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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2024 г. N 232-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2030 ГОДЫ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 31.01.2025 N 28-п,
от 22.08.2025 N 335-п, от 05.02.2026 N 33-п, от 22.05.2026 N 204-п)
	



В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 N 1469 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда", в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Правительство Ивановской области постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п)

Утвердить региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2024 - 2030 годы" (прилагается).

Губернатор Ивановской области
С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ





Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 03.06.2024 N 232-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2030 ГОДЫ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 31.01.2025 N 28-п,
от 22.08.2025 N 335-п, от 05.02.2026 N 33-п, от 22.05.2026 N 204-п)
	



1. Паспорт региональной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Ивановской области на 2024 - 2030 годы"

	Наименование Программы
	региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2024 - 2030 годы" (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ), постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 N 1469 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

	(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п)

	Ответственный за реализацию Программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

	Разработчик Программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

	Главный распорядитель бюджетных средств
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

	Исполнители Программы
	органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области - участники Программы

	Цели Программы
	создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

	(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п, от 05.02.2026 N 33-п)

	Задачи Программы
	переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда;
обеспечение выполнения мероприятий Программы в установленные сроки;
непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда

	(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п, от 05.02.2026 N 33-п)

	Срок реализации Программы
	2024 - 2030 годы

	Этапы реализации Программы
	этап 2024 года - срок реализации до 31 декабря 2024 года;
этап 2025 года - срок реализации до 31 декабря 2025 года;
этап 2026 года - срок реализации до 31 декабря 2027 года;
этап 2027 года - срок реализации до 31 декабря 2028 года;
этап 2028 года - срок реализации до 31 декабря 2029 года;
этап 2029 года - срок реализации до 31 декабря 2030 года;
этап 2030 года - срок реализации до 31 декабря 2031 года

	(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п)

	Объемы и источники финансирования Программы
	на реализацию Программы предусмотрено 692686971,40 руб., в том числе:
средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) - 355864018,28 руб.;
средства областного бюджета - 217988527,89 руб.;
средства местных бюджетов - 118834425,23 руб.;
этап 2024 года:
средства Фонда - 53623170,40 руб.,
средства областного бюджета - 541648,21 руб.,
средства местных бюджетов, в том числе на дополнительное финансирование, - 2345158,59 руб.;
этап 2025 года:
средства Фонда - 132548395,32 руб.,
средства областного бюджета - 97252199,46 руб.,
средства местных бюджетов, в том числе на дополнительное финансирование, - 46275186,84 руб.;
этап 2026 года:
средства Фонда - 169692452,56 руб.,
средства областного бюджета - 120194680,22 руб.,
средства местных бюджетов, в том числе на дополнительное финансирование, - 70214079,80 руб.;
этапы 2027 и 2028 годов <*>;
этапы 2029 и 2030 годов <**>

	(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.05.2026 N 204-п)

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	переселение 586 человек из 32 многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 9836,76 кв. м

	(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.05.2026 N 204-п)



--------------------------------
<*> Объемы финансирования по этапам 2027 и 2028 годов будут рассчитаны после определения участников этапов 2027 и 2028 годов Программы;
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п, от 22.05.2026 N 204-п)
<**> Финансирование для реализации этапов 2029 и 2030 годов будет предусмотрено после доведения до Ивановской области лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п, от 22.05.2026 N 204-п)

2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда
на территории Ивановской области

Жилищные условия, качество услуг жилищно-коммунального хозяйства являются важными факторами, определяющими уровень жизни населения. Значительная часть жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, не удовлетворяет на сегодняшний день потребности населения Ивановской области, поскольку не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям.
Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные законодательством Российской Федерации, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик городов и поселков, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территорий.
На территории Ивановской области после 01.01.2017 признаны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 147518,06 кв. м жилищного фонда.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 31.01.2025 N 28-п, от 22.08.2025 N 335-п, от 05.02.2026 N 33-п, от 22.05.2026 N 204-п)
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем, решение которой сдерживается ввиду ограниченности бюджетных средств муниципальных образований Ивановской области. Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, в подавляющем большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения, отвечающие предъявляемым к ним требованиям. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и регионального уровней.

3. Меры, принимаемые для обеспечения полноты
и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде

В рамках исполнения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.07.2015 N 536/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными" органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области обеспечивают формирование и ведение в автоматизированной информационной системе Фонда (далее - АИС Фонда) реестра многоквартирных домов, признанных аварийными.
На основании сведений, внесенных органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в АИС Фонда, формируются сведения об аварийном жилищном фонде, признанном после 01.01.2017 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п, от 05.02.2026 N 33-п)
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области в целях проверки полноты и достоверности внесенных органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в АИС Фонда сведений об аварийном жилищном фонде осуществляет проверку документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

4. Формирование Программы и критерии очередности участия
в Программе муниципальных образований Ивановской области

В соответствии с частью 2 статьи 20.15 Федерального закона N 185-ФЗ, пунктом 3.1.1 Методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 N 817/пр, настоящая Программа включает в себя перечень многоквартирных домов, которые признаны после 01.01.2017 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п, от 05.02.2026 N 33-п)
Настоящая Программа формируется с учетом предложений о выбранных способах реализации Программы, поступивших в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, полученных в результате проведенной оценки рынка жилья, стоимости одного квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, свободного муниципального жилищного фонда, а также разъяснительной работы с собственниками помещений в аварийных домах о возможных способах переселения.
В этапы 2024 и 2025 годов Программы включаются муниципальные образования Ивановской области, на территории которых расположен наибольший объем аварийного жилищного фонда. Перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в данные этапы Программы, определяется органом местного самоуправления муниципального образования Ивановской области исходя из предусмотренного законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период объема финансирования для муниципального образования Ивановской области с учетом даты признания многоквартирного дома в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п, от 22.05.2026 N 204-п)
При формировании последующих этапов Программы в первоочередном порядке подлежат включению в соответствующий этап Программы многоквартирные дома, в которых существует угроза обрушения строительных конструкций, угроза жизни и здоровью людей, проживающих в таких домах, а также многоквартирные дома, в отношении которых вступили в законную силу решения суда по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.05.2026 N 204-п)
При достаточности утвержденного для Ивановской области на соответствующий календарный год лимита финансовой поддержки за счет средств Фонда во вторую очередь в формируемый этап Программы включаются многоквартирные дома, расположенные на территориях опорных населенных пунктов, с учетом объема аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Ивановской области.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.05.2026 N 204-п)
Реестр жилищного фонда (многоквартирные дома), расселение которого осуществляется с участием средств Фонда, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 05.02.2026 N 33-п)
Муниципальные образования Ивановской области - участники Программы разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - муниципальные программы). Разработка и принятие таких программ осуществляется на основании полученной органом местного самоуправления муниципального образования Ивановской области информации от Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области об очередности участия соответствующего муниципального образования Ивановской области в Программе, а также об объеме долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Ивановской области.
Муниципальные программы разрабатываются с учетом требований методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 N 817/пр.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки муниципальным образованиям Ивановской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
В реализации Программы участвуют муниципальные образования Ивановской области, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01.01.2017 в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п, от 05.02.2026 N 33-п)
1) - 15) Утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 05.02.2026 N 33-п;
16) Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п;
17) Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 05.02.2026 N 33-п.
Реализация Программы осуществляется посредством долевого финансирования программных мероприятий за счет средств Фонда, бюджета Ивановской области и бюджетов муниципальных образований Ивановской области.
Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется на приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства многоквартирных домов), выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п)
Муниципальным образованиям Ивановской области при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в таблице ниже.

Таблица

Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому
в рамках Программы

	N п/п
	Наименование требования
	Содержание требования

	1
	Требования к проектной документации на дом
	В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр;
СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", утвержденных приказом Минстроя России от 13.05.2022 N 361/пр;
СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр;
СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах", утвержденных приказом Минстроя России от 24.05.2018 N 309/пр;
СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр;
СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденных приказом МЧС России от 12.03.2020 N 151;
СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденных приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288;
СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденных приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр;
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденных приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр;
СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии", утвержденных приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 127/пр;
СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий", утвержденных приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265;
СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции", утвержденных приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС;
СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей", утвержденных приказом Минстроя России от 08.04.2015 N 261/пр;
СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденных приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр;
СП 260.1325800.2023 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования", утвержденных приказом Минстроя России от 28.12.2023 N 1015/пр;
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 N 2;
ГОСТ Р 21.101-2020 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 N 282-ст;
Методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 26.10.2017 N 1484/пр.
Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3.
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности

	2
	Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье
	В строящихся домах рекомендуется обеспечивать наличие:
несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпичей, блоков), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Для сейсмически опасных районов, территорий с просадочными или подрабатываемыми грунтами, в труднодоступных районах допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей и (или) клееных конструкций с наземной этажностью дома не выше трех этажей.
Для возведения надземной части здания на монолитном железобетонном и (или) свайном фундаменте допускается применение легких стальных тонкостенных конструкций при условии соблюдения требований раздела 1 настоящей таблицы;
подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;
санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;
внутридомовых инженерных систем, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
при наличии экономической целесообразности - локальных систем энергоснабжения;
принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;
внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);
оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;
при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;
во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;
отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;
организованного водостока;
благоустройства придомовой территории, в том числе наличия твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией)

	(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п)

	3
	Требования к функциональному оснащению и отделке помещений
	Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:
оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);
з) внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);
имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:
звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
мойку со смесителем и сифоном;
умывальник со смесителем и сифоном;
унитаз с сиденьем и сливным бачком;
ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
одно-, двухклавишные электровыключатели;
электророзетки;
выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;
ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;
з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(-их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(-их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;
и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки)

	4
	Требования к материалам, изделиям и оборудованию
	Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.
Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.
Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

	5
	Требование к энергоэффективности дома
	Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "B" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 N 399/пр.
Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:
предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;
производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;
проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;
выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);
проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных в проектной документации;
выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);
проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;
устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.
Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 N 399/пр

	6
	Требования к эксплуатационной документации дома
	Рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующие документы (копии документов), предусмотренные пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией), инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования рекомендуется передать Заказчику



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Ивановской области. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Ивановской области.
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения определен в приложении 2 к настоящей Программе.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен в приложении 3 к настоящей Программе.
Корректировка Программы осуществляется на основании скорректированных органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области муниципальных программ.
Информация о реализации Программы доводится до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах путем размещения на официальных сайтах Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области доводят информацию до граждан посредством размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов, включенных в настоящую Программу. Данная информация включает в себя планируемые сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В случае переноса указанных сроков орган местного самоуправления муниципального образования Ивановской области указывает причину их переноса, а также новые сроки переселения граждан.
В целях реализации настоящей Программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области осуществляет подготовку и подачу в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пределах установленного лимита.
Порядок взаимодействия между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области при реализации Программы определяется соглашением, которое заключается в течение 15 календарных дней после одобрения Фондом заявки Ивановской области на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Соглашение). Форма Соглашения утверждается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области.

6. Обоснование прогнозного объема средств и объема
долевого финансирования на реализацию Программы

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках настоящей Программы являются:
средства Фонда;
средства бюджета Ивановской области;
средства бюджетов муниципальных образований Ивановской области, являющихся участниками Программы.
Планируемый объем средств на реализацию каждого этапа Программы рассчитывается как произведение общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01.01.2017 в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения с учетом лимитов финансовой поддержки за счет средств Фонда, установленных для Ивановской области.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п, от 05.02.2026 N 33-п)
Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемая для расчета планируемого объема средств на реализацию Программы, соответствует среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской области, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на соответствующий период.
При этом начиная с этапа 2025 года планируемый объем финансирования за счет средств Фонда на выплату собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения и приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, не может превышать величину, рассчитанную как произведение общей площади изымаемого жилого помещения, трех четвертей нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, установленной на I квартал года подачи заявки, и процента долевого финансирования за счет средств Фонда, рассчитанного для Ивановской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.05.2026 N 204-п)
По этапу 2024 года стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, необходимая для расчета планируемого объема средств на реализацию такого этапа Программы, определяется на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области - участников Программы, но не выше чем средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской области, установленная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2023 N 888/пр, на I квартал 2024 года.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п)
Доля финансовой поддержки за счет средств Фонда по этапу 2024 года является одинаковой для всех муниципальных образований Ивановской области и составляет 98,01%. Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета Ивановской области составляет 0,99%. Доля обязательного софинансирования из муниципального бюджета составляет 1%.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п)
По этапам 2025 и 2026 годов стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, необходимая для расчета планируемого объема средств на реализацию таких этапов Программы, определяется на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области - участников Программы, но не выше чем средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской области, установленная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал соответствующего года.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.05.2026 N 204-п)
Доля финансовой поддержки за счет средств Фонда по этапам 2025 и 2026 годов является одинаковой для всех муниципальных образований Ивановской области и составляет 59,14%. Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета Ивановской области составляет 35,86%. Доля обязательного софинансирования из муниципального бюджета составляет 5%.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 22.08.2025 N 335-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.05.2026 N 204-п)
Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства областного бюджета распределяются между бюджетами муниципальных образований Ивановской области исходя из площади аварийного жилищного фонда, определяемой на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в сведения об аварийном жилищном фонде.
Распределение средств по источникам финансирования является плановым и может уточняться по итогам заключенных муниципальных контрактов и соглашений о выкупе жилых помещений.
В поэтапном процессе реализации Программы объемы долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов на территории отдельных муниципальных образований Ивановской области корректируются в зависимости от фактических затрат, произведенных органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по заключенным муниципальным контрактам.
Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Ивановской области и местных бюджетов могут расходоваться на приобретение жилого помещения площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемого жилого помещения, в пределах объема финансовых средств, запланированного на расселение данного помещения.
В случае превышения запланированного Программой объема денежных средств по муниципальному образованию Ивановской области такое превышение финансируется за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования Ивановской области.

7. Планируемые показатели выполнения Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 586 человек из 32 многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 9836,76 кв. м.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 31.01.2025 N 28-п, от 22.08.2025 N 335-п, от 05.02.2026 N 33-п, от 22.05.2026 N 204-п)
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

8. Осуществление мониторинга за ходом реализации Программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области осуществляет мониторинг за ходом реализации настоящей Программы посредством сбора и анализа отчетности о ходе реализации настоящей Программы и о расходовании средств Фонда, бюджета Ивановской области и местных бюджетов, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в рамках заключенного Соглашения по форме и в сроки, установленные таким Соглашением.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области обеспечивают:
целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные Программой;
софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не менее установленного Программой размера софинансирования;
соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации Программы, установленным требованиям, а также своевременное устранение недостатков в случае их выявления.
Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту представляемой в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, предоставленных на реализацию Программы, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации Программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение 1
к Программе

Реестр жилищного фонда
(многоквартирные дома, дома блокированной застройки,
объекты индивидуального жилищного строительства)
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	N п/п
	Наименование муниципального образования Ивановской области
	Адрес
	Тип
	Техническое состояние
	Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет)
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным
	Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению
	Планируемая дата окончания переселения граждан
	Площадь застройки дома
	Информация о формировании земельного участка под домом

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер земельного участка
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м
	количество человек
	количество семей
	дата
	кв. м
	кв. м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Всего подлежит расселению
	X
	X
	X
	X
	X
	9836,76
	586
	247
	X
	8277,58
	42162,00
	X
	X

	1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе:
	X
	X
	X
	X
	X
	9836,76
	586
	247
	X
	8277,58
	42162,00
	X
	X

	расселение которых осуществляется с участием средств Фонда
	X
	X
	X
	X
	X
	9836,76
	586
	247
	X
	8277,58
	42162,00
	X
	X

	Итого по городскому округу Иваново
	X
	X
	X
	X
	X
	4883,60
	283
	118
	X
	3120,70
	14268,00
	X
	X

	1
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 99
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1951
	06.12.2018
	246,50
	16
	5
	31.12.2027
	202,85
	792,00
	37:24:030632:81
	Сформирован под одним домом

	2
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, д. 72
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1957
	15.08.2018
	174,50
	8
	6
	31.12.2026
	379,75
	1056,00
	37:24:030548:55
	Сформирован под одним домом

	3
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. 2-я Межевая, д. 2
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1930
	14.04.2021
	507,30
	37
	15
	31.12.2030
	268,75
	1066,00
	37:24:040114:27
	Сформирован под одним домом

	4
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. 2-я Межевая, д. 30/42
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1930
	25.12.2018
	568,60
	22
	11
	31.12.2025
	343,10
	1393,00
	37:24:040103:23
	Сформирован под одним домом

	5
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. 2-я Энергетическая, д. 15
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1941
	25.01.2018
	475,70
	25
	10
	31.12.2024
	240,90
	867,00
	37:24:040607:69
	Сформирован под одним домом

	6
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. 3-я Плесская, д. 39
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1963
	29.01.2019
	296,00
	20
	9
	31.12.2027
	170,70
	1695,00
	37:24:030233:2
	Сформирован под одним домом

	7
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 3
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1950
	15.08.2018
	336,80
	20
	9
	31.12.2025
	192,40
	663,00
	37:24:030618:49
	Сформирован под одним домом

	8
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 48
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1947
	06.12.2018
	418,50
	20
	8
	31.12.2025
	221,90
	1070,00
	37:24:040112:77
	Сформирован под одним домом

	9
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. Войкова, д. 31/10
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1936
	28.10.2021
	829,20
	51
	20
	31.12.2026
	374,80
	1999,00
	37:24:020168:6
	Сформирован под одним домом

	10
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. Коллективная, д. 5
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1945
	06.12.2018
	371,70
	21
	7
	31.12.2026
	285,60
	2048,00
	37:24:020322:9
	Сформирован под одним домом

	11
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. Свободы, д. 46
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1930
	11.05.2018
	472,90
	35
	14
	31.12.2025
	253,70
	935,00
	37:24:030322:24
	Сформирован под одним домом

	12
	городской округ Иваново
	г. Иваново, ул. Ясной Поляны, д. 9
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1927
	06.12.2018
	185,90
	8
	4
	31.12.2026
	186,25
	684,00
	37:24:040504:30
	Сформирован под одним домом

	Итого по городскому округу Кинешма
	X
	X
	X
	X
	X
	3446,56
	226
	95
	X
	3057,70
	17622,00
	X
	X

	13
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Бойцова, д. 11/52
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1940
	16.10.2018
	542,90
	41
	18
	31.12.2025
	453,00
	877,00
	37:25:011003:1
	Сформирован под одним домом

	14
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. П. Осипенко, д. 41А/12
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1958
	14.12.2018
	110,90
	11
	4
	31.12.2026
	134,20
	919,00
	37:25:030317:3
	Сформирован под одним домом

	15
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Григория Фомина, д. 26
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1956
	26.06.2025
	46,40
	2
	1
	31.12.2029
	
	1780,00
	37:25:040302:5
	

	16
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Земледельческая, д. 8
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1959
	13.11.2017
	125,00
	12
	3
	31.12.2024
	221,50
	1011,00
	37:25:030117:5
	Сформирован под одним домом

	17
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. им. Короленко, д. 1
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1936
	16.03.2018
	497,60
	40
	16
	31.12.2025
	336,20
	637,00
	37:25:010604:1
	Сформирован под одним домом

	18
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Комсомольская, д. 54
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1958
	08.08.2019
	303,46
	13
	9
	31.12.2026
	202,90
	732,00
	37:25:020314:30
	Сформирован под одним домом

	19
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Краснофлотская, д. 14
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1948
	16.03.2018
	323,40
	21
	8
	31.12.2025
	219,00
	1091,00
	37:25:011003:10
	Сформирован под одним домом

	20
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Пригородная, д. 70
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1967
	17.04.2019
	144,00
	10
	5
	31.12.2026
	134,20
	1073,00
	37:25:020120:6
	Сформирован под одним домом

	21
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Семенова, д. 18
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1970
	29.12.2021
	79,20
	8
	3
	31.12.2027
	374,60
	2299,00
	37:25:030103:4
	Сформирован под одним домом

	22
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Семенова, д. 18А
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1932
	20.03.2020
	410,70
	31
	9
	31.12.2026
	219,00
	2254,00
	37:25:030103:7
	Сформирован под одним домом

	23
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 20
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1938
	21.11.2018
	427,70
	18
	9
	31.12.2026
	219,00
	2275,00
	37:25:010306:5
	Сформирован под одним домом

	24
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 10
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1951
	13.11.2017
	335,40
	16
	7
	31.12.2024
	306,00
	1993,00
	37:25:030119:4
	Сформирован под одним домом

	25
	городской округ Кинешма
	г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 27
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1972
	21.06.2019
	99,90
	3
	3
	31.12.2026
	238,10
	681,00
	37:25:010712:1
	Сформирован под одним домом

	Итого по городскому округу Кохма
	X
	X
	X
	X
	X
	409,00
	27
	9
	X
	424,50
	2475,00
	X
	X

	26
	городской округ Кохма
	г. Кохма, ул. Владимирская, д. 4
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1928
	04.07.2019
	373,30
	23
	8
	31.12.2026
	190,00
	671,00
	37:29:010117:20
	Сформирован под одним домом

	27
	городской округ Кохма
	г. Кохма, ул. Московская, д. 27
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1962
	27.01.2025
	35,70
	4
	1
	31.12.2029
	234,50
	1804,00
	37:29:010107:39
	Сформирован под одним домом

	Итого по Заволжскому муниципальному району
	X
	X
	X
	X
	X
	338,70
	12
	7
	X
	279,50
	2155,00
	X
	X

	28
	Заволжское городское поселение
	г. Заволжск, ул. Октябрьская, д. 1
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1952
	28.12.2021
	338,70
	12
	7
	31.12.2026
	279,50
	2155,00
	37:04:040402:38
	Не сформирован

	Итого по Лежневскому муниципальному району
	X
	X
	X
	X
	X
	96,80
	5
	2
	X
	489,28
	2541,00
	X
	X

	29
	Лежневское городское поселение
	п. Лежнево, ул. Островского, д. 5
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1934
	04.09.2019
	51,70
	4
	1
	01.10.2028
	244,64
	1305,00
	
	Не сформирован

	30
	Лежневское городское поселение
	п. Лежнево, ул. Островского, д. 9
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1934
	11.05.2018
	45,10
	1
	1
	01.10.2028
	244,64
	1236,00
	
	Не сформирован

	Итого по Савинскому муниципальному району
	X
	X
	X
	X
	X
	313,30
	14
	8
	X
	313,30
	1786,00
	X
	X

	31
	Савинское городское поселение
	п. Савино, ул. Пионерская, д. 2а
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1962
	14.08.2023
	313,30
	14
	8
	31.12.2026
	313,30
	1786,00
	37:16:020111:131
	Сформирован под одним домом

	Итого по Фурмановскому муниципальному району
	X
	X
	X
	X
	X
	348,80
	19
	8
	X
	592,60
	1315,00
	X
	X

	32
	Фурмановское городское поселение
	г. Фурманов, ул. Социалистический Поселок, д. 14
	Многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1952
	11.01.2022
	348,80
	19
	8
	31.12.2026
	592,60
	1315,00
	37:27:010604:12
	Сформирован под одним домом
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Приложение 2
к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда по способам переселения

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 22.05.2026 N 204-п)
	



	N п/п
	Наименование муниципального образования Ивановской области
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Всего стоимость мероприятий по переселению
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений
	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений

	
	
	
	
	
	выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий
	договоры о комплексном развитии территорий
	переселение в свободный жилищный фонд
	приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан
	
	строительство домов
	приобретение жилых помещений у застройщиков
	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан
	предоставление по договорам социального найма
	предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования
	предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда
	предоставление по договорам мены

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	стоимость возмещения
	субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений
	субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом
	расселяемая площадь
	субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территорий
	расселяемая площадь
	стоимость
	расселяемая площадь
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	стоимость
	площадь
	площадь
	площадь
	площадь

	
	
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	руб.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.:
	9836,76
	692686971,40
	6181,20
	6108,00
	404401206,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73,20
	0,00
	3655,56
	3738,76
	288285764,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3738,76
	288285764,58
	0,00
	3290,96
	0,00
	0,00
	446,50

	Всего по этапу 2024 года
	1008,30
	56509977,20
	619,10
	564,60
	30550718,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,50
	0,00
	389,20
	429,10
	25959259,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	429,10
	25959259,20
	0,00
	429,10
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого по городскому округу Иваново
	475,70
	27635490,39
	400,50
	346,00
	20402700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,50
	0,00
	75,20
	84,60
	7232790,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84,60
	7232790,39
	0,00
	84,60
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого по городскому округу Кинешма
	532,60
	28874486,81
	218,60
	218,60
	10148018,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	314,00
	344,50
	18726468,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	344,50
	18726468,81
	0,00
	344,50
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2025 года
	4075,80
	276075781,62
	3300,50
	3281,80
	215067378,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,70
	0,00
	775,30
	818,60
	61008403,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	818,60
	61008403,50
	0,00
	817,30
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого по городскому округу Иваново
	2626,00
	193168886,74
	2106,00
	2087,30
	147321041,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,70
	0,00
	520,00
	538,20
	45847844,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	538,20
	45847844,94
	0,00
	538,20
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого по городскому округу Кинешма
	1449,80
	82906894,88
	1194,50
	1194,50
	67746336,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	255,30
	280,40
	15160558,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	280,40
	15160558,56
	0,00
	279,10
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2026 года
	4752,66
	360101212,58
	2261,60
	2261,60
	158783110,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2491,06
	2491,06
	201318101,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2491,06
	201318101,88
	0,00
	2044,56
	0,00
	0,00
	446,50

	1
	Итого по городскому округу Иваново
	1781,90
	176726119,50
	1114,10
	1114,10
	100299080,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	667,80
	667,80
	76427038,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	667,80
	76427038,80
	0,00
	667,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого по городскому округу Кинешма
	1464,16
	96722409,60
	561,50
	561,50
	37092690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	902,66
	902,66
	59629719,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	902,66
	59629719,60
	0,00
	902,66
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Итого по городскому округу Кохма
	409,00
	41171985,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	409,00
	409,00
	41171985,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	409,00
	41171985,00
	0,00
	35,70
	0,00
	0,00
	373,30

	4
	Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района
	338,70
	15478590,00
	42,20
	42,20
	1928540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	296,50
	296,50
	13550050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	296,50
	13550050,00
	0,00
	296,50
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Итого по Лежневскому городскому поселению Лежневского муниципального района
	96,80
	2379000,00
	96,80
	96,80
	2379000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого по Савинскому городскому поселению Савинского муниципального района
	313,30
	10880708,48
	119,40
	119,40
	1359000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	193,90
	193,90
	9521708,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	193,90
	9521708,48
	0,00
	120,70
	0,00
	0,00
	73,20

	7
	Итого по Фурмановскому городскому поселению Фурмановского муниципального района
	348,80
	16742400,00
	327,60
	327,60
	15724800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,20
	21,20
	1017600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,20
	1017600,00
	0,00
	21,20
	0,00
	0,00
	0,00
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Приложение 3
к Программе

План мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 22.05.2026 N 204-п)
	



	N п/п
	Наименование муниципального образования Ивановской области
	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Источники финансирования программы
	Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств
	Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	
	за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ
	за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд
	
	за счет средств собственников жилых помещений
	за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ)

	
	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.:
	583
	247
	170
	77
	9836,76
	6581,10
	3255,66
	692686971,40
	355864018,28
	217988527,89
	118834425,23
	6013513,90
	0,00
	6013513,90
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2024 года
	59
	23
	12
	11
	1008,30
	564,60
	443,70
	56509977,20
	53623170,40
	541648,21
	2345158,59
	3973867,50
	0,00
	3973867,50
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого по городскому округу Иваново
	25
	10
	7
	3
	475,70
	346,00
	129,70
	27635490,39
	25370778,43
	256270,49
	2008441,47
	3973867,50
	0,00
	3973867,50
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого по городскому округу Кинешма
	34
	13
	5
	8
	532,60
	218,60
	314,00
	28874486,81
	28252391,97
	285377,72
	336717,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2025 года
	252
	105
	88
	17
	4075,80
	3308,40
	767,40
	276075781,62
	132548395,32
	97252199,46
	46275186,84
	2039646,40
	0,00
	2039646,40
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого по городскому округу Иваново
	148
	62
	52
	10
	2626,00
	2087,30
	538,70
	193168886,74
	83517257,69
	67521786,96
	42129842,09
	2039646,40
	0,00
	2039646,40
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого по городскому округу Кинешма
	104
	43
	36
	7
	1449,80
	1221,10
	228,70
	82906894,88
	49031137,63
	29730412,50
	4145344,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2026 года
	272
	119
	70
	49
	4752,66
	2708,10
	2044,56
	360101212,58
	169692452,56
	120194680,22
	70214079,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого по городскому округу Иваново
	110
	47
	34
	13
	1781,90
	1114,10
	667,80
	176726119,50
	69614769,88
	56282181,07
	50829168,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого по городскому округу Кинешма
	88
	39
	14
	25
	1464,16
	561,50
	902,66
	96722409,60
	57201633,03
	34684656,09
	4836120,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Итого по городскому округу Кохма
	27
	9
	8
	1
	409,00
	373,30
	35,70
	41171985,00
	15978764,56
	12918464,59
	12274755,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района
	12
	7
	1
	6
	338,70
	42,20
	296,50
	15478590,00
	9154038,13
	5550622,37
	773929,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Итого по Лежневскому городскому поселению Лежневского муниципального района
	5
	2
	2
	0
	96,80
	96,80
	0,00
	2379000,00
	1406940,60
	853109,40
	118950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого по Савинскому городскому поселению Савинского муниципального района
	11
	8
	5
	3
	313,30
	192,60
	120,70
	10880708,48
	6434851,00
	3901822,06
	544035,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Итого по Фурмановскому городскому поселению Фурмановского муниципального района
	19
	7
	6
	1
	348,80
	327,60
	21,20
	16742400,00
	9901455,36
	6003824,64
	837120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







Приложение 4
к Программе

Планируемые показатели реализации
региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 22.05.2026 N 204-п)
	



	N п/п
	Наименование муниципального образования Ивановской области
	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	всего
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	всего

	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	В части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.:
	1008,30
	4075,80
	4752,66
	9836,76
	59
	252
	272
	583

	Всего по этапу 2024 года
	1008,30
	0,00
	x
	1008,30
	59
	0
	x
	59

	1
	Итого по городскому округу Иваново
	475,70
	0,00
	x
	475,70
	25
	0
	x
	25

	2
	Итого по городскому округу Кинешма
	532,60
	0,00
	x
	532,60
	34
	0
	x
	34

	Всего по этапу 2025 года
	0,00
	4075,80
	0,00
	4075,80
	0
	252
	0
	252

	1
	Итого по городскому округу Иваново
	0,00
	2626,00
	0,00
	2626,00
	0
	148
	0
	148

	2
	Итого по городскому округу Кинешма
	0,00
	1449,80
	0,00
	1449,80
	0
	104
	0
	104

	Всего по этапу 2026 года
	0,00
	0,00
	4752,66
	4752,66
	0
	0
	272
	272

	1
	Итого по городскому округу Иваново
	0,00
	0,00
	1781,90
	1781,90
	0
	0
	110
	110

	2
	Итого по городскому округу Кинешма
	0,00
	0,00
	1464,16
	1464,16
	0
	0
	88
	88

	3
	Итого по городскому округу Кохма
	0,00
	0,00
	409,00
	409,00
	0
	0
	27
	27

	4
	Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района
	0,00
	0,00
	338,70
	338,70
	0
	0
	12
	12

	5
	Итого по Лежневскому городскому поселению Лежневского муниципального района
	0,00
	0,00
	96,80
	96,80
	0
	0
	5
	5

	6
	Итого по Савинскому городскому поселению Савинского муниципального района
	0,00
	0,00
	313,30
	313,30
	0
	0
	11
	11

	7
	Итого по Фурмановскому городскому поселению Фурмановского муниципального района
	0,00
	0,00
	348,80
	348,80
	0
	0
	19
	19
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