Постановление Правительства Ивановской области от 22.05.2026 N 203-п "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2027 - 2029 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 30.09.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2026 г. N 203-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2027 - 2029 ГОДЫ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области от 31.12.2013 N 579-п "Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", от 30.04.2014 N 164-п "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2027 - 2029 годы (прилагается).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области обеспечить размещение настоящего постановления на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области не позднее 15 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области

С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

# Приложение

к постановлению

Правительства

Ивановской области

от 22.05.2026 N 203-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2027 - 2029 ГОДЫ

## Таблица 1. Адресный перечень и характеристика

многоквартирных домов, расположенных на территории

Ивановской области, в отношении которых в 2027 - 2029 годах

планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование Ивановской области | населенный пункт | улица | дом | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Строителей | 18 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1364 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4030699,27 |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Строителей | 15 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 950,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5644395,74 |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Строителей | 16 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1342,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4951597,17 |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Строителей | 17 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1169,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4214878,85 |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Комсомольская | 16 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4117,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4541413,56 |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Новая | 2 | 1992 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 2334,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3414228,18 |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Строителей | 22 | 1987 | нет данных | кирпич | 3 | 4 | 2721,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3920644,80 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица 50 лет СССР | 5 | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3639,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5261287,51 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Горького | 21 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 257 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1487604,30 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Фрунзе | 3 | 1993 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3142,96 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4410725,40 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица 50 лет СССР | 8 | 1990 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 5931,1 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 4904723,15 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица 50 лет СССР | 6 | 1987 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4421,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12127926,36 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица 50 лет СССР | 7 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4500 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 3721275,00 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Советская | 11 | 1989 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1901,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4993376,78 |
| Вичугский муниципальный округ | д. Коровино Нижнее | без улицы | 1 | 1989 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 587,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 441501,59 |
| Вичугский муниципальный округ | д. Коровино Нижнее | без улицы | 2 | 1989 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 595,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 447514,55 |
| Вичугский муниципальный округ | д. Коровино Нижнее | без улицы | 3 | 1989 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 587,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 441501,59 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица Николаева | 4 | 1986 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 1826,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4687893,21 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Шекшовское сельское поселение, с. Бородино | без улицы | 11 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1095,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6417949,98 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Загородная | 30 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5694,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14042295,79 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Шекшовское сельское поселение, с. Бородино | без улицы | 10 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1063,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6417949,98 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 3 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 785,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5100357,60 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 7 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 785,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4994100,15 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Юбилейная | 11 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4033,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11064140,54 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица 2-я Рабочая | 8 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3953,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10846061,71 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 9 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 809,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4987016,32 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Красноармейская | 6 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3993,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8713110,90 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, д. Морозово | улица Гусева | 5 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 818,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3120179,82 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Советская | 63 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1241,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5100357,60 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Шушина | 1А | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 719,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4985032,85 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Урицкого | 18/2 | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3948,3 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 9298799,26 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | переулок Мухина | 10 | 1960 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 327.4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2105314,28 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Виноградовых | 2А | 1983 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3051.9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4212515,02 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | переулок Пятницкий | 4 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 7492.8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 8943970,95 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 100 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5886 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5984428,66 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 17 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 12 | 9763.3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 18590935,29 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 62 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2646.9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3688128,78 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Пугачевская | 24 | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 5916 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 8766997,40 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Коровина | 25 | 1990 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 6290 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 8636309,24 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 33/12 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 26 | 22240.7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 29460378,47 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 20 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 10 | 10320 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 12350031,12 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Советская | 37 | 1993 | нет данных | кирпич | 5 | 10 | 8899 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 10563959,60 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 40 лет Октября | 1 а | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 6086 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8652645,26 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Коровина | 17 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1615,00 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2466739,02 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Кинешемская | 40 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 4063 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5630481,56 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Урицкого | 16 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5339.3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6576881,65 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 3 Красинская | 2 | 1992 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 612 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3364819,25 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 1-я Тезинская | 1 | 1885 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 7181.9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 9202624,60 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 79 | 1992 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 6349.4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7238490,46 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 37/13 | 1995 | нет данных | кирпич | 5 | 10 | 6661.7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 11167303,27 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 19 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5281 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6719549,56 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 21 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5353 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6806675,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ульяновская | 30 | 1971 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3522 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4639429,68 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ульяновская | 34 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4485 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4650320,36 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 34 А | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 440 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1036261,60 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Кинешемская | 66 | 1985 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 980 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3348884,10 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинская | 25 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4520 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6850237,72 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Советская | 10 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 16 | 14403 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 23191703,06 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 21а | 1997 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4031 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4421616,08 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Мира | 28А | 1997 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1071.5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5899271,95 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ульяновская | 38 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3595 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4742891,14 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 16 | 1988 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1052 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4349471,62 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Центральная | 2 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3535 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4742891,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 46А | 1971 | 2003 | силикатный кирпич | 5 | 6 | 4859 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 10441565,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 5-Б | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3378 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4143903,74 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 72 | 1971 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 2378 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6523163,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 23 Линия | 5 | 1970 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2861,30 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 19353023,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 13 | 1982 | нет данных | ж/б плита | 5 | 6 | 3819,00 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5345962,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 5 | 1980 | нет данных | ж/б плита | 5 | 6 | 4401 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 3639406,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Карла Маркса | 34 | 1985 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 4964,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6804496,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 52 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3136,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4094895,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Водопроводная | 2А | 2000 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 2014,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2178136,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 12 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3019 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8281509,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 64 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4370,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5973537,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 23 | 1976 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3084,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4214693,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 8 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3602,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8883523,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рязанская | 9 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 6 | 11784,30 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Почтовая | 19 | 1998 | нет данных | кирпич | 10 | 3 | 8604,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4226128,37 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чайковского | 4 | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3424,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6879098,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 53 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3915,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5777505,74 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 252 | 1976 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3438,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4600223,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 73 | 1987 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 2425,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5998858,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Балинская | 64 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3479,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4682992,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 12а | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 2928,7 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 2421888,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 94а | 1980 | нет данных | кирпичный | 5 | 8 | 6176,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15232174,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 10 | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3672,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6899245,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ДСК | 5 подъезды N 1, 2 | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 2 | 4728,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2973155,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 4-В | 1973 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 5746,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14171764,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 11 | 1973 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 5699,8 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14056105,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 11 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 3 | 3224,9 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 7595090,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Летчика Захарова | 21 | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4186,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6930066,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Динамовская | 2, корп. N 2 | 1979 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 6340,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4876580,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Динамовская | 2, корп. N 1 | 1979 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 7794,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3564078,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фрунзе | 85 А | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 564 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5766237,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 107а | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3038,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7492907,09 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 10, корп. N 4 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 3 | 5123,00 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12633676,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 36 | 1980 | 2009 | железобетонные панели | 5 | 8 | 5699 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14054132,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 59 | 1978 | 2009 | кирпичный | 5 | 3 | 4802,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11844287,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 6-В | 1973 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3934,70 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9703245,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 5 | 1977 | 2009 | кирпичный | 5 | 6 | 4729,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11663771,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 23 Линия | 14 | 1977 | 2009 | кирпичный | 5 | 6 | 4756,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11729861,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 18 | 1978 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 3029,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8309489,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 24 | 1975 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 3081,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8454052,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фролова | 28 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 4 | 7448,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 8168010,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 11-Б | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3893,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9602136,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 3 | 1979 | 2012 | кирпичный | 5 | 10 | 6669,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 18295305,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 20-А | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3082,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7601167,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Котовского | 27 | 1994 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 2796,9 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 6587091,07 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 17 | 1986 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 3333,7 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 67 | 1963 | нет данных | кирпич | 6 | 2 | 1649,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 10965768,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 43 | 1990 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 3295,8 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888683,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 25 | 1980 | 2002 | кирпичный | 5 | 8 | 4933,8 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13534054,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ломовская | 16 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3911,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9645786,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 48-А | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3275,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8078598,71 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 41-А | 1989 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 3292,6 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888683,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 19 | 1988 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 3266,9 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 12 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3040,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7498332,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Профессиональная | 37 | 1980 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 6286,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 16176570,91 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 82 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3380,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8336303,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 79-А | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 6213 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 10618413,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Торфяной | 21 | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3190 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8750584,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9-я Сосневская | 126 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 1 | 2344,3 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 38 | 2000 | нет данных | кирпич | 12 | 5 | 16813,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 11674808,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 4 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3319 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8184886,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Профессиональная | 35 | 1979 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 6192,8 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15934445,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 117-В | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3081,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7598701,49 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шестернина | 4 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 4 | 7729,4 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999260,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 30-А | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3098,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7640624,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 14-Б | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3066,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7562203,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Сибирская | 15 | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 5941,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 8195236,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Деревенская | 2 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 2162,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3089685,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 24, корп. N 2 | 1994 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 3777,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3025049,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 391 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 1 | 1402,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2417730,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Степана Халтурина | 1 | 1984 - 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 10 | 6319,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 10139223,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Постышева | 42 | 1987 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4123,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6899245,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 10 | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3151,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7771819,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Родниковская | 44 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4190,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10333819,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 4 | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4349,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10726418,07 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 6 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4403,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10858599,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 22-А | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4419,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10899289,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 36-А | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4364,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10764148,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 53 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 2 | 1487,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1946709,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 17 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2914 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5064166,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 45-А | 1994 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 3533,00 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 20-Б | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3082,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7600920,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 30-Б | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3075,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7584398,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 30-В | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3047,1 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7514361,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 66 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3024,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7459121,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 4-Б | 1976 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3082,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7600920,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 113-В | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3048 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7516581,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 20-А | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 5808,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14324660,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 13 | 1999 | нет данных | кирпич | 6 | 2 | 2638,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5663153,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 8-А | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4425,8 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12140544,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 43-Б | 1991 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 3131,8 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888683,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 3 В | 1994 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1375,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2831576,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 32 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3897 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9610274,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 40 | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3905,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9631236,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Межевая | 7 | 1985 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 5423 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14875993,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 56 А | 1989 | нет данных | ж/б плита | 9 | 2 | 4232 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 3499652,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ключевая | 5 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5357,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7623476,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Мстерская | 11 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3538,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8725942,09 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 13 | 1983 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 5343,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14658189,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 104 | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 2 | 4707,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3671792,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 1-А | 1985 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 2144,3 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Строительная | 10 | 1991 | нет данных | кирпич | 5 | 3 | 2485,24 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5596225,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 13-А | 1994 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 3473 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888683,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ремизная | 3 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 4 | 574,6 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999260,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 15-й Проезд | 7 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 6 | 11653,4 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 20998890,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 5 | 1979 | нет данных | Кирпич | 9 | 1 | 2569,9 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жиделева | 35 | 1963 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3534,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 23022447,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Стефенсона | 59 | 2007 | нет данных | кирпич | 8 | 5 | 10059,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 10618413,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 62 | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3856,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5663153,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Нагорная | 9 | 2001 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4758,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6806675,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 10 | 1957 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 2761,6 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 6503954,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рязанская | 9 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 6 | 11784,30 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 20 | 1973 | 1973 | железобетонные панели | 5 | 8 | 5728,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14127375,21 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демьяна Бедного | 77А | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3113 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5608700,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демьяна Бедного | 1-А | 2020 | нет данных | монолит | 10 | 1 | 4108 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 3397110,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Видный | 4 | 2020 - 2021 | нет данных | газосиликатный блок | 18 | 4 | 25140,5 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 55997040,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 78 | 2020 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 1 | 2002,9 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 1656298,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Левобережная | 12 | 2019 | нет данных | кирпич, с утеплением сенерджи | 9 | 4 | 11848,9 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 27905818,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 48 | 2014 | нет данных | стеновые трехслойные панели толщиной 400 мм | 9 | 4 | 7028,3 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 5812052,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Авдотьинская | 32 | 2014 | 2014 | кирпич, с утеплением сенерджи | 9 | 4 | 10571,4 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 24897127,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Завокзальная | 38 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 467,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1152887,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 7-А | 2014 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 2579,1 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 4779379,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жарова | 41 | 2020 | нет данных | кирпич | 18 | 2 | 10132,7 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 16558388,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 132 | 1953 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 2057 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5456603,41 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10 Августа | 58 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 5 | 7288,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 19992480,07 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинцева | 34 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3051,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4089450,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 2 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3090,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4130290,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Невская | 18 | 1997 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 2147,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5663153,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 12-А | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 2892,4 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7934229,21 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 31 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 10 | 7033,4 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 5816270,13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 10-й Проезд | 51 | 1985 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 4996,6 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9-я Сосневская | 122 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 5 | 11743,9 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 19443417,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 8 | 1999 | нет данных | кирпич | 10 | 6 | 6357 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 9088272,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 41 | 1988 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 2818,9 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 43 | 1984 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 2741,5 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 17 | 1985 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 2957,9 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10 Августа | 56 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 5622,5 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 44 | 1991 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 5825,6 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15980378,13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 59 | 1989 | 1989 | кирпич | 5 | 1 | 2465,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5717607,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Балинская | 60 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4379,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5635926,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Балинская | 62 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3649 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4884469,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 29 | 1990 | нет данных | кирпич | 10 | 3 | 8693 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 11666050,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Зеленая | 36 | 1993 | нет данных | кирпич | 10 | 2 | 6346,3 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 7777366,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Семенчикова | 22 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1823,3 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4496385,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 93 | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3458,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3954950,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пролетарская | 2-а | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3047 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5347323,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гагарина | 4 | 1988 | нет данных | кирпич | 9 | 5 | 10417,1 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 17499075,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 43-А | 1990 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 1689,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2232044,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Коллективная | 13а | 1994 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 1637,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2890202,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 43 | 1987 | нет данных | кирпич | 9 | 5 | 12406,2 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 17499075,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Полетная | 1 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 2 | 4308,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3493185,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 10 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 7 | 5402,6 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14820034,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 10 | 1989 | нет данных | кирпичный, панельный | 9 - 10 | 6 | 15446,3 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 21776621,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 88-б | 1990 - 1992 | нет данных | кирпич | п. 1 и 2: 10 эт.; п. 3: 7 эт. | 3 | 7223,3 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 19814450,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Сосневская | 45 | 1997 | нет данных | кирпич | 5 | 5 | 4081,4 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11195810,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 15а | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2952,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5046196,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 17а | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2951,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5027682,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дюковская | 38 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 2539 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4116677,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Александрова | 7 | 1991 | нет данных | ж/б плита | 10 | 4 | 10611 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 15554733,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 14 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 6306,4 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 4 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4753,3 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11721970,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 31 | 1986 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 7124,3 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Межсоюзный | 16 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4678,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3894507,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 55 | 1986 | нет данных | Кирпич | 5 | 1 | 2907 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4890841,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 31-А | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 3234,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8872653,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 124 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 9 | 20188,25 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 31498335,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 62 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3476 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5983230,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ключевая | 1 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4381,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6725593,89 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 15 | 2003 | нет данных | кирпич | 15 | 1 | 5785,2 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 15931266,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 36 | 1992 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4024,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6588861,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Александрова | 9 | 1993 | нет данных | ж/б плита | 9 | 3 | 7779 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 20 | 1984 | нет данных | кирпич | 12 | 1 | 3610 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 11038925,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жарова | 8 | 1984 | нет данных | кирпич | 9 | 9 | 20514,1 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 31498335,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10 Августа | 20-А | 1995 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3125,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5206834,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ремизная | 3-А | 1999 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 2585,9 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888683,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Авдотьинская | 26 | 1993 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4433 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6901423,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 148 А | 1996 | нет данных | кирпич | 6 | 1 | 1792,5 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 4221588,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 10 | 1993 | нет данных | кирпич | 10 | 3 | 8135,9 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 11666050,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 60А | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 2 | 4332,2 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 4 | 1999 | нет данных | кирпичные | 6 | 7 | 6550,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8069993,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 22-А | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 6395,1 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гагарина | 17 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3449,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4760860,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Бубнова | 76 | 1985 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 6213,3 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 15 | 1991 | нет данных | ж/б плита | 9 | 2 | 4878,85 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 11 | 1990 | нет данных | ж/б плита | 9 | 10 | 19194 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 34998150,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 22-Б | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 2 | 4238,9 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Наговицыной-Икрянистовой | 4 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 6 | 11977,6 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 23332100,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Александрова | 5 | 1990 | нет данных | ж/б плита | 9 | 3 | 7586 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 14 | 1990 | нет данных | слоистые ж/б панели | 9 | 4 | 10076,1 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999260,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 126 | 1994 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3780,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6294813,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Родниковская | 50-А | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 3245,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4679725,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 42 | 1986 | нет данных | кирпич | 12 | 1 | 4193,2 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 4666420,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Радищева | 12Б | 2000 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4196 | 2028 | капитальный ремонт фундамента | 2758198,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гагарина | 15 | 1995 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2986,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4475579,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Петрозаводская | 1 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3824,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6715846,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 37 | 1990 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 5976,4 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 16В | 1995 | 2011 | кирпич | 8 и 12 | 3 | 6528,40 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4584976,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 13 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 7 | 2690,2 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 24498705,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Александрова | 3 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 5 | 11002,6 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 17499075,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 9 | 1990 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 5890,8 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 5-В | 1984 | нет данных | Кирпич | 9 | 6 | 13872 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 20998890,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 16 | 1984 | нет данных | кирпич | 9 | 8 | 15034,5 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 27998520,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 5 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 6 | 11846,16 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 20998890,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 6 | 1984 | нет данных | ж/б плита | 9 | 3 | 5930 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 148 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 3 | 7047,8 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 11666050,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 9 | 1987 | нет данных | ж/б плита | 9 | 7 | 19781,74 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 24498705,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 24, корп. N 4 | 1991 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 971,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5227526,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 84 | 1992 | нет данных | кирпич | 6 | 2 | 2673,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5797653,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 371 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 2 | 5832,9 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 316 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3472,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4527854,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Бубнова | 47 | 1987 | нет данных | кирпич | 14 | 2 | 5227,9 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10888313,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маяковского | 26 | 1986 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 3493,9 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 4 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 4 | 7925,4 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999260,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 20 | 1989 | нет данных | ж/б плита | 9 | 7 | 13696 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 24498705,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 7А | 2001 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3074,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8984811,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Ключевая | 9 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 300.7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2769069,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ключевая | 4 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 310,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2855491,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ключевая | 6 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 310,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2868951,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ключевая | 8 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 307,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2835657,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Парковская | 23 | 1951 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 994,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7083830,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красногвардейская | 5 | 2000 | нет данных | кирпич | 4 | 5 | 4139,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7449225,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рязанская | 9 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 6 | 11784,30 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499815,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 19 | 2014 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 9233,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 10019425,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 37 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 2 | 4197 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Новая Ильинка | 30 | 2018 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2294,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4550652,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Новая Ильинка | 32 | 2020 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2946,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5844301,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Новая Ильинка | 35 | 2019 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3728,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7395376,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Новая Ильинка | 34 | 2019 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 4883,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 8132236,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Новая Ильинка | 36 | 2019 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 4419,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 8766239,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Новая Ильинка | 29 | 2020 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 5554 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 11016064,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Новая Ильинка | 1-А | 2019 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 2739 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5965914,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 36, корп. 2 | 2020 | нет данных | блоки из газобетона | 18 | 1 | 10434,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3979454,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10 Августа | 85 | 2019 | нет данных | ж/б плита | 21 | 1 | 11921,38 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3808797,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Карла Маркса | 8 | 2019 | нет данных | кирпич | 22 | 1 | 15232,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5064166,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 26 | 2019 | нет данных | кирпич, монолит с пеноблоками и утеплитель фасада | 14, 20 | 2 | 12852,65 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 13940070,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 29-А | 2019 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 1 | 3547,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3321657,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Педагогический | 3 | 2018 | нет данных | монолит | 9 | 1 | 3234,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2870293,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Минский | 4, корп. 1 | 2020 | нет данных | кирпич | 4 | 1 | 2277,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5989874,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Межевая | 4 | 2020 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 8251,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7775945,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Полевая | 36, корп. 2 | 2020 | нет данных | кирпич | 7 | 2 | 4336 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4819125,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лебедева-Кумача | 1А | 2020 | нет данных | кирпич | 8 | 1 | 3417,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3664713,82 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 23 | 2019 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 6976,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5189953,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Новая Ильинка | 33 | 2019 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3771,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7479816,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 67Б, корп. 1 | 2019 | нет данных | газосиликатный блок | 17 | 1 | 9802,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3385367,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Балахнина | 44 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 384,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3541915,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Наумова | 3А | 2019 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 5637,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3131070,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Новая Ильинка | 13 | 2014 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1303,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4308102,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Новая Ильинка | 14 | 2014 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1300,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4300168,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Водонапорная | 17 | 2014 | нет данных | газосиликат | 9 | 4 | 10719,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6490845,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 2 | 1958 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 442,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3881938,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Московский | 21 | 2014 | нет данных | Стеновые трехслойные панели толщиной 400 мм | 17 | 3 | 17550.20 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 15029138,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Рождественский | 6 | 2015 | нет данных | железобетонные панели | 17 | 5 | 31812,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7360466,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 49-А | 2014 | нет данных | кирпич | 4 | 5 | 4541,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6806675,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 42 | 2014 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 3353,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5379995,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Александрова | 9-А | 2011 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 1 | 1634 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7971977,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 7-Б | 2021 | нет данных | ж/б плита | 12 | 2 | 8550,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4126478,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Полевая | 36, корп. 1 | 2020 - 2021 | нет данных | кирпичный | 17 | 2 | 9984,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4540052,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Багаева | 39 | 1997 | нет данных | кирпич | 7 | 1 | 1252,3 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2949341,82 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ломоносова | 3 | 2014 | нет данных | кирпич | 10 | 2 | 4393,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4819125,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 13 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 5806,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6185906,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 37 | 1988 | нет данных | кирпичный | 5 | 1 | 2400,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4891004,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинцева | 10 | 1993 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 961,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4906251,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Александрова | 15 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 9 | 17387,4 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 31498335,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Майорова | 16 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 4 | 7689,1 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999260,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 17 | 1991 | нет данных | ж/б плита | 9 | 2 | 3844,6 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 9 | 1988 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 5732,2 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 2 | 1985 | нет данных | ж/б плита | 9 | 9 | 17204 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 31498335,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 10 | 1987 | нет данных | ж/б плита | 9 | 3 | 5738 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 333 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3486,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4600332,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Авдотьинская | 24 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2978,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4116677,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Водонапорная | 19 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2984,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4160239,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Водопроводная | 1 | 1994 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 2841 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3696024,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Водопроводная | 80 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 2348,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4296373,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ключевая | 1-А | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3031,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4911696,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ключевая | 1-Б | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3051 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4933478,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 101 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 2363,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5565137,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 12 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2917,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4523552,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 14 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2991,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4595866,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 6 | 1991 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3838,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7387366,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 80 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2951,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5281979,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 211 А | 1988 | нет данных | ж/б плита | 9 | 2 | 3875,8 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Водопроводная | 74 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3049,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 8168010,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 6 | 1992 | нет данных | кирпич | 5 | 3 | 2758,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7623476,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 63-В | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 2504,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7895743,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 10-А | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2977,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5281979,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 26 | 1993 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 2923,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5249307,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 15 | 1985 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 3744 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 7 | 1994 | нет данных | кирпич | 10 | 3 | 7333,1 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 11666050,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 330 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 3448,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4546858,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пролетарская | 20 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4181,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6098780,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ярославская | 14 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 5741,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15748583,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рязанская | 11 | 1995 | нет данных | кирпич | 10 | 5 | 11049,6 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 19443417,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Союзная | 8 | 1995 | нет данных | кирпич | 6 | 3 | 2809,7 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6928916,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Наговицыной-Икрянистовой | 2 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3497,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9593274,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 38-А | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3797,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7340318,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 11 | 1989 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1848,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6316594,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 61 | 2000 | нет данных | кирпич | 9 - 10 | 4 | 9665 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 15165861,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 16 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 5805,8 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 152а | 1986 | 2009 | железобетонные панели | 9 | 3 | 6576,8 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 160 | 1987 | 2009 | железобетонные панели | 9 | 3 | 6552,9 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 50 | 1992 | нет данных | кирпич | 5 | 12 | 7504,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 20584996,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Белороссова | 24 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3592,9 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9855791,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 140 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3119,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8556371,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 8а | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 4 | 9221,3 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 23726958,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 7 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 10 | 17573 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 34998150,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сарментовой | 10 | 1987 | нет данных | кирпич | 6 | 10 | 7598 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 19821037,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 138 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3115,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8545398,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Котовского | 25 | 1992 | нет данных | кирпич | 9 | 4 | 7837 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 21497909,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 96 | 1984 | нет данных | кирпич | 10 | 4 | 10522,4 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 15554733,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 44 | 1992 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 3241 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 7633008,74 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 44 Б | 1988 | нет данных | ж/б плита | 5 | 3 | 2636 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7230890,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 63 | 1984 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 3995,1 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 82 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 5 | 10073,1 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 17499075,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лазарева | 6 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 5918,1 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 110 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 2 | 3940,2 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 209 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 5890 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 156 | 1985 | 2009 | железобетонные панели | 9 | 2 | 3885,1 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 108 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 5875,4 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 211 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 5841,2 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499445,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 18 | 1992 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2310,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4413992,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 2 А | 1985 | нет данных | кирпич | 6 | 6 | 5305,6 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14553950,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ДСК | 5, подъезды N 3, 4, 5 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 3 | 7715,6 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 11666050,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Нижняя | 17 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3662,5 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10046713,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 15 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 9 | 6244,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 11435214,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Петрозаводская | 5 | 1999 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3722 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5779030,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 119 | 1990 - 1991 | нет данных | кирпич | 3./5./7 | 3 | 8101,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 22223193,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 45 | 1985 | нет данных | кирпич | 9 | 6 | 12184 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 20998890,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 6-я Меланжевая | 1 | 1990 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 2348,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4691704,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 44 | 1985 | нет данных | ж/б плита | 5 | 4 | 3035 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8325399,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 44 А | 1988 | нет данных | ж/б плита | 5 | 4 | 3035 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8325399,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 46 А | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3044 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8350087,72 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 46 | 1985 | нет данных | ж/б плита | 5 | 4 | 3060 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8393977,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Футбольная | 2 | 1996 | нет данных | ж/б блоки | 9 | 4 | 7239,8 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999260,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 4 | 1984 | 2009 | кирпичный | 5 | 4 | 3415,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9368886,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 17 А | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 2 | 2789,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 15246952,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 11 | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3385,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7514569,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жиделева | 27 А | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 1794,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2880367,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Александрова | 3А | 1997 | нет данных | кирпич | 6 | 1 | 1348,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4062223,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Симонова | 3 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4401,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 8440277,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 46 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 2 | 2231,5 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6121294,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 41-Б | 1990 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1789,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7296755,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 158 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 16 | 4 | 14202,4 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 58874269,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 98Б | 1968 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1760 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4703663,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 87 | 1964 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2685,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 19126341,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 7Б | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3786,00 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4301818,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Коммунальная | 5 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 7676,80 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 9846263,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 245 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3407,80 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5140400,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 312 | 1982 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 6505,00 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5663153,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 37а | 1996 | нет данных | кирпичные | 11 | 2 | 7526,90 | 2028 | капитальный ремонт фундамента | 4947732,45 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 11-А | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3129,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3822628,68 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Дунаевского | 3 | 1967 | 2009 | кирпичные | 4 | 2 | 1556,1 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 3664833,35 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 5 | 1958 | 2005 | кирпичный, оштукатуренный | 2 | 2 | 611 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4179459,70 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красноветкинская | 7 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3118 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8553079,34 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бекренева | 3-А | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3060,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4558294,11 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 14-А | 1981 | 2013 | кирпичный | 5 | 2 | 3335,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4345381,32 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 25-А | 1979 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 3667,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5857552,24 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 5 | 1977 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 3744,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5298315,82 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица 50-летия Комсомола | 31 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3941,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6739555,86 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 8 | 1981 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 2641,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5445340,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок 3-й Трудовой | 9-а | 1998 | нет данных | кирпичный | 5 | 16 | 12093,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 37534728,62 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Григория Королева | 9 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3111,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5300493,96 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Дунаевского | 7 | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1396,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4172375,87 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 9-а | 1976 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3043 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7504251,01 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Карла Либкнехта | 2 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3297,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6142343,52 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Дунаевского | 16 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3155,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4856698,75 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Высоковольтная | 37-А | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3317,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5581473,50 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Спортивная | 2-а | 1988 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6047 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 8603637,20 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Молодежная | 5 | 1993 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 5557,41 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 9298462,58 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Маршала Василевского | 21 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 10 | 7695,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 11505458,89 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 3-Б | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3818,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5129510,28 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 12 | 1988 | 2009 | железобетонные панели | 5 | 6 | 4669,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12809319,85 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Фурманова | 1 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3039,95 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6398274,50 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Маршала Василевского | 29-А | 1991 | нет данных | кирпичный | 5 | 6 | 4652,8 | 2027 | капитальный ремонт подвальных помещений | 645110,72 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 9-Б | 1973 | 2013 | железобетонные панели | 5 | 6 | 3881,3 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 3209641,04 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Ермака | 1-Б | 1981 | нет данных | кирпичный | 4 | 1 | 1361,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2417730,96 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Наволокская | 3 | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4968,8 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 11702219,63 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красноветкинская | 13 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 6140,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 9257078,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Смольная | 9 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6066,6 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 14287692,32 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 10 | 1993 | 2008 | железобетонные панели | 5 | 7 | 5142,3 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14105997,40 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красноветкинская | 17 | 1987 | нет данных | кирпичный | 5 | 8 | 4534,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6831723,56 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Маршала Василевского | 25-А | 1987 | 1987 | железобетонные панели | 5 | 8 | 6119,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 9085005,26 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Маршала Василевского | 25 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 6198,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 9053966,82 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бекренева | 5 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4523,9 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 3741039,11 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 184 | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4513,8 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 3732686,91 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красный Металлист | 12 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6324 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 14893905,36 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 5 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 5312,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13100257,05 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бекренева | 6 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3285,5 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 7737812,47 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Дунаевского | 4 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5186,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6273031,68 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Григория Королева | 9-а | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4639 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6830634,50 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Маршала Василевского | 23 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4634,3 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12712487,36 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Колхозная | 16 | 1991 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 3676,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5173073,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 58 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6138,1 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 14456084,83 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 52-А | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4658,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6690144,72 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 13 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4584,9 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 3791483,06 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Виноградова | 10 | 1982 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 769 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4802836,74 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 52 | 1975 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 5876,2 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 4859323,59 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 6 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3434,2 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 8088021,79 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 3-А | 1975 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 3876,2 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 9128993,67 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 108 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5178,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6898047,81 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 102 | 1976 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 4084,6 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 9619804,84 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 11-Б | 1976 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5429 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 4489511,55 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 12-А | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4573 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6534408,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Баумана | 6 | 1990 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 2457,9 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6742339,23 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красный Металлист | 14(2) | 1990 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 5659,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 11086712,24 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Наволокская | 13 | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5044,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7600605,57 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Баумана | 8 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3114,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5183963,68 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 29-Б | 1976 | 2009 | кирпичные | 4 | 4 | 4153,7 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 9782545,02 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Декабристов | 15 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3055,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6534408,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ломоносова | 21/10 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4565,26 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6381938,48 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 126 | 1978 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 3050,1 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 7183412,51 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 66 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 6511,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5456230,68 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бориса Кустодиева | 2 | 1976 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 3209,2 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 7558115,29 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Баумана | 8-Б | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4549,8 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 3762457,11 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Шуйская | 28 | 1975 | нет данных | кирпичный | 3 | 3 | 1404,90 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 3308736,19 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 18 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3069,50 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4969961,82 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 104 | 1978 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 4068,10 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 9580945,03 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Олеко Дундича | 18 | 1979 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 512,90 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3215350,44 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Маршала Василевского | 19 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4545,20 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6384661,15 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Желябова | 5-А | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3214,10 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5757357,98 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Третьяковская | 34 | 1989 | нет данных | кирпичные | 5 | 7 | 4886,50 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 8521957,10 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок 4-й Трудовой | 35 | 1975 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 434,60 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2698939,23 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 18 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3080,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4345381,32 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Маршала Василевского | 23-А | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4643,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6818110,21 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 24 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4631,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6746122,82 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Дунаевского | 1 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4578,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6914492,73 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Дунаевского | 3 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5099,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6512626,64 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Высоковольтная | 35-А | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3793,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5042384,84 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 20 | 1987 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 4775,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 12415375,20 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Декабристов | 20 | 1986 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 4934 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3965296,59 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 6-Б | 1996 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 842,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5397878,46 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 18-А | 2013 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 4 | 9201,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7139929,81 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 22 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 4 | 7646,3 | 2027 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999260,24 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 30 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5370,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7449225,12 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 67 | 1995 | нет данных | железобетонные плиты | 5 | 4 | 3051,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7023944,07 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 57 | 1993 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 3940,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 11815120,06 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 69/2 | 1997 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 3 | 2664,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3132704,10 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 9А | 2014 | нет данных | кирпич | 3 | 4 | 4768,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5328809,72 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 55 | 1988 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 5919,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7801538,62 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 5 | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1239,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4894816,13 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 8 | 1930 | нет данных | кирпичные, бревенчатые | 2 | 2 | 417,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1030077,44 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 11 | 1928 | нет данных | кирпичные, бревенчатые | 3 | 1 | 400,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 986921,21 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 15 | 1966 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 1546,8 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3814517,08 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 28/7 | 1975 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1496,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3466118,02 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 24/2 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1356 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3343990,92 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 28/6 | 1961 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 968,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2388882,01 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 28/5 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 937,9 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2312927,05 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 7 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 340 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 838463,80 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 1 | 1928 | нет данных | кирпич, дерево | 3 | 1 | 356,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 879647,17 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 64 | 1928 | нет данных | кирпичные, бревенчатые | 3 | 1 | 384,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 947464,09 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 3 | нет данных | нет данных | кирпич, дерево | 2 | 1 | 431,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1064109,21 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 6 | 1928 | нет данных | кирпичные, бревенчатые | 3 | 1 | 386,1 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 952149,63 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Курортная | 10/1 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 983 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 2315102,62 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 23 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 304 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 749685,28 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 13 | 1950 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 708,7 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 1669087,72 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 29 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 310,6 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 765961,34 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 73, корп. 1 | 2014 | нет данных | кирпичные | 17 | 1 | 12842,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5096293,71 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 18 | 2014 | нет данных | кирпич | 8 | 2 | 3980 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4778830,38 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 5 | 1930 | нет данных | кирпич, дерево | 2 | 1 | 425,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1048572,96 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Курортная | 15/6 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1359,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 8513346,89 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 23 | 1971 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4470 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7485708,90 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 19 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 341,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 841423,08 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 9 | 1965 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 1155,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2849297,28 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 10 | 1966 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 2592,7 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2144033,27 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Дзержинского | 3 | 1962 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 945 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2330436,15 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Курортная | 16/8 | 1957 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 983 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2315102,62 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 3/7 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 995 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2343364,30 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 12 | 1968 | нет данных | панели, блоки | 5 | 4 | 3563,7 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8788333,66 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 14 | 1971 | нет данных | панели, блоки | 5 | 4 | 4393 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 3632791,35 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 1/3 | 1970 | нет данных | панели, блоки | 5 | 4 | 3580 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2960481,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 1/2 | 1969 | нет данных | ж/б | 5 | 4 | 3574,8 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8815707,04 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 42 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 6 | 851,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2099612,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Курортная | 14 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 615 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1448411,10 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Курортная | 13 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 600 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1413084,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Заводская | 5 | 1963 | нет данных | панели, блоки | 5 | 4 | 3489,5 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8605351,27 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Курортная | 12 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 604,1 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1422740,07 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 17 | 1967 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3565,5 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8792772,59 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 16 | 1970 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2586,6 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6378736,66 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 1/1 | 1967 | нет данных | панели, блоки | 5 | 4 | 2597 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6404383,79 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 27 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1094,1 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2576758,67 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 29 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1093,6 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2575581,10 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 20-А | 2017 | нет данных | монолитный, железобетонный | 9 | 3 | 9958,1 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 8234850,80 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Шестагинская | 48 | 1977 | нет данных | слоистые железобетонные панели | 5 | 8 | 7518,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5567890,38 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Красноармейская 2-я | 82 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 4 | 1 | 1017,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1633602,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Красных Зорь | 1 | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3974,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10901747,25 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Ульяновская | 8/38 | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 5 | 5533,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15178835,54 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Першинская | 2 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3029,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8310312,34 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Грозилово | 47 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 561,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1539993,18 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Шестагинская | 85 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3927,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6381938,48 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 1-а | 1980 | нет данных | ж/б плита | 5 | 3 | 2107,31 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3073349,90 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | переулок Солнечный | 2 | 1957 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 984 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3520663,51 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 24 | 1957 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 984 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3520663,51 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 26 | 1957 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 1098,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3520663,51 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 28 | 1957 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 984 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3520663,51 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Красных Зорь | 2 | 1973 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5730,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5989874,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Красных Зорь | 6 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5727,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5989874,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | местечко Лифаново | 6 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 351,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1310508,55 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Индустриальная | 14 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 4 | 394,4 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 928867,22 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 23 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 549,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3570250,32 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | переулок Солнечный | 4 | 1958 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1360,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4023615,44 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Неделина | 1 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4791,80 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6371047,80 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 7 | 1963 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 3132,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8591757,47 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Южная | 10Б | 1981 | 2004 | кирпичные | 5 | 3 | 7433,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8777888,08 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кохомская | 10 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 449 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1910508,95 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 15 | 1936 | нет данных | смешанная | 2 | 1 | 386 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1640615,03 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Васильевская | 4/9 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 408.4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2091146,62 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Дубковская | 9А | 1960 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 337,7 | 2027 | капитальный ремонт фундамента | 221983,72 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 41 | 1973 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 10 | 7312,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 10362482,02 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 10А | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 1 | 1763,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5336433,20 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 70 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 4 | 4278,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6377418,85 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | микрорайон Афанасьева | 13 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 5 | 3978,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5888590,68 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 82 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3698,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5336433,20 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Первомайская | 2/1 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 615,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2646235,53 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 84 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 6 | 5548,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15221354,06 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Спортивная | 1 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 8 | 5391,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5951756,62 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 53 | 1962 | нет данных | железобетонные панели | 4 | 2 | 1269,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2734358,38 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Зинаиды Касаткиной | 28 | 1917 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 293,4 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 480090,42 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Северная | 19 | 1991 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 974,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7017242,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Южная | 10А | 1975 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 6 | 3746,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5026048,82 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Школьная | 6, корп. N 1 | 1963 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1664,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3896106,50 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Фрунзе | 14 | 2015 | нет данных | кирпичные | 6 | 3 | 4349,1 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений | 603002,72 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 99 | 1972 | нет данных | кирпичные | 6 | 6 | 4881,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13390589,10 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Ленина | 3/5 | 1932 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 1513 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2295869,30 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Костромская | 19А | 1917 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 201,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 854734,93 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 152 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6624 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8747938,71 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 13 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 6 | 3877,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6806675,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 23 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 3 | 3646,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5260198,44 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 6б | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 5 | 4469,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5172528,47 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 34Б | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4268,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7917524,36 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 1А | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4413,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 22973344,93 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 25 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 3 | 3191,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5167627,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 8 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4749 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6768557,62 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Правда | 5 | 1936 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 491,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2089446,50 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Строителей | 5А | 1996 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4516,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6265952,74 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 5-я Северная | 40 | 1986 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 908,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2491310,67 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 6А | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 1 | 1751,1 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4803494,94 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 14 | 1998 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6445,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8576410,50 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Южная | 18 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 4 | 4483,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6588861,40 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Строителей | 3 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4368,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6265952,74 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Дубковская | 11 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 294,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1252987,85 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Красноказарменная | 1 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4635,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6058572,41 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 19/44 | 1997 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 969,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6986781,53 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Комсомольская | 12 | 1932 | нет данных | кирпичные | 4 | 12 | 7769,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 8642272,60 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 39 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3332 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5230249,07 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 12 | 1949 | нет данных | дерево | 3 | 4 | 2300,8 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6311393,50 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Комсомольская | 10 | 2016 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3045,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5177571,35 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 17 | 1917 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 168,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 714475,09 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Костромская | 18 | 1953 | нет данных | дерево | 1 | 2 | 193,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1646565,45 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 49А | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4477,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6643314,80 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 34А | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 8 | 6163 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 8712544,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Строителей | 7Б | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 4 | 3985,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4138458,40 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 10Б | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3508,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5172528,47 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Строителей | 5Б | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 4 | 3042 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4149349,08 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 2 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 10 | 7393,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 40262299,43 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 49 | 1994 | нет данных | кирпичные | 6 | 8 | 6802,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 10193676,48 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 127 | 1987 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 5523,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 8560074,48 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 12 | 1972 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3493 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8613982,51 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Спортивная | 9а | 1986 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 921,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2272483,51 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Калинина | 31 | 1983 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2642,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6516096,76 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 22 | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5355,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13206544,67 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 66 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 321,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 793088,11 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 44 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 5016,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12371286,76 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 10 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3466 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8547398,62 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 10а | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3294,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8125454,04 |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Есиплево | улица Льнозаводская | 6 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 364 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1676034,18 |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Есиплево | улица Административная | 3 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 652 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2238490,28 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха | улица Центральная | 35 | 1968 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 378,40 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1741913,80 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха | улица Центральная | 19 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 733,30 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2595249,04 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Фабричная | 9 | 1974 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 900,20 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1464328,33 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Дубинина | 7 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 500,30 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2303661,52 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 3 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 436,20 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1075699,73 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 5 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 488 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1203442,16 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Школьная | 5 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 514,70 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2369541,14 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 18 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 512 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2357498,62 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Почтовая | 1 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 274,30 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1263046,89 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Почтовая | 3 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 291,60 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1342385,79 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Школьная | 1 | 1968 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 494,50 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2276742,96 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Школьная | 3 | 1968 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 757 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3485244,36 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Парковый | 10 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1226,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5647937,66 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 1 | 1986 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1302,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3211316,35 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Школьная | 7 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 475,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2188195,09 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Фабричная | 3 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 757 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3485244,36 |
| Заволжский муниципальный район | Сосневское сельское поселение, с. Долматовский | улица Лесная | 4 | 1975 | нет данных | дерево | 1 | 2 | 315,90 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1454310,30 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 29 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3631.0 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3954405,91 |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Есиплево | улица Административная | 6 | 1984 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 611 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1438990,54 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Школьная | 4 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 560 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2578514,12 |
| Заволжский муниципальный район | Сосневское сельское поселение, с. Долматовский | улица Центральная | 10 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 629,20 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2896578,09 |
| Заволжский муниципальный район | Сосневское сельское поселение, с. Жажлево | улица Железнодорожная | 18 | 1990 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 364 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1676034,18 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 15 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 701,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4901160,30 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Залесье | без улицы | 1 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 629,6 | 2028 | капитальный ремонт системы вентиляции | 1727074,65 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Залесье | без улицы | 2 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 617,5 | 2028 | капитальный ремонт системы вентиляции | 1693882,78 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Залесье | без улицы | 4 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 769,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5132234,84 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Залесье | без улицы | 3 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 723,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3745220,92 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Совхозная | 2 | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 601,2 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 497162,34 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Совхозная | 4 | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 591,6 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 489223,62 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 3 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 277,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 364492,50 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 9 | 1991 | нет данных | блочный | 2 | 2 | 657,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 864454,28 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 1 | 1987 | нет данных | кирпич | 4 | 1 | 596,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 784302,72 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 26 | 1992 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 2354,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4428695,02 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 18 | 1987 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 700,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 920297,58 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 20 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 3 | 697,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 916092,91 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 14 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 2 | 684,1 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 898880,04 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 16 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4383 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10808784,81 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Котцыно | улица Новая | 2 | 1985 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1093,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1250843,72 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Светлый Луч | без улицы | 18 | 1987 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 934,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7008033,02 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 7 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 1 | 285,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 375266,98 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 11 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 280,8 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 368959,97 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Парковая | 57 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 5539,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13661781,19 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 18 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2978,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7345682,71 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Парковая | 55 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2750,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4932606,79 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 9 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 2 | 579,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4314052,47 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 22 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 3 | 686,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5202364,75 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 12 | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4420,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12126006,17 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Центральная | 54-А | 2015 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 1 | 1249,9 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 1033604,81 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 15 | 2015 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 725,6 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 1708889,58 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 25 | 2016 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1079,5 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 2542654,30 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Востра | без улицы | 22 | 2015 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 2 | 764,7 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 632368,67 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 7 | 2015 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 1140,4 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 2685801,66 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Садовая | 17, литер 1 | 2015 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 1 | 1105,8 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 914441,31 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Садовая | 17, литер 2 | 2015 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 891,5 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 737225,93 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 4 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 3 | 678,1 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 560754,80 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 2 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 579,4 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1589369,52 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 9 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 579,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3606377,85 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 10 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 605,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3636129,94 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 11 | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 581,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4080286,08 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 5 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 538,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3590085,04 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 10 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 556,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4390557,83 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 21 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 573,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3694217,35 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Залесье | без улицы | 5 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 577 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5178279,73 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 17 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3710,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9150845,95 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 7 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 2 | 882,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1986460,03 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 6 | 1988 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 593 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1955966,13 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Тимошиха | улица Советская | 1 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 1019,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1166424,63 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Железнодорожной станции Ермолино | улица Завокзальная | 1А | 1990 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 597 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1370712,00 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Железнодорожной станции Ермолино | улица Дачная | 1 | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 588,6 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1351425,60 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 4 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 576,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3845102,92 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 5 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 577 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3813934,07 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Залесье | без улицы | 6 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 576,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3656248,02 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 10 | 1992 | нет данных | блочный | 3 | 2 | 995 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1307390,20 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Автодоровская | 14 | 1986 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 901,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3674515,43 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Востра | без улицы | 4 | 1986 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 671,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 882324,14 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 14 | 1995 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 11 | 8487,8 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 23283138,81 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Котцыно | улица Новая | 3 | 1990 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 653,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3468951,55 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 6 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 1 | 270,8 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 355820,37 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 8 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 272,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2152067,55 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 15 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 1 | 287,3 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 377500,71 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 16 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 1 | 286,8 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 376843,73 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 17 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 1 | 272,9 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 358579,68 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Юрьевское | без улицы | 1 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 552,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 631999,23 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Юрьевское | без улицы | 2 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 682,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3717593,98 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Тимошиха | улица Советская | 7 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 1006,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3906023,86 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Тимошиха | улица Советская | 8 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 1019,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3866354,41 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Железнодорожной станции Ермолино | улица Завокзальная | 2а | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 579,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3742387,39 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Сосновая | 11 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 593 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1462379,51 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Садовая | 7 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 583,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3723261,05 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Железнодорожной станции Ермолино | улица Завокзальная | 1б | 1998 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 534,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3785740,43 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Чернореченский | улица Ленина | 2 | 1968 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 2090,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 5155072,73 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Парковая | 31 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 725,3 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1708183,04 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Чернореченский | улица Ленина | 4 | 1930 | нет данных | пенобетонные блоки | 4 | 6 | 2698,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6653703,47 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Набережная | 6 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 379,7 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 894246,66 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Богданиха | без улицы | 1 | 1964 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 951,5 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2240915,71 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Богданиха | без улицы | 2 | 1964 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 947,7 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2231966,18 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Чернореченский | улица Ленина | 3 | 1967 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 2027,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3607537,75 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Богданиха | без улицы | 3 | 1973 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 943,7 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2222545,62 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Богданиха | без улицы | 4 | 1965 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 942,4 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2219483,94 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Садовая | 5а | 1956 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 510,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2606849,44 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Садовая | 1 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 502,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2662103,31 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Загородная | 2 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 451,7 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1063816,74 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Чернореченский | улица Ленина | 1 | 1972 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3019 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7445065,33 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Стромихино | без улицы | 36 | 1960 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 414 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 543979,44 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Загородная | 4 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 464,9 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1094904,59 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Садовая | 21 | 1963 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 391,7 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 514678,13 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Коммунальная | 43 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 408,9 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 963016,75 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Коммунальная | 44 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 398,5 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 938523,29 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Озерный | улица Садовая | 64/2 | 1960 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 624,7 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1471255,96 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Железнодорожной станции Ермолино | улица Новая | 14 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 319,2 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 751760,69 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 13 | 1967 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1261,7 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3111440,52 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица 3-я Яковлевская | 1 | 1968 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 303 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 713607,42 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Центральная | 49 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 450,3 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1110471,32 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 1 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 303 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 398129,88 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Автодоровская | 10 | 1969 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 477,9 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1178534,85 |
| Ильинский муниципальный район | Аньковское сельское поселение, с. Аньково | улица Советская | 103 | 1979 | 1979 | Кирпич | 2 | 2 | 731,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5737193,92 |
| Ильинский муниципальный район | Аньковское сельское поселение, с. Аньково | улица Советская | 95 | 1983 | 1983 | железобетонные панели | 2 | 2 | 611,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2852813,63 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Школьная | 3 | 1979 | 1979 | кирпич | 2 | 3 | 880,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3751022,46 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 12 | 1973 | 1973 | кирпич | 2 | 2 | 455,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3278396,52 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 69а | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 450,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3554665,89 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Школьная | 6 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 | 2 | 778,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3738498,18 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Школьная | 5 | 1978 | 1978 | кирпич | 2 | 2 | 579,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4190085,45 |
| Ильинский муниципальный район | Аньковское сельское поселение, с. Аньково | улица Красная | 2 | 1980 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 788,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6068717,16 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 82 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 | 3 | 937,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7735542,36 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Красная | 54 | 1978 | 1978 | кирпич | 2 | 2 | 582,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4641325,42 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Красная | 56 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 | 2 | 579,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4641325,42 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 69 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 325,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2118065,17 |
| Ильинский муниципальный район | Аньковское сельское поселение, с. Аньково | улица Советская | 15 | 1970 | 1970 | кирпич | 2 | 1 | 205,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1740497,03 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Станко | улица Волжская | 1 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 407,4 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 959484,04 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Вилкова | 1 | 1918 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 3531,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8217242,80 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, д. Дьячево | микрорайон санаторий "Решма" | 3 | 1988 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 3923 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, д. Дьячево | микрорайон санаторий "Решма" | 4 | 1987 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 4525,1 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, д. Дьячево | микрорайон санаторий "Решма" | 1 | 1987 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 3865,2 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, д. Дьячево | микрорайон санаторий "Решма" | 9 | 1992 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 4362,4 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Заречная | 33 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 559,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3740262,24 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 57а | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3536 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5989874,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Карла Маркса | 12 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 539,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3754429,90 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 20 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2640,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6942153,40 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 10 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 563,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1389877,05 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 7 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 506,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3754429,90 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Карла Маркса | 14 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 532,9 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 1255054,11 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 12 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 557 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1373600,99 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Карла Маркса | 4 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 519,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3754429,90 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Заречная | 31 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 506,6 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 1193113,92 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Волжская | 29 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 509,3 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 1199472,80 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Карла Маркса | 2 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 499,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3754429,90 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Заречная | 30 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 504 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 1186990,56 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Волжская | 28 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 499,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3244394,14 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Заречная | 34 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 933,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6077926,14 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Карла Маркса | 8 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 485,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3754429,90 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Карла Маркса | 10 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 480,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3754429,90 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 9 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 541,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3754429,90 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Станко | улица Волжская | 4 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3119,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4900806,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 11 | 1963 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 803,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3471076,70 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 14 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 321 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 791608,47 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 11 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 376,6 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 886945,72 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Советская | 18 | 1961 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1492,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6233770,40 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 15 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 336,1 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 828846,13 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Советская | 16 | 1965 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1480,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6233770,40 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 24 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4774,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6806675,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Спортивная | 29 | 1928 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 376,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2762693,70 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 18 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 945,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6205435,08 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 16 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 494,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3612753,30 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 16 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 833,4 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2055222,74 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 8-е Марта | 2 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4510,6 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12373162,18 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 13 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 324,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2266825,60 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 42 | 1926 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 301,3 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 709603,68 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 44 | 1926 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 304,5 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 717140,13 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 46 | 1926 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 394,4 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 928867,22 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Станко | улица Волжская | 2 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 568,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3825268,20 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Советская | 10 | 1966 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 534,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3187723,50 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 22 | 1986 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 2395,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7508859,80 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 48 | 1926 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 277,1 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 652609,29 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Ульянова | 9 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 300,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2210154,96 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Спортивный | 7 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 441,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3683591,60 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 8-е Марта | 4 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3159 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8665547,67 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Ульянова | 1 | 1905 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 206,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1459268,98 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 21 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 600,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3966944,80 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Карла Маркса | 51 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 345,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2380166,88 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Карла Маркса | 53 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 332,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2380166,88 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 8-е Марта | 12 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 322,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2380166,88 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 2 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 319,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2380166,88 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Спортивный | 5 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2806,8 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7699417,28 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Заречная | 38 | 1986 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1078,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4037783,10 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Советская | 26 | 2014 | нет данных | каркасные панели | 3 | 1 | 1278,1 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1056924,80 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, д. Дьячево | микрорайон санаторий "Решма" | 7 | 1991 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 4362,4 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Аптечный | 6 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 1631 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8545916,60 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, д. Дьячево | микрорайон санаторий "Решма" | 2 | 1987 | нет данных | кирпичные | 9 | 3 | 4595,1 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Садовая | 7а | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 2213,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 5459139,16 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Станционная | 11а | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 906,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 9917362,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, д. Коромыслово | без улицы | 6 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 952,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5989874,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Молодежная | 1 | 1984 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 878 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2165209,46 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Техническая | 3 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 437,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3727582,18 |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Центральная | 16 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 486,20 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3469022,39 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Октябрьская | 11 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 414,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2749234,42 |
| Комсомольский муниципальный район | Писцовское сельское поселение, с. Писцово | улица Мичурина | 10 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3073,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4192911,80 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Почтовая | 14 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 984,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6511456,54 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, д. Коромыслово | без улицы | 5 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 787,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5092565,39 |
| Комсомольский муниципальный район | Писцовское сельское поселение, с. Писцово | улица Комсомольская | 39 | 1976 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 899,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5454549,10 |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Кирова | 8 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 772,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2141087,62 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Почтовая | 18 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1009,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6566285,38 |
| Комсомольский муниципальный район | Писцовское сельское поселение, с. Писцово | улица Комсомольская | 41 | 1978 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 744,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4817004,40 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Чкалова | 2 | 1973 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4329,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10677343,28 |
| Комсомольский муниципальный район | Писцовское сельское поселение, с. Писцово | улица Социалистическая | 2б | 1973 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 736,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4817004,40 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица 40 лет Октября | 12 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 674,9 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1664350,64 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 7 | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3175 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7829772,25 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 34 | 1983 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5317,7 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13113820,44 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Первомайская | 10 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3877,8 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9562926,25 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Первомайская | 11 | 1976 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 2538 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6258885,66 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Колганова | 7 | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5524 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13622570,68 |
| Комсомольский муниципальный район | Новоусадебское сельское поселение, с. Светиково | без улицы | 2 | 2007 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 744,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3955059,35 |
| Комсомольский муниципальный район | Новоусадебское сельское поселение, с. Светиково | без улицы | 3 | 1989 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 744,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3955059,35 |
| Комсомольский муниципальный район | Новоусадебское сельское поселение, с. Светиково | без улицы | 4 | 1997 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 609,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2858150,06 |
| Комсомольский муниципальный район | Новоусадебское сельское поселение, с. Светиково | без улицы | 5 | 1998 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 609,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2858150,06 |
| Комсомольский муниципальный район | Новоусадебское сельское поселение, с. Светиково | без улицы | 6 | 2000 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 609,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2858150,06 |
| Комсомольский муниципальный район | Новоусадебское сельское поселение, д. Данилово | без улицы | 1 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 659,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3643638,80 |
| Комсомольский муниципальный район | Новоусадебское сельское поселение, с. Новая Усадьба | улица Зеленая | 11 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 589,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2747109,27 |
| Комсомольский муниципальный район | Новоусадебское сельское поселение, с. Новая Усадьба | улица Зеленая | 2 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 582,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2692563,78 |
| Комсомольский муниципальный район | Писцовское сельское поселение, с. Писцово | улица Мичурина | 9 | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3025,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4192911,80 |
| Комсомольский муниципальный район | Писцовское сельское поселение, с. Писцово | улица Мичурина | 11 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3036,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4192911,80 |
| Комсомольский муниципальный район | Писцовское сельское поселение, с. Писцово | улица Красная Слобода | 1А | 1974 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 885,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5454549,10 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Попова | 1 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1027,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6899650,42 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Чайковского | 17 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1031,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6587961,90 |
| Комсомольский муниципальный район | Писцовское сельское поселение, с. Писцово | улица Комсомольская | 40 | 1978 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 851,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6991740,21 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Чайковского | 15 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 517,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3153012,73 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 13 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 660,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1811014,43 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 12 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 652,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1790166,64 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 9 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 642,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1762186,71 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 10 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 646,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1773433,55 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 11 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 645,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1769867,48 |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 10 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 800,9 | 2027 | капитальный ремонт фундамента | 526463,61 |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 9 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 786,3 | 2027 | капитальный ремонт фундамента | 516866,44 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Свердлова 3-я | 3 | 1989 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1592,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4491148,22 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Кооперативная 2-я | 21 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 653 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 539998,35 |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Фабричная | 5 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 10 | 7120 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 29824127,18 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Свердлова 3-я | 7 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 652,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2036557,16 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Интернациональная 2-я | 1А | 1979 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 846,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4448645,24 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, д. Клементьево | без улицы | 5 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 818,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3768597,56 |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 13 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 645,7 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 533961,62 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Мира | 14 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 500,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2718065,57 |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Шилыково | без улицы | 15 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 999,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5098940,83 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Маяковского | 4 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4836,39 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13266846,50 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Мира | 5 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 816,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6476745,77 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | местечко Сосновый Бор | 2 | 1860 | 2006 | кирпич | 2 | 1 | 483,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1110345,60 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Мира | 6 | 1979 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 748,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1718785,60 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Школьная | 9 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 420,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3686425,13 |
| Лухский муниципальный район | Тимирязевское сельское поселение, с. Тимирязево | улица Центральная | 31 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 475,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3808267,01 |
| Лухский муниципальный район | Тимирязевское сельское поселение, д. Городок | микрорайон "Новый" | 11 | 1988 | нет данных | кирпич | 2 | 6 | 2316,8 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 5319372,80 |
| Лухский муниципальный район | Тимирязевское сельское поселение, с. Тимирязево | улица Центральная | 33 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 508,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3808267,01 |
| Лухский муниципальный район | Тимирязевское сельское поселение, с. Тимирязево | улица Центральная | 35 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 508,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3808267,01 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Мира | 9 | 1984 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 899,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7151834,77 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Первомайская | 101 | 1991 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3907,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6229468,96 |
| Лухский муниципальный район | Тимирязевское сельское поселение, д. Городок | микрорайон "Новый" | 19 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 579,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3407322,23 |
| Лухский муниципальный район | Тимирязевское сельское поселение, д. Городок | микрорайон "Новый" | 21 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 579,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3407322,23 |
| Лухский муниципальный район | Рябовское сельское поселение, с. Рябово | улица Восточная | 1 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 579,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1578059,53 |
| Лухский муниципальный район | Рябовское сельское поселение, с. Рябово | улица Восточная | 2 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 579,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1578059,53 |
| Лухский муниципальный район | Рябовское сельское поселение, с. Рябово | улица Восточная | 3 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 579,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1578059,53 |
| Лухский муниципальный район | Рябовское сельское поселение, с. Рябово | улица Восточная | 4 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 579,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1578059,53 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Баканова | 21 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 367,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 906773,94 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Зиновьева | 24 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 893,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2203433,55 |
| Палехский муниципальный округ | с. Майдаково | улица Заводская | 17 | 1967 | нет данных | бревно/тес | 2 |  | 927 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 1516850,10 |
| Палехский муниципальный округ | с. Майдаково | улица Заводская | 16 | 1939 | нет данных | бревно/тес | 2 |  | 194,9 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 318914,87 |
| Палехский муниципальный округ | с. Майдаково | улица Заводская | 21 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 747.1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7551362,78 |
| Палехский муниципальный округ | д. Паново | улица Мира | 2 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 715.8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7302720,35 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица 1-я Садовая | 14 | 1982 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1570,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3872716,33 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Котухиных | 8 | 1977 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1122.2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2845190,15 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Мира | 5 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 742.6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8203641,85 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Мира | 7 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 598.3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7219839,54 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Новая | 17 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 723,9 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1785188,07 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Котухиных | 3 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 585,3 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1443390,77 |
| Палехский муниципальный округ | д. Пеньки | улица 40 лет Победы | 47 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 549.3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5386260,98 |
| Палехский муниципальный округ | с. Майдаково | микрорайон Дружба | 6 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 601.20 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5667064,00 |
| Палехский муниципальный округ | д. Пеньки | улица 40 лет Победы | 51 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 926.1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 1927214,73 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Восточная | 12 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 4 | 2709,1 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2240290,25 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Мира | 13 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 4 | 1851 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1530684,45 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Высоцкого | 1 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 4 | 1833,1 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1515882,05 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Некрасова | 15 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 4 | 2570,9 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 2126005,76 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Некрасова | 22 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 4 | 1821,6 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1506372,12 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Восточная | 7а | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 4 | 1824,3 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1508604,89 |
| Палехский муниципальный округ | д. Пеньки | улица Комсомольская | 1 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 297.4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 906649,11 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Чкалова | 12 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 420,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3931525,65 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Калинина | 1 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 827,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6092093,80 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Фрунзе | 2 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 584,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3995280,12 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Фрунзе | 4 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 883,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6318776,36 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Калинина | 3 | 1988 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 827,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1899251,20 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Калинина | 7 | 1991 | нет данных | кирпич | 3 | 4 | 2177,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4998851,20 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Мира | 15 | 1984 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1650,6 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3789777,60 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Калинина | 9 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2892 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6640032,00 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Калинина | 6 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4422,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10153371,20 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Первомайская | 1 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 341 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1841795,80 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Пионерская | 11 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 802,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4818421,17 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Новое | микрорайон Дружба | 2 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 922,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4179459,70 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Новое | микрорайон Дружба | 3 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 922,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4179459,70 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Новое | микрорайон Дружба | 4 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 914,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4250298,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Льнянщиков | 7 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4052,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4116677,04 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Новое | микрорайон Дружба | 6 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 557,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4250298,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | переулок 8 Марта | 6 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 7513,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6730440,24 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Горки-Чириковы | без улицы | 26 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 2 | 602,60 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2080119,88 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Новое | микрорайон Дружба | 1 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 936,90 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4179459,70 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино | улица Просторная | 6 | 1984 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 632,90 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2216253,38 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Льнянщиков | 3 | 1985 | нет данных | ж/б | 5 | 4 | 3963,90 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4864975,66 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Социалистическая | 2 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 7 | 7062,10 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7971977,76 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино | улица Просторная | 8 | 1984 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 630,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2238579,27 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино | улица Просторная | 9 | 1984 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 637,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2216253,38 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино | улица Просторная | 10 | 1984 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 635,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2238579,27 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 13 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 5001,72 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13720368,18 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 106/2 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 7 | 5328,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5726374,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 21 | 1990 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3098 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3544916,34 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, с. Пеньки | улица Волжская | 13 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 356,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1664700,05 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, с. Пеньки | улица Волжская | 8 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 349,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1629280,90 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, с. Пеньки | улица Волжская | 12 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 352 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1700119,20 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, с. Пеньки | улица Волжская | 9 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 344,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1629280,90 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Луначарского | 12 | 1958 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 418,1 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 984684,03 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Корнилова | 21 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 518,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3673674,24 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Корнилова | 26 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 352,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2494924,93 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Корнилова | 40 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 339,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2403543,52 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Луначарского | 16 | 1962 | нет данных | гипсобетон | 2 | 1 | 350,7 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 290011,37 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Луначарского | 18 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 335,8 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 790856,01 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Корнилова | 38 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 299,9 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 706306,49 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Луначарского | 8 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 304 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 715962,56 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Луначарского | 10 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 336,3 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 792033,58 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Луначарского | 14 | 1958 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 334,5 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 787794,33 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Советская | 15 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 193,8 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 456426,13 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Железнодорожная | 17 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 3 | 2537,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6233770,40 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Большая Московская | 4 | 1987 | нет данных | кирпич | 5 | 5 | 5280,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7875595,24 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 106/1 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3894,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4897375,44 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 19 | 1984 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 5993,9 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Большая Московская | 6а | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4720,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7446066,82 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Большая Московская | 8 | 1993 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 6382,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 11120364,44 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица территория санатория "Плес" | 1 | 1995 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1576,4 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3887512,75 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 14 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5809,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6169570,22 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Техническая | 17 | 1986 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 843,60 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3637487,12 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 132 | 1985 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 826 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3103843,80 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, с. Северцево | без улицы | 2 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4967,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12250695,94 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, с. Северцево | без улицы | 4 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 3 | 1099 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5119708,67 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 8 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4646 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11457361,22 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Гагарина | 1а | 1989 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 1431,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5742152,60 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Новое | микрорайон Дружба | 10 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 4 | 1 | 802 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2833532,00 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Новое | микрорайон Дружба | 8 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 803,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2833532,00 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Новое | микрорайон Дружба | 9 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 802 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2833532,00 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Горки-Чириковы | без улицы | 29 | 1987 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 607,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2123682,60 |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Новое | микрорайон Дружба | 5 | 1983 | нет данных | ж/б крупнопанельные | 2 | 2 | 937,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4179459,70 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 13а | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 305,8 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 720201,81 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 1 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 308 | 2028 | капитальный ремонт фундамента | 202460,72 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 3 | 1968 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 372,4 | 2028 | капитальный ремонт фундамента | 244793,42 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица 1-я Запрудная | 29 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 358,1 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 883099,67 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица К. Маркса | 6 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 343,1 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 808048,53 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 24а | 1958 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 346,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1700119,20 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 25 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 278 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 654728,92 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 22а | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 354,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 874221,82 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Свободы | 23 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 312,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 770646,88 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 23 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 507,4 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1251283,92 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | проезд Станционный | 12 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 380,6 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 938586,24 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 10 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 532,1 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1312195,85 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 1 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 427,1 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1053258,50 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 7 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 322,8 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 796047,40 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 4 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 531,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1309976,38 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 5 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 492,3 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1214046,26 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 8 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 496,9 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1225390,18 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 6 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 506 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1247831,42 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 21 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 432,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1065835,45 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 3 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 434 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1070274,38 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 2 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 420,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1036242,61 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Техническая | 12 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 480,6 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1185193,24 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 9 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 548,4 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1352392,79 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Малая Московская | 1 | 1933 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 1960 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4833497,20 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 30 | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1937,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7082209,20 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Ф. Энгельса | 18 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 429,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1058190,64 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Коминтерновская | 69 | 1953 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 762,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1879391,95 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | переулок Кооперативный | 11 | 1960 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 290,3 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 683697,14 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 10 | 1934 | нет данных | кирпич | 3 | 4 | 1531,1 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 3605954,85 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Коминтерновская | 71 | 1953 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 598,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1474956,47 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 29 | 1967 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4252,60 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5328809,72 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 23 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 507,4 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 1194998,04 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 22/4 | 1956 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 406,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2578514,12 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Заречная | 36 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 341,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2137899,89 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Заречная | 38 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 340,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2103897,51 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Павла Зарубина | 5 | 1954 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 439,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2714523,66 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Кирова | 66 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 461,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3018915,83 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Приволжская | 2 | 1973 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 2663,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6567884,23 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 1 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 344,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 849561,12 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 2 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 342,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 844628,98 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 3 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 344,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 849314,51 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 7 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 343,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 846355,22 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 8 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 344,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 849067,90 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 4 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 345,1 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 851040,76 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 5 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 345,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 852273,79 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 6 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 1 | 346,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 854986,47 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 2-я Производственная | 14 | 1983 | нет данных | кирпич | 6 | 6 | 4657,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6217489,21 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Грибоедова | 4 | 1983 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 4156 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 8737195,92 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 6 | 1981 | нет данных | кирпич | 6 | 6 | 5593,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6937363,16 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 5 | 1975 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 4116,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10152070,37 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Садовая | 4 | 1978 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 4564,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 9350655,60 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 8 | 1974 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 4142,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10215201,76 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 1-я Производственная | 6 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3426,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 8737195,92 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Грибоедова | 6 | 1976 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 3277,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6906734,25 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, с. Сеготь | улица Советская | 1 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1080,3 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений | 149783,60 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, д. Дубново | улица Школьная | 4 | 1977 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1034,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5263285,69 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, д. Дубново | улица Школьная | 5 | 1979 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 801,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2479340,50 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 2-я Производственная | 12 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 789,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4641325,42 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково | улица Советская | 11 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 821,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4773084,65 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково | улица Советская | 12 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 843,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4773084,65 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково | улица Заводская | 21 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 868,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3440616,23 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково | улица Заводская | 22 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 858,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3441324,61 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково | улица Заводская | 23 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 867,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4778751,72 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 1-я Производственная | 2-а | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 864,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5227158,16 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково | улица Заводская | 20 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 834,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4687370,31 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, д. Климушино Большое | улица Молодежная | 2 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 952 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4604489,50 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, д. Дубново | улица Школьная | 3 | 1977 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 363,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2200237,60 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково | улица Заводская | 16 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 594,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3726802,96 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково | улица Заводская | 17 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 365,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2189611,85 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково | улица Советская | 9 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 325,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2094688,53 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, д. Климушино Большое | улица Молодежная | 1 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 959,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4604489,50 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Павла Зарубина | 9-а | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 374,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2873201,45 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, д. Дубново | улица Школьная | 1 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 382,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2480048,88 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, д. Дубново | улица Школьная | 2 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 402,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2521843,48 |
| Пучежский муниципальный район | Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково | улица Советская | 10 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 470,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2797687,82 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 8 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2585,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6375530,77 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 19 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3002,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4900806,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Марии Ульяновой | 4 | 1982 | 2012 | железобетонные панели | 5 | 4 | 3061,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7549380,09 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 10 | 1976 | 2012 | кирпичные | 5 | 2 | 3113,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8541832,51 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 18 | 1978 | 2008 | кирпичные | 5 | 4 | 3061,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5499793,40 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | проезд Малышевский | 5 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 373,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2691855,40 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 7 | 1974 | 2011 | кирпичные | 5 | 4 | 3127,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7713127,14 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Пригородное | Вичугский проезд | 22 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 837,9 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 1973371,81 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Мира | 20а | 1976 | 2011 | кирпичные | 4 | 4 | 2494,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6151118,40 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 16 | 1977 | 2008 | кирпичные | 5 | 4 | 3177,8 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7836677,25 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Марии Ульяновой | 3 | 1985 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 2874,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4301818,60 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, д. Мальчиха | улица Трудовая | 3 | 1986 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 560 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5596225,70 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Болотново | улица Молодежная | 1 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 604,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2052893,18 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 14 | 1992 | нет данных | кирпичные | 5 | 9 | 4788,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 8658090,60 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Каминский | улица Кирова | 12 | 1991 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1246,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3267204,00 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Постнинский | улица Почтовая | 14 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 633,6 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 1492216,70 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Тайманиха | поселок Молодежный | 1 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 588,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3435657,55 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Тайманиха | поселок Молодежный | 2 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 587,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3435657,55 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Тайманиха | поселок Молодежный | 3 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 587,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2890202,64 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Постнинский | улица Солнечная | 27 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 582,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2221698,72 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Постнинский | улица Солнечная | 28 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 581,1 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 480540,65 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Постнинский | улица Почтовая | 15 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 593,4 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 490712,13 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Постнинский | улица Почтовая | 16 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 593,8 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 491042,91 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Постнинский | улица Школьная | 18 | 1984 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 918 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6658800,20 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 23 | 1996 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 3729,51 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6534408,00 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Филисово | улица Школьная | 4 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 4 | 2 | 558,5 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 461851,58 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Острецово | улица Молодежная | 6 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 599,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2025666,48 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Острецово | улица Молодежная | 7 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 600,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2025666,48 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Острецово | улица Молодежная | 8 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 599,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2025666,48 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 24 | 2013 | нет данных | каркасно-панельные | 2 | 3 | 1454,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7097997,66 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 25 | 2013 | нет данных | каркасно-панельные | 3 | 3 | 1441,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4817004,40 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Михайловское | без улицы | 54 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 296,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1072731,98 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Михайловское | без улицы | 55 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 298 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1072731,98 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Михайловское | без улицы | 56 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 298 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1072731,98 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Михайловское | без улицы | 57 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 298 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1072731,98 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 3 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 8 | 3 | 6163,3 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 9332840,16 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 16 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 4 | 7661,1 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999260,24 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 3 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 8 | 4 | 7708,8 | 2028 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 12443786,88 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 2 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 8 | 3 | 5711 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 9332840,16 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 5 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 8 | 3 | 5654,6 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 9332840,16 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 1 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 8 | 3 | 5561 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 9332840,16 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 4 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 8 | 3 | 5595,2 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 9332840,16 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 5 | 1989 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 3743,7 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999630,12 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 1 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 8 | 2 | 3517 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6221893,44 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 15 | 1990 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2647,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6528673,72 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Каминский | улица Комсомольская | 2 | 1990 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 2031,3 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4663864,80 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 14 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3030,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8311958,21 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | улица Советская | 5 | 1974 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 863 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6093864,76 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Первомайская | 35 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 10 | 8856,2 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 7323634,59 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | улица Советская | 7 | 1976 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1100,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4887842,70 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Марова | 3 | 1992 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 594 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 1398953,16 |
| Савинский муниципальный район | Савинское сельское поселение, д. Шестуниха | улица 1 Мая | 7 | 1981 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 839,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2831576,80 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | улица Кочетова | 14 | 1978 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 357,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2554429,10 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | улица Советская | 9 | 1978 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1848,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3612753,30 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | улица Советская | 11 | 1978 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2486,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6842979,78 |
| Савинский муниципальный район | Горячевское сельское поселение, д. Горячево | улица Бреховская | 13 | 1979 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 834,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5879578,90 |
| Савинский муниципальный район | Вознесенское сельское поселение, с. Агрофенино | улица Центральная | 9 | 1983 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1382,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 9209758,22 |
| Савинский муниципальный район | Вознесенское сельское поселение, с. Агрофенино | улица Центральная | 8 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 782,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5100357,60 |
| Савинский муниципальный район | Вознесенское сельское поселение, с. Вознесенье | улица Центральная | 51 | 1975 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 517,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3557641,10 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица им. Екатерины Кирьяновой | 5 | 1988 | нет данных | кирпичные | 6 | 2 | 1714,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2341496,20 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Первомайская | 18 | 1998 | нет данных | кирпичные | 6 | 4 | 2443,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4254117,42 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Школьная | 6 | 1988 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1533,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5043686,96 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Первомайская | 37 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 6 | 5388,8 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13289158,02 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица им. Екатерины Кирьяновой | 2 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 4 | 3070,5 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7572067,94 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Школьная | 3 | 1991 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1558,3 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5553014,34 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | переулок Кирова | 1 | 1985 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4351,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 7023726,25 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Фабричная | 11 | 1986 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 583,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4665127,08 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 59 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 576,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3326566,57 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 60 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 853,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3326566,57 |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Советская | 12 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 584,2 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 1375872,79 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 5 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 984,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2287042,80 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 7 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 580,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3435657,55 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 1 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 877,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2975208,60 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 5 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1393,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4852423,55 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 4 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 870 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3513579,68 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 1 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 655,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3279813,29 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 2 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 777,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3279813,29 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 3 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 583,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3279813,29 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 4 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 587,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3279813,29 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 5 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 589,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3279813,29 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 6 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 583,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3279813,29 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 1 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 588,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3371903,08 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 2 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 586,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3371903,08 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 5 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 586,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3371903,08 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 6 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 772,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3371903,08 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 8 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 585,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3371903,08 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 9 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 792,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3371903,08 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 10 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 792,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3371903,08 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 11 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 776,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3371903,08 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 12 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 643 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3371903,08 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 1 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 590,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2287042,80 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 2 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 607,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2287042,80 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 3 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 597,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2287042,80 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 4 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 589,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2287042,80 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 2 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 890 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3400238,40 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 6 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 606,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2287042,80 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 7 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 1223,1 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3400238,40 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 8 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 1000 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3400238,40 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 14 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 594,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3400238,40 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 15 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 590,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3400238,40 |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Спортивная | 3 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 972,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2831576,80 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 2 | 1998 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1022,3 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1343261,31 |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 3 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 597,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3400238,40 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 5 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 599,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1478408,97 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 50 | 1968 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4184,5 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10319269,92 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 2 | 1973 | нет данных | ж/б плита | 5 | 4 | 3077,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7589083,82 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 17 | 1979 | нет данных | ж/б плита | 5 | 6 | 4434,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10934800,99 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 23 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 10 | 10059,9 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 27595613,49 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 31 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5837,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 16013295,69 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 24 | 1981 | нет данных | ж/б плита | 5 | 6 | 6082,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 16684265,29 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 49 | 1990 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 6364,0 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 17457279,32 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 6 | 1987 | нет данных | ж/б плита | 5 | 4 | 4008,0 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9884008,56 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 70 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 7 | 8466,2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 23223887,21 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 21 | 1988 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1403 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2613218,67 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Дачная | 60 | 1990 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 980,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3779610,49 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 46 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 405,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2664936,85 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 48 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 420,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2684417,38 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Лесная | 12 | 1986 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 958,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2282686,53 |
| Фурмановский муниципальный район | Дуляпинское сельское поселение, с. Дуляпино | улица Текстильная | 10-а | 1988 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 791,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4144040,55 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 38 | 1970 | нет данных | ж/б плита | 5 | 4 | 3519,7 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений | 488006,41 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 40 | 1971 | нет данных | ж/б плита | 5 | 6 | 5092,0 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений | 706005,80 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 11 | 1965 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 2193,1 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений | 304073,32 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 17 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 746,5 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений | 103502,23 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 13 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 474,4 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений | 65775,56 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 14 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 445,0 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений | 61699,25 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 12 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 437,2 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений | 60617,78 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 15 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 436,9 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений | 60576,19 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 11 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 432,3 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 1018127,02 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистический поселок | 2 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 496,2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1029019,56 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 47 | 1926 | нет данных | кирпич, бревенчатый | 3 | 1 | 391,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 965959,62 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Острецовская | 16 | 1926 | нет данных | кирпич, бревенчатый | 3 | 1 | 388,4 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 957821,59 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистический поселок | 11 | 1954 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 429,1 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1058190,64 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Нижний Двор | 2 | 1961 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 3173,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7826073,15 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Наримановская | 16 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 561,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1164438,70 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Революционная | 14 | 1938 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 4769,3 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11761427,65 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 35 | 1931 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1612,1 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3975551,45 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Наримановская | 6 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 323,8 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 581784,41 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 16 | 1973 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4208,7 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10378948,81 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 11 | 1982 | нет данных | кирпич | 9 | 4 | 8915,7 | 2029 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999260,24 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 20 | 1972 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4242,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10462055,37 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 11 | 1967 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4691,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4859965,95 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 13 | 1968 | нет данных | ж/б плита | 4 | 4 | 4579,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6147788,86 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 4 | 1971 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3460,6 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8534081,84 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 24 | 1952 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 844,9 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2083582,54 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 27 | 1932 | нет данных | кирпич | 3 | 5 | 2257,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 5566166,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 41 | 1938 | нет данных | кирпич | 3 | 4 | 1978,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4878133,07 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Наримановская | 8 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 341,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 612868,01 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 22 | 1972 | нет данных | ж/б плита | 5 | 5 | 4096,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4653587,56 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 37 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 848,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2091473,97 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 43 | 1931 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1024,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2525502,29 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 14 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4505,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11110631,78 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 65/1 | 1956 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1309,6 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3229565,27 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 25 | 1932 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 1395,6 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3441647,29 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 31 | 1935 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1164,3 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2871245,30 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 9 | 1967 | нет данных | ж/б плита | 5 | 4 | 4759,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5896214,15 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 10 | 1931 | нет данных | кирпич | 3 | 5 | 1903,7 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4694657,46 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Нижний Двор | 38 | 1917 | нет данных | кирпич | 5 | 3 | 2335,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 9343430,09 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 30 | 1972 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 4657,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5447518,14 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | проезд Социалистический | 3 | 1959 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1339,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3302560,94 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Нижний Двор | 32 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 746,8 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1841661,08 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 7 | 1966 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3156,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7783163,53 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 50 | 1968 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4184,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5376728,72 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 39 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 882,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2175566,95 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 30 | 1953 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 873,6 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1569632,06 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Нижний Двор | 37 | 1917 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 3166,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7807824,23 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 29 | 1971 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4390,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10826293,91 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 12 | 1971 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4351,5 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10731103,61 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 52 | 1970 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3365,6 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8299805,19 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 41 | 1960 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1228,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3028827,17 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Лесная | 6 | 1956 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 540,0 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1119852,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 3 | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 6871,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 15574225,28 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 36 | 1970 | нет данных | ж/б плита | 5 | 3 | 3444,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3694663,19 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 15 | 1965 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 2526,6 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6230772,46 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 2 | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4316,8 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10645530,98 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 102 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3953,5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10844964,46 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 101 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3960,5 | 2027 | капитальный ремонт фасада | 3275135,48 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 18 | 1990 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 551,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2621017,10 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 96 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3088,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8472431,32 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 97 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3085,6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8464201,93 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 98 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3084,1 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8460087,23 |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 13 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 5907,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 8639576,44 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 14 | 1981 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 241,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1587415,46 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 12 | 1981 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 249,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1394097,74 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 7 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 864,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4003993,23 |
| Шуйский муниципальный район | Васильевское сельское поселение, с. Васильевское | улица Фрунзе | 10 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 519,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2895444,67 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, с. Сергеево | без улицы | 21 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 5451,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7342389,80 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, с. Сергеево | без улицы | 52 | 1976 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3027 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4361717,34 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 20 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 764,4 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2096848,57 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 86 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 380,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2621017,10 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 91 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 381,7 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1047052,72 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 95 | 1974 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 2524,5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6925031,69 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, ст. Ладыгино | без улицы | 2 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 394,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 2833532,00 |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 14 | 1997 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 5874,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 8649378,06 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Школьная | 3 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 2951,5 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8096348,20 |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 2 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 4498,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5259653,91 |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 11 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3074,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4840907,26 |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 3 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4008,7 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6180460,90 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 26 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 764,4 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2096848,57 |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | улица 3-й квартал | 2 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 979,6 | 2029 | капитальный ремонт фасада | 810080,22 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 22 | 1997 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 755,9 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2073531,97 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 24 | 1984 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 648,5 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1778919,81 |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | улица 3-й квартал | 5 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 972,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4505315,88 |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | улица 3-й квартал | 6 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 971,2 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4491148,22 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 12 | 1990 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3683,9 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10105416,61 |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | улица 3-й квартал | 1 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 979,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4526567,37 |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | улица 3-й квартал | 3 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 979,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4526567,37 |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | улица 3-й квартал | 4 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 634,8 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4496815,28 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 16 | 1990 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 590 | 2028 | капитальный ремонт фундамента | 387830,60 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Горького | 7 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2548,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4188555,53 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Куйбышева | 8 | 1928 | нет данных | бревенчатый | 2 | 2 | 360 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 585601,20 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Речная | 2 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 5944,4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14659306,51 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Глушицкий | 2 | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4463,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11006810,23 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Гагарина | 8 | 1992 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 887,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5714525,66 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Дзержинского | 14 | 1982 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 2698,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7831174,07 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Революции | 69 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 788,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5093273,77 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Серова | 14 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 2 | 1464,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2016409,40 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 8 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 788,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5096107,30 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 10 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 770,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5035186,36 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 11 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 733,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4831880,44 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Гагарина | 7 | 1979 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 866,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5766946,00 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Гагарина | 6 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 893 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5931290,86 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Гагарина | 5 | 1992 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 874,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5886662,73 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 6 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 622,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4363639,28 |
| Южский муниципальный район | Новоклязьминское сельское поселение, с. Моста | улица Железнодорожная | 4а | нет данных | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 388,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 1792208,99 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Революции | 63 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 374 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4887842,70 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Революции | 65 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 514 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4958681,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Арсеньевка | 7а | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 745,5 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3675604,50 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Осипенко | 14 | 1987 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2649,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4170585,91 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Стадионная | 16 | 1987 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2688,1 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7373807,75 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Серова | 18 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 2 | 1460,6 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 1207843,17 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Серова | 16 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 2 | 1456,9 | 2028 | капитальный ремонт фасада | 1204783,46 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Мугреевский | улица Советская | 16 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 762,6 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4724206,23 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Серова | 9А | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4350,7 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5957201,96 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Осипенко | 16/14 | 1987 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3584,7 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9833298,11 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Стадионная | 14А | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3842,1 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9474887,55 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Козлова | 19 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 754,1 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6368363,17 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 21 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 500 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 4225504,60 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Заводская | 11 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 878 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7636368,74 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Урицкого | 19 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 876,30 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2011984,80 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Промышленная | 10 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 435,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 1636364,73 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Промышленная | 2 | 1984 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 851,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6495872,11 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Юных Пионеров | 8 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 854,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 7140500,64 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Текстильная | 24а | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 783,7 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5631644,85 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Заводская | 2б | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 782,9 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5468716,76 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Текстильная | 24 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 774,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5631644,85 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Заводская | 2 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 854 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5727276,56 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Заводская | 4 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 847 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 5727276,56 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Осипенко | 38 | 1993 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 598,8 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3626920,96 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Юных Пионеров | 4 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 861,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7069662,34 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Михайловское сельское поселение, д. Михайлово | территория ПУ-20 | 4 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 835,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4994100,15 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Ленина | 98 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 510,9 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 4221962,68 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Титова | 14 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3440,4 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 7140500,64 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Свободы | 20 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 770,3 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 3683591,60 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Елнатское сельское поселение, д. Лобаны | улица Волжская | 1 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 802,3 | 2028 | капитальный ремонт фундамента | 527383,88 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Советская | 109 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3167 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 6372681,40 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Елнатское сельское поселение, с. Елнать | улица Сиротина | 13 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 765,3 | 2028 | капитальный ремонт фундамента | 503062,30 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Соболевское сельское поселение, с. Обжериха | без улицы | 1 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 772,2 | 2028 | капитальный ремонт крыши | 5755611,88 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Лесная | 16а | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 772,2 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1772971,20 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Текстильная | 28 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1358,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3539471,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Пролетарский | 4 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3111,10 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4192911,80 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Елнатское сельское поселение, с. Елнать | улица Сиротина | 17 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 4 | 618,5 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4192911,80 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Подгорная | 4а | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 707,4 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4247365,20 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Михайловское сельское поселение, д. Михайлово | территория ПУ-20 | 3 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 568,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4994100,15 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Фурманова | 45 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 785 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 3659268,48 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Пушкина | 5 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5032,9 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12949953,67 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица 40 лет ВЛКСМ | 58а | 1990 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1529,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 6878398,93 |
| Итого по Ивановской области 1311 МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7803530929,24 |

--------------------------------

<*> Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей с разбивкой по видам инженерных сетей приведена в таблице 2.

## Таблица 2. Предельная стоимость услуг и (или) работ

по капитальному ремонту инженерных сетей

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год проведения капитального ремонта | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей (руб.) | В том числе предельная стоимость капитального ремонта по видам инженерных сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица 50 лет СССР | 6 | 2028 | 12127926,36 | 2098124,67 | 5093708,73 | 1224937,67 | 1224937,67 | 1734304,12 | 751913,48 |
| Вичугский муниципальный округ | д. Коровино Нижнее | без улицы | 1 | 2029 | 441501,59 | 278756,54 | 0,00 | 0,00 | 162745,04 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный округ | д. Коровино Нижнее | без улицы | 2 | 2029 | 447514,55 | 282553,02 | 0,00 | 0,00 | 164961,52 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный округ | д. Коровино Нижнее | без улицы | 3 | 2029 | 441501,59 | 278756,54 | 0,00 | 0,00 | 162745,04 | 0,00 | 0,00 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Загородная | 30 | 2027 | 14042295,79 | 2702239,55 | 6560344,76 | 0,00 | 1577635,05 | 2233663,83 | 968412,59 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Юбилейная | 11 | 2027 | 11064140,54 | 1914090,30 | 4646920,47 | 1117493,80 | 1117493,80 | 1582181,82 | 685960,34 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица 2-я Рабочая | 8 | 2027 | 10846061,71 | 1876362,78 | 4555327,73 | 1095467,53 | 1095467,53 | 1550996,35 | 672439,77 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 72 | 2028 | 6523163,14 | 1128503,68 | 2739717,58 | 658848,68 | 658848,68 | 932818,06 | 404426,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 12 | 2027 | 8281509,47 | 1432696,64 | 3478220,09 | 836444,14 | 836444,14 | 1184263,13 | 513441,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 8 | 2027 | 8883523,96 | 1709507,49 | 4150245,85 | 0,00 | 998053,24 | 1413074,22 | 612643,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 94а | 2027 | 15232174,57 | 2931214,75 | 7116237,84 | 0,00 | 1711316,50 | 2422934,11 | 1050471,37 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 4-В | 2027 | 14171764,47 | 2727153,95 | 6620830,54 | 0,00 | 1592180,70 | 2254258,01 | 977341,27 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 11 | 2027 | 14056105,79 | 2704897,09 | 6566796,58 | 0,00 | 1579186,59 | 2235860,55 | 969364,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 107а | 2027 | 7492907,09 | 1441903,10 | 3500571,02 | 0,00 | 841819,10 | 1191873,17 | 516740,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 10, корп. N 4 | 2027 | 12633676,61 | 2431170,88 | 5902259,53 | 0,00 | 1419378,38 | 2009599,21 | 871268,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 36 | 2027 | 14054132,93 | 2704517,44 | 6565874,89 | 0,00 | 1578964,94 | 2235546,73 | 969228,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 59 | 2027 | 11844287,60 | 2279264,22 | 5533469,12 | 0,00 | 1330691,47 | 1884033,58 | 816829,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 6-В | 2027 | 9703245,63 | 1867251,23 | 4533207,22 | 0,00 | 1090147,98 | 1543464,77 | 669174,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 5 | 2027 | 11663771,28 | 2244526,43 | 5449134,67 | 0,00 | 1310410,68 | 1855319,42 | 804380,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 23 Линия | 14 | 2027 | 11729861,96 | 2257244,64 | 5480011,22 | 0,00 | 1317835,89 | 1865832,26 | 808937,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 18 | 2027 | 8309489,40 | 1437537,15 | 3489971,61 | 839270,15 | 839270,15 | 1188264,28 | 515176,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 24 | 2027 | 8454052,35 | 1462546,46 | 3550687,81 | 853871,21 | 853871,21 | 1208936,91 | 524138,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 11-Б | 2027 | 9602136,76 | 1847794,27 | 4485970,71 | 0,00 | 1078788,52 | 1527381,70 | 662201,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 3 | 2027 | 18295305,54 | 3165077,92 | 7683997,65 | 1847851,67 | 1847851,67 | 2616244,77 | 1134281,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 20-А | 2027 | 7601167,56 | 1462736,29 | 3551148,65 | 0,00 | 853982,04 | 1209093,82 | 524206,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 25 | 2027 | 13534054,79 | 2341384,13 | 5684280,32 | 1366958,63 | 1366958,63 | 1935381,73 | 839091,37 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ломовская | 16 | 2027 | 9645786,20 | 1856193,98 | 4506363,05 | 0,00 | 1083692,48 | 1534324,88 | 665211,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 48-А | 2027 | 8078598,71 | 1554611,10 | 3774197,15 | 0,00 | 907620,85 | 1285037,29 | 557132,31 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 12 | 2027 | 7498332,44 | 1442947,14 | 3503105,67 | 0,00 | 842428,64 | 1192736,16 | 517114,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Профессиональная | 37 | 2027 | 16176570,91 | 2983511,26 | 7243200,36 | 1741848,51 | 1741848,51 | 2466162,26 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 82 | 2027 | 8336303,03 | 1604202,62 | 3894592,64 | 0,00 | 936573,62 | 1326029,51 | 574904,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Торфяной | 21 | 2027 | 8750584,70 | 1513846,40 | 3675230,90 | 883821,40 | 883821,40 | 1251341,30 | 542523,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 4 | 2027 | 8184886,33 | 1575064,64 | 3823853,09 | 0,00 | 919562,14 | 1301944,13 | 564462,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Профессиональная | 35 | 2027 | 15934445,97 | 2938855,17 | 7134786,81 | 1715777,17 | 1715777,17 | 2429249,66 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 117-В | 2027 | 7598701,49 | 1462261,73 | 3549996,54 | 0,00 | 853704,98 | 1208701,55 | 524036,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 30-А | 2027 | 7640624,68 | 1470329,25 | 3569582,41 | 0,00 | 858415,00 | 1215370,14 | 526927,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 14-Б | 2027 | 7562203,66 | 1455238,24 | 3532945,32 | 0,00 | 849604,49 | 1202895,96 | 521519,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 10 | 2027 | 7771819,61 | 1495575,84 | 3630874,67 | 0,00 | 873154,59 | 1236238,91 | 535975,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Родниковская | 44 | 2027 | 10333819,73 | 1988596,22 | 4827801,74 | 0,00 | 1160992,22 | 1643768,21 | 712661,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 4 | 2027 | 10726418,07 | 2064146,18 | 5011217,66 | 0,00 | 1205100,18 | 1706217,59 | 739736,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 6 | 2027 | 10858599,42 | 2089582,59 | 5072970,75 | 0,00 | 1219950,59 | 1727243,26 | 748852,22 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 22-А | 2027 | 10899289,58 | 2097412,83 | 5091980,57 | 0,00 | 1224522,08 | 1733715,72 | 751658,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 36-А | 2027 | 10764148,94 | 2071406,94 | 5028844,94 | 0,00 | 1209339,19 | 1712219,32 | 742338,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 20-Б | 2027 | 7600920,95 | 1462688,83 | 3551033,44 | 0,00 | 853954,33 | 1209054,59 | 524189,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 30-Б | 2027 | 7584398,29 | 1459509,28 | 3543314,31 | 0,00 | 852098,03 | 1206426,39 | 523050,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 30-В | 2027 | 7514361,90 | 1446031,78 | 3510594,38 | 0,00 | 844229,53 | 1195285,92 | 518220,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 66 | 2027 | 7459121,93 | 1435401,63 | 3484787,12 | 0,00 | 838023,38 | 1186499,07 | 514410,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 4-Б | 2027 | 7600920,95 | 1462688,83 | 3551033,44 | 0,00 | 853954,33 | 1209054,59 | 524189,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 113-В | 2027 | 7516581,36 | 1446458,88 | 3511631,28 | 0,00 | 844478,88 | 1195638,96 | 518373,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 20-А | 2027 | 14324660,81 | 2756576,67 | 6692261,36 | 0,00 | 1609358,42 | 2278578,75 | 987885,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 8-А | 2027 | 12140544,75 | 2100307,65 | 5099008,44 | 1226212,15 | 1226212,15 | 1736108,57 | 752695,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 32 | 2027 | 9610274,79 | 1849360,32 | 4489772,67 | 0,00 | 1079702,82 | 1528676,19 | 662762,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 40 | 2027 | 9631236,39 | 1853394,08 | 4499565,61 | 0,00 | 1082057,83 | 1532010,49 | 664208,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Межевая | 7 | 2027 | 14875993,99 | 2573538,88 | 6247892,53 | 1502496,38 | 1502496,38 | 2127280,21 | 922289,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Мстерская | 11 | 2027 | 8725942,09 | 1679183,10 | 4076626,02 | 0,00 | 980349,10 | 1388008,17 | 601775,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 13 | 2027 | 14658189,47 | 2535858,82 | 6156415,00 | 1480497,82 | 1480497,82 | 2096133,97 | 908786,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 20 | 2028 | 14127375,21 | 2718611,87 | 6600092,56 | 0,00 | 1587193,62 | 2247197,15 | 974280,01 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Завокзальная | 38 | 2028 | 1152887,73 | 221856,80 | 538611,43 | 0,00 | 129525,55 | 183386,23 | 79507,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10 Августа | 58 | 2028 | 19992480,07 | 3458688,19 | 8396808,10 | 2019268,69 | 2019268,69 | 2858942,21 | 1239504,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 12-А | 2028 | 7934229,21 | 1372617,34 | 3332362,96 | 801368,34 | 801368,34 | 1134601,75 | 491910,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 44 | 2028 | 15980378,13 | 2764596,74 | 6711732,02 | 1614040,74 | 1614040,74 | 2285208,11 | 990759,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Семенчикова | 22 | 2028 | 4496385,43 | 865265,25 | 2100642,16 | 0,00 | 505163,50 | 715225,89 | 310088,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 10 | 2028 | 14820034,14 | 2563857,86 | 6224389,49 | 1496844,36 | 1496844,36 | 2119277,90 | 918820,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 88-б | 2028 | 19814450,93 | 3427889,25 | 8322036,16 | 2001287,50 | 2001287,50 | 2833483,89 | 1228466,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Сосневская | 45 | 2028 | 11195810,78 | 1936869,18 | 4702221,75 | 1130792,68 | 1130792,68 | 1601010,78 | 694123,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 4 | 2028 | 11721970,53 | 2255726,05 | 5476324,46 | 0,00 | 1316949,30 | 1864576,99 | 808393,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 31-А | 2028 | 8872653,99 | 1534964,32 | 3726499,80 | 896150,57 | 896150,57 | 1268797,32 | 550091,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ярославская | 14 | 2029 | 15748583,64 | 2724496,42 | 6614378,72 | 1590629,17 | 1590629,17 | 2252061,30 | 976388,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Союзная | 8 | 2029 | 6928916,88 | 1333371,23 | 3237083,47 | 0,00 | 778455,48 | 1102161,02 | 477845,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Наговицыной-Икрянистовой | 2 | 2029 | 9593274,24 | 1659631,23 | 4029159,09 | 968934,23 | 968934,23 | 1371846,64 | 594768,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 50 | 2029 | 20584996,15 | 3561193,15 | 8645663,86 | 2079113,65 | 2079113,65 | 2943672,53 | 1276239,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Белороссова | 24 | 2029 | 9855791,78 | 1705046,62 | 4139416,02 | 995448,87 | 995448,87 | 1409386,88 | 611044,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 140 | 2029 | 8556371,10 | 1480247,55 | 3593661,51 | 864205,55 | 864205,55 | 1223568,58 | 530482,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 8а | 2029 | 23726958,18 | 4376060,13 | 10623951,94 | 2554853,38 | 2554853,38 | 3617239,35 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 138 | 2029 | 8545398,58 | 1478349,31 | 3589053,07 | 863097,31 | 863097,31 | 1221999,50 | 529802,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Котовского | 25 | 2029 | 21497909,81 | 3719126,72 | 9029086,07 | 2171319,22 | 2171319,22 | 3074219,99 | 1332838,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 44Б | 2029 | 7230890,68 | 1250940,16 | 3036961,96 | 730330,16 | 730330,16 | 1034023,72 | 448304,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 2А | 2029 | 14553950,53 | 2517825,54 | 6112634,82 | 1469969,54 | 1469969,54 | 2081227,71 | 902323,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Нижняя | 17 | 2029 | 10046713,63 | 1738076,00 | 4219602,88 | 1014732,25 | 1014732,25 | 1436688,88 | 622881,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 119 | 2029 | 22223193,38 | 3844600,38 | 9333703,95 | 2244573,88 | 2244573,88 | 3177936,18 | 1377805,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 44 | 2029 | 8325399,55 | 1440289,60 | 3496653,85 | 840877,10 | 840877,10 | 1190539,45 | 516162,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 44А | 2029 | 8325399,55 | 1440289,60 | 3496653,85 | 840877,10 | 840877,10 | 1190539,45 | 516162,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 46А | 2029 | 8350087,72 | 1444560,64 | 3507022,84 | 843370,64 | 843370,64 | 1194069,88 | 517693,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 46 | 2029 | 8393977,80 | 1452153,60 | 3525456,60 | 847803,60 | 847803,60 | 1200346,20 | 520414,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 4 | 2029 | 9368886,20 | 1620812,22 | 3934916,49 | 946270,72 | 946270,72 | 1339758,96 | 580857,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 46 | 2029 | 6121294,60 | 1058980,64 | 2570933,47 | 618259,39 | 618259,39 | 875350,51 | 379511,21 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красноветкинская | 7 | 2027 | 8553079,34 | 1479678,08 | 3592278,98 | 863873,08 | 863873,08 | 1223097,86 | 530278,26 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 9-а | 2027 | 7504251,01 | 1444086,08 | 3505870,73 | 0,00 | 843093,58 | 1193677,61 | 517523,01 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 12 | 2027 | 12809319,85 | 2216005,38 | 5379892,86 | 1293759,38 | 1293759,38 | 1831743,99 | 794158,87 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 10 | 2028 | 14105997,40 | 2440329,89 | 5924495,25 | 1424725,64 | 1424725,64 | 2017170,02 | 874550,96 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 5 | 2028 | 13100257,05 | 2520957,63 | 6120238,74 | 0,00 | 1471798,13 | 2083816,69 | 903445,85 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Маршала Василевского | 23 | 2028 | 12712487,36 | 2199253,41 | 5339223,37 | 1283979,16 | 1283979,16 | 1817896,86 | 788155,40 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Баумана | 6 | 2028 | 6742339,23 | 1166421,02 | 2831771,17 | 680985,77 | 680985,77 | 964160,43 | 418015,05 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 8 | 2028 | 1030077,44 | 198223,71 | 481236,35 | 0,00 | 115727,96 | 163851,18 | 71038,24 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 11 | 2028 | 986921,21 | 189918,91 | 461074,42 | 0,00 | 110879,41 | 156986,45 | 68062,01 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 15 | 2028 | 3814517,08 | 734049,41 | 1782083,75 | 0,00 | 428556,41 | 606763,24 | 263064,28 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 24/2 | 2028 | 3343990,92 | 643503,36 | 1562261,16 | 0,00 | 375693,36 | 531918,12 | 230614,92 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 28/6 | 2028 | 2388882,01 | 459706,27 | 1116048,96 | 0,00 | 268388,02 | 379991,95 | 164746,81 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 28/5 | 2028 | 2312927,05 | 445089,82 | 1080563,97 | 0,00 | 259854,57 | 367910,03 | 159508,65 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 7 | 2028 | 838463,80 | 161350,40 | 391717,40 | 0,00 | 94200,40 | 133371,80 | 57823,80 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 1 | 2028 | 879647,17 | 169275,55 | 410957,64 | 0,00 | 98827,30 | 139922,71 | 60663,97 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 64 | 2028 | 947464,09 | 182325,95 | 442640,66 | 0,00 | 106446,45 | 150710,13 | 65340,89 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 3 | 2028 | 1064109,21 | 204772,64 | 497135,47 | 0,00 | 119551,39 | 169264,51 | 73385,21 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 6 | 2028 | 952149,63 | 183227,62 | 444829,67 | 0,00 | 106972,87 | 151455,45 | 65664,03 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 23 | 2028 | 749685,28 | 144266,24 | 350241,44 | 0,00 | 84226,24 | 119250,08 | 51701,28 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 29 | 2028 | 765961,34 | 147398,34 | 357845,37 | 0,00 | 86054,84 | 121839,06 | 52823,74 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 5 | 2029 | 1048572,96 | 201782,91 | 489877,17 | 0,00 | 117805,91 | 166793,20 | 72313,76 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 19 | 2029 | 841423,08 | 161919,87 | 393099,93 | 0,00 | 94532,87 | 133842,52 | 58027,88 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 9 | 2029 | 2849297,28 | 548306,62 | 1331147,89 | 0,00 | 320115,12 | 453228,76 | 196498,88 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Дзержинского | 3 | 2029 | 2330436,15 | 448459,20 | 1088743,95 | 0,00 | 261821,70 | 370695,15 | 160716,15 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 12 | 2029 | 8788333,66 | 1691189,47 | 4105774,41 | 0,00 | 987358,72 | 1397932,60 | 606078,46 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 1/2 | 2029 | 8815707,04 | 1696457,09 | 4118562,83 | 0,00 | 990434,09 | 1402286,80 | 607966,24 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 42 | 2029 | 2099612,00 | 404040,38 | 980906,45 | 0,00 | 235888,88 | 333978,68 | 144797,60 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Заводская | 5 | 2029 | 8605351,27 | 1655977,12 | 4020287,85 | 0,00 | 966800,87 | 1368826,17 | 593459,27 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 17 | 2029 | 8792772,59 | 1692043,68 | 4107848,21 | 0,00 | 987857,43 | 1398638,69 | 606384,59 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 16 | 2029 | 6378736,66 | 1227496,90 | 2980047,73 | 0,00 | 716643,40 | 1014645,58 | 439903,06 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 1/1 | 2029 | 6404383,79 | 1232432,32 | 2992029,67 | 0,00 | 719524,82 | 1018725,19 | 441671,79 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Красных Зорь | 1 | 2027 | 10901747,25 | 1885996,35 | 4578715,56 | 1101091,85 | 1101091,85 | 1558959,43 | 675892,19 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Ульяновская | 8/38 | 2027 | 15178835,54 | 2625930,30 | 6375085,47 | 1533083,80 | 1533083,80 | 2170586,82 | 941065,34 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Першинская | 2 | 2027 | 8310312,34 | 1437679,52 | 3490317,25 | 839353,27 | 839353,27 | 1188381,97 | 515227,07 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Грозилово | 47 | 2027 | 1539993,18 | 266417,98 | 646794,55 | 155541,48 | 155541,48 | 220220,38 | 95477,30 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 7 | 2029 | 8591757,47 | 1486369,38 | 3608523,73 | 867779,63 | 867779,63 | 1228628,87 | 532676,25 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 84 | 2027 | 15221354,06 | 2633285,98 | 6392943,18 | 1537378,23 | 1537378,23 | 2176667,00 | 943701,42 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 99 | 2028 | 13390589,10 | 2316564,64 | 5624024,97 | 1352468,39 | 1352468,39 | 1914866,01 | 830196,71 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 5-я Северная | 40 | 2028 | 2491310,67 | 430995,39 | 1046346,30 | 251625,89 | 251625,89 | 356259,61 | 154457,57 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 6А | 2028 | 4803494,94 | 831002,02 | 2017459,82 | 485159,77 | 485159,77 | 686904,00 | 297809,58 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 12 | 2029 | 6311393,50 | 1091867,65 | 2650774,69 | 637459,65 | 637459,65 | 902534,82 | 391297,06 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 12 | 2027 | 8613982,51 | 1657638,08 | 4024320,23 | 0,00 | 967770,58 | 1370199,11 | 594054,51 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Спортивная | 9а | 2027 | 2272483,51 | 437307,04 | 1061669,37 | 0,00 | 255310,79 | 361476,81 | 156719,51 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Калинина | 31 | 2027 | 6516096,76 | 1253929,89 | 3044220,25 | 0,00 | 732075,64 | 1036495,02 | 449375,96 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 22 | 2027 | 13206544,67 | 2541411,17 | 6169894,68 | 0,00 | 1483739,42 | 2100723,53 | 910775,87 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 66 | 2027 | 793088,11 | 152618,50 | 370518,58 | 0,00 | 89102,50 | 126154,03 | 54694,51 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 44 | 2027 | 12371286,76 | 2380677,70 | 5779675,03 | 0,00 | 1389899,20 | 1967861,68 | 853173,16 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 10 | 2027 | 8547398,62 | 1644824,96 | 3993213,26 | 0,00 | 960289,96 | 1359607,82 | 589462,62 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 10а | 2027 | 8125454,04 | 1563627,74 | 3796087,24 | 0,00 | 912884,99 | 1292490,42 | 560363,64 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Фабричная | 9 | 2027 | 1464328,33 | 427198,91 | 1037129,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 3 | 2028 | 1075699,73 | 207003,07 | 502550,38 | 0,00 | 120853,57 | 171108,17 | 74184,53 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 5 | 2028 | 1203442,16 | 231585,28 | 562229,68 | 0,00 | 135205,28 | 191427,76 | 82994,16 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 1 | 2028 | 3211316,35 | 617972,03 | 1500277,64 | 0,00 | 360787,53 | 510813,99 | 221465,15 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 3 | 2027 | 364492,50 | 131642,94 | 0,00 | 0,00 | 76856,44 | 108815,70 | 47177,42 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 9 | 2027 | 864454,28 | 312213,02 | 0,00 | 0,00 | 182277,77 | 258074,43 | 111889,05 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 1 | 2027 | 784302,72 | 283264,86 | 0,00 | 0,00 | 165377,11 | 234145,96 | 101514,78 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 18 | 2027 | 920297,58 | 332381,82 | 0,00 | 0,00 | 194052,82 | 274745,91 | 119117,03 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 20 | 2027 | 916092,91 | 330863,23 | 0,00 | 0,00 | 193166,23 | 273490,64 | 118572,80 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 14 | 2027 | 898880,04 | 324646,50 | 0,00 | 0,00 | 189536,75 | 268351,91 | 116344,89 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 16 | 2027 | 10808784,81 | 2079996,48 | 5049698,13 | 0,00 | 1214353,98 | 1719319,41 | 745416,81 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Котцыно | улица Новая | 2 | 2027 | 1250843,72 | 518931,36 | 0,00 | 0,00 | 302965,11 | 428947,25 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 7 | 2027 | 375266,98 | 135534,34 | 0,00 | 0,00 | 79128,34 | 112032,31 | 48571,99 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 11 | 2027 | 368959,97 | 133256,45 | 0,00 | 0,00 | 77798,45 | 110149,42 | 47755,66 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Парковая | 57 | 2027 | 13661781,19 | 2629014,94 | 6382574,19 | 0,00 | 1534884,69 | 2173136,57 | 942170,79 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 18 | 2027 | 7345682,71 | 1413571,87 | 3431790,06 | 0,00 | 825278,62 | 1168454,65 | 506587,51 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 12 | 2027 | 12126006,17 | 2097792,48 | 5092902,26 | 1224743,73 | 1224743,73 | 1734029,54 | 751794,44 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 2 | 2028 | 1589369,52 | 274960,06 | 667532,53 | 160528,56 | 160528,56 | 227281,24 | 98538,56 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 17 | 2028 | 9150845,95 | 1760949,79 | 4275134,58 | 0,00 | 1028086,54 | 1455596,29 | 631078,75 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Тимошиха | улица Советская | 1 | 2028 | 1166424,63 | 483908,83 | 0,00 | 0,00 | 282518,08 | 399997,72 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Железнодорожной, станции Ермолино | улица Завокзальная | 1А | 2028 | 1370712,00 | 283312,32 | 687809,67 | 0,00 | 165404,82 | 234185,19 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Железнодорожной, станции Ермолино | улица Дачная | 1 | 2028 | 1351425,60 | 279326,02 | 678131,95 | 0,00 | 163077,52 | 230890,12 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 10 | 2028 | 1307390,20 | 472187,20 | 0,00 | 0,00 | 275674,70 | 390308,65 | 169219,65 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Востра | без улицы | 4 | 2028 | 882324,14 | 318667,04 | 0,00 | 0,00 | 186045,79 | 263409,31 | 114202,01 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 14 | 2028 | 23283138,81 | 4027970,37 | 9778879,26 | 2351629,87 | 2351629,87 | 3329509,31 | 1443520,15 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 6 | 2028 | 355820,37 | 128510,85 | 0,00 | 0,00 | 75027,85 | 106226,72 | 46054,96 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 15 | 2028 | 377500,71 | 136341,09 | 0,00 | 0,00 | 79599,34 | 112699,17 | 48861,11 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 16 | 2028 | 376843,73 | 136103,81 | 0,00 | 0,00 | 79460,81 | 112503,04 | 48776,08 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 17 | 2028 | 358579,68 | 129507,42 | 0,00 | 0,00 | 75609,67 | 107050,48 | 46412,10 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Юрьевское | без улицы | 1 | 2028 | 631999,23 | 262194,40 | 0,00 | 0,00 | 153075,65 | 216729,18 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Сосновая | 11 | 2028 | 1462379,51 | 281414,08 | 683201,23 | 0,00 | 164296,58 | 232616,11 | 100851,51 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Чернореченский | улица Ленина | 2 | 2029 | 5155072,73 | 992020,22 | 2408370,74 | 0,00 | 579166,22 | 820001,21 | 355514,33 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Чернореченский | улица Ленина | 4 | 2029 | 6653703,47 | 1280410,34 | 3108507,99 | 0,00 | 747535,59 | 1058383,69 | 458865,87 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Чернореченский | улица Ленина | 1 | 2029 | 7445065,33 | 1432696,64 | 3478220,09 | 0,00 | 836444,14 | 1184263,13 | 513441,33 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Стромихино | без улицы | 36 | 2029 | 543979,44 | 196467,84 | 0,00 | 0,00 | 114702,84 | 162399,78 | 70408,98 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Садовая | 21 | 2029 | 514678,13 | 185885,15 | 0,00 | 0,00 | 108524,40 | 153652,16 | 66616,42 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 13 | 2029 | 3111440,52 | 598752,35 | 1453617,19 | 0,00 | 349566,60 | 494927,06 | 214577,32 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Центральная | 49 | 2029 | 1110471,32 | 213694,37 | 518795,13 | 0,00 | 124760,12 | 176639,18 | 76582,52 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 1 | 2029 | 398129,88 | 143791,68 | 0,00 | 0,00 | 83949,18 | 118857,81 | 51531,21 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Автодоровская | 10 | 2029 | 1178534,85 | 226792,22 | 550593,37 | 0,00 | 132406,97 | 187465,83 | 81276,45 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 10 | 2027 | 1389877,05 | 267462,02 | 649329,20 | 0,00 | 156151,02 | 221083,37 | 95851,45 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 12 | 2027 | 1373600,99 | 264329,92 | 641725,27 | 0,00 | 154322,42 | 218494,39 | 94728,99 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 14 | 2027 | 791608,47 | 152333,76 | 369827,31 | 0,00 | 88936,26 | 125918,67 | 54592,47 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 15 | 2028 | 828846,13 | 159499,62 | 387224,17 | 0,00 | 93119,87 | 131841,95 | 57160,53 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 16 | 2028 | 2055222,74 | 395498,30 | 960168,47 | 0,00 | 230901,80 | 326917,82 | 141736,34 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 8-е Марта | 2 | 2028 | 12373162,18 | 2140550,34 | 5196707,37 | 1249706,84 | 1249706,84 | 1769373,06 | 767117,74 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 8-е Марта | 4 | 2029 | 8665547,67 | 1499135,04 | 3639515,49 | 875232,54 | 875232,54 | 1239180,93 | 537251,13 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Спортивный | 5 | 2029 | 7699417,28 | 1331995,01 | 3233742,35 | 777652,01 | 777652,01 | 1101023,44 | 477352,48 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Садовая | 7а | 2027 | 5459139,16 | 1050533,47 | 2550425,91 | 0,00 | 613327,72 | 868368,10 | 376483,96 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Молодежная | 1 | 2027 | 2165209,46 | 416663,68 | 1011552,58 | 0,00 | 243258,68 | 344413,06 | 149321,46 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Чкалова | 2 | 2028 | 10677343,28 | 2054702,43 | 4988290,67 | 0,00 | 1199586,68 | 1698411,42 | 736352,08 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица 40 лет Октября | 12 | 2028 | 1664350,64 | 320280,54 | 777559,04 | 0,00 | 186987,79 | 264743,02 | 114780,24 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 7 | 2028 | 7829772,25 | 1506728,00 | 3657949,25 | 0,00 | 879665,50 | 1245457,25 | 539972,25 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 34 | 2029 | 13113820,44 | 2523567,71 | 6126575,35 | 0,00 | 1473321,96 | 2085974,18 | 904381,24 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Первомайская | 10 | 2029 | 9562926,25 | 1840248,77 | 4467652,16 | 0,00 | 1074383,27 | 1521144,61 | 659497,45 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Первомайская | 11 | 2029 | 6258885,66 | 1204433,28 | 2924055,18 | 0,00 | 703178,28 | 995581,26 | 431637,66 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Колганова | 7 | 2029 | 13622570,68 | 2621469,44 | 6364255,64 | 0,00 | 1530479,44 | 2166899,48 | 939466,68 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 13 | 2027 | 1811014,43 | 313304,51 | 760623,02 | 182915,01 | 182915,01 | 258976,65 | 112280,21 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 12 | 2027 | 1790166,64 | 309697,86 | 751866,99 | 180809,36 | 180809,36 | 255995,40 | 110987,68 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 9 | 2027 | 1762186,71 | 304857,34 | 740115,46 | 177983,34 | 177983,34 | 251994,25 | 109252,97 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 10 | 2027 | 1773433,55 | 306803,04 | 744839,12 | 179119,29 | 179119,29 | 253602,56 | 109950,26 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 11 | 2027 | 1769867,48 | 306186,11 | 743341,37 | 178759,11 | 178759,11 | 253092,60 | 109729,16 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Маяковского | 4 | 2029 | 13266846,50 | 2295157,24 | 5572053,28 | 1339970,21 | 1339970,21 | 1897170,71 | 822524,85 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | местечко Сосновый Бор | 2 | 2027 | 1110345,60 | 229497,22 | 557160,40 | 0,00 | 133986,22 | 189701,77 | 0,00 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Мира | 6 | 2027 | 1718785,60 | 355255,62 | 862469,55 | 0,00 | 207407,12 | 293653,32 | 0,00 |
| Лухский муниципальный район | Тимирязевское сельское поселение, д. Городок | микрорайон "Новый" | 11 | 2028 | 5319372,80 | 1099460,61 | 2669208,45 | 0,00 | 641892,61 | 908811,14 | 0,00 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Баканова | 21 | 2028 | 906773,94 | 174495,71 | 423630,85 | 0,00 | 101874,96 | 144237,68 | 62534,74 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Зиновьева | 24 | 2027 | 2203433,55 | 424019,36 | 1029410,29 | 0,00 | 247553,11 | 350493,25 | 151957,55 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица 1-я Садовая | 14 | 2027 | 3872716,33 | 745249,02 | 1809273,54 | 0,00 | 435095,02 | 616020,81 | 267077,93 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Новая | 17 | 2028 | 1785188,07 | 343533,98 | 834012,43 | 0,00 | 200563,73 | 283964,25 | 123113,67 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Котухиных | 3 | 2028 | 1443390,77 | 277759,97 | 674329,98 | 0,00 | 162163,22 | 229595,63 | 99541,97 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Калинина | 3 | 2028 | 1899251,20 | 392556,03 | 953025,39 | 0,00 | 229184,03 | 324485,74 | 0,00 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Калинина | 7 | 2029 | 4998851,20 | 1033212,03 | 2508373,89 | 0,00 | 603215,03 | 854050,24 | 0,00 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Мира | 15 | 2029 | 3789777,60 | 783308,74 | 1901672,77 | 0,00 | 457315,24 | 647480,86 | 0,00 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Калинина | 9 | 2029 | 6640032,00 | 1372427,52 | 3331902,12 | 0,00 | 801257,52 | 1134444,84 | 0,00 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Калинина | 6 | 2029 | 10153371,20 | 2098599,23 | 5094860,84 | 0,00 | 1225214,73 | 1734696,39 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 13 | 2027 | 13720368,18 | 2373616,24 | 5762531,63 | 1385776,54 | 1385776,54 | 1962024,70 | 850642,52 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица территория санатория "Плес" | 1 | 2028 | 3887512,75 | 748096,38 | 1816186,20 | 0,00 | 436757,38 | 618374,43 | 268098,35 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, с. Северцево | без улицы | 2 | 2028 | 12250695,94 | 2357471,71 | 5723336,85 | 0,00 | 1376350,96 | 1948679,68 | 844856,74 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 8 | 2028 | 11457361,22 | 2204805,76 | 5352703,06 | 0,00 | 1287220,76 | 1822486,42 | 790145,22 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица 1-я Запрудная | 29 | 2028 | 883099,67 | 169939,94 | 412570,59 | 0,00 | 99215,19 | 140471,89 | 60902,07 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 22а | 2028 | 874221,82 | 168231,52 | 408423,00 | 0,00 | 98217,77 | 139059,72 | 60289,82 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Свободы | 23 | 2028 | 770646,88 | 148300,00 | 360034,38 | 0,00 | 86581,25 | 122584,38 | 53146,88 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 23 | 2028 | 1251283,92 | 240791,74 | 584580,61 | 0,00 | 140580,24 | 199037,80 | 86293,52 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | проезд Станционный | 12 | 2028 | 938586,24 | 180617,54 | 438493,07 | 0,00 | 105449,04 | 149297,96 | 64728,64 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 10 | 2028 | 1312195,85 | 252513,38 | 613037,73 | 0,00 | 147423,63 | 208726,87 | 90494,25 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 1 | 2028 | 1053258,50 | 202684,58 | 492066,18 | 0,00 | 118332,33 | 167538,52 | 72636,90 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 7 | 2028 | 796047,40 | 153187,97 | 371901,11 | 0,00 | 89434,97 | 126624,76 | 54898,60 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 4 | 2028 | 1309976,38 | 252086,27 | 612000,83 | 0,00 | 147174,27 | 208373,82 | 90341,18 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 5 | 2028 | 1214046,26 | 233625,89 | 567183,75 | 0,00 | 136396,64 | 193114,52 | 83725,46 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 8 | 2028 | 1225390,18 | 235808,86 | 572483,46 | 0,00 | 137671,11 | 194918,96 | 84507,78 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 6 | 2028 | 1247831,42 | 240127,36 | 582967,66 | 0,00 | 140192,36 | 198488,62 | 86055,42 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 21 | 2028 | 1065835,45 | 205104,83 | 497941,94 | 0,00 | 119745,33 | 169539,09 | 73504,25 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 3 | 2028 | 1070274,38 | 205959,04 | 500015,74 | 0,00 | 120244,04 | 170245,18 | 73810,38 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 2 | 2028 | 1036242,61 | 199410,11 | 484116,62 | 0,00 | 116420,61 | 164831,85 | 71463,41 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Техническая | 12 | 2028 | 1185193,24 | 228073,54 | 553704,07 | 0,00 | 133155,04 | 188524,96 | 81735,64 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 9 | 2028 | 1352392,79 | 260248,70 | 631817,12 | 0,00 | 151939,70 | 215120,87 | 93266,39 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Малая Московская | 1 | 2029 | 4833497,20 | 930137,60 | 2258135,60 | 0,00 | 543037,60 | 768849,20 | 333337,20 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Ф. Энгельса | 18 | 2029 | 1058190,64 | 203633,70 | 494370,40 | 0,00 | 118886,45 | 168323,06 | 72977,04 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Коминтерновская | 69 | 2029 | 1879391,95 | 361662,18 | 878023,03 | 0,00 | 211147,43 | 298948,97 | 129610,35 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Коминтерновская | 71 | 2029 | 1474956,47 | 283834,34 | 689076,99 | 0,00 | 165709,59 | 234616,69 | 101718,87 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Приволжская | 2 | 2027 | 6567884,23 | 1263895,65 | 3068414,56 | 0,00 | 737893,90 | 1044732,69 | 452947,43 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 1 | 2027 | 849561,12 | 163485,92 | 396901,90 | 0,00 | 95447,17 | 135137,02 | 58589,12 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 2 | 2027 | 844628,98 | 162536,80 | 394597,68 | 0,00 | 94893,05 | 134352,48 | 58248,98 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 3 | 2027 | 849314,51 | 163438,46 | 396786,68 | 0,00 | 95419,46 | 135097,79 | 58572,11 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 7 | 2027 | 846355,22 | 162868,99 | 395404,15 | 0,00 | 95086,99 | 134627,06 | 58368,02 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 8 | 2027 | 849067,90 | 163391,01 | 396671,47 | 0,00 | 95391,76 | 135058,56 | 58555,10 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 4 | 2027 | 851040,76 | 163770,66 | 397593,16 | 0,00 | 95613,41 | 135372,38 | 58691,16 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 5 | 2027 | 852273,79 | 164007,94 | 398169,22 | 0,00 | 95751,94 | 135568,51 | 58776,19 |
| Пучежский муниципальный район | Сеготское сельское поселение, д. Летнево | улица Юбилейная | 6 | 2027 | 854986,47 | 164529,95 | 399436,54 | 0,00 | 96056,70 | 136000,01 | 58963,27 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 5 | 2027 | 10152070,37 | 1953621,15 | 4742891,24 | 0,00 | 1140572,90 | 1614857,91 | 700127,17 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 8 | 2027 | 10215201,76 | 1965769,89 | 4772385,25 | 0,00 | 1147665,64 | 1624900,02 | 704480,96 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 8 | 2027 | 6375530,77 | 1226879,97 | 2978549,98 | 0,00 | 716283,22 | 1014135,63 | 439681,97 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Марии Ульяновой | 4 | 2027 | 7549380,09 | 1452770,53 | 3526954,34 | 0,00 | 848163,78 | 1200856,15 | 520635,29 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 10 | 2027 | 8541832,51 | 1477732,38 | 3587555,33 | 862737,13 | 862737,13 | 1221489,55 | 529580,97 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 7 | 2027 | 7713127,14 | 1484281,31 | 3603454,45 | 0,00 | 866560,56 | 1226902,88 | 531927,94 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Мира | 20а | 2027 | 6151118,40 | 1183695,01 | 2873707,97 | 0,00 | 691070,76 | 978439,06 | 424205,60 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 16 | 2027 | 7836677,25 | 1508056,77 | 3661175,16 | 0,00 | 880441,27 | 1246555,61 | 540448,45 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 15 | 2029 | 6528673,72 | 1256350,14 | 3050096,01 | 0,00 | 733488,64 | 1038495,60 | 450243,32 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Каминский | улица Комсомольская | 2 | 2029 | 4663864,80 | 963973,73 | 2340281,04 | 0,00 | 562791,98 | 796818,05 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 14 | 2029 | 8311958,21 | 1437964,26 | 3491008,51 | 839519,51 | 839519,51 | 1188617,33 | 515329,11 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Первомайская | 37 | 2029 | 13289158,02 | 2557308,93 | 6208490,37 | 0,00 | 1493020,93 | 2113864,58 | 916473,22 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица им. Екатерины Кирьяновой | 2 | 2029 | 7572067,94 | 1457136,48 | 3537553,76 | 0,00 | 850712,73 | 1204465,04 | 522199,94 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 2 | 2028 | 1343261,31 | 485142,69 | 0,00 | 0,00 | 283238,44 | 401017,62 | 173862,56 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 5 | 2028 | 1478408,97 | 284498,72 | 690689,95 | 0,00 | 166097,47 | 235165,87 | 101956,97 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 50 | 2029 | 10319269,92 | 1985796,32 | 4821004,30 | 0,00 | 1159357,57 | 1641453,82 | 711657,92 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 2 | 2029 | 7589083,82 | 1460410,94 | 3545503,31 | 0,00 | 852624,44 | 1207171,70 | 523373,42 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 17 | 2029 | 10934800,99 | 2104246,50 | 5108570,95 | 0,00 | 1228511,75 | 1739364,41 | 754107,39 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 23 | 2027 | 27595613,49 | 4774026,14 | 11590111,39 | 2787195,89 | 2787195,89 | 3946196,97 | 1710887,19 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 31 | 2027 | 16013295,69 | 2770291,46 | 6725557,34 | 1617365,46 | 1617365,46 | 2289915,35 | 992800,63 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 24 | 2027 | 16684265,29 | 2886368,83 | 7007363,44 | 1685134,33 | 1685134,33 | 2385864,59 | 1034399,75 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 49 | 2027 | 17457279,32 | 3020099,84 | 7332028,04 | 1763209,84 | 1763209,84 | 2496406,28 | 1082325,48 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 6 | 2027 | 9884008,56 | 1902036,48 | 4617656,88 | 0,00 | 1110456,48 | 1572218,16 | 681640,56 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 70 | 2027 | 23223887,21 | 4017719,87 | 9753993,68 | 2345645,37 | 2345645,37 | 3321036,27 | 1439846,63 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистический Поселок | 2 | 2028 | 1029019,56 | 235476,67 | 571676,98 | 0,00 | 137477,17 | 0,00 | 84388,73 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 47 | 2028 | 965959,62 | 185885,15 | 451281,49 | 0,00 | 108524,40 | 153652,16 | 66616,42 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Острецовская | 16 | 2028 | 957821,59 | 184319,10 | 447479,52 | 0,00 | 107610,10 | 152357,67 | 66055,19 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистический Поселок | 11 | 2028 | 1058190,64 | 203633,70 | 494370,40 | 0,00 | 118886,45 | 168323,06 | 72977,04 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Нижний Двор | 2 | 2028 | 7826073,15 | 1506016,16 | 3656221,09 | 0,00 | 879249,91 | 1244868,85 | 539717,15 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Наримановская | 16 | 2028 | 1164438,70 | 266465,44 | 646909,77 | 0,00 | 155569,19 | 0,00 | 95494,31 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Революционная | 14 | 2028 | 11761427,65 | 2263319,01 | 5494758,22 | 0,00 | 1321382,26 | 1870853,31 | 811114,85 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 35 | 2028 | 3975551,45 | 765038,18 | 1857316,53 | 0,00 | 446648,43 | 632378,47 | 274169,85 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Наримановская | 6 | 2028 | 581784,41 | 153662,53 | 373053,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55068,67 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 16 | 2029 | 10378948,81 | 1997280,67 | 4848885,36 | 0,00 | 1166062,42 | 1650946,75 | 715773,61 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 20 | 2029 | 10462055,37 | 2013273,34 | 4887711,46 | 0,00 | 1175399,34 | 1664166,25 | 721504,97 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 4 | 2029 | 8534081,84 | 1642262,34 | 3986991,87 | 0,00 | 958793,84 | 1357489,56 | 588544,24 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 24 | 2029 | 2083582,54 | 400955,74 | 973417,74 | 0,00 | 234087,99 | 331428,92 | 143692,14 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 27 | 2029 | 5566166,60 | 1071129,38 | 2600427,48 | 0,00 | 625352,13 | 885392,62 | 383865,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 41 | 2029 | 4878133,07 | 938727,14 | 2278988,79 | 0,00 | 548052,39 | 775949,29 | 336415,47 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Наримановская | 8 | 2029 | 612868,01 | 161872,42 | 392984,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58010,88 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 37 | 2029 | 2091473,97 | 402474,34 | 977104,49 | 0,00 | 234974,59 | 332684,19 | 144236,37 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 43 | 2029 | 2525502,29 | 485996,90 | 1179875,85 | 0,00 | 283737,15 | 401723,71 | 174168,69 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 14 | 2029 | 11110631,78 | 2138082,62 | 5190716,39 | 0,00 | 1248266,12 | 1767333,26 | 766233,38 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 65/1 | 2029 | 3229565,27 | 621483,78 | 1508803,26 | 0,00 | 362837,78 | 513716,79 | 222723,67 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 25 | 2029 | 3441647,29 | 662295,94 | 1607884,72 | 0,00 | 386664,94 | 547452,01 | 237349,69 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 31 | 2029 | 2871245,30 | 552530,21 | 1341401,67 | 0,00 | 322580,96 | 456719,96 | 198012,50 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 10 | 2029 | 4694657,46 | 903419,87 | 2193271,81 | 0,00 | 527439,12 | 746764,40 | 323762,26 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | проезд Социалистический | 3 | 2029 | 3302560,94 | 635530,75 | 1542905,71 | 0,00 | 371038,75 | 525327,98 | 227757,74 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Нижний Двор | 32 | 2029 | 1841661,08 | 354401,41 | 860395,75 | 0,00 | 206908,41 | 292947,24 | 127008,28 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 7 | 2029 | 7783163,53 | 1497758,82 | 3636174,37 | 0,00 | 874429,07 | 1238043,35 | 536757,93 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 39 | 2029 | 2175566,95 | 418656,83 | 1016391,44 | 0,00 | 244422,33 | 346060,59 | 150035,75 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 30 | 2029 | 1569632,06 | 414575,62 | 1006483,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148573,15 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Нижний Двор | 37 | 2029 | 7807824,23 | 1502504,42 | 3647695,47 | 0,00 | 877199,67 | 1241966,05 | 538458,63 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 29 | 2029 | 10826293,91 | 2083365,86 | 5057878,11 | 0,00 | 1216321,11 | 1722104,53 | 746624,31 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 12 | 2029 | 10731103,61 | 2065047,84 | 5013406,67 | 0,00 | 1205626,59 | 1706962,91 | 740059,61 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 52 | 2029 | 8299805,19 | 1597179,14 | 3877541,42 | 0,00 | 932473,14 | 1320223,91 | 572387,59 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 41 | 2029 | 3028827,17 | 582854,59 | 1415021,50 | 0,00 | 340285,09 | 481786,01 | 208879,97 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Лесная | 6 | 2029 | 1119852,00 | 256262,40 | 622139,40 | 0,00 | 149612,40 | 0,00 | 91837,80 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 15 | 2029 | 6230772,46 | 1199023,30 | 2910921,13 | 0,00 | 700019,80 | 991109,38 | 429698,86 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 2 | 2029 | 10645530,98 | 2048580,61 | 4973428,45 | 0,00 | 1196012,61 | 1693351,14 | 734158,18 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 102 | 2027 | 10844964,46 | 1876172,96 | 4554866,89 | 1095356,71 | 1095356,71 | 1550839,45 | 672371,75 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 96 | 2027 | 8472431,32 | 1465726,02 | 3558406,95 | 855727,52 | 855727,52 | 1211565,12 | 525278,20 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 97 | 2027 | 8464201,93 | 1464302,34 | 3554950,62 | 854896,34 | 854896,34 | 1210388,31 | 524767,99 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 98 | 2027 | 8460087,23 | 1463590,50 | 3553222,45 | 854480,75 | 854480,75 | 1209799,91 | 524512,89 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 20 | 2028 | 2096848,57 | 362753,66 | 880672,88 | 211784,66 | 211784,66 | 299851,19 | 130001,51 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 91 | 2028 | 1047052,72 | 181139,55 | 439760,39 | 105753,80 | 105753,80 | 149729,46 | 64915,72 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 95 | 2028 | 6925031,69 | 1198026,72 | 2908501,70 | 699437,97 | 699437,97 | 990285,62 | 429341,72 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Школьная | 3 | 2029 | 8096348,20 | 1400663,84 | 3400452,67 | 817742,59 | 817742,59 | 1157784,91 | 501961,61 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 26 | 2029 | 2096848,57 | 362753,66 | 880672,88 | 211784,66 | 211784,66 | 299851,19 | 130001,51 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 22 | 2029 | 2073531,97 | 358719,90 | 870879,95 | 209429,65 | 209429,65 | 296516,89 | 128555,91 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 24 | 2029 | 1778919,81 | 307752,16 | 747143,34 | 179673,41 | 179673,41 | 254387,10 | 110290,40 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 12 | 2029 | 10105416,61 | 1748231,58 | 4244258,03 | 1020661,33 | 1020661,33 | 1445083,45 | 626520,87 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Куйбышева | 8 | 2027 | 585601,20 | 170841,60 | 414759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Речная | 2 | 2027 | 14659306,51 | 2820974,46 | 6848602,68 | 0,00 | 1646955,46 | 2331809,79 | 1010964,11 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Глушицкий | 2 | 2027 | 11006810,23 | 2118103,65 | 5142212,56 | 0,00 | 1236601,90 | 1750818,69 | 759073,43 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Стадионная | 16 | 2028 | 7373807,75 | 1275664,74 | 3096986,89 | 744764,99 | 744764,99 | 1054460,99 | 457165,17 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Осипенко | 16/14 | 2029 | 9833298,11 | 1701155,23 | 4129968,72 | 993176,98 | 993176,98 | 1406170,27 | 609649,93 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Стадионная | 14А | 2029 | 9474887,55 | 1823306,98 | 4426521,83 | 0,00 | 1064492,23 | 1507140,57 | 653425,95 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Урицкого | 19 | 2027 | 2011984,80 | 415856,93 | 1009593,99 | 0,00 | 242787,68 | 343746,20 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Лесная | 16а | 2029 | 1772971,20 | 366455,23 | 889659,34 | 0,00 | 213945,73 | 302910,89 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Пушкина | 5 | 2029 | 12949953,67 | 2388413,02 | 5798454,42 | 1394415,27 | 1394415,27 | 1974255,68 | 0,00 |