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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2026 г. N 203-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2027 - 2029 ГОДЫ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области от 31.12.2013 N 579-п "Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", от 30.04.2014 N 164-п "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2027 - 2029 годы (прилагается).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области обеспечить размещение настоящего постановления на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области не позднее 15 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области
С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ





Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 22.05.2026 N 203-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2027 - 2029 ГОДЫ

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика
многоквартирных домов, расположенных на территории
Ивановской области, в отношении которых в 2027 - 2029 годах
планируется проведение капитального ремонта общего имущества
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1
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь МКД (кв. м)
	Год проведения капитального ремонта
	Вид работ (услуг) по капитальному ремонту
	Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (руб.)

	муниципальное образование Ивановской области
	населенный пункт
	улица
	дом
	ввода в эксплуатацию
	завершения последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Верхнеландеховский муниципальный округ
	п. Верхний Ландех
	улица Строителей
	18
	1981
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1364
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4030699,27

	Верхнеландеховский муниципальный округ
	п. Верхний Ландех
	улица Строителей
	15
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	950,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5644395,74

	Верхнеландеховский муниципальный округ
	п. Верхний Ландех
	улица Строителей
	16
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1342,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4951597,17

	Верхнеландеховский муниципальный округ
	п. Верхний Ландех
	улица Строителей
	17
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1169,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4214878,85

	Верхнеландеховский муниципальный округ
	п. Верхний Ландех
	улица Комсомольская
	16
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4117,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4541413,56

	Верхнеландеховский муниципальный округ
	п. Верхний Ландех
	улица Новая
	2
	1992
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	2334,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3414228,18

	Верхнеландеховский муниципальный округ
	п. Верхний Ландех
	улица Строителей
	22
	1987
	нет данных
	кирпич
	3
	4
	2721,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3920644,80

	Вичугский муниципальный округ
	п. Каменка
	улица 50 лет СССР
	5
	1984
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3639,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5261287,51

	Вичугский муниципальный округ
	п. Старая Вичуга
	улица Горького
	21
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	257
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1487604,30

	Вичугский муниципальный округ
	п. Ново-Писцово
	улица Фрунзе
	3
	1993
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3142,96
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4410725,40

	Вичугский муниципальный округ
	п. Каменка
	улица 50 лет СССР
	8
	1990
	нет данных
	кирпич
	5
	8
	5931,1
	2027
	капитальный ремонт фасада
	4904723,15

	Вичугский муниципальный округ
	п. Каменка
	улица 50 лет СССР
	6
	1987
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4421,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	12127926,36

	Вичугский муниципальный округ
	п. Каменка
	улица 50 лет СССР
	7
	1989
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4500
	2028
	капитальный ремонт фасада
	3721275,00

	Вичугский муниципальный округ
	п. Старая Вичуга
	улица Советская
	11
	1989
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1901,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4993376,78

	Вичугский муниципальный округ
	д. Коровино Нижнее
	без улицы
	1
	1989
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	587,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	441501,59

	Вичугский муниципальный округ
	д. Коровино Нижнее
	без улицы
	2
	1989
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	595,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	447514,55

	Вичугский муниципальный округ
	д. Коровино Нижнее
	без улицы
	3
	1989
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	587,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	441501,59

	Вичугский муниципальный округ
	п. Каменка
	улица Николаева
	4
	1986
	нет данных
	кирпич
	4
	3
	1826,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4687893,21

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Шекшовское сельское поселение, с. Бородино
	без улицы
	11
	1982
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	1095,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6417949,98

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Загородная
	30
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5694,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14042295,79

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Шекшовское сельское поселение, с. Бородино
	без улицы
	10
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1063,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6417949,98

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, с. Липовая Роща
	улица Юбилейная
	3
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	785,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5100357,60

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, с. Липовая Роща
	улица Юбилейная
	7
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	785,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4994100,15

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, п. Петровский
	улица Юбилейная
	11
	1980
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4033,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	11064140,54

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, п. Петровский
	улица 2-я Рабочая
	8
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3953,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10846061,71

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, с. Липовая Роща
	улица Юбилейная
	9
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	809,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4987016,32

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, п. Петровский
	улица Красноармейская
	6
	1975
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3993,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8713110,90

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, д. Морозово
	улица Гусева
	5
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	818,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3120179,82

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Советская
	63
	1981
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1241,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5100357,60

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Шушина
	1А
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	719,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4985032,85

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Урицкого
	18/2
	1978
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3948,3
	2029
	капитальный ремонт фасада
	9298799,26

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	переулок Мухина
	10
	1960
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	327.4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2105314,28

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Виноградовых
	2А
	1983
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3051.9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4212515,02

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	переулок Пятницкий
	4
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	8
	7492.8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	8943970,95

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Володарского
	100
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5886
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5984428,66

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Покровского
	17
	1988
	нет данных
	кирпич
	5
	12
	9763.3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	18590935,29

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Богдана Хмельницкого
	62
	1988
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2646.9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3688128,78

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Пугачевская
	24
	1984
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	5916
	2027
	капитальный ремонт крыши
	8766997,40

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Коровина
	25
	1990
	нет данных
	кирпич
	5
	8
	6290
	2027
	капитальный ремонт крыши
	8636309,24

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Ленинградская
	33/12
	1985
	нет данных
	кирпич
	5
	26
	22240.7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	29460378,47

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Володарского
	20
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	10
	10320
	2028
	капитальный ремонт крыши
	12350031,12

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Советская
	37
	1993
	нет данных
	кирпич
	5
	10
	8899
	2028
	капитальный ремонт крыши
	10563959,60

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица 40 лет Октября
	1 а
	1984
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	6086
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8652645,26

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Коровина
	17
	1989
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	1615,00
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2466739,02

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Кинешемская
	40
	1989
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	4063
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5630481,56

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Урицкого
	16
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5339.3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6576881,65

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица 3 Красинская
	2
	1992
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	612
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3364819,25

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица 1-я Тезинская
	1
	1885
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	8
	7181.9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	9202624,60

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Ленинградская
	79
	1992
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	6349.4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7238490,46

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Богдана Хмельницкого
	37/13
	1995
	нет данных
	кирпич
	5
	10
	6661.7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	11167303,27

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Покровского
	19
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5281
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6719549,56

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Покровского
	21
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5353
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6806675,00

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Ульяновская
	30
	1971
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3522
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4639429,68

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Ульяновская
	34
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4485
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4650320,36

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Володарского
	34 А
	1972
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	440
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1036261,60

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Кинешемская
	66
	1985
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	980
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3348884,10

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Ленинская
	25
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4520
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6850237,72

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Советская
	10
	1986
	нет данных
	кирпич
	5
	16
	14403
	2029
	капитальный ремонт крыши
	23191703,06

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Покровского
	21а
	1997
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4031
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4421616,08

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Мира
	28А
	1997
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	1071.5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5899271,95

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Ульяновская
	38
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3595
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4742891,14

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Покровского
	16
	1988
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1052
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4349471,62

	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Центральная
	2
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3535
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4742891,14

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	46А
	1971
	2003
	силикатный кирпич
	5
	6
	4859
	2027
	капитальный ремонт крыши
	10441565,42

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Парижской Коммуны
	5-Б
	1974
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3378
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4143903,74

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	72
	1971
	нет данных
	кирпич
	10
	1
	2378
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6523163,14

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	23 Линия
	5
	1970
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2861,30
	2029
	капитальный ремонт крыши
	19353023,56

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон ТЭЦ-3
	13
	1982
	нет данных
	ж/б плита
	5
	6
	3819,00
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5345962,55

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон ТЭЦ-3
	5
	1980
	нет данных
	ж/б плита
	5
	6
	4401
	2029
	капитальный ремонт фасада
	3639406,95

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Карла Маркса
	34
	1985
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	4964,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6804496,86

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Генерала Хлебникова
	52
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3136,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4094895,68

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Водопроводная
	2А
	2000
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	2014,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2178136,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон ТЭЦ-3
	12
	1975
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3019
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8281509,47

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Генерала Хлебникова
	64
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4370,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5973537,98

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон 30-й
	23
	1976
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3084,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4214693,16

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон 30-й
	8
	1974
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3602,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8883523,96

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Рязанская
	9
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	6
	11784,30
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Почтовая
	19
	1998
	нет данных
	кирпич
	10
	3
	8604,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4226128,37

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 3-я Чайковского
	4
	1981
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3424,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6879098,02

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон 30-й
	53
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3915,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5777505,74

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-е Почтовое Отделение
	252
	1976
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3438,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4600223,23

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Полка "Нормандия-Неман"
	73
	1987
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	2425,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5998858,81

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Балинская
	64
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3479,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4682992,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	12а
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	2928,7
	2027
	капитальный ремонт фасада
	2421888,47

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	94а
	1980
	нет данных
	кирпичный
	5
	8
	6176,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	15232174,57

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон 30-й
	10
	1976
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	3672,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6899245,78

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон ДСК
	5 подъезды N 1, 2
	1992
	нет данных
	железобетонные панели
	10
	2
	4728,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2973155,64

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	4-В
	1973
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	8
	5746,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14171764,47

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	11
	1973
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	8
	5699,8
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14056105,79

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Садовая
	11
	1973
	нет данных
	кирпич
	5
	3
	3224,9
	2027
	капитальный ремонт фасада
	7595090,99

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Летчика Захарова
	21
	1978
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4186,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6930066,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Динамовская
	2, корп. N 2
	1979
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	6340,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4876580,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Динамовская
	2, корп. N 1
	1979
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	7794,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3564078,94

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Фрунзе
	85 А
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	564
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5766237,62

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	107а
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3038,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7492907,09

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-й Проезд
	10, корп. N 4
	1977
	нет данных
	кирпич
	5
	3
	5123,00
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	12633676,61

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Полевая
	36
	1980
	2009
	железобетонные панели
	5
	8
	5699
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14054132,93

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Полевая
	59
	1978
	2009
	кирпичный
	5
	3
	4802,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	11844287,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	6-В
	1973
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3934,70
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9703245,63

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Генерала Хлебникова
	5
	1977
	2009
	кирпичный
	5
	6
	4729,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	11663771,28

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	23 Линия
	14
	1977
	2009
	кирпичный
	5
	6
	4756,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	11729861,96

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	18
	1978
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	3029,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8309489,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	24
	1975
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	3081,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8454052,35

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Фролова
	28
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	4
	7448,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	8168010,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Маршала Василевского
	11-Б
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3893,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9602136,76

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Генерала Хлебникова
	3
	1979
	2012
	кирпичный
	5
	10
	6669,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	18295305,54

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	20-А
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3082,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7601167,56

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Котовского
	27
	1994
	нет данных
	кирпич
	6
	4
	2796,9
	2027
	капитальный ремонт фасада
	6587091,07

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Поэта Ноздрина
	17
	1986
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	3333,7
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Богдана Хмельницкого
	67
	1963
	нет данных
	кирпич
	6
	2
	1649,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	10965768,84

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Свободы
	43
	1990
	нет данных
	кирпич
	10
	1
	3295,8
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3888683,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Мякишева
	25
	1980
	2002
	кирпичный
	5
	8
	4933,8
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	13534054,79

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ломовская
	16
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3911,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9645786,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	48-А
	1980
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3275,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8078598,71

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Свободы
	41-А
	1989
	нет данных
	кирпич
	10
	1
	3292,6
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3888683,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Поэта Ноздрина
	19
	1988
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	3266,9
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новосельская
	12
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3040,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7498332,44

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Профессиональная
	37
	1980
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	6286,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	16176570,91

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	82
	1977
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3380,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8336303,03

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	79-А
	1976
	нет данных
	кирпич
	5
	8
	6213
	2027
	капитальный ремонт крыши
	10618413,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	переулок 2-й Торфяной
	21
	1978
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3190
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8750584,70

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 9-я Сосневская
	126
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	1
	2344,3
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Суворова
	38
	2000
	нет данных
	кирпич
	12
	5
	16813,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	11674808,96

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новосельская
	4
	1977
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3319
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8184886,33

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Профессиональная
	35
	1979
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	6192,8
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	15934445,97

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	117-В
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3081,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7598701,49

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шестернина
	4
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	4
	7729,4
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	13999260,24

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	30-А
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3098,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7640624,68

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	14-Б
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3066,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7562203,66

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Сибирская
	15
	1984
	нет данных
	кирпич
	5
	8
	5941,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	8195236,70

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Деревенская
	2
	1988
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	2162,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3089685,92

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 4-я Деревенская
	24, корп. N 2
	1994
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	3777,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3025049,73

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 4-я Деревенская
	391
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	1
	1402,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2417730,96

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Степана Халтурина
	1
	1984 - 1985
	нет данных
	кирпич
	5
	10
	6319,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	10139223,08

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Постышева
	42
	1987
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4123,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6899245,78

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новосельская
	10
	1981
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3151,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7771819,61

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Родниковская
	44
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4190,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10333819,73

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	4
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4349,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10726418,07

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	6
	1974
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4403,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10858599,42

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	22-А
	1974
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4419,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10899289,58

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	36-А
	1974
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4364,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10764148,94

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Бакинский проезд
	53
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	2
	1487,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1946709,05

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Якова Гарелина
	17
	1988
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2914
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5064166,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Свободы
	45-А
	1994
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	3533,00
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	20-Б
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3082,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7600920,95

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	30-Б
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3075,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7584398,29

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	30-В
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3047,1
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7514361,90

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	66
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3024,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7459121,93

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	4-Б
	1976
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3082,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7600920,95

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	113-В
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3048
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7516581,36

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	20-А
	1974
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	8
	5808,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14324660,81

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Минская
	13
	1999
	нет данных
	кирпич
	6
	2
	2638,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5663153,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	8-А
	1980
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4425,8
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	12140544,75

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Свободы
	43-Б
	1991
	нет данных
	кирпич
	10
	1
	3131,8
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3888683,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	3 В
	1994
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	1375,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2831576,80

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	32
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3897
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9610274,79

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	40
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3905,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9631236,39

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 3-я Межевая
	7
	1985
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	5423
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14875993,99

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	56 А
	1989
	нет данных
	ж/б плита
	9
	2
	4232
	2027
	капитальный ремонт фасада
	3499652,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Ключевая
	5
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5357,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7623476,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Мстерская
	11
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3538,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8725942,09

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Маршала Василевского
	13
	1983
	нет данных
	кирпич
	5
	8
	5343,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14658189,47

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кудряшова
	104
	1992
	нет данных
	железобетонные панели
	10
	2
	4707,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3671792,76

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Якова Гарелина
	1-А
	1985
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	2144,3
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Строительная
	10
	1991
	нет данных
	кирпич
	5
	3
	2485,24
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5596225,70

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Парижской Коммуны
	13-А
	1994
	нет данных
	кирпич
	10
	1
	3473
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3888683,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ремизная
	3
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	4
	574,6
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	13999260,24

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	15-й Проезд
	7
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	6
	11653,4
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	20998890,36

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	5
	1979
	нет данных
	Кирпич
	9
	1
	2569,9
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Жиделева
	35
	1963
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3534,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	23022447,50

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Стефенсона
	59
	2007
	нет данных
	кирпич
	8
	5
	10059,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	10618413,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Генерала Хлебникова
	62
	1978
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3856,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5663153,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Нагорная
	9
	2001
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4758,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6806675,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-е Почтовое Отделение
	10
	1957
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	2761,6
	2028
	капитальный ремонт фасада
	6503954,62

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Рязанская
	9
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	6
	11784,30
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон 30-й
	20
	1973
	1973
	железобетонные панели
	5
	8
	5728,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14127375,21

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Демьяна Бедного
	77А
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3113
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5608700,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Демьяна Бедного
	1-А
	2020
	нет данных
	монолит
	10
	1
	4108
	2028
	капитальный ремонт фасада
	3397110,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Видный
	4
	2020 - 2021
	нет данных
	газосиликатный блок
	18
	4
	25140,5
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	55997040,96

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Куконковых
	78
	2020
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	1
	2002,9
	2028
	капитальный ремонт фасада
	1656298,16

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Левобережная
	12
	2019
	нет данных
	кирпич, с утеплением сенерджи
	9
	4
	11848,9
	2028
	капитальный ремонт фасада
	27905818,35

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Парижской Коммуны
	48
	2014
	нет данных
	стеновые трехслойные панели толщиной 400 мм
	9
	4
	7028,3
	2028
	капитальный ремонт фасада
	5812052,69

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Авдотьинская
	32
	2014
	2014
	кирпич, с утеплением сенерджи
	9
	4
	10571,4
	2028
	капитальный ремонт фасада
	24897127,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 4-я Завокзальная
	38
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	467,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1152887,73

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Богдана Хмельницкого
	7-А
	2014
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	2579,1
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	4779379,98

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Жарова
	41
	2020
	нет данных
	кирпич
	18
	2
	10132,7
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	16558388,28

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Каравайковой
	132
	1953
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	2057
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5456603,41

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 10 Августа
	58
	1994
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	5
	7288,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	19992480,07

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Калинцева
	34
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3051,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4089450,34

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-й Проезд
	2
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3090,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4130290,39

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Невская
	18
	1997
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	2147,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5663153,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новосельская
	12-А
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	2892,4
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7934229,21

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Герцена
	31
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	10
	7033,4
	2028
	капитальный ремонт фасада
	5816270,13

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	10-й Проезд
	51
	1985
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	4996,6
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 9-я Сосневская
	122
	1994
	нет данных
	железобетонные панели
	10
	5
	11743,9
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	19443417,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Революционная
	8
	1999
	нет данных
	кирпич
	10
	6
	6357
	2028
	капитальный ремонт крыши
	9088272,46

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Свободы
	41
	1988
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	2818,9
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Комсомольская
	43
	1984
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	2741,5
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Дунаева
	17
	1985
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	2957,9
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 10 Августа
	56
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	3
	5622,5
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	44
	1991
	нет данных
	кирпич
	5
	8
	5825,6
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	15980378,13

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Бакинский проезд
	59
	1989
	1989
	кирпич
	5
	1
	2465,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5717607,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Балинская
	60
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	4379,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5635926,90

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Балинская
	62
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3649
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4884469,98

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Велижская
	29
	1990
	нет данных
	кирпич
	10
	3
	8693
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	11666050,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Зеленая
	36
	1993
	нет данных
	кирпич
	10
	2
	6346,3
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	7777366,80

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Семенчикова
	22
	1980
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	1823,3
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	4496385,43

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Полка "Нормандия-Неман"
	93
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3458,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3954950,44

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Пролетарская
	2-а
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3047
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5347323,88

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Гагарина
	4
	1988
	нет данных
	кирпич
	9
	5
	10417,1
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	17499075,30

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Свободы
	43-А
	1990
	нет данных
	кирпич
	9
	1
	1689,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2232044,87

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Коллективная
	13а
	1994
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	1637,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2890202,64

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ермака
	43
	1987
	нет данных
	кирпич
	9
	5
	12406,2
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	17499075,30

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 3-я Полетная
	1
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	2
	4308,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3493185,61

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новая
	10
	1986
	нет данных
	кирпич
	5
	7
	5402,6
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14820034,14

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Велижская
	10
	1989
	нет данных
	кирпичный, панельный
	9 - 10
	6
	15446,3
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	21776621,44

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	88-б
	1990 - 1992
	нет данных
	кирпич
	п. 1 и 2: 10 эт.; п. 3: 7 эт.
	3
	7223,3
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	19814450,93

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 4-я Сосневская
	45
	1997
	нет данных
	кирпич
	5
	5
	4081,4
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	11195810,78

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Диановых
	15а
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2952,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5046196,58

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Диановых
	17а
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2951,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5027682,42

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Дюковская
	38
	1989
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	2539
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4116677,04

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Танкиста Александрова
	7
	1991
	нет данных
	ж/б плита
	10
	4
	10611
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	15554733,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Генерала Хлебникова
	14
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	3
	6306,4
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-й Проезд
	4
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4753,3
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	11721970,53

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Мархлевского
	31
	1986
	нет данных
	кирпич
	9
	3
	7124,3
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	переулок Межсоюзный
	16
	1986
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4678,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3894507,17

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Бакинский проезд
	55
	1986
	нет данных
	Кирпич
	5
	1
	2907
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4890841,03

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Мархлевского
	31-А
	1988
	нет данных
	кирпич
	5
	8
	3234,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8872653,99

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кузнецова
	124
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	9
	20188,25
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	31498335,54

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 4-я Деревенская
	62
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3476
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5983230,69

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Ключевая
	1
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4381,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6725593,89

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новая
	15
	2003
	нет данных
	кирпич
	15
	1
	5785,2
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	15931266,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Чайковского
	36
	1992
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4024,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6588861,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Танкиста Александрова
	9
	1993
	нет данных
	ж/б плита
	9
	3
	7779
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	20
	1984
	нет данных
	кирпич
	12
	1
	3610
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	11038925,52

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Жарова
	8
	1984
	нет данных
	кирпич
	9
	9
	20514,1
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	31498335,54

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 10 Августа
	20-А
	1995
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3125,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5206834,11

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ремизная
	3-А
	1999
	нет данных
	кирпич
	10
	1
	2585,9
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3888683,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Авдотьинская
	26
	1993
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4433
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6901423,92

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Куконковых
	148 А
	1996
	нет данных
	кирпич
	6
	1
	1792,5
	2028
	капитальный ремонт фасада
	4221588,45

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Колотилова
	10
	1993
	нет данных
	кирпич
	10
	3
	8135,9
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	11666050,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	60А
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	2
	4332,2
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шошина
	4
	1999
	нет данных
	кирпичные
	6
	7
	6550,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8069993,88

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	22-А
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	3
	6395,1
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Гагарина
	17
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3449,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4760860,76

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Бубнова
	76
	1985
	нет данных
	кирпич
	9
	3
	6213,3
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Мархлевского
	15
	1991
	нет данных
	ж/б плита
	9
	2
	4878,85
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	11
	1990
	нет данных
	ж/б плита
	9
	10
	19194
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	34998150,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	22-Б
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	2
	4238,9
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Наговицыной-Икрянистовой
	4
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	10
	6
	11977,6
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	23332100,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Танкиста Александрова
	5
	1990
	нет данных
	ж/б плита
	9
	3
	7586
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Велижская
	14
	1990
	нет данных
	слоистые ж/б панели
	9
	4
	10076,1
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	13999260,24

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Минская
	126
	1994
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	3780,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6294813,04

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Родниковская
	50-А
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	3
	3245,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4679725,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	42
	1986
	нет данных
	кирпич
	12
	1
	4193,2
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	4666420,08

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Радищева
	12Б
	2000
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	4196
	2028
	капитальный ремонт фундамента
	2758198,64

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Гагарина
	15
	1995
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2986,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4475579,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 3-я Петрозаводская
	1
	1989
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	3824,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6715846,73

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Сакко
	37
	1990
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	5976,4
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	16В
	1995
	2011
	кирпич
	8 и 12
	3
	6528,40
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4584976,28

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шошина
	13
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	7
	2690,2
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	24498705,42

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Танкиста Александрова
	3
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	5
	11002,6
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	17499075,30

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Богдана Хмельницкого
	9
	1990
	нет данных
	кирпич
	9
	3
	5890,8
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Парижской Коммуны
	5-В
	1984
	нет данных
	Кирпич
	9
	6
	13872
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	20998890,36

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	16
	1984
	нет данных
	кирпич
	9
	8
	15034,5
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	27998520,48

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	5
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	6
	11846,16
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	20998890,36

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	6
	1984
	нет данных
	ж/б плита
	9
	3
	5930
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Куконковых
	148
	1994
	нет данных
	железобетонные панели
	10
	3
	7047,8
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	11666050,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	9
	1987
	нет данных
	ж/б плита
	9
	7
	19781,74
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	24498705,42

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 4-я Деревенская
	24, корп. N 4
	1991
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	971,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5227526,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Полка "Нормандия-Неман"
	84
	1992
	нет данных
	кирпич
	6
	2
	2673,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5797653,50

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-е Почтовое Отделение
	371
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	2
	5832,9
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-е Почтовое Отделение
	316
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3472,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4527854,66

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Бубнова
	47
	1987
	нет данных
	кирпич
	14
	2
	5227,9
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10888313,52

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Маяковского
	26
	1986
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	3493,9
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	4
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	4
	7925,4
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	13999260,24

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	20
	1989
	нет данных
	ж/б плита
	9
	7
	13696
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	24498705,42

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Красных Зорь
	7А
	2001
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	3074,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8984811,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Ключевая
	9
	1959
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	300.7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2769069,15

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Ключевая
	4
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	310,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2855491,87

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Ключевая
	6
	1964
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	310,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2868951,15

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Ключевая
	8
	1961
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	307,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2835657,15

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 3-я Парковская
	23
	1951
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	994,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7083830,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Красногвардейская
	5
	2000
	нет данных
	кирпич
	4
	5
	4139,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7449225,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Рязанская
	9
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	6
	11784,30
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	3499815,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Свободы
	19
	2014
	нет данных
	кирпич
	9
	3
	9233,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	10019425,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Колотилова
	37
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	2
	4197
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Новая Ильинка
	30
	2018
	нет данных
	кирпичные
	5
	2
	2294,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4550652,39

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Новая Ильинка
	32
	2020
	нет данных
	кирпичные
	5
	2
	2946,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5844301,43

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Новая Ильинка
	35
	2019
	нет данных
	кирпичные
	5
	3
	3728,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7395376,84

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Новая Ильинка
	34
	2019
	нет данных
	кирпичные
	4
	3
	4883,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	8132236,84

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Новая Ильинка
	36
	2019
	нет данных
	кирпичные
	5
	3
	4419,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	8766239,63

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Новая Ильинка
	29
	2020
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	5554
	2029
	капитальный ремонт крыши
	11016064,03

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Новая Ильинка
	1-А
	2019
	нет данных
	кирпичные
	3
	2
	2739
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5965914,50

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Революционная
	36, корп. 2
	2020
	нет данных
	блоки из газобетона
	18
	1
	10434,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3979454,47

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 10 Августа
	85
	2019
	нет данных
	ж/б плита
	21
	1
	11921,38
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3808797,52

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Карла Маркса
	8
	2019
	нет данных
	кирпич
	22
	1
	15232,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5064166,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Полевая
	26
	2019
	нет данных
	кирпич, монолит с пеноблоками и утеплитель фасада
	14, 20
	2
	12852,65
	2029
	капитальный ремонт крыши
	13940070,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Чайковского
	29-А
	2019
	нет данных
	железобетонные панели
	10
	1
	3547,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3321657,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	переулок Педагогический
	3
	2018
	нет данных
	монолит
	9
	1
	3234,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2870293,17

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	переулок 2-й Минский
	4, корп. 1
	2020
	нет данных
	кирпич
	4
	1
	2277,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5989874,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 3-я Межевая
	4
	2020
	нет данных
	кирпич
	9
	3
	8251,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7775945,52

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Полевая
	36, корп. 2
	2020
	нет данных
	кирпич
	7
	2
	4336
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4819125,90

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лебедева-Кумача
	1А
	2020
	нет данных
	кирпич
	8
	1
	3417,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3664713,82

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Герцена
	23
	2019
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	6976,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5189953,55

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Новая Ильинка
	33
	2019
	нет данных
	кирпичные
	5
	3
	3771,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7479816,10

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кузнецова
	67Б, корп. 1
	2019
	нет данных
	газосиликатный блок
	17
	1
	9802,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3385367,88

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Балахнина
	44
	1955
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	384,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3541915,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Наумова
	3А
	2019
	нет данных
	кирпич
	10
	1
	5637,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3131070,50

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Новая Ильинка
	13
	2014
	нет данных
	кирпичные
	3
	2
	1303,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4308102,05

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Новая Ильинка
	14
	2014
	нет данных
	кирпичные
	3
	2
	1300,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4300168,16

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Водонапорная
	17
	2014
	нет данных
	газосиликат
	9
	4
	10719,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6490845,28

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Минская
	2
	1958
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	442,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3881938,84

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Московский
	21
	2014
	нет данных
	Стеновые трехслойные панели толщиной 400 мм
	17
	3
	17550.20
	2029
	капитальный ремонт крыши
	15029138,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон Рождественский
	6
	2015
	нет данных
	железобетонные панели
	17
	5
	31812,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7360466,08

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Лагерная
	49-А
	2014
	нет данных
	кирпич
	4
	5
	4541,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6806675,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Свободы
	42
	2014
	нет данных
	кирпич
	4
	3
	3353,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5379995,92

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Танкиста Александрова
	9-А
	2011
	нет данных
	железобетонные панели
	10
	1
	1634
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7971977,76

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Богдана Хмельницкого
	7-Б
	2021
	нет данных
	ж/б плита
	12
	2
	8550,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4126478,65

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Полевая
	36, корп. 1
	2020 - 2021
	нет данных
	кирпичный
	17
	2
	9984,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4540052,23

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Багаева
	39
	1997
	нет данных
	кирпич
	7
	1
	1252,3
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2949341,82

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ломоносова
	3
	2014
	нет данных
	кирпич
	10
	2
	4393,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4819125,90

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новая
	13
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	3
	5806,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6185906,24

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Полевая
	37
	1988
	нет данных
	кирпичный
	5
	1
	2400,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4891004,39

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Калинцева
	10
	1993
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	961,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4906251,34

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Танкиста Александрова
	15
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	9
	17387,4
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	31498335,54

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Поэта Майорова
	16
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	4
	7689,1
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	13999260,24

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Мархлевского
	17
	1991
	нет данных
	ж/б плита
	9
	2
	3844,6
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон ТЭЦ-3
	9
	1988
	нет данных
	кирпич
	9
	3
	5732,2
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	2
	1985
	нет данных
	ж/б плита
	9
	9
	17204
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	31498335,54

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	10
	1987
	нет данных
	ж/б плита
	9
	3
	5738
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-е Почтовое Отделение
	333
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3486,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4600332,14

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Авдотьинская
	24
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2978,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4116677,04

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Водонапорная
	19
	1994
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2984,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4160239,76

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Водопроводная
	1
	1994
	нет данных
	кирпич
	6
	4
	2841
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3696024,53

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Водопроводная
	80
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	3
	2348,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4296373,26

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Ключевая
	1-А
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3031,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4911696,68

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Ключевая
	1-Б
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3051
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4933478,04

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Революционная
	101
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	3
	2363,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5565137,48

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Революционная
	12
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2917,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4523552,84

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Революционная
	14
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2991,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4595866,96

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Революционная
	6
	1991
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	3838,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7387366,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Революционная
	80
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2951,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5281979,80

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лежневская
	211 А
	1988
	нет данных
	ж/б плита
	9
	2
	3875,8
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Водопроводная
	74
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3049,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	8168010,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Минская
	6
	1992
	нет данных
	кирпич
	5
	3
	2758,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7623476,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Минская
	63-В
	1988
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	2504,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7895743,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Революционная
	10-А
	1992
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2977,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5281979,80

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Революционная
	26
	1993
	нет данных
	кирпич
	6
	4
	2923,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5249307,76

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Герцена
	15
	1985
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	3744
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Богдана Хмельницкого
	7
	1994
	нет данных
	кирпич
	10
	3
	7333,1
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	11666050,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-е Почтовое Отделение
	330
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	3
	3448,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4546858,90

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Пролетарская
	20
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4181,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6098780,80

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ярославская
	14
	1985
	нет данных
	кирпич
	5
	8
	5741,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	15748583,64

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Рязанская
	11
	1995
	нет данных
	кирпич
	10
	5
	11049,6
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	19443417,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Союзная
	8
	1995
	нет данных
	кирпич
	6
	3
	2809,7
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6928916,88

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Наговицыной-Икрянистовой
	2
	1986
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3497,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9593274,24

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Красных Зорь
	38-А
	1989
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	3797,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7340318,32

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Минская
	11
	1989
	нет данных
	кирпич
	4
	2
	1848,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6316594,40

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Бакинский проезд
	61
	2000
	нет данных
	кирпич
	9 - 10
	4
	9665
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	15165861,36

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Кохомское шоссе
	16
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	3
	5805,8
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лежневская
	152а
	1986
	2009
	железобетонные панели
	9
	3
	6576,8
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лежневская
	160
	1987
	2009
	железобетонные панели
	9
	3
	6552,9
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Каравайковой
	50
	1992
	нет данных
	кирпич
	5
	12
	7504,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	20584996,15

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Танкиста Белороссова
	24
	1985
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3592,9
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9855791,78

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Куконковых
	140
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3119,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8556371,10

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-й Проезд
	8а
	1994
	нет данных
	железобетонные панели
	10
	4
	9221,3
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	23726958,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Володарского
	7
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	10
	17573
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	34998150,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Сарментовой
	10
	1987
	нет данных
	кирпич
	6
	10
	7598
	2029
	капитальный ремонт крыши
	19821037,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Куконковых
	138
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3115,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8545398,58

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Котовского
	25
	1992
	нет данных
	кирпич
	9
	4
	7837
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	21497909,81

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Куконковых
	96
	1984
	нет данных
	кирпич
	10
	4
	10522,4
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	15554733,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Сакко
	44
	1992
	нет данных
	кирпич
	4
	3
	3241
	2029
	капитальный ремонт фасада
	7633008,74

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	44 Б
	1988
	нет данных
	ж/б плита
	5
	3
	2636
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7230890,68

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Полевая
	63
	1984
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	3995,1
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кудряшова
	82
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	5
	10073,1
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	17499075,30

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лазарева
	6
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	3
	5918,1
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кудряшова
	110
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	2
	3940,2
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лежневская
	209
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	3
	5890
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лежневская
	156
	1985
	2009
	железобетонные панели
	9
	2
	3885,1
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кудряшова
	108
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	3
	5875,4
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лежневская
	211
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	3
	5841,2
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	10499445,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Революционная
	18
	1992
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2310,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4413992,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	2 А
	1985
	нет данных
	кирпич
	6
	6
	5305,6
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14553950,53

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон ДСК
	5, подъезды N 3, 4, 5
	1994
	нет данных
	железобетонные панели
	10
	3
	7715,6
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	11666050,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Нижняя
	17
	1985
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	3662,5
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10046713,63

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Дунаева
	15
	1985
	нет данных
	кирпич
	5
	9
	6244,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	11435214,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 3-я Петрозаводская
	5
	1999
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	3722
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5779030,44

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	119
	1990 - 1991
	нет данных
	кирпич
	3./5./7
	3
	8101,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	22223193,38

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Красных Зорь
	45
	1985
	нет данных
	кирпич
	9
	6
	12184
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	20998890,36

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 6-я Меланжевая
	1
	1990
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	2348,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4691704,94

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	44
	1985
	нет данных
	ж/б плита
	5
	4
	3035
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8325399,55

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	44 А
	1988
	нет данных
	ж/б плита
	5
	4
	3035
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8325399,55

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	46 А
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3044
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8350087,72

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	46
	1985
	нет данных
	ж/б плита
	5
	4
	3060
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8393977,80

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Футбольная
	2
	1996
	нет данных
	ж/б блоки
	9
	4
	7239,8
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	13999260,24

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Диановых
	4
	1984
	2009
	кирпичный
	5
	4
	3415,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9368886,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Генерала Горбатова
	17 А
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	2
	2789,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	15246952,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ермака
	11
	1984
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3385,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7514569,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Жиделева
	27 А
	1988
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	1794,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2880367,05

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Танкиста Александрова
	3А
	1997
	нет данных
	кирпич
	6
	1
	1348,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4062223,64

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Симонова
	3
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4401,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	8440277,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	46
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	2
	2231,5
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6121294,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Свободы
	41-Б
	1990
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	1789,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7296755,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лежневская
	158
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	16
	4
	14202,4
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	58874269,44

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кузнецова
	98Б
	1968
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	1760
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4703663,12

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Смирнова
	87
	1964
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2685,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	19126341,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон ТЭЦ-3
	7Б
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3786,00
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4301818,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Коммунальная
	5
	1977
	нет данных
	кирпичные
	5
	8
	7676,80
	2027
	капитальный ремонт крыши
	9846263,79

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-е Почтовое Отделение
	245
	1974
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3407,80
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5140400,96

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-е Почтовое Отделение
	312
	1982
	нет данных
	кирпичные
	9
	2
	6505,00
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5663153,60

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Сакко
	37а
	1996
	нет данных
	кирпичные
	11
	2
	7526,90
	2028
	капитальный ремонт фундамента
	4947732,45

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Щорса
	11-А
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3129,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3822628,68

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	переулок Дунаевского
	3
	1967
	2009
	кирпичные
	4
	2
	1556,1
	2027
	капитальный ремонт фасада
	3664833,35

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Пионерская
	5
	1958
	2005
	кирпичный, оштукатуренный
	2
	2
	611
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4179459,70

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Красноветкинская
	7
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3118
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8553079,34

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Бекренева
	3-А
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3060,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4558294,11

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Юрия Горохова
	14-А
	1981
	2013
	кирпичный
	5
	2
	3335,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4345381,32

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Воеводы Боборыкина
	25-А
	1979
	нет данных
	кирпичный
	5
	4
	3667,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5857552,24

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Гагарина
	5
	1977
	нет данных
	кирпичный
	5
	4
	3744,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5298315,82

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица 50-летия Комсомола
	31
	1968
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	3941,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6739555,86

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Воеводы Боборыкина
	8
	1981
	нет данных
	кирпичный
	5
	4
	2641,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5445340,00

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	переулок 3-й Трудовой
	9-а
	1998
	нет данных
	кирпичный
	5
	16
	12093,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	37534728,62

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Григория Королева
	9
	1980
	нет данных
	кирпичные
	5
	2
	3111,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5300493,96

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	переулок Дунаевского
	7
	1965
	нет данных
	кирпичные
	4
	2
	1396,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4172375,87

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Щорса
	9-а
	1976
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3043
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7504251,01

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Карла Либкнехта
	2
	1982
	нет данных
	кирпичные
	5
	2
	3297,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6142343,52

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	переулок Дунаевского
	16
	1976
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	3155,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4856698,75

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Высоковольтная
	37-А
	1982
	нет данных
	кирпичные
	5
	2
	3317,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5581473,50

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Спортивная
	2-а
	1988
	нет данных
	кирпичные
	5
	8
	6047
	2027
	капитальный ремонт крыши
	8603637,20

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Молодежная
	5
	1993
	нет данных
	кирпичные
	5
	8
	5557,41
	2027
	капитальный ремонт крыши
	9298462,58

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Маршала Василевского
	21
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	10
	7695,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	11505458,89

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Щорса
	3-Б
	1978
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	3818,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5129510,28

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Воеводы Боборыкина
	12
	1988
	2009
	железобетонные панели
	5
	6
	4669,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	12809319,85

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Фурманова
	1
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3039,95
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6398274,50

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Маршала Василевского
	29-А
	1991
	нет данных
	кирпичный
	5
	6
	4652,8
	2027
	капитальный ремонт подвальных помещений
	645110,72

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Щорса
	9-Б
	1973
	2013
	железобетонные панели
	5
	6
	3881,3
	2027
	капитальный ремонт фасада
	3209641,04

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Ермака
	1-Б
	1981
	нет данных
	кирпичный
	4
	1
	1361,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2417730,96

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Наволокская
	3
	1983
	нет данных
	кирпичные
	5
	1
	4968,8
	2027
	капитальный ремонт фасада
	11702219,63

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Красноветкинская
	13
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	8
	6140,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	9257078,00

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Смольная
	9
	1979
	нет данных
	кирпичные
	5
	8
	6066,6
	2028
	капитальный ремонт фасада
	14287692,32

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Гагарина
	10
	1993
	2008
	железобетонные панели
	5
	7
	5142,3
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14105997,40

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Красноветкинская
	17
	1987
	нет данных
	кирпичный
	5
	8
	4534,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6831723,56

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Маршала Василевского
	25-А
	1987
	1987
	железобетонные панели
	5
	8
	6119,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	9085005,26

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Маршала Василевского
	25
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	8
	6198,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	9053966,82

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Бекренева
	5
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4523,9
	2028
	капитальный ремонт фасада
	3741039,11

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Вичугская
	184
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4513,8
	2028
	капитальный ремонт фасада
	3732686,91

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Красный Металлист
	12
	1975
	нет данных
	кирпичные
	5
	8
	6324
	2028
	капитальный ремонт фасада
	14893905,36

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Менделеева
	5
	1982
	нет данных
	кирпичные
	5
	3
	5312,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	13100257,05

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Бекренева
	6
	1980
	нет данных
	кирпичные
	5
	2
	3285,5
	2028
	капитальный ремонт фасада
	7737812,47

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Дунаевского
	4
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5186,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6273031,68

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Григория Королева
	9-а
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4639
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6830634,50

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Маршала Василевского
	23
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4634,3
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	12712487,36

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Колхозная
	16
	1991
	нет данных
	кирпичные
	5
	6
	3676,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5173073,00

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Менделеева
	58
	1981
	нет данных
	кирпичные
	5
	8
	6138,1
	2028
	капитальный ремонт фасада
	14456084,83

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Менделеева
	52-А
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4658,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6690144,72

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Щорса
	13
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4584,9
	2028
	капитальный ремонт фасада
	3791483,06

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Ивана Виноградова
	10
	1982
	нет данных
	кирпичный
	2
	2
	769
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4802836,74

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Менделеева
	52
	1975
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	8
	5876,2
	2028
	капитальный ремонт фасада
	4859323,59

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Юрия Горохова
	6
	1973
	нет данных
	кирпичные
	5
	3
	3434,2
	2028
	капитальный ремонт фасада
	8088021,79

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Щорса
	3-А
	1975
	нет данных
	кирпичный
	5
	4
	3876,2
	2028
	капитальный ремонт фасада
	9128993,67

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Аристарха Макарова
	108
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5178,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6898047,81

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Правды
	102
	1976
	нет данных
	кирпичный
	5
	4
	4084,6
	2028
	капитальный ремонт фасада
	9619804,84

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Щорса
	11-Б
	1976
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5429
	2028
	капитальный ремонт фасада
	4489511,55

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Юрия Горохова
	12-А
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4573
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6534408,00

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	переулок Баумана
	6
	1990
	нет данных
	кирпичные
	5
	1
	2457,9
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6742339,23

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Красный Металлист
	14(2)
	1990
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	5659,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	11086712,24

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Наволокская
	13
	1992
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5044,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7600605,57

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	переулок Баумана
	8
	1979
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	3114,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5183963,68

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Воеводы Боборыкина
	29-Б
	1976
	2009
	кирпичные
	4
	4
	4153,7
	2029
	капитальный ремонт фасада
	9782545,02

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Декабристов
	15
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3055,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6534408,00

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Ломоносова
	21/10
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4565,26
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6381938,48

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Вичугская
	126
	1978
	нет данных
	кирпичный
	5
	4
	3050,1
	2029
	капитальный ремонт фасада
	7183412,51

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Щорса
	66
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	3
	6511,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5456230,68

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Бориса Кустодиева
	2
	1976
	нет данных
	кирпичный
	5
	4
	3209,2
	2029
	капитальный ремонт фасада
	7558115,29

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	переулок Баумана
	8-Б
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4549,8
	2029
	капитальный ремонт фасада
	3762457,11

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Шуйская
	28
	1975
	нет данных
	кирпичный
	3
	3
	1404,90
	2029
	капитальный ремонт фасада
	3308736,19

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Воеводы Боборыкина
	18
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3069,50
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4969961,82

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Правды
	104
	1978
	нет данных
	кирпичный
	5
	4
	4068,10
	2029
	капитальный ремонт фасада
	9580945,03

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Олеко Дундича
	18
	1979
	нет данных
	кирпичный
	2
	2
	512,90
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3215350,44

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Маршала Василевского
	19
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4545,20
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6384661,15

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Желябова
	5-А
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3214,10
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5757357,98

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Третьяковская
	34
	1989
	нет данных
	кирпичные
	5
	7
	4886,50
	2029
	капитальный ремонт крыши
	8521957,10

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	переулок 4-й Трудовой
	35
	1975
	нет данных
	кирпичные
	2
	1
	434,60
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2698939,23

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Юрия Горохова
	18
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3080,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4345381,32

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Маршала Василевского
	23-А
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4643,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6818110,21

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Менделеева
	24
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4631,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6746122,82

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Дунаевского
	1
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4578,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6914492,73

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Дунаевского
	3
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5099,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6512626,64

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Высоковольтная
	35-А
	1994
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3793,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5042384,84

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Юрия Горохова
	20
	1987
	нет данных
	кирпичные
	5
	5
	4775,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	12415375,20

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Декабристов
	20
	1986
	нет данных
	кирпичные
	9
	1
	4934
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3965296,59

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Сеченова
	6-Б
	1996
	нет данных
	кирпичные
	4
	1
	842,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5397878,46

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Гагарина
	18-А
	2013
	нет данных
	железобетонные панели
	10
	4
	9201,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7139929,81

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	22
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	4
	7646,3
	2027
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	13999260,24

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Машиностроительная
	30
	1980
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5370,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7449225,12

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	67
	1995
	нет данных
	железобетонные плиты
	5
	4
	3051,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7023944,07

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	57
	1993
	нет данных
	кирпич
	4
	4
	3940,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	11815120,06

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	69/2
	1997
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	3
	2664,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3132704,10

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Машиностроительная
	9А
	2014
	нет данных
	кирпич
	3
	4
	4768,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5328809,72

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Кочетовой
	55
	1988
	нет данных
	кирпичные
	5
	2
	5919,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7801538,62

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	переулок Ивановский
	5
	1965
	нет данных
	кирпичные
	4
	2
	1239,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4894816,13

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	8
	1930
	нет данных
	кирпичные, бревенчатые
	2
	2
	417,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1030077,44

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Московская
	11
	1928
	нет данных
	кирпичные, бревенчатые
	3
	1
	400,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	986921,21

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Машиностроительная
	15
	1966
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	1546,8
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3814517,08

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Кочетовой
	28/7
	1975
	нет данных
	кирпичные
	3
	3
	1496,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3466118,02

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Кочетовой
	24/2
	1957
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	1356
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3343990,92

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Кочетовой
	28/6
	1961
	нет данных
	кирпичные
	3
	2
	968,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2388882,01

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Кочетовой
	28/5
	1962
	нет данных
	кирпичные
	3
	2
	937,9
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2312927,05

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	7
	1964
	нет данных
	кирпичные
	2
	1
	340
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	838463,80

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	1
	1928
	нет данных
	кирпич, дерево
	3
	1
	356,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	879647,17

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	64
	1928
	нет данных
	кирпичные, бревенчатые
	3
	1
	384,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	947464,09

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	3
	нет данных
	нет данных
	кирпич, дерево
	2
	1
	431,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1064109,21

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	6
	1928
	нет данных
	кирпичные, бревенчатые
	3
	1
	386,1
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	952149,63

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Курортная
	10/1
	1959
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	983
	2028
	капитальный ремонт фасада
	2315102,62

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Московская
	23
	1961
	нет данных
	кирпичные
	2
	1
	304
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	749685,28

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	13
	1950
	нет данных
	кирпичные
	2
	2
	708,7
	2028
	капитальный ремонт фасада
	1669087,72

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Московская
	29
	1962
	нет данных
	кирпичные
	2
	1
	310,6
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	765961,34

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	73, корп. 1
	2014
	нет данных
	кирпичные
	17
	1
	12842,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5096293,71

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Октябрьская
	18
	2014
	нет данных
	кирпич
	8
	2
	3980
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4778830,38

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	5
	1930
	нет данных
	кирпич, дерево
	2
	1
	425,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1048572,96

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Курортная
	15/6
	1957
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1359,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	8513346,89

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Машиностроительная
	23
	1971
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4470
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7485708,90

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Московская
	19
	1960
	нет данных
	кирпичные
	2
	1
	341,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	841423,08

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	переулок Ивановский
	9
	1965
	нет данных
	кирпич
	4
	3
	1155,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2849297,28

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	10
	1966
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	3
	2592,7
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2144033,27

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Дзержинского
	3
	1962
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	945
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2330436,15

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Курортная
	16/8
	1957
	нет данных
	кирпичные
	3
	3
	983
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2315102,62

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Машиностроительная
	3/7
	1961
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	995
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2343364,30

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	12
	1968
	нет данных
	панели, блоки
	5
	4
	3563,7
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8788333,66

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	14
	1971
	нет данных
	панели, блоки
	5
	4
	4393
	2029
	капитальный ремонт фасада
	3632791,35

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	переулок Ивановский
	1/3
	1970
	нет данных
	панели, блоки
	5
	4
	3580
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2960481,00

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	переулок Ивановский
	1/2
	1969
	нет данных
	ж/б
	5
	4
	3574,8
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8815707,04

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	42
	1958
	нет данных
	кирпичные
	2
	6
	851,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2099612,00

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Курортная
	14
	1957
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	615
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1448411,10

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Курортная
	13
	1957
	нет данных
	кирпичные
	2
	2
	600
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1413084,00

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Заводская
	5
	1963
	нет данных
	панели, блоки
	5
	4
	3489,5
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8605351,27

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Курортная
	12
	1957
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	604,1
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1422740,07

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Машиностроительная
	17
	1967
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3565,5
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8792772,59

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	16
	1970
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2586,6
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6378736,66

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	переулок Ивановский
	1/1
	1967
	нет данных
	панели, блоки
	5
	4
	2597
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6404383,79

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	27
	1962
	нет данных
	кирпичные
	3
	3
	1094,1
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2576758,67

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	29
	1962
	нет данных
	кирпичные
	3
	3
	1093,6
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2575581,10

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Октябрьская
	20-А
	2017
	нет данных
	монолитный, железобетонный
	9
	3
	9958,1
	2029
	капитальный ремонт фасада
	8234850,80

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Шестагинская
	48
	1977
	нет данных
	слоистые железобетонные панели
	5
	8
	7518,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5567890,38

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Красноармейская 2-я
	82
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	4
	1
	1017,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1633602,00

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Красных Зорь
	1
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3974,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10901747,25

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Ульяновская
	8/38
	1981
	нет данных
	кирпич
	5
	5
	5533,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	15178835,54

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Першинская
	2
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3029,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8310312,34

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	поселок Грозилово
	47
	1973
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	561,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1539993,18

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Шестагинская
	85
	1977
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3927,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6381938,48

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Новоженова
	1-а
	1980
	нет данных
	ж/б плита
	5
	3
	2107,31
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3073349,90

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	переулок Солнечный
	2
	1957
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	984
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3520663,51

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Новоженова
	24
	1957
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	984
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3520663,51

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Новоженова
	26
	1957
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	1098,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3520663,51

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Новоженова
	28
	1957
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	984
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3520663,51

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Красных Зорь
	2
	1973
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5730,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5989874,00

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Красных Зорь
	6
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	5727,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5989874,00

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	местечко Лифаново
	6
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	351,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1310508,55

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Индустриальная
	14
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	4
	394,4
	2029
	капитальный ремонт фасада
	928867,22

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	поселок Пчелина
	23
	1973
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	549,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3570250,32

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	переулок Солнечный
	4
	1958
	нет данных
	кирпич
	4
	2
	1360,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4023615,44

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Неделина
	1
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4791,80
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6371047,80

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица им. Героя России А.В. Тарасова
	7
	1963
	нет данных
	кирпич
	4
	4
	3132,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8591757,47

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 2-я Южная
	10Б
	1981
	2004
	кирпичные
	5
	3
	7433,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8777888,08

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Кохомская
	10
	1968
	нет данных
	кирпичные
	2
	2
	449
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1910508,95

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	поселок Арсения
	15
	1936
	нет данных
	смешанная
	2
	1
	386
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1640615,03

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Васильевская
	4/9
	1917
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	408.4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2091146,62

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 2-я Дубковская
	9А
	1960
	нет данных
	дерево
	2
	1
	337,7
	2027
	капитальный ремонт фундамента
	221983,72

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Генерала Белова
	41
	1973
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	10
	7312,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	10362482,02

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	Южное шоссе
	10А
	1994
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	1
	1763,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5336433,20

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Вихрева
	70
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	4
	4278,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6377418,85

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	микрорайон Афанасьева
	13
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	5
	3978,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5888590,68

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Аникина
	82
	1974
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	3698,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5336433,20

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	площадь Первомайская
	2/1
	1917
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	615,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2646235,53

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Вихрева
	84
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	6
	5548,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	15221354,06

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Спортивная
	1
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	8
	5391,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5951756,62

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Свердлова
	53
	1962
	нет данных
	железобетонные панели
	4
	2
	1269,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2734358,38

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Зинаиды Касаткиной
	28
	1917
	нет данных
	дерево
	2
	1
	293,4
	2027
	капитальный ремонт фасада
	480090,42

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 1-я Северная
	19
	1991
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	974,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7017242,00

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 2-я Южная
	10А
	1975
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	6
	3746,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5026048,82

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 2-я Школьная
	6, корп. N 1
	1963
	нет данных
	кирпичные
	4
	2
	1664,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3896106,50

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	площадь Фрунзе
	14
	2015
	нет данных
	кирпичные
	6
	3
	4349,1
	2028
	капитальный ремонт подвальных помещений
	603002,72

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Советская
	99
	1972
	нет данных
	кирпичные
	6
	6
	4881,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	13390589,10

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Ленина
	3/5
	1932
	нет данных
	кирпич
	4
	3
	1513
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2295869,30

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Костромская
	19А
	1917
	нет данных
	дерево
	2
	1
	201,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	854734,93

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Вихрева
	152
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	6624
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8747938,71

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Кооперативная
	13
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	6
	3877,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6806675,00

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	поселок Арсения
	23
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	3
	3646,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5260198,44

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	Южное шоссе
	6б
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	5
	4469,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5172528,47

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Свердлова
	34Б
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4268,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7917524,36

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Аникина
	1А
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4413,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	22973344,93

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	поселок Арсения
	25
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	3
	3191,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5167627,66

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	Южное шоссе
	8
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	4749
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6768557,62

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	поселок Правда
	5
	1936
	нет данных
	деревянные
	2
	2
	491,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2089446,50

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Строителей
	5А
	1996
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4516,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6265952,74

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 5-я Северная
	40
	1986
	нет данных
	кирпичные
	2
	1
	908,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2491310,67

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	Южное шоссе
	6А
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	1
	1751,1
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	4803494,94

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	Южное шоссе
	14
	1998
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	6445,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8576410,50

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 2-я Южная
	18
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	4
	4483,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6588861,40

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Строителей
	3
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4368,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6265952,74

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 2-я Дубковская
	11
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	294,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1252987,85

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 1-я Красноказарменная
	1
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4635,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6058572,41

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Заводская
	19/44
	1997
	нет данных
	кирпичные
	2
	3
	969,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6986781,53

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	площадь Комсомольская
	12
	1932
	нет данных
	кирпичные
	4
	12
	7769,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	8642272,60

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Генерала Белова
	39
	1974
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	3332
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5230249,07

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 1-я Московская
	12
	1949
	нет данных
	дерево
	3
	4
	2300,8
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6311393,50

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	площадь Комсомольская
	10
	2016
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	3045,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5177571,35

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Заводская
	17
	1917
	нет данных
	дерево
	2
	1
	168,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	714475,09

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Костромская
	18
	1953
	нет данных
	дерево
	1
	2
	193,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1646565,45

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Кооперативная
	49А
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4477,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6643314,80

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Свердлова
	34А
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	8
	6163
	2029
	капитальный ремонт крыши
	8712544,00

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Строителей
	7Б
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	4
	3985,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4138458,40

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	Южное шоссе
	10Б
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3508,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5172528,47

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Строителей
	5Б
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	4
	3042
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4149349,08

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Заводская
	2
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	10
	7393,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	40262299,43

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Кооперативная
	49
	1994
	нет данных
	кирпичные
	6
	8
	6802,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	10193676,48

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Вихрева
	127
	1987
	нет данных
	кирпичные
	5
	8
	5523,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	8560074,48

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Герцена
	12
	1972
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3493
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8613982,51

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Спортивная
	9а
	1986
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	921,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2272483,51

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Калинина
	31
	1983
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2642,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6516096,76

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	22
	1976
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	5355,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	13206544,67

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Мира
	66
	1964
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	321,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	793088,11

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Мира
	44
	1975
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	5016,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	12371286,76

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Герцена
	10
	1974
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3466
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8547398,62

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Герцена
	10а
	1981
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3294,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8125454,04

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Льнозаводская
	6
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	364
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1676034,18

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	3
	1981
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	652
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2238490,28

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	35
	1968
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	378,40
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1741913,80

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	19
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	733,30
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2595249,04

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	9
	1974
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	900,20
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1464328,33

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Дубинина
	7
	1972
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	500,30
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2303661,52

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	3
	1961
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	436,20
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1075699,73

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	5
	1961
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	488
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1203442,16

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	5
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	514,70
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2369541,14

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	18
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	512
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2357498,62

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Почтовая
	1
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	274,30
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1263046,89

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Почтовая
	3
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	291,60
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1342385,79

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	1
	1968
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	494,50
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2276742,96

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	3
	1968
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	757
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3485244,36

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	переулок Парковый
	10
	1981
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1226,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5647937,66

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	1
	1986
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1302,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3211316,35

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	7
	1963
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	475,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2188195,09

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	3
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	757
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3485244,36

	Заволжский муниципальный район
	Сосневское сельское поселение, с. Долматовский
	улица Лесная
	4
	1975
	нет данных
	дерево
	1
	2
	315,90
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1454310,30

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Мира
	29
	1985
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	3631.0
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3954405,91

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	6
	1984
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	611
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1438990,54

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	4
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	560
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2578514,12

	Заволжский муниципальный район
	Сосневское сельское поселение, с. Долматовский
	улица Центральная
	10
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	629,20
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2896578,09

	Заволжский муниципальный район
	Сосневское сельское поселение, с. Жажлево
	улица Железнодорожная
	18
	1990
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	364
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1676034,18

	Ивановский муниципальный округ
	с. Михалево
	без улицы
	15
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	701,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4901160,30

	Ивановский муниципальный округ
	д. Залесье
	без улицы
	1
	1972
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	629,6
	2028
	капитальный ремонт системы вентиляции
	1727074,65

	Ивановский муниципальный округ
	д. Залесье
	без улицы
	2
	1972
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	617,5
	2028
	капитальный ремонт системы вентиляции
	1693882,78

	Ивановский муниципальный округ
	д. Залесье
	без улицы
	4
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	769,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5132234,84

	Ивановский муниципальный округ
	д. Залесье
	без улицы
	3
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	723,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3745220,92

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Совхозная
	2
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	601,2
	2027
	капитальный ремонт фасада
	497162,34

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Совхозная
	4
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	591,6
	2027
	капитальный ремонт фасада
	489223,62

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	1-я Линия
	3
	1961
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	277,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	364492,50

	Ивановский муниципальный округ
	д. Лебяжий Луг
	без улицы
	9
	1991
	нет данных
	блочный
	2
	2
	657,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	864454,28

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	1
	1987
	нет данных
	кирпич
	4
	1
	596,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	784302,72

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	26
	1992
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	2354,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4428695,02

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	18
	1987
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	700,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	920297,58

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	20
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	3
	697,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	916092,91

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	14
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	2
	684,1
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	898880,04

	Ивановский муниципальный округ
	с. Подвязновский
	без улицы
	16
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4383
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10808784,81

	Ивановский муниципальный округ
	с. Котцыно
	улица Новая
	2
	1985
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	1093,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1250843,72

	Ивановский муниципальный округ
	д. Светлый Луч
	без улицы
	18
	1987
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	934,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7008033,02

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	7
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	1
	285,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	375266,98

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	11
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	280,8
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	368959,97

	Ивановский муниципальный округ
	с. Богородское
	улица Парковая
	57
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	5539,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	13661781,19

	Ивановский муниципальный округ
	с. Подвязновский
	без улицы
	18
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2978,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7345682,71

	Ивановский муниципальный округ
	с. Богородское
	улица Парковая
	55
	1985
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2750,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4932606,79

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	9
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	2
	579,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4314052,47

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	22
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	3
	686,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5202364,75

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	12
	1992
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4420,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	12126006,17

	Ивановский муниципальный округ
	с. Богородское
	улица Центральная
	54-А
	2015
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	1
	1249,9
	2028
	капитальный ремонт фасада
	1033604,81

	Ивановский муниципальный округ
	д. Лебяжий Луг
	без улицы
	15
	2015
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	725,6
	2028
	капитальный ремонт фасада
	1708889,58

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	25
	2016
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	1079,5
	2028
	капитальный ремонт фасада
	2542654,30

	Ивановский муниципальный округ
	д. Востра
	без улицы
	22
	2015
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	2
	764,7
	2028
	капитальный ремонт фасада
	632368,67

	Ивановский муниципальный округ
	с. Михалево
	без улицы
	7
	2015
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	1140,4
	2028
	капитальный ремонт фасада
	2685801,66

	Ивановский муниципальный округ
	с. Железнодорожный
	улица Садовая
	17, литер 1
	2015
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	1
	1105,8
	2028
	капитальный ремонт фасада
	914441,31

	Ивановский муниципальный округ
	с. Железнодорожный
	улица Садовая
	17, литер 2
	2015
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	891,5
	2028
	капитальный ремонт фасада
	737225,93

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	4
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	3
	678,1
	2028
	капитальный ремонт фасада
	560754,80

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	2
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	579,4
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1589369,52

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	9
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	579,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3606377,85

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	10
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	605,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3636129,94

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	11
	1992
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	581,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4080286,08

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	5
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	538,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3590085,04

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	10
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	556,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4390557,83

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	21
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	573,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3694217,35

	Ивановский муниципальный округ
	д. Залесье
	без улицы
	5
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	577
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5178279,73

	Ивановский муниципальный округ
	с. Подвязновский
	без улицы
	17
	1994
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3710,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9150845,95

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	1-я Линия
	7
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	2
	882,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1986460,03

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	1-я Линия
	6
	1988
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	593
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1955966,13

	Ивановский муниципальный округ
	д. Тимошиха
	улица Советская
	1
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	1019,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1166424,63

	Ивановский муниципальный округ
	д. Железнодорожной станции Ермолино
	улица Завокзальная
	1А
	1990
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	597
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1370712,00

	Ивановский муниципальный округ
	д. Железнодорожной станции Ермолино
	улица Дачная
	1
	1992
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	588,6
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1351425,60

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	4
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	576,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3845102,92

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	5
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	577
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3813934,07

	Ивановский муниципальный округ
	д. Залесье
	без улицы
	6
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	576,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3656248,02

	Ивановский муниципальный округ
	д. Лебяжий Луг
	без улицы
	10
	1992
	нет данных
	блочный
	3
	2
	995
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1307390,20

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Автодоровская
	14
	1986
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	901,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3674515,43

	Ивановский муниципальный округ
	д. Востра
	без улицы
	4
	1986
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	671,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	882324,14

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	14
	1995
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	11
	8487,8
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	23283138,81

	Ивановский муниципальный округ
	с. Котцыно
	улица Новая
	3
	1990
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	653,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3468951,55

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	6
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	1
	270,8
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	355820,37

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	8
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	272,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2152067,55

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	15
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	1
	287,3
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	377500,71

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	16
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	1
	286,8
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	376843,73

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	17
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	1
	272,9
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	358579,68

	Ивановский муниципальный округ
	д. Юрьевское
	без улицы
	1
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	552,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	631999,23

	Ивановский муниципальный округ
	д. Юрьевское
	без улицы
	2
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	682,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3717593,98

	Ивановский муниципальный округ
	д. Тимошиха
	улица Советская
	7
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	1006,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3906023,86

	Ивановский муниципальный округ
	д. Тимошиха
	улица Советская
	8
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	1019,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3866354,41

	Ивановский муниципальный округ
	д. Железнодорожной станции Ермолино
	улица Завокзальная
	2а
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	579,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3742387,39

	Ивановский муниципальный округ
	с. Железнодорожный
	улица Сосновая
	11
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	593
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1462379,51

	Ивановский муниципальный округ
	с. Железнодорожный
	улица Садовая
	7
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	583,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3723261,05

	Ивановский муниципальный округ
	д. Железнодорожной станции Ермолино
	улица Завокзальная
	1б
	1998
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	534,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3785740,43

	Ивановский муниципальный округ
	с. Чернореченский
	улица Ленина
	2
	1968
	нет данных
	кирпич
	4
	3
	2090,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	5155072,73

	Ивановский муниципальный округ
	с. Богородское
	улица Парковая
	31
	1961
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	725,3
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1708183,04

	Ивановский муниципальный округ
	с. Чернореченский
	улица Ленина
	4
	1930
	нет данных
	пенобетонные блоки
	4
	6
	2698,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6653703,47

	Ивановский муниципальный округ
	с. Богородское
	улица Набережная
	6
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	379,7
	2029
	капитальный ремонт фасада
	894246,66

	Ивановский муниципальный округ
	д. Богданиха
	без улицы
	1
	1964
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	951,5
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2240915,71

	Ивановский муниципальный округ
	д. Богданиха
	без улицы
	2
	1964
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	947,7
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2231966,18

	Ивановский муниципальный округ
	с. Чернореченский
	улица Ленина
	3
	1967
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	3
	2027,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3607537,75

	Ивановский муниципальный округ
	д. Богданиха
	без улицы
	3
	1973
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	943,7
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2222545,62

	Ивановский муниципальный округ
	д. Богданиха
	без улицы
	4
	1965
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	942,4
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2219483,94

	Ивановский муниципальный округ
	с. Железнодорожный
	улица Садовая
	5а
	1956
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	510,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2606849,44

	Ивановский муниципальный округ
	с. Железнодорожный
	улица Садовая
	1
	1955
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	502,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2662103,31

	Ивановский муниципальный округ
	д. Коляново
	улица Загородная
	2
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	451,7
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1063816,74

	Ивановский муниципальный округ
	с. Чернореченский
	улица Ленина
	1
	1972
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3019
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7445065,33

	Ивановский муниципальный округ
	с. Стромихино
	без улицы
	36
	1960
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	414
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	543979,44

	Ивановский муниципальный округ
	д. Коляново
	улица Загородная
	4
	1970
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	464,9
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1094904,59

	Ивановский муниципальный округ
	д. Коляново
	улица Садовая
	21
	1963
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	391,7
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	514678,13

	Ивановский муниципальный округ
	с. Богородское
	улица Коммунальная
	43
	1964
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	408,9
	2029
	капитальный ремонт фасада
	963016,75

	Ивановский муниципальный округ
	с. Богородское
	улица Коммунальная
	44
	1964
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	398,5
	2029
	капитальный ремонт фасада
	938523,29

	Ивановский муниципальный округ
	с. Озерный
	улица Садовая
	64/2
	1960
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	624,7
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1471255,96

	Ивановский муниципальный округ
	д. Железнодорожной станции Ермолино
	улица Новая
	14
	1963
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	319,2
	2029
	капитальный ремонт фасада
	751760,69

	Ивановский муниципальный округ
	с. Михалево
	без улицы
	13
	1967
	нет данных
	кирпич
	4
	2
	1261,7
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3111440,52

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица 3-я Яковлевская
	1
	1968
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	303
	2029
	капитальный ремонт фасада
	713607,42

	Ивановский муниципальный округ
	с. Богородское
	улица Центральная
	49
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	450,3
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1110471,32

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	1-я Линия
	1
	1961
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	303
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	398129,88

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Автодоровская
	10
	1969
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	477,9
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1178534,85

	Ильинский муниципальный район
	Аньковское сельское поселение, с. Аньково
	улица Советская
	103
	1979
	1979
	Кирпич
	2
	2
	731,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5737193,92

	Ильинский муниципальный район
	Аньковское сельское поселение, с. Аньково
	улица Советская
	95
	1983
	1983
	железобетонные панели
	2
	2
	611,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2852813,63

	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское
	улица Школьная
	3
	1979
	1979
	кирпич
	2
	3
	880,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3751022,46

	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское
	улица Советская
	12
	1973
	1973
	кирпич
	2
	2
	455,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3278396,52

	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское
	улица Советская
	69а
	1990
	1990
	кирпич
	2
	2
	450,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3554665,89

	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское
	улица Школьная
	6
	1981
	1981
	кирпич
	2
	2
	778,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3738498,18

	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское
	улица Школьная
	5
	1978
	1978
	кирпич
	2
	2
	579,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4190085,45

	Ильинский муниципальный район
	Аньковское сельское поселение, с. Аньково
	улица Красная
	2
	1980
	1980
	кирпич
	2
	2
	788,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6068717,16

	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское
	улица Советская
	82
	1982
	1982
	кирпич
	2
	3
	937,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7735542,36

	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское
	улица Красная
	54
	1978
	1978
	кирпич
	2
	2
	582,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4641325,42

	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское
	улица Красная
	56
	1982
	1982
	кирпич
	2
	2
	579,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4641325,42

	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское
	улица Советская
	69
	1974
	1974
	кирпич
	2
	2
	325,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2118065,17

	Ильинский муниципальный район
	Аньковское сельское поселение, с. Аньково
	улица Советская
	15
	1970
	1970
	кирпич
	2
	1
	205,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1740497,03

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Станко
	улица Волжская
	1
	1957
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	407,4
	2028
	капитальный ремонт фасада
	959484,04

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Вилкова
	1
	1918
	нет данных
	кирпич
	4
	2
	3531,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8217242,80

	Кинешемский муниципальный район
	Решемское сельское поселение, д. Дьячево
	микрорайон санаторий "Решма"
	3
	1988
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	3923
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Кинешемский муниципальный район
	Решемское сельское поселение, д. Дьячево
	микрорайон санаторий "Решма"
	4
	1987
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	4525,1
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Кинешемский муниципальный район
	Решемское сельское поселение, д. Дьячево
	микрорайон санаторий "Решма"
	1
	1987
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	3865,2
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Кинешемский муниципальный район
	Решемское сельское поселение, д. Дьячево
	микрорайон санаторий "Решма"
	9
	1992
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	4362,4
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Октябрьский
	улица Заречная
	33
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	559,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3740262,24

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Энгельса
	57а
	1978
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3536
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5989874,00

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Карла Маркса
	12
	1972
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	539,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3754429,90

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Юбилейная
	20
	1974
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2640,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6942153,40

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	10
	1963
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	563,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1389877,05

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	поселок Лесное
	7
	1971
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	506,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3754429,90

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Карла Маркса
	14
	1973
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	532,9
	2027
	капитальный ремонт фасада
	1255054,11

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	12
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	557
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1373600,99

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Карла Маркса
	4
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	519,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3754429,90

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Октябрьский
	улица Заречная
	31
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	506,6
	2027
	капитальный ремонт фасада
	1193113,92

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Октябрьский
	улица Волжская
	29
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	509,3
	2027
	капитальный ремонт фасада
	1199472,80

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Карла Маркса
	2
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	499,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3754429,90

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Октябрьский
	улица Заречная
	30
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	504
	2027
	капитальный ремонт фасада
	1186990,56

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Октябрьский
	улица Волжская
	28
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	499,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3244394,14

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Октябрьский
	улица Заречная
	34
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	933,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6077926,14

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Карла Маркса
	8
	1971
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	485,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3754429,90

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Карла Маркса
	10
	1971
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	480,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3754429,90

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	поселок Лесное
	9
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	541,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3754429,90

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Станко
	улица Волжская
	4
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3119,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4900806,00

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	11
	1963
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	803,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3471076,70

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	14
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	321
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	791608,47

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Энгельса
	11
	1971
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	376,6
	2028
	капитальный ремонт фасада
	886945,72

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Советская
	18
	1961
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1492,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6233770,40

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	15
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	336,1
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	828846,13

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Советская
	16
	1965
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1480,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6233770,40

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	24
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4774,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6806675,00

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Спортивная
	29
	1928
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	376,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2762693,70

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	18
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	945,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6205435,08

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	16
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	494,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3612753,30

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Юбилейная
	16
	1959
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	833,4
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2055222,74

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица 8-е Марта
	2
	1980
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4510,6
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	12373162,18

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	13
	1966
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	324,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2266825,60

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Энгельса
	42
	1926
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	301,3
	2028
	капитальный ремонт фасада
	709603,68

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Энгельса
	44
	1926
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	304,5
	2028
	капитальный ремонт фасада
	717140,13

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Энгельса
	46
	1926
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	394,4
	2028
	капитальный ремонт фасада
	928867,22

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Станко
	улица Волжская
	2
	1963
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	568,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3825268,20

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Советская
	10
	1966
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	534,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3187723,50

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	22
	1986
	нет данных
	кирпич
	4
	3
	2395,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7508859,80

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Энгельса
	48
	1926
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	277,1
	2029
	капитальный ремонт фасада
	652609,29

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Ульянова
	9
	1969
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	300,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2210154,96

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Спортивный
	7
	1957
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	441,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3683591,60

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица 8-е Марта
	4
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3159
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8665547,67

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Ульянова
	1
	1905
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	206,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1459268,98

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	21
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	600,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3966944,80

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Карла Маркса
	51
	1963
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	345,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2380166,88

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Карла Маркса
	53
	1963
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	332,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2380166,88

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица 8-е Марта
	12
	1964
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	322,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2380166,88

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Юбилейная
	2
	1969
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	319,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2380166,88

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Спортивный
	5
	1989
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2806,8
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7699417,28

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Октябрьский
	улица Заречная
	38
	1986
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1078,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4037783,10

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Советская
	26
	2014
	нет данных
	каркасные панели
	3
	1
	1278,1
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1056924,80

	Кинешемский муниципальный район
	Решемское сельское поселение, д. Дьячево
	микрорайон санаторий "Решма"
	7
	1991
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	4362,4
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Аптечный
	6
	1917
	нет данных
	кирпичные
	2
	1
	1631
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8545916,60

	Кинешемский муниципальный район
	Решемское сельское поселение, д. Дьячево
	микрорайон санаторий "Решма"
	2
	1987
	нет данных
	кирпичные
	9
	3
	4595,1
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Садовая
	7а
	1981
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	2213,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	5459139,16

	Комсомольский муниципальный район
	Подозерское сельское поселение, с. Подозерский
	улица Станционная
	11а
	1982
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	906,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	9917362,00

	Комсомольский муниципальный район
	Подозерское сельское поселение, д. Коромыслово
	без улицы
	6
	1982
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	952,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5989874,00

	Комсомольский муниципальный район
	Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский
	улица Молодежная
	1
	1984
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	878
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2165209,46

	Комсомольский муниципальный район
	Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский
	улица Техническая
	3
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	437,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3727582,18

	Комсомольский муниципальный район
	Марковское сельское поселение, с. Марково
	улица Центральная
	16
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	486,20
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3469022,39

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Октябрьская
	11
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	414,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2749234,42

	Комсомольский муниципальный район
	Писцовское сельское поселение, с. Писцово
	улица Мичурина
	10
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3073,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4192911,80

	Комсомольский муниципальный район
	Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский
	улица Почтовая
	14
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	984,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6511456,54

	Комсомольский муниципальный район
	Подозерское сельское поселение, д. Коромыслово
	без улицы
	5
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	787,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5092565,39

	Комсомольский муниципальный район
	Писцовское сельское поселение, с. Писцово
	улица Комсомольская
	39
	1976
	нет данных
	кирпичный
	2
	3
	899,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5454549,10

	Комсомольский муниципальный район
	Марковское сельское поселение, с. Марково
	улица Кирова
	8
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	772,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2141087,62

	Комсомольский муниципальный район
	Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский
	улица Почтовая
	18
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	1009,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6566285,38

	Комсомольский муниципальный район
	Писцовское сельское поселение, с. Писцово
	улица Комсомольская
	41
	1978
	нет данных
	кирпичный
	2
	2
	744,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4817004,40

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Чкалова
	2
	1973
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4329,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10677343,28

	Комсомольский муниципальный район
	Писцовское сельское поселение, с. Писцово
	улица Социалистическая
	2б
	1973
	нет данных
	кирпичный
	2
	2
	736,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4817004,40

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица 40 лет Октября
	12
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	674,9
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1664350,64

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Зайцева
	7
	1978
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3175
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7829772,25

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Люлина
	34
	1983
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	5317,7
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	13113820,44

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Первомайская
	10
	1982
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3877,8
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9562926,25

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Первомайская
	11
	1976
	нет данных
	кирпич
	4
	4
	2538
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6258885,66

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Колганова
	7
	1976
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	5524
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	13622570,68

	Комсомольский муниципальный район
	Новоусадебское сельское поселение, с. Светиково
	без улицы
	2
	2007
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	744,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3955059,35

	Комсомольский муниципальный район
	Новоусадебское сельское поселение, с. Светиково
	без улицы
	3
	1989
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	744,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3955059,35

	Комсомольский муниципальный район
	Новоусадебское сельское поселение, с. Светиково
	без улицы
	4
	1997
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	609,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2858150,06

	Комсомольский муниципальный район
	Новоусадебское сельское поселение, с. Светиково
	без улицы
	5
	1998
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	609,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2858150,06

	Комсомольский муниципальный район
	Новоусадебское сельское поселение, с. Светиково
	без улицы
	6
	2000
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	609,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2858150,06

	Комсомольский муниципальный район
	Новоусадебское сельское поселение, д. Данилово
	без улицы
	1
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	659,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3643638,80

	Комсомольский муниципальный район
	Новоусадебское сельское поселение, с. Новая Усадьба
	улица Зеленая
	11
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	589,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2747109,27

	Комсомольский муниципальный район
	Новоусадебское сельское поселение, с. Новая Усадьба
	улица Зеленая
	2
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	582,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2692563,78

	Комсомольский муниципальный район
	Писцовское сельское поселение, с. Писцово
	улица Мичурина
	9
	1978
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3025,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4192911,80

	Комсомольский муниципальный район
	Писцовское сельское поселение, с. Писцово
	улица Мичурина
	11
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3036,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4192911,80

	Комсомольский муниципальный район
	Писцовское сельское поселение, с. Писцово
	улица Красная Слобода
	1А
	1974
	нет данных
	кирпичный
	2
	1
	885,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5454549,10

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Попова
	1
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1027,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6899650,42

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Чайковского
	17
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1031,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6587961,90

	Комсомольский муниципальный район
	Писцовское сельское поселение, с. Писцово
	улица Комсомольская
	40
	1978
	нет данных
	кирпичный
	2
	3
	851,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6991740,21

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Чайковского
	15
	1969
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	517,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3153012,73

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	13
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	660,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1811014,43

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	12
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	652,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1790166,64

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	9
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	642,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1762186,71

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	10
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	646,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1773433,55

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	11
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	645,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1769867,48

	Лежневский муниципальный район
	Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино
	без улицы
	10
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	800,9
	2027
	капитальный ремонт фундамента
	526463,61

	Лежневский муниципальный район
	Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино
	без улицы
	9
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	786,3
	2027
	капитальный ремонт фундамента
	516866,44

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское городское поселение, п. Лежнево
	улица Свердлова 3-я
	3
	1989
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1592,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4491148,22

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское городское поселение, п. Лежнево
	улица Кооперативная 2-я
	21
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	653
	2028
	капитальный ремонт фасада
	539998,35

	Лежневский муниципальный район
	Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки
	улица Фабричная
	5
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	10
	7120
	2028
	капитальный ремонт крыши
	29824127,18

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское городское поселение, п. Лежнево
	улица Свердлова 3-я
	7
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	652,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2036557,16

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское городское поселение, п. Лежнево
	улица Интернациональная 2-я
	1А
	1979
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	846,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4448645,24

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, д. Клементьево
	без улицы
	5
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	818,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3768597,56

	Лежневский муниципальный район
	Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино
	без улицы
	13
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	645,7
	2028
	капитальный ремонт фасада
	533961,62

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское городское поселение, п. Лежнево
	улица Мира
	14
	1973
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	500,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2718065,57

	Лежневский муниципальный район
	Шилыковское сельское поселение, с. Шилыково
	без улицы
	15
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	999,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5098940,83

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское городское поселение, п. Лежнево
	улица Маяковского
	4
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4836,39
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	13266846,50

	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	улица Мира
	5
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	816,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6476745,77

	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	местечко Сосновый Бор
	2
	1860
	2006
	кирпич
	2
	1
	483,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1110345,60

	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	улица Мира
	6
	1979
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	748,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1718785,60

	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	улица Школьная
	9
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	420,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3686425,13

	Лухский муниципальный район
	Тимирязевское сельское поселение, с. Тимирязево
	улица Центральная
	31
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	475,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3808267,01

	Лухский муниципальный район
	Тимирязевское сельское поселение, д. Городок
	микрорайон "Новый"
	11
	1988
	нет данных
	кирпич
	2
	6
	2316,8
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	5319372,80

	Лухский муниципальный район
	Тимирязевское сельское поселение, с. Тимирязево
	улица Центральная
	33
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	508,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3808267,01

	Лухский муниципальный район
	Тимирязевское сельское поселение, с. Тимирязево
	улица Центральная
	35
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	508,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3808267,01

	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	улица Мира
	9
	1984
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	899,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7151834,77

	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	улица Первомайская
	101
	1991
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	3907,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6229468,96

	Лухский муниципальный район
	Тимирязевское сельское поселение, д. Городок
	микрорайон "Новый"
	19
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	579,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3407322,23

	Лухский муниципальный район
	Тимирязевское сельское поселение, д. Городок
	микрорайон "Новый"
	21
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	579,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3407322,23

	Лухский муниципальный район
	Рябовское сельское поселение, с. Рябово
	улица Восточная
	1
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	579,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1578059,53

	Лухский муниципальный район
	Рябовское сельское поселение, с. Рябово
	улица Восточная
	2
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	579,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1578059,53

	Лухский муниципальный район
	Рябовское сельское поселение, с. Рябово
	улица Восточная
	3
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	579,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1578059,53

	Лухский муниципальный район
	Рябовское сельское поселение, с. Рябово
	улица Восточная
	4
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	579,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1578059,53

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Баканова
	21
	1957
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	367,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	906773,94

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Зиновьева
	24
	1972
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	893,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2203433,55

	Палехский муниципальный округ
	с. Майдаково
	улица Заводская
	17
	1967
	нет данных
	бревно/тес
	2
	
	927
	2027
	капитальный ремонт фасада
	1516850,10

	Палехский муниципальный округ
	с. Майдаково
	улица Заводская
	16
	1939
	нет данных
	бревно/тес
	2
	
	194,9
	2027
	капитальный ремонт фасада
	318914,87

	Палехский муниципальный округ
	с. Майдаково
	улица Заводская
	21
	1971
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	747.1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7551362,78

	Палехский муниципальный округ
	д. Паново
	улица Мира
	2
	1972
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	715.8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7302720,35

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица 1-я Садовая
	14
	1982
	2012
	кирпич
	2
	3
	1570,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3872716,33

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Котухиных
	8
	1977
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	1122.2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2845190,15

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Мира
	5
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	742.6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8203641,85

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Мира
	7
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	598.3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7219839,54

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Новая
	17
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	723,9
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1785188,07

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Котухиных
	3
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	585,3
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1443390,77

	Палехский муниципальный округ
	д. Пеньки
	улица 40 лет Победы
	47
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	549.3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5386260,98

	Палехский муниципальный округ
	с. Майдаково
	микрорайон Дружба
	6
	1993
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	601.20
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5667064,00

	Палехский муниципальный округ
	д. Пеньки
	улица 40 лет Победы
	51
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	926.1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	1927214,73

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Восточная
	12
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	4
	2709,1
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2240290,25

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Мира
	13
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	4
	1851
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1530684,45

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Высоцкого
	1
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	4
	1833,1
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1515882,05

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Некрасова
	15
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	4
	2570,9
	2029
	капитальный ремонт фасада
	2126005,76

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Некрасова
	22
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	4
	1821,6
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1506372,12

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Восточная
	7а
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	4
	1824,3
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1508604,89

	Палехский муниципальный округ
	д. Пеньки
	улица Комсомольская
	1
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	297.4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	906649,11

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Чкалова
	12
	1969
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	420,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3931525,65

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Калинина
	1
	1982
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	827,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6092093,80

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Фрунзе
	2
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	584,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3995280,12

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Фрунзе
	4
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	883,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6318776,36

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Калинина
	3
	1988
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	827,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1899251,20

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Калинина
	7
	1991
	нет данных
	кирпич
	3
	4
	2177,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	4998851,20

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Мира
	15
	1984
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1650,6
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3789777,60

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Калинина
	9
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2892
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6640032,00

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Калинина
	6
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4422,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10153371,20

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Первомайская
	1
	1972
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	341
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1841795,80

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Пионерская
	11
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	802,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4818421,17

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Новое
	микрорайон Дружба
	2
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	922,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4179459,70

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Новое
	микрорайон Дружба
	3
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	922,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4179459,70

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Новое
	микрорайон Дружба
	4
	1980
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	914,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4250298,00

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Льнянщиков
	7
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4052,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4116677,04

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Новое
	микрорайон Дружба
	6
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	557,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4250298,00

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	переулок 8 Марта
	6
	1994
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	7513,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6730440,24

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Горки-Чириковы
	без улицы
	26
	1980
	нет данных
	железобетонные панели
	3
	2
	602,60
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2080119,88

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Новое
	микрорайон Дружба
	1
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	936,90
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4179459,70

	Приволжский муниципальный район
	Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино
	улица Просторная
	6
	1984
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	632,90
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2216253,38

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Льнянщиков
	3
	1985
	нет данных
	ж/б
	5
	4
	3963,90
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4864975,66

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Социалистическая
	2
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	7
	7062,10
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7971977,76

	Приволжский муниципальный район
	Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино
	улица Просторная
	8
	1984
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	630,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2238579,27

	Приволжский муниципальный район
	Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино
	улица Просторная
	9
	1984
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	637,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2216253,38

	Приволжский муниципальный район
	Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино
	улица Просторная
	10
	1984
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	635,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2238579,27

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фурманова
	13
	1986
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	5001,72
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	13720368,18

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Революционная
	106/2
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	7
	5328,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5726374,00

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фурманова
	21
	1990
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3098
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3544916,34

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, с. Пеньки
	улица Волжская
	13
	1966
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	356,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1664700,05

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, с. Пеньки
	улица Волжская
	8
	1966
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	349,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1629280,90

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, с. Пеньки
	улица Волжская
	12
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	352
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1700119,20

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, с. Пеньки
	улица Волжская
	9
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	344,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1629280,90

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Луначарского
	12
	1958
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	418,1
	2028
	капитальный ремонт фасада
	984684,03

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Корнилова
	21
	1969
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	518,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3673674,24

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Корнилова
	26
	1966
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	352,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2494924,93

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Корнилова
	40
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	339,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2403543,52

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Луначарского
	16
	1962
	нет данных
	гипсобетон
	2
	1
	350,7
	2028
	капитальный ремонт фасада
	290011,37

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Луначарского
	18
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	335,8
	2028
	капитальный ремонт фасада
	790856,01

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Корнилова
	38
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	299,9
	2028
	капитальный ремонт фасада
	706306,49

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Луначарского
	8
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	304
	2028
	капитальный ремонт фасада
	715962,56

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Луначарского
	10
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	336,3
	2028
	капитальный ремонт фасада
	792033,58

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Луначарского
	14
	1958
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	334,5
	2028
	капитальный ремонт фасада
	787794,33

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Советская
	15
	1917
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	193,8
	2028
	капитальный ремонт фасада
	456426,13

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Железнодорожная
	17
	1986
	нет данных
	кирпич
	5
	3
	2537,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6233770,40

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Большая Московская
	4
	1987
	нет данных
	кирпич
	5
	5
	5280,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7875595,24

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Революционная
	106/1
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	3894,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4897375,44

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фурманова
	19
	1984
	нет данных
	кирпич
	9
	2
	5993,9
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Большая Московская
	6а
	1984
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	4720,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7446066,82

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Большая Московская
	8
	1993
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	6382,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	11120364,44

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица территория санатория "Плес"
	1
	1995
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1576,4
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3887512,75

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фурманова
	14
	1986
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	5809,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6169570,22

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Техническая
	17
	1986
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	843,60
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3637487,12

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Революционная
	132
	1985
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	826
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3103843,80

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, с. Северцево
	без улицы
	2
	1985
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4967,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	12250695,94

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, с. Северцево
	без улицы
	4
	1980
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	3
	1099
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5119708,67

	Приволжский муниципальный район
	Ингарское сельское поселение, с. Ингарь
	переулок Спортивный
	8
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4646
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	11457361,22

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Гагарина
	1а
	1989
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	1431,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5742152,60

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Новое
	микрорайон Дружба
	10
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	4
	1
	802
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2833532,00

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Новое
	микрорайон Дружба
	8
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	803,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2833532,00

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Новое
	микрорайон Дружба
	9
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	802
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2833532,00

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Горки-Чириковы
	без улицы
	29
	1987
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	607,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2123682,60

	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Новое
	микрорайон Дружба
	5
	1983
	нет данных
	ж/б крупнопанельные
	2
	2
	937,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4179459,70

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Советская
	13а
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	305,8
	2028
	капитальный ремонт фасада
	720201,81

	Приволжский муниципальный район
	Ингарское сельское поселение, с. Ингарь
	переулок Спортивный
	1
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	308
	2028
	капитальный ремонт фундамента
	202460,72

	Приволжский муниципальный район
	Ингарское сельское поселение, с. Ингарь
	переулок Спортивный
	3
	1968
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	372,4
	2028
	капитальный ремонт фундамента
	244793,42

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица 1-я Запрудная
	29
	1969
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	358,1
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	883099,67

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица К. Маркса
	6
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	343,1
	2028
	капитальный ремонт фасада
	808048,53

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фрунзе
	24а
	1958
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	346,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1700119,20

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Советская
	25
	1959
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	278
	2028
	капитальный ремонт фасада
	654728,92

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фрунзе
	22а
	1959
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	354,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	874221,82

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Свободы
	23
	1969
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	312,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	770646,88

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Советская
	23
	1959
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	507,4
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1251283,92

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	проезд Станционный
	12
	1970
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	380,6
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	938586,24

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	10
	1970
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	532,1
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1312195,85

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	1
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	427,1
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1053258,50

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	7
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	322,8
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	796047,40

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	4
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	531,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1309976,38

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	5
	1966
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	492,3
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1214046,26

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	8
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	496,9
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1225390,18

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	6
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	506
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1247831,42

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Советская
	21
	1959
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	432,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1065835,45

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	3
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	434
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1070274,38

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	2
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	420,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1036242,61

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Техническая
	12
	1970
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	480,6
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1185193,24

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	9
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	548,4
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1352392,79

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Малая Московская
	1
	1933
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	1960
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	4833497,20

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Революционная
	30
	1969
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	1937,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7082209,20

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Ф. Энгельса
	18
	1963
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	429,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1058190,64

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Коминтерновская
	69
	1953
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	762,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1879391,95

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	переулок Кооперативный
	11
	1960
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	290,3
	2029
	капитальный ремонт фасада
	683697,14

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Революционная
	10
	1934
	нет данных
	кирпич
	3
	4
	1531,1
	2029
	капитальный ремонт фасада
	3605954,85

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Коминтерновская
	71
	1953
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	598,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1474956,47

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фрунзе
	29
	1967
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	4252,60
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5328809,72

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Советская
	23
	1959
	нет данных
	кирпичные
	2
	1
	507,4
	2029
	капитальный ремонт фасада
	1194998,04

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Ленина
	22/4
	1956
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	406,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2578514,12

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Заречная
	36
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	341,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2137899,89

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Заречная
	38
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	340,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2103897,51

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Павла Зарубина
	5
	1954
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	439,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2714523,66

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Кирова
	66
	1962
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	461,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3018915,83

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Приволжская
	2
	1973
	нет данных
	кирпич
	6
	4
	2663,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6567884,23

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	1
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	344,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	849561,12

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	2
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	342,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	844628,98

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	3
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	344,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	849314,51

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	7
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	343,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	846355,22

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	8
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	344,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	849067,90

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	4
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	345,1
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	851040,76

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	5
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	345,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	852273,79

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	6
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	1
	346,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	854986,47

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица 2-я Производственная
	14
	1983
	нет данных
	кирпич
	6
	6
	4657,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6217489,21

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Грибоедова
	4
	1983
	нет данных
	кирпич
	6
	4
	4156
	2027
	капитальный ремонт крыши
	8737195,92

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Советская
	6
	1981
	нет данных
	кирпич
	6
	6
	5593,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6937363,16

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Советская
	5
	1975
	нет данных
	кирпич
	6
	4
	4116,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10152070,37

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Садовая
	4
	1978
	нет данных
	кирпич
	6
	4
	4564,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	9350655,60

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Советская
	8
	1974
	нет данных
	кирпич
	6
	4
	4142,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10215201,76

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица 1-я Производственная
	6
	1977
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3426,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	8737195,92

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Грибоедова
	6
	1976
	нет данных
	кирпич
	6
	4
	3277,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6906734,25

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, с. Сеготь
	улица Советская
	1
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	1080,3
	2028
	капитальный ремонт подвальных помещений
	149783,60

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, д. Дубново
	улица Школьная
	4
	1977
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	1034,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5263285,69

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, д. Дубново
	улица Школьная
	5
	1979
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	801,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2479340,50

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица 2-я Производственная
	12
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	789,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4641325,42

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково
	улица Советская
	11
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	821,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4773084,65

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково
	улица Советская
	12
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	843,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4773084,65

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково
	улица Заводская
	21
	1982
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	868,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3440616,23

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково
	улица Заводская
	22
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	858,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3441324,61

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково
	улица Заводская
	23
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	867,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4778751,72

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица 1-я Производственная
	2-а
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	864,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5227158,16

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково
	улица Заводская
	20
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	834,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4687370,31

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, д. Климушино Большое
	улица Молодежная
	2
	1982
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	952
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4604489,50

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, д. Дубново
	улица Школьная
	3
	1977
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	363,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2200237,60

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково
	улица Заводская
	16
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	594,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3726802,96

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково
	улица Заводская
	17
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	365,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2189611,85

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково
	улица Советская
	9
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	325,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2094688,53

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, д. Климушино Большое
	улица Молодежная
	1
	1981
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	959,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4604489,50

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Павла Зарубина
	9-а
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	374,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2873201,45

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, д. Дубново
	улица Школьная
	1
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	382,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2480048,88

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, д. Дубново
	улица Школьная
	2
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	402,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2521843,48

	Пучежский муниципальный район
	Илья-Высоковское сельское поселение, с. Илья-Высоково
	улица Советская
	10
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	470,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	2797687,82

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Рябикова
	8
	1969
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	2585,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6375530,77

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Южный
	19
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3002,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4900806,00

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Марии Ульяновой
	4
	1982
	2012
	железобетонные панели
	5
	4
	3061,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7549380,09

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон 60 лет Октября
	10
	1976
	2012
	кирпичные
	5
	2
	3113,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8541832,51

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Шагова
	18
	1978
	2008
	кирпичные
	5
	4
	3061,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5499793,40

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	проезд Малышевский
	5
	1974
	нет данных
	кирпичные
	2
	2
	373,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2691855,40

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Шагова
	7
	1974
	2011
	кирпичные
	5
	4
	3127,7
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7713127,14

	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Пригородное
	Вичугский проезд
	22
	1981
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	837,9
	2027
	капитальный ремонт фасада
	1973371,81

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Мира
	20а
	1976
	2011
	кирпичные
	4
	4
	2494,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6151118,40

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Шагова
	16
	1977
	2008
	кирпичные
	5
	4
	3177,8
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7836677,25

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Марии Ульяновой
	3
	1985
	нет данных
	кирпичные
	5
	1
	2874,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4301818,60

	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, д. Мальчиха
	улица Трудовая
	3
	1986
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	560
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5596225,70

	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, с. Болотново
	улица Молодежная
	1
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	604,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2052893,18

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Шагова
	14
	1992
	нет данных
	кирпичные
	5
	9
	4788,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	8658090,60

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Каминский
	улица Кирова
	12
	1991
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1246,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3267204,00

	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Постнинский
	улица Почтовая
	14
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	633,6
	2027
	капитальный ремонт фасада
	1492216,70

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, д. Тайманиха
	поселок Молодежный
	1
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	588,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3435657,55

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, д. Тайманиха
	поселок Молодежный
	2
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	587,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3435657,55

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, д. Тайманиха
	поселок Молодежный
	3
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	587,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2890202,64

	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Постнинский
	улица Солнечная
	27
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	582,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2221698,72

	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Постнинский
	улица Солнечная
	28
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	581,1
	2027
	капитальный ремонт фасада
	480540,65

	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Постнинский
	улица Почтовая
	15
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	593,4
	2027
	капитальный ремонт фасада
	490712,13

	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Постнинский
	улица Почтовая
	16
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	593,8
	2027
	капитальный ремонт фасада
	491042,91

	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Постнинский
	улица Школьная
	18
	1984
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	918
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6658800,20

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Южный
	23
	1996
	нет данных
	кирпичные
	5
	5
	3729,51
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6534408,00

	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Филисово
	улица Школьная
	4
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	4
	2
	558,5
	2027
	капитальный ремонт фасада
	461851,58

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Острецово
	улица Молодежная
	6
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	599,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2025666,48

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Острецово
	улица Молодежная
	7
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	600,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2025666,48

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Острецово
	улица Молодежная
	8
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	599,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2025666,48

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Южный
	24
	2013
	нет данных
	каркасно-панельные
	2
	3
	1454,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7097997,66

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Южный
	25
	2013
	нет данных
	каркасно-панельные
	3
	3
	1441,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4817004,40

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Михайловское
	без улицы
	54
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	296,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1072731,98

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Михайловское
	без улицы
	55
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	298
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1072731,98

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Михайловское
	без улицы
	56
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	298
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1072731,98

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Михайловское
	без улицы
	57
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	298
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1072731,98

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Машиностроитель
	3
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	8
	3
	6163,3
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	9332840,16

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Южный
	16
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	9
	4
	7661,1
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	13999260,24

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон 60 лет Октября
	3
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	8
	4
	7708,8
	2028
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	12443786,88

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Машиностроитель
	2
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	8
	3
	5711
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	9332840,16

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Машиностроитель
	5
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	8
	3
	5654,6
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	9332840,16

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Машиностроитель
	1
	1990
	нет данных
	железобетонные панели
	8
	3
	5561
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	9332840,16

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Машиностроитель
	4
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	8
	3
	5595,2
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	9332840,16

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Южный
	5
	1989
	нет данных
	кирпичные
	9
	2
	3743,7
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6999630,12

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Южный
	1
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	8
	2
	3517
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	6221893,44

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Шагова
	15
	1990
	нет данных
	кирпичные
	5
	4
	2647,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6528673,72

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Каминский
	улица Комсомольская
	2
	1990
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	2031,3
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	4663864,80

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Рябикова
	14
	1989
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3030,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8311958,21

	Савинский муниципальный район
	Архиповское сельское поселение, с. Архиповка
	улица Советская
	5
	1974
	нет данных
	кирпичные
	3
	1
	863
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6093864,76

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица Первомайская
	35
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	10
	8856,2
	2027
	капитальный ремонт фасада
	7323634,59

	Савинский муниципальный район
	Архиповское сельское поселение, с. Архиповка
	улица Советская
	7
	1976
	нет данных
	кирпичные
	3
	2
	1100,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4887842,70

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица Марова
	3
	1992
	нет данных
	кирпичные
	3
	2
	594
	2027
	капитальный ремонт фасада
	1398953,16

	Савинский муниципальный район
	Савинское сельское поселение, д. Шестуниха
	улица 1 Мая
	7
	1981
	нет данных
	кирпичные
	2
	2
	839,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2831576,80

	Савинский муниципальный район
	Архиповское сельское поселение, с. Архиповка
	улица Кочетова
	14
	1978
	нет данных
	кирпичные
	2
	1
	357,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2554429,10

	Савинский муниципальный район
	Архиповское сельское поселение, с. Архиповка
	улица Советская
	9
	1978
	нет данных
	кирпичные
	3
	3
	1848,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3612753,30

	Савинский муниципальный район
	Архиповское сельское поселение, с. Архиповка
	улица Советская
	11
	1978
	нет данных
	кирпичные
	3
	3
	2486,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6842979,78

	Савинский муниципальный район
	Горячевское сельское поселение, д. Горячево
	улица Бреховская
	13
	1979
	нет данных
	кирпичные
	2
	2
	834,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5879578,90

	Савинский муниципальный район
	Вознесенское сельское поселение, с. Агрофенино
	улица Центральная
	9
	1983
	нет данных
	кирпичные
	3
	3
	1382,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	9209758,22

	Савинский муниципальный район
	Вознесенское сельское поселение, с. Агрофенино
	улица Центральная
	8
	1974
	нет данных
	кирпичные
	2
	2
	782,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5100357,60

	Савинский муниципальный район
	Вознесенское сельское поселение, с. Вознесенье
	улица Центральная
	51
	1975
	нет данных
	кирпичные
	2
	2
	517,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3557641,10

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица им. Екатерины Кирьяновой
	5
	1988
	нет данных
	кирпичные
	6
	2
	1714,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2341496,20

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица Первомайская
	18
	1998
	нет данных
	кирпичные
	6
	4
	2443,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4254117,42

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица Школьная
	6
	1988
	нет данных
	кирпичные
	4
	2
	1533,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5043686,96

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица Первомайская
	37
	1985
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	6
	5388,8
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	13289158,02

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица им. Екатерины Кирьяновой
	2
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	6
	4
	3070,5
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7572067,94

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица Школьная
	3
	1991
	нет данных
	кирпичные
	4
	3
	1558,3
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5553014,34

	Савинский муниципальный район
	Архиповское сельское поселение, с. Архиповка
	переулок Кирова
	1
	1985
	нет данных
	кирпичные
	5
	6
	4351,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	7023726,25

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица Фабричная
	11
	1986
	нет данных
	кирпичные
	3
	2
	583,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4665127,08

	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, п. Нерль
	улица Красноармейская
	59
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	576,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3326566,57

	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, п. Нерль
	улица Красноармейская
	60
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	853,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3326566,57

	Тейковский муниципальный район
	Морозовское сельское поселение, д. Сокатово
	улица Советская
	12
	1973
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	584,2
	2027
	капитальный ремонт фасада
	1375872,79

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск
	без улицы
	5
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	984,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2287042,80

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Комсомольская
	7
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	580,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3435657,55

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск
	без улицы
	1
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	877,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2975208,60

	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино
	улица Транспортная
	5
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1393,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4852423,55

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск
	без улицы
	4
	1980
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	870
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3513579,68

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Молодежная
	1
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	655,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3279813,29

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Молодежная
	2
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	777,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3279813,29

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Молодежная
	3
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	583,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3279813,29

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Молодежная
	4
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	587,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3279813,29

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Молодежная
	5
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	589,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3279813,29

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Молодежная
	6
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	583,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3279813,29

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Комсомольская
	1
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	588,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3371903,08

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Комсомольская
	2
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	586,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3371903,08

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Комсомольская
	5
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	586,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3371903,08

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Комсомольская
	6
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	772,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3371903,08

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Комсомольская
	8
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	585,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3371903,08

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Комсомольская
	9
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	792,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3371903,08

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Комсомольская
	10
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	792,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3371903,08

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Комсомольская
	11
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	776,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3371903,08

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Комсомольская
	12
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	643
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3371903,08

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Совхозная
	1
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	590,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2287042,80

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Совхозная
	2
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	607,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2287042,80

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Совхозная
	3
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	597,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2287042,80

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново
	улица Совхозная
	4
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	589,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2287042,80

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск
	без улицы
	2
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	890
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3400238,40

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск
	без улицы
	6
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	606,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2287042,80

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск
	без улицы
	7
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	1223,1
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3400238,40

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск
	без улицы
	8
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	1000
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3400238,40

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск
	без улицы
	14
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	594,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3400238,40

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск
	без улицы
	15
	1982
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	590,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3400238,40

	Тейковский муниципальный район
	Морозовское сельское поселение, д. Сокатово
	улица Спортивная
	3
	1981
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	972,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2831576,80

	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, д. Суново
	без улицы
	2
	1998
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	1022,3
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1343261,31

	Тейковский муниципальный район
	Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск
	без улицы
	3
	1980
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	597,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3400238,40

	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, п. Нерль
	улица Гагарина
	5
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	599,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1478408,97

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	50
	1968
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	4184,5
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10319269,92

	Фурмановский муниципальный район
	Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово
	без улицы
	2
	1973
	нет данных
	ж/б плита
	5
	4
	3077,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7589083,82

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	17
	1979
	нет данных
	ж/б плита
	5
	6
	4434,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10934800,99

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	23
	1986
	нет данных
	кирпич
	5
	10
	10059,9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	27595613,49

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	31
	1988
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	5837,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	16013295,69

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	24
	1981
	нет данных
	ж/б плита
	5
	6
	6082,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	16684265,29

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	49
	1990
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	6364,0
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	17457279,32

	Фурмановский муниципальный район
	Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово
	без улицы
	6
	1987
	нет данных
	ж/б плита
	5
	4
	4008,0
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9884008,56

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	70
	1989
	нет данных
	кирпич
	5
	7
	8466,2
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	23223887,21

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	21
	1988
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	1403
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2613218,67

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Дачная
	60
	1990
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	980,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	3779610,49

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Колосова
	46
	1965
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	405,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2664936,85

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Колосова
	48
	1966
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	420,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2684417,38

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Лесная
	12
	1986
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	958,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2282686,53

	Фурмановский муниципальный район
	Дуляпинское сельское поселение, с. Дуляпино
	улица Текстильная
	10-а
	1988
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	791,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4144040,55

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	38
	1970
	нет данных
	ж/б плита
	5
	4
	3519,7
	2028
	капитальный ремонт подвальных помещений
	488006,41

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	40
	1971
	нет данных
	ж/б плита
	5
	6
	5092,0
	2028
	капитальный ремонт подвальных помещений
	706005,80

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Жуковского
	11
	1965
	нет данных
	кирпич
	4
	3
	2193,1
	2028
	капитальный ремонт подвальных помещений
	304073,32

	Фурмановский муниципальный район
	Иванковское сельское поселение, д. Иванково
	без улицы
	17
	1973
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	746,5
	2028
	капитальный ремонт подвальных помещений
	103502,23

	Фурмановский муниципальный район
	Иванковское сельское поселение, д. Иванково
	без улицы
	13
	1964
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	474,4
	2028
	капитальный ремонт подвальных помещений
	65775,56

	Фурмановский муниципальный район
	Иванковское сельское поселение, д. Иванково
	без улицы
	14
	1964
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	445,0
	2028
	капитальный ремонт подвальных помещений
	61699,25

	Фурмановский муниципальный район
	Иванковское сельское поселение, д. Иванково
	без улицы
	12
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	437,2
	2028
	капитальный ремонт подвальных помещений
	60617,78

	Фурмановский муниципальный район
	Иванковское сельское поселение, д. Иванково
	без улицы
	15
	1964
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	436,9
	2028
	капитальный ремонт подвальных помещений
	60576,19

	Фурмановский муниципальный район
	Иванковское сельское поселение, д. Иванково
	без улицы
	11
	1964
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	432,3
	2028
	капитальный ремонт фасада
	1018127,02

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистический поселок
	2
	1955
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	496,2
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1029019,56

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Красноармейская
	47
	1926
	нет данных
	кирпич, бревенчатый
	3
	1
	391,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	965959,62

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Острецовская
	16
	1926
	нет данных
	кирпич, бревенчатый
	3
	1
	388,4
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	957821,59

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистический поселок
	11
	1954
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	429,1
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1058190,64

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Нижний Двор
	2
	1961
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	3173,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7826073,15

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Наримановская
	16
	1970
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	561,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1164438,70

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Революционная
	14
	1938
	нет данных
	кирпич
	3
	1
	4769,3
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	11761427,65

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	35
	1931
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1612,1
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3975551,45

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Наримановская
	6
	1973
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	323,8
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	581784,41

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	16
	1973
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	4208,7
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10378948,81

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Возрождения
	11
	1982
	нет данных
	кирпич
	9
	4
	8915,7
	2029
	капитальный ремонт лифтового оборудования
	13999260,24

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	20
	1972
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	4242,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10462055,37

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Мичурина
	11
	1967
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	4691,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4859965,95

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Мичурина
	13
	1968
	нет данных
	ж/б плита
	4
	4
	4579,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6147788,86

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Мичурина
	4
	1971
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3460,6
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8534081,84

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	24
	1952
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	844,9
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2083582,54

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	27
	1932
	нет данных
	кирпич
	3
	5
	2257,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	5566166,60

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	41
	1938
	нет данных
	кирпич
	3
	4
	1978,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	4878133,07

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Наримановская
	8
	1969
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	341,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	612868,01

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	22
	1972
	нет данных
	ж/б плита
	5
	5
	4096,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4653587,56

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	37
	1955
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	848,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2091473,97

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	43
	1931
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	1024,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2525502,29

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	14
	1979
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	4505,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	11110631,78

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	65/1
	1956
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	1309,6
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3229565,27

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	25
	1932
	нет данных
	кирпич
	4
	3
	1395,6
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3441647,29

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	31
	1935
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1164,3
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2871245,30

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Мичурина
	9
	1967
	нет данных
	ж/б плита
	5
	4
	4759,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5896214,15

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	10
	1931
	нет данных
	кирпич
	3
	5
	1903,7
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	4694657,46

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Нижний Двор
	38
	1917
	нет данных
	кирпич
	5
	3
	2335,9
	2029
	капитальный ремонт крыши
	9343430,09

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	30
	1972
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	4657,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5447518,14

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	проезд Социалистический
	3
	1959
	нет данных
	кирпич
	3
	2
	1339,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3302560,94

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Нижний Двор
	32
	1917
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	746,8
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1841661,08

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Возрождения
	7
	1966
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3156,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7783163,53

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	50
	1968
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	4184,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5376728,72

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	39
	1955
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	882,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2175566,95

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	30
	1953
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	873,6
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1569632,06

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Нижний Двор
	37
	1917
	нет данных
	кирпич
	4
	4
	3166,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7807824,23

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	29
	1971
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	4390,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10826293,91

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Возрождения
	12
	1971
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	4351,5
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10731103,61

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	52
	1970
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3365,6
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8299805,19

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	41
	1960
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	1228,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	3028827,17

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Лесная
	6
	1956
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	540,0
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1119852,00

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Мичурина
	3
	1969
	нет данных
	кирпич
	5
	8
	6871,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	15574225,28

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	36
	1970
	нет данных
	ж/б плита
	5
	3
	3444,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3694663,19

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Жуковского
	15
	1965
	нет данных
	кирпич
	4
	3
	2526,6
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6230772,46

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Возрождения
	2
	1969
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	4316,8
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10645530,98

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	102
	1983
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3953,5
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10844964,46

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	101
	1981
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3960,5
	2027
	капитальный ремонт фасада
	3275135,48

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, д. Остапово
	улица Центральная
	18
	1990
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	551,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2621017,10

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	96
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3088,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8472431,32

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	97
	1977
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3085,6
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8464201,93

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	98
	1979
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3084,1
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8460087,23

	Шуйский муниципальный район
	Семейкинское сельское поселение, д. Филино
	улица Набережная
	13
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	5
	5907,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	8639576,44

	Шуйский муниципальный район
	Введенское сельское поселение, с. Чернцы
	улица Фабричный Двор
	14
	1981
	нет данных
	дерево
	2
	1
	241,6
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1587415,46

	Шуйский муниципальный район
	Введенское сельское поселение, с. Чернцы
	улица Фабричный Двор
	12
	1981
	нет данных
	дерево
	2
	1
	249,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1394097,74

	Шуйский муниципальный район
	Введенское сельское поселение, с. Чернцы
	улица Фабричный Двор
	7
	1973
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	864,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4003993,23

	Шуйский муниципальный район
	Васильевское сельское поселение, с. Васильевское
	улица Фрунзе
	10
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	519,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2895444,67

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, с. Сергеево
	без улицы
	21
	1980
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	5451,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7342389,80

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, с. Сергеево
	без улицы
	52
	1976
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3027
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4361717,34

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, д. Остапово
	улица Центральная
	20
	1971
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	764,4
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2096848,57

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	86
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	380,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2621017,10

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	91
	1967
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	381,7
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1047052,72

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	95
	1974
	нет данных
	кирпич
	4
	4
	2524,5
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	6925031,69

	Шуйский муниципальный район
	Колобовское городское поселение, ст. Ладыгино
	без улицы
	2
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	394,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	2833532,00

	Шуйский муниципальный район
	Семейкинское сельское поселение, д. Филино
	улица Набережная
	14
	1997
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	8
	5874,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	8649378,06

	Шуйский муниципальный район
	Колобовское городское поселение, п. Колобово
	улица Школьная
	3
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	2951,5
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	8096348,20

	Шуйский муниципальный район
	Семейкинское сельское поселение, д. Филино
	улица Набережная
	2
	1979
	нет данных
	кирпич
	5
	2
	4498,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	5259653,91

	Шуйский муниципальный район
	Семейкинское сельское поселение, д. Филино
	улица Набережная
	11
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	4
	3074,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4840907,26

	Шуйский муниципальный район
	Семейкинское сельское поселение, д. Филино
	улица Набережная
	3
	1980
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4008,7
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6180460,90

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, д. Остапово
	улица Центральная
	26
	1971
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	764,4
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2096848,57

	Шуйский муниципальный район
	Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь
	улица 3-й квартал
	2
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	979,6
	2029
	капитальный ремонт фасада
	810080,22

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, д. Остапово
	улица Центральная
	22
	1997
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	755,9
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2073531,97

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, д. Остапово
	улица Центральная
	24
	1984
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	648,5
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1778919,81

	Шуйский муниципальный район
	Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь
	улица 3-й квартал
	5
	1984
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	972,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4505315,88

	Шуйский муниципальный район
	Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь
	улица 3-й квартал
	6
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	971,2
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4491148,22

	Шуйский муниципальный район
	Колобовское городское поселение, п. Колобово
	улица 1-я Фабричная
	12
	1990
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3683,9
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	10105416,61

	Шуйский муниципальный район
	Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь
	улица 3-й квартал
	1
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	979,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4526567,37

	Шуйский муниципальный район
	Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь
	улица 3-й квартал
	3
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	979,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4526567,37

	Шуйский муниципальный район
	Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь
	улица 3-й квартал
	4
	1987
	нет данных
	железобетонные панели
	2
	2
	634,8
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4496815,28

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, д. Остапово
	улица Центральная
	16
	1990
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	590
	2028
	капитальный ремонт фундамента
	387830,60

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Горького
	7
	1985
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2548,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4188555,53

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Куйбышева
	8
	1928
	нет данных
	бревенчатый
	2
	2
	360
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	585601,20

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Речная
	2
	1973
	нет данных
	кирпич
	5
	8
	5944,4
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	14659306,51

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	проезд Глушицкий
	2
	1969
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	4463,3
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	11006810,23

	Южский муниципальный район
	Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы
	улица Гагарина
	8
	1992
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	887,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5714525,66

	Южский муниципальный район
	Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы
	улица Дзержинского
	14
	1982
	нет данных
	кирпич
	3
	3
	2698,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7831174,07

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Революции
	69
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	788,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5093273,77

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Серова
	14
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	2
	1464,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	2016409,40

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Механизаторов
	8
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	788,3
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5096107,30

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Механизаторов
	10
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	770,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5035186,36

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Механизаторов
	11
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	733,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4831880,44

	Южский муниципальный район
	Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы
	улица Гагарина
	7
	1979
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	866,4
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5766946,00

	Южский муниципальный район
	Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы
	улица Гагарина
	6
	1970
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	893
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5931290,86

	Южский муниципальный район
	Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы
	улица Гагарина
	5
	1992
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	874,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5886662,73

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Механизаторов
	6
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	622,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4363639,28

	Южский муниципальный район
	Новоклязьминское сельское поселение, с. Моста
	улица Железнодорожная
	4а
	нет данных
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	388,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	1792208,99

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Революции
	63
	1971
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	374
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4887842,70

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Революции
	65
	1971
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	514
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4958681,00

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Арсеньевка
	7а
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	745,5
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3675604,50

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Осипенко
	14
	1987
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2649,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4170585,91

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Стадионная
	16
	1987
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	2688,1
	2028
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	7373807,75

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Серова
	18
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	2
	1460,6
	2028
	капитальный ремонт фасада
	1207843,17

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Серова
	16
	1991
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	2
	1456,9
	2028
	капитальный ремонт фасада
	1204783,46

	Южский муниципальный район
	Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Мугреевский
	улица Советская
	16
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	762,6
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4724206,23

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Серова
	9А
	1988
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	4350,7
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5957201,96

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Осипенко
	16/14
	1987
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	3584,7
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9833298,11

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Стадионная
	14А
	1986
	нет данных
	железобетонные панели
	5
	6
	3842,1
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	9474887,55

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Козлова
	19
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	754,1
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6368363,17

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Суворова
	21
	1973
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	500
	2027
	капитальный ремонт крыши
	4225504,60

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Заводская
	11
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	878
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7636368,74

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Урицкого
	19
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	876,30
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	2011984,80

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Промышленная
	10
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	1
	435,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	1636364,73

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Промышленная
	2
	1984
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	851,8
	2027
	капитальный ремонт крыши
	6495872,11

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Юных Пионеров
	8
	1982
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	854,2
	2027
	капитальный ремонт крыши
	7140500,64

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Текстильная
	24а
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	783,7
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5631644,85

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Заводская
	2б
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	782,9
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5468716,76

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Текстильная
	24
	1975
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	774,5
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5631644,85

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Заводская
	2
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	854
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5727276,56

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Заводская
	4
	1976
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	847
	2027
	капитальный ремонт крыши
	5727276,56

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Осипенко
	38
	1993
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	598,8
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3626920,96

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Юных Пионеров
	4
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	861,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7069662,34

	Юрьевецкий муниципальный район
	Михайловское сельское поселение, д. Михайлово
	территория ПУ-20
	4
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	835,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4994100,15

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Ленина
	98
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	510,9
	2028
	капитальный ремонт крыши
	4221962,68

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Титова
	14
	1979
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3440,4
	2028
	капитальный ремонт крыши
	7140500,64

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Свободы
	20
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	770,3
	2028
	капитальный ремонт крыши
	3683591,60

	Юрьевецкий муниципальный район
	Елнатское сельское поселение, д. Лобаны
	улица Волжская
	1
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	802,3
	2028
	капитальный ремонт фундамента
	527383,88

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Советская
	109
	1982
	нет данных
	кирпич
	5
	4
	3167
	2028
	капитальный ремонт крыши
	6372681,40

	Юрьевецкий муниципальный район
	Елнатское сельское поселение, с. Елнать
	улица Сиротина
	13
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	765,3
	2028
	капитальный ремонт фундамента
	503062,30

	Юрьевецкий муниципальный район
	Соболевское сельское поселение, с. Обжериха
	без улицы
	1
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	772,2
	2028
	капитальный ремонт крыши
	5755611,88

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Лесная
	16а
	1974
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	772,2
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	1772971,20

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Текстильная
	28
	1983
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	1358,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3539471,00

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	переулок Пролетарский
	4
	1980
	нет данных
	кирпич
	5
	1
	3111,10
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4192911,80

	Юрьевецкий муниципальный район
	Елнатское сельское поселение, с. Елнать
	улица Сиротина
	17
	1980
	нет данных
	кирпич
	2
	4
	618,5
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4192911,80

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Подгорная
	4а
	1982
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	707,4
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4247365,20

	Юрьевецкий муниципальный район
	Михайловское сельское поселение, д. Михайлово
	территория ПУ-20
	3
	1977
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	568,1
	2029
	капитальный ремонт крыши
	4994100,15

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Фурманова
	45
	1978
	нет данных
	кирпич
	2
	2
	785
	2029
	капитальный ремонт крыши
	3659268,48

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Пушкина
	5
	1988
	нет данных
	кирпич
	5
	6
	5032,9
	2029
	капитальный ремонт инженерных сетей <*>
	12949953,67

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица 40 лет ВЛКСМ
	58а
	1990
	нет данных
	кирпич
	2
	3
	1529,6
	2029
	капитальный ремонт крыши
	6878398,93

	Итого по Ивановской области 1311 МКД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7803530929,24
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<*> Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей с разбивкой по видам инженерных сетей приведена в таблице 2.

Таблица 2. Предельная стоимость услуг и (или) работ
по капитальному ремонту инженерных сетей

	Адрес многоквартирного дома
	Год проведения капитального ремонта
	Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей (руб.)
	В том числе предельная стоимость капитального ремонта по видам инженерных сетей

	муниципальное образование
	населенный пункт
	улица
	дом
	
	
	электроснабжения
	теплоснабжения
	горячего водоснабжения
	холодного водоснабжения
	водоотведения
	газоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Вичугский муниципальный округ
	п. Каменка
	улица 50 лет СССР
	6
	2028
	12127926,36
	2098124,67
	5093708,73
	1224937,67
	1224937,67
	1734304,12
	751913,48

	Вичугский муниципальный округ
	д. Коровино Нижнее
	без улицы
	1
	2029
	441501,59
	278756,54
	0,00
	0,00
	162745,04
	0,00
	0,00

	Вичугский муниципальный округ
	д. Коровино Нижнее
	без улицы
	2
	2029
	447514,55
	282553,02
	0,00
	0,00
	164961,52
	0,00
	0,00

	Вичугский муниципальный округ
	д. Коровино Нижнее
	без улицы
	3
	2029
	441501,59
	278756,54
	0,00
	0,00
	162745,04
	0,00
	0,00

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Загородная
	30
	2027
	14042295,79
	2702239,55
	6560344,76
	0,00
	1577635,05
	2233663,83
	968412,59

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, п. Петровский
	улица Юбилейная
	11
	2027
	11064140,54
	1914090,30
	4646920,47
	1117493,80
	1117493,80
	1582181,82
	685960,34

	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, п. Петровский
	улица 2-я Рабочая
	8
	2027
	10846061,71
	1876362,78
	4555327,73
	1095467,53
	1095467,53
	1550996,35
	672439,77

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	72
	2028
	6523163,14
	1128503,68
	2739717,58
	658848,68
	658848,68
	932818,06
	404426,46

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон ТЭЦ-3
	12
	2027
	8281509,47
	1432696,64
	3478220,09
	836444,14
	836444,14
	1184263,13
	513441,33

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон 30-й
	8
	2027
	8883523,96
	1709507,49
	4150245,85
	0,00
	998053,24
	1413074,22
	612643,16

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	94а
	2027
	15232174,57
	2931214,75
	7116237,84
	0,00
	1711316,50
	2422934,11
	1050471,37

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	4-В
	2027
	14171764,47
	2727153,95
	6620830,54
	0,00
	1592180,70
	2254258,01
	977341,27

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	11
	2027
	14056105,79
	2704897,09
	6566796,58
	0,00
	1579186,59
	2235860,55
	969364,99

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	107а
	2027
	7492907,09
	1441903,10
	3500571,02
	0,00
	841819,10
	1191873,17
	516740,69

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-й Проезд
	10, корп. N 4
	2027
	12633676,61
	2431170,88
	5902259,53
	0,00
	1419378,38
	2009599,21
	871268,61

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Полевая
	36
	2027
	14054132,93
	2704517,44
	6565874,89
	0,00
	1578964,94
	2235546,73
	969228,93

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Полевая
	59
	2027
	11844287,60
	2279264,22
	5533469,12
	0,00
	1330691,47
	1884033,58
	816829,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	6-В
	2027
	9703245,63
	1867251,23
	4533207,22
	0,00
	1090147,98
	1543464,77
	669174,43

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Генерала Хлебникова
	5
	2027
	11663771,28
	2244526,43
	5449134,67
	0,00
	1310410,68
	1855319,42
	804380,08

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	23 Линия
	14
	2027
	11729861,96
	2257244,64
	5480011,22
	0,00
	1317835,89
	1865832,26
	808937,96

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	18
	2027
	8309489,40
	1437537,15
	3489971,61
	839270,15
	839270,15
	1188264,28
	515176,04

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	24
	2027
	8454052,35
	1462546,46
	3550687,81
	853871,21
	853871,21
	1208936,91
	524138,73

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Маршала Василевского
	11-Б
	2027
	9602136,76
	1847794,27
	4485970,71
	0,00
	1078788,52
	1527381,70
	662201,56

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Генерала Хлебникова
	3
	2027
	18295305,54
	3165077,92
	7683997,65
	1847851,67
	1847851,67
	2616244,77
	1134281,87

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	20-А
	2027
	7601167,56
	1462736,29
	3551148,65
	0,00
	853982,04
	1209093,82
	524206,76

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Мякишева
	25
	2027
	13534054,79
	2341384,13
	5684280,32
	1366958,63
	1366958,63
	1935381,73
	839091,37

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ломовская
	16
	2027
	9645786,20
	1856193,98
	4506363,05
	0,00
	1083692,48
	1534324,88
	665211,80

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	48-А
	2027
	8078598,71
	1554611,10
	3774197,15
	0,00
	907620,85
	1285037,29
	557132,31

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новосельская
	12
	2027
	7498332,44
	1442947,14
	3503105,67
	0,00
	842428,64
	1192736,16
	517114,84

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Профессиональная
	37
	2027
	16176570,91
	2983511,26
	7243200,36
	1741848,51
	1741848,51
	2466162,26
	0,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	82
	2027
	8336303,03
	1604202,62
	3894592,64
	0,00
	936573,62
	1326029,51
	574904,63

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	переулок 2-й Торфяной
	21
	2027
	8750584,70
	1513846,40
	3675230,90
	883821,40
	883821,40
	1251341,30
	542523,30

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новосельская
	4
	2027
	8184886,33
	1575064,64
	3823853,09
	0,00
	919562,14
	1301944,13
	564462,33

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Профессиональная
	35
	2027
	15934445,97
	2938855,17
	7134786,81
	1715777,17
	1715777,17
	2429249,66
	0,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	117-В
	2027
	7598701,49
	1462261,73
	3549996,54
	0,00
	853704,98
	1208701,55
	524036,69

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	30-А
	2027
	7640624,68
	1470329,25
	3569582,41
	0,00
	858415,00
	1215370,14
	526927,88

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	14-Б
	2027
	7562203,66
	1455238,24
	3532945,32
	0,00
	849604,49
	1202895,96
	521519,66

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новосельская
	10
	2027
	7771819,61
	1495575,84
	3630874,67
	0,00
	873154,59
	1236238,91
	535975,61

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Родниковская
	44
	2027
	10333819,73
	1988596,22
	4827801,74
	0,00
	1160992,22
	1643768,21
	712661,33

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	4
	2027
	10726418,07
	2064146,18
	5011217,66
	0,00
	1205100,18
	1706217,59
	739736,47

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	6
	2027
	10858599,42
	2089582,59
	5072970,75
	0,00
	1219950,59
	1727243,26
	748852,22

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	22-А
	2027
	10899289,58
	2097412,83
	5091980,57
	0,00
	1224522,08
	1733715,72
	751658,38

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	36-А
	2027
	10764148,94
	2071406,94
	5028844,94
	0,00
	1209339,19
	1712219,32
	742338,54

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	20-Б
	2027
	7600920,95
	1462688,83
	3551033,44
	0,00
	853954,33
	1209054,59
	524189,75

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	30-Б
	2027
	7584398,29
	1459509,28
	3543314,31
	0,00
	852098,03
	1206426,39
	523050,29

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	30-В
	2027
	7514361,90
	1446031,78
	3510594,38
	0,00
	844229,53
	1195285,92
	518220,30

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	66
	2027
	7459121,93
	1435401,63
	3484787,12
	0,00
	838023,38
	1186499,07
	514410,73

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	4-Б
	2027
	7600920,95
	1462688,83
	3551033,44
	0,00
	853954,33
	1209054,59
	524189,75

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	113-В
	2027
	7516581,36
	1446458,88
	3511631,28
	0,00
	844478,88
	1195638,96
	518373,36

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	20-А
	2027
	14324660,81
	2756576,67
	6692261,36
	0,00
	1609358,42
	2278578,75
	987885,61

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	8-А
	2027
	12140544,75
	2100307,65
	5099008,44
	1226212,15
	1226212,15
	1736108,57
	752695,81

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	32
	2027
	9610274,79
	1849360,32
	4489772,67
	0,00
	1079702,82
	1528676,19
	662762,79

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	40
	2027
	9631236,39
	1853394,08
	4499565,61
	0,00
	1082057,83
	1532010,49
	664208,39

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 3-я Межевая
	7
	2027
	14875993,99
	2573538,88
	6247892,53
	1502496,38
	1502496,38
	2127280,21
	922289,61

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Мстерская
	11
	2027
	8725942,09
	1679183,10
	4076626,02
	0,00
	980349,10
	1388008,17
	601775,69

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Маршала Василевского
	13
	2027
	14658189,47
	2535858,82
	6156415,00
	1480497,82
	1480497,82
	2096133,97
	908786,05

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон 30-й
	20
	2028
	14127375,21
	2718611,87
	6600092,56
	0,00
	1587193,62
	2247197,15
	974280,01

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 4-я Завокзальная
	38
	2028
	1152887,73
	221856,80
	538611,43
	0,00
	129525,55
	183386,23
	79507,73

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 10 Августа
	58
	2028
	19992480,07
	3458688,19
	8396808,10
	2019268,69
	2019268,69
	2858942,21
	1239504,17

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новосельская
	12-А
	2028
	7934229,21
	1372617,34
	3332362,96
	801368,34
	801368,34
	1134601,75
	491910,47

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	44
	2028
	15980378,13
	2764596,74
	6711732,02
	1614040,74
	1614040,74
	2285208,11
	990759,79

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Семенчикова
	22
	2028
	4496385,43
	865265,25
	2100642,16
	0,00
	505163,50
	715225,89
	310088,63

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Новая
	10
	2028
	14820034,14
	2563857,86
	6224389,49
	1496844,36
	1496844,36
	2119277,90
	918820,18

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	88-б
	2028
	19814450,93
	3427889,25
	8322036,16
	2001287,50
	2001287,50
	2833483,89
	1228466,63

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 4-я Сосневская
	45
	2028
	11195810,78
	1936869,18
	4702221,75
	1130792,68
	1130792,68
	1601010,78
	694123,70

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-й Проезд
	4
	2028
	11721970,53
	2255726,05
	5476324,46
	0,00
	1316949,30
	1864576,99
	808393,73

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Мархлевского
	31-А
	2028
	8872653,99
	1534964,32
	3726499,80
	896150,57
	896150,57
	1268797,32
	550091,42

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ярославская
	14
	2029
	15748583,64
	2724496,42
	6614378,72
	1590629,17
	1590629,17
	2252061,30
	976388,88

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Союзная
	8
	2029
	6928916,88
	1333371,23
	3237083,47
	0,00
	778455,48
	1102161,02
	477845,68

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Наговицыной-Икрянистовой
	2
	2029
	9593274,24
	1659631,23
	4029159,09
	968934,23
	968934,23
	1371846,64
	594768,80

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Каравайковой
	50
	2029
	20584996,15
	3561193,15
	8645663,86
	2079113,65
	2079113,65
	2943672,53
	1276239,29

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Танкиста Белороссова
	24
	2029
	9855791,78
	1705046,62
	4139416,02
	995448,87
	995448,87
	1409386,88
	611044,50

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Куконковых
	140
	2029
	8556371,10
	1480247,55
	3593661,51
	864205,55
	864205,55
	1223568,58
	530482,34

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-й Проезд
	8а
	2029
	23726958,18
	4376060,13
	10623951,94
	2554853,38
	2554853,38
	3617239,35
	0,00

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Куконковых
	138
	2029
	8545398,58
	1478349,31
	3589053,07
	863097,31
	863097,31
	1221999,50
	529802,06

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Котовского
	25
	2029
	21497909,81
	3719126,72
	9029086,07
	2171319,22
	2171319,22
	3074219,99
	1332838,59

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	44Б
	2029
	7230890,68
	1250940,16
	3036961,96
	730330,16
	730330,16
	1034023,72
	448304,52

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	2А
	2029
	14553950,53
	2517825,54
	6112634,82
	1469969,54
	1469969,54
	2081227,71
	902323,39

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Нижняя
	17
	2029
	10046713,63
	1738076,00
	4219602,88
	1014732,25
	1014732,25
	1436688,88
	622881,38

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	119
	2029
	22223193,38
	3844600,38
	9333703,95
	2244573,88
	2244573,88
	3177936,18
	1377805,10

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	44
	2029
	8325399,55
	1440289,60
	3496653,85
	840877,10
	840877,10
	1190539,45
	516162,45

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	44А
	2029
	8325399,55
	1440289,60
	3496653,85
	840877,10
	840877,10
	1190539,45
	516162,45

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	46А
	2029
	8350087,72
	1444560,64
	3507022,84
	843370,64
	843370,64
	1194069,88
	517693,08

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	46
	2029
	8393977,80
	1452153,60
	3525456,60
	847803,60
	847803,60
	1200346,20
	520414,20

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Диановых
	4
	2029
	9368886,20
	1620812,22
	3934916,49
	946270,72
	946270,72
	1339758,96
	580857,08

	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	46
	2029
	6121294,60
	1058980,64
	2570933,47
	618259,39
	618259,39
	875350,51
	379511,21

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Красноветкинская
	7
	2027
	8553079,34
	1479678,08
	3592278,98
	863873,08
	863873,08
	1223097,86
	530278,26

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Щорса
	9-а
	2027
	7504251,01
	1444086,08
	3505870,73
	0,00
	843093,58
	1193677,61
	517523,01

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Воеводы Боборыкина
	12
	2027
	12809319,85
	2216005,38
	5379892,86
	1293759,38
	1293759,38
	1831743,99
	794158,87

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Гагарина
	10
	2028
	14105997,40
	2440329,89
	5924495,25
	1424725,64
	1424725,64
	2017170,02
	874550,96

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Менделеева
	5
	2028
	13100257,05
	2520957,63
	6120238,74
	0,00
	1471798,13
	2083816,69
	903445,85

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Маршала Василевского
	23
	2028
	12712487,36
	2199253,41
	5339223,37
	1283979,16
	1283979,16
	1817896,86
	788155,40

	Городской округ Кинешма
	город Кинешма
	переулок Баумана
	6
	2028
	6742339,23
	1166421,02
	2831771,17
	680985,77
	680985,77
	964160,43
	418015,05

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	8
	2028
	1030077,44
	198223,71
	481236,35
	0,00
	115727,96
	163851,18
	71038,24

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Московская
	11
	2028
	986921,21
	189918,91
	461074,42
	0,00
	110879,41
	156986,45
	68062,01

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Машиностроительная
	15
	2028
	3814517,08
	734049,41
	1782083,75
	0,00
	428556,41
	606763,24
	263064,28

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Кочетовой
	24/2
	2028
	3343990,92
	643503,36
	1562261,16
	0,00
	375693,36
	531918,12
	230614,92

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Кочетовой
	28/6
	2028
	2388882,01
	459706,27
	1116048,96
	0,00
	268388,02
	379991,95
	164746,81

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Кочетовой
	28/5
	2028
	2312927,05
	445089,82
	1080563,97
	0,00
	259854,57
	367910,03
	159508,65

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	7
	2028
	838463,80
	161350,40
	391717,40
	0,00
	94200,40
	133371,80
	57823,80

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	1
	2028
	879647,17
	169275,55
	410957,64
	0,00
	98827,30
	139922,71
	60663,97

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	64
	2028
	947464,09
	182325,95
	442640,66
	0,00
	106446,45
	150710,13
	65340,89

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	3
	2028
	1064109,21
	204772,64
	497135,47
	0,00
	119551,39
	169264,51
	73385,21

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	6
	2028
	952149,63
	183227,62
	444829,67
	0,00
	106972,87
	151455,45
	65664,03

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Московская
	23
	2028
	749685,28
	144266,24
	350241,44
	0,00
	84226,24
	119250,08
	51701,28

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Московская
	29
	2028
	765961,34
	147398,34
	357845,37
	0,00
	86054,84
	121839,06
	52823,74

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	5
	2029
	1048572,96
	201782,91
	489877,17
	0,00
	117805,91
	166793,20
	72313,76

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Московская
	19
	2029
	841423,08
	161919,87
	393099,93
	0,00
	94532,87
	133842,52
	58027,88

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	переулок Ивановский
	9
	2029
	2849297,28
	548306,62
	1331147,89
	0,00
	320115,12
	453228,76
	196498,88

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Дзержинского
	3
	2029
	2330436,15
	448459,20
	1088743,95
	0,00
	261821,70
	370695,15
	160716,15

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	12
	2029
	8788333,66
	1691189,47
	4105774,41
	0,00
	987358,72
	1397932,60
	606078,46

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	переулок Ивановский
	1/2
	2029
	8815707,04
	1696457,09
	4118562,83
	0,00
	990434,09
	1402286,80
	607966,24

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Ивановская
	42
	2029
	2099612,00
	404040,38
	980906,45
	0,00
	235888,88
	333978,68
	144797,60

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Заводская
	5
	2029
	8605351,27
	1655977,12
	4020287,85
	0,00
	966800,87
	1368826,17
	593459,27

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Машиностроительная
	17
	2029
	8792772,59
	1692043,68
	4107848,21
	0,00
	987857,43
	1398638,69
	606384,59

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	16
	2029
	6378736,66
	1227496,90
	2980047,73
	0,00
	716643,40
	1014645,58
	439903,06

	Городской округ Кохма
	город Кохма
	переулок Ивановский
	1/1
	2029
	6404383,79
	1232432,32
	2992029,67
	0,00
	719524,82
	1018725,19
	441671,79

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Красных Зорь
	1
	2027
	10901747,25
	1885996,35
	4578715,56
	1101091,85
	1101091,85
	1558959,43
	675892,19

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Ульяновская
	8/38
	2027
	15178835,54
	2625930,30
	6375085,47
	1533083,80
	1533083,80
	2170586,82
	941065,34

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Першинская
	2
	2027
	8310312,34
	1437679,52
	3490317,25
	839353,27
	839353,27
	1188381,97
	515227,07

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	поселок Грозилово
	47
	2027
	1539993,18
	266417,98
	646794,55
	155541,48
	155541,48
	220220,38
	95477,30

	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица им. Героя России А.В. Тарасова
	7
	2029
	8591757,47
	1486369,38
	3608523,73
	867779,63
	867779,63
	1228628,87
	532676,25

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Вихрева
	84
	2027
	15221354,06
	2633285,98
	6392943,18
	1537378,23
	1537378,23
	2176667,00
	943701,42

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Советская
	99
	2028
	13390589,10
	2316564,64
	5624024,97
	1352468,39
	1352468,39
	1914866,01
	830196,71

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 5-я Северная
	40
	2028
	2491310,67
	430995,39
	1046346,30
	251625,89
	251625,89
	356259,61
	154457,57

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	Южное шоссе
	6А
	2028
	4803494,94
	831002,02
	2017459,82
	485159,77
	485159,77
	686904,00
	297809,58

	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 1-я Московская
	12
	2029
	6311393,50
	1091867,65
	2650774,69
	637459,65
	637459,65
	902534,82
	391297,06

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Герцена
	12
	2027
	8613982,51
	1657638,08
	4024320,23
	0,00
	967770,58
	1370199,11
	594054,51

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Спортивная
	9а
	2027
	2272483,51
	437307,04
	1061669,37
	0,00
	255310,79
	361476,81
	156719,51

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Калинина
	31
	2027
	6516096,76
	1253929,89
	3044220,25
	0,00
	732075,64
	1036495,02
	449375,96

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	22
	2027
	13206544,67
	2541411,17
	6169894,68
	0,00
	1483739,42
	2100723,53
	910775,87

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Мира
	66
	2027
	793088,11
	152618,50
	370518,58
	0,00
	89102,50
	126154,03
	54694,51

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Мира
	44
	2027
	12371286,76
	2380677,70
	5779675,03
	0,00
	1389899,20
	1967861,68
	853173,16

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Герцена
	10
	2027
	8547398,62
	1644824,96
	3993213,26
	0,00
	960289,96
	1359607,82
	589462,62

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Герцена
	10а
	2027
	8125454,04
	1563627,74
	3796087,24
	0,00
	912884,99
	1292490,42
	560363,64

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	9
	2027
	1464328,33
	427198,91
	1037129,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	3
	2028
	1075699,73
	207003,07
	502550,38
	0,00
	120853,57
	171108,17
	74184,53

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	5
	2028
	1203442,16
	231585,28
	562229,68
	0,00
	135205,28
	191427,76
	82994,16

	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	1
	2028
	3211316,35
	617972,03
	1500277,64
	0,00
	360787,53
	510813,99
	221465,15

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	1-я Линия
	3
	2027
	364492,50
	131642,94
	0,00
	0,00
	76856,44
	108815,70
	47177,42

	Ивановский муниципальный округ
	д. Лебяжий Луг
	без улицы
	9
	2027
	864454,28
	312213,02
	0,00
	0,00
	182277,77
	258074,43
	111889,05

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	1
	2027
	784302,72
	283264,86
	0,00
	0,00
	165377,11
	234145,96
	101514,78

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	18
	2027
	920297,58
	332381,82
	0,00
	0,00
	194052,82
	274745,91
	119117,03

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	20
	2027
	916092,91
	330863,23
	0,00
	0,00
	193166,23
	273490,64
	118572,80

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	14
	2027
	898880,04
	324646,50
	0,00
	0,00
	189536,75
	268351,91
	116344,89

	Ивановский муниципальный округ
	с. Подвязновский
	без улицы
	16
	2027
	10808784,81
	2079996,48
	5049698,13
	0,00
	1214353,98
	1719319,41
	745416,81

	Ивановский муниципальный округ
	с. Котцыно
	улица Новая
	2
	2027
	1250843,72
	518931,36
	0,00
	0,00
	302965,11
	428947,25
	0,00

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	7
	2027
	375266,98
	135534,34
	0,00
	0,00
	79128,34
	112032,31
	48571,99

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	11
	2027
	368959,97
	133256,45
	0,00
	0,00
	77798,45
	110149,42
	47755,66

	Ивановский муниципальный округ
	с. Богородское
	улица Парковая
	57
	2027
	13661781,19
	2629014,94
	6382574,19
	0,00
	1534884,69
	2173136,57
	942170,79

	Ивановский муниципальный округ
	с. Подвязновский
	без улицы
	18
	2027
	7345682,71
	1413571,87
	3431790,06
	0,00
	825278,62
	1168454,65
	506587,51

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	12
	2027
	12126006,17
	2097792,48
	5092902,26
	1224743,73
	1224743,73
	1734029,54
	751794,44

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	2
	2028
	1589369,52
	274960,06
	667532,53
	160528,56
	160528,56
	227281,24
	98538,56

	Ивановский муниципальный округ
	с. Подвязновский
	без улицы
	17
	2028
	9150845,95
	1760949,79
	4275134,58
	0,00
	1028086,54
	1455596,29
	631078,75

	Ивановский муниципальный округ
	д. Тимошиха
	улица Советская
	1
	2028
	1166424,63
	483908,83
	0,00
	0,00
	282518,08
	399997,72
	0,00

	Ивановский муниципальный округ
	д. Железнодорожной, станции Ермолино
	улица Завокзальная
	1А
	2028
	1370712,00
	283312,32
	687809,67
	0,00
	165404,82
	234185,19
	0,00

	Ивановский муниципальный округ
	д. Железнодорожной, станции Ермолино
	улица Дачная
	1
	2028
	1351425,60
	279326,02
	678131,95
	0,00
	163077,52
	230890,12
	0,00

	Ивановский муниципальный округ
	д. Лебяжий Луг
	без улицы
	10
	2028
	1307390,20
	472187,20
	0,00
	0,00
	275674,70
	390308,65
	169219,65

	Ивановский муниципальный округ
	д. Востра
	без улицы
	4
	2028
	882324,14
	318667,04
	0,00
	0,00
	186045,79
	263409,31
	114202,01

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Садовая
	14
	2028
	23283138,81
	4027970,37
	9778879,26
	2351629,87
	2351629,87
	3329509,31
	1443520,15

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	6
	2028
	355820,37
	128510,85
	0,00
	0,00
	75027,85
	106226,72
	46054,96

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	15
	2028
	377500,71
	136341,09
	0,00
	0,00
	79599,34
	112699,17
	48861,11

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	16
	2028
	376843,73
	136103,81
	0,00
	0,00
	79460,81
	112503,04
	48776,08

	Ивановский муниципальный округ
	д. Куликово
	без улицы
	17
	2028
	358579,68
	129507,42
	0,00
	0,00
	75609,67
	107050,48
	46412,10

	Ивановский муниципальный округ
	д. Юрьевское
	без улицы
	1
	2028
	631999,23
	262194,40
	0,00
	0,00
	153075,65
	216729,18
	0,00

	Ивановский муниципальный округ
	с. Железнодорожный
	улица Сосновая
	11
	2028
	1462379,51
	281414,08
	683201,23
	0,00
	164296,58
	232616,11
	100851,51

	Ивановский муниципальный округ
	с. Чернореченский
	улица Ленина
	2
	2029
	5155072,73
	992020,22
	2408370,74
	0,00
	579166,22
	820001,21
	355514,33

	Ивановский муниципальный округ
	с. Чернореченский
	улица Ленина
	4
	2029
	6653703,47
	1280410,34
	3108507,99
	0,00
	747535,59
	1058383,69
	458865,87

	Ивановский муниципальный округ
	с. Чернореченский
	улица Ленина
	1
	2029
	7445065,33
	1432696,64
	3478220,09
	0,00
	836444,14
	1184263,13
	513441,33

	Ивановский муниципальный округ
	с. Стромихино
	без улицы
	36
	2029
	543979,44
	196467,84
	0,00
	0,00
	114702,84
	162399,78
	70408,98

	Ивановский муниципальный округ
	д. Коляново
	улица Садовая
	21
	2029
	514678,13
	185885,15
	0,00
	0,00
	108524,40
	153652,16
	66616,42

	Ивановский муниципальный округ
	с. Михалево
	без улицы
	13
	2029
	3111440,52
	598752,35
	1453617,19
	0,00
	349566,60
	494927,06
	214577,32

	Ивановский муниципальный округ
	с. Богородское
	улица Центральная
	49
	2029
	1110471,32
	213694,37
	518795,13
	0,00
	124760,12
	176639,18
	76582,52

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	1-я Линия
	1
	2029
	398129,88
	143791,68
	0,00
	0,00
	83949,18
	118857,81
	51531,21

	Ивановский муниципальный округ
	с. Ново-Талицы
	улица Автодоровская
	10
	2029
	1178534,85
	226792,22
	550593,37
	0,00
	132406,97
	187465,83
	81276,45

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	10
	2027
	1389877,05
	267462,02
	649329,20
	0,00
	156151,02
	221083,37
	95851,45

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	12
	2027
	1373600,99
	264329,92
	641725,27
	0,00
	154322,42
	218494,39
	94728,99

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	14
	2027
	791608,47
	152333,76
	369827,31
	0,00
	88936,26
	125918,67
	54592,47

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Первомайский
	улица Садовая
	15
	2028
	828846,13
	159499,62
	387224,17
	0,00
	93119,87
	131841,95
	57160,53

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица Юбилейная
	16
	2028
	2055222,74
	395498,30
	960168,47
	0,00
	230901,80
	326917,82
	141736,34

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица 8-е Марта
	2
	2028
	12373162,18
	2140550,34
	5196707,37
	1249706,84
	1249706,84
	1769373,06
	767117,74

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица 8-е Марта
	4
	2029
	8665547,67
	1499135,04
	3639515,49
	875232,54
	875232,54
	1239180,93
	537251,13

	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Спортивный
	5
	2029
	7699417,28
	1331995,01
	3233742,35
	777652,01
	777652,01
	1101023,44
	477352,48

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Садовая
	7а
	2027
	5459139,16
	1050533,47
	2550425,91
	0,00
	613327,72
	868368,10
	376483,96

	Комсомольский муниципальный район
	Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский
	улица Молодежная
	1
	2027
	2165209,46
	416663,68
	1011552,58
	0,00
	243258,68
	344413,06
	149321,46

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Чкалова
	2
	2028
	10677343,28
	2054702,43
	4988290,67
	0,00
	1199586,68
	1698411,42
	736352,08

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица 40 лет Октября
	12
	2028
	1664350,64
	320280,54
	777559,04
	0,00
	186987,79
	264743,02
	114780,24

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Зайцева
	7
	2028
	7829772,25
	1506728,00
	3657949,25
	0,00
	879665,50
	1245457,25
	539972,25

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Люлина
	34
	2029
	13113820,44
	2523567,71
	6126575,35
	0,00
	1473321,96
	2085974,18
	904381,24

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Первомайская
	10
	2029
	9562926,25
	1840248,77
	4467652,16
	0,00
	1074383,27
	1521144,61
	659497,45

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Первомайская
	11
	2029
	6258885,66
	1204433,28
	2924055,18
	0,00
	703178,28
	995581,26
	431637,66

	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Колганова
	7
	2029
	13622570,68
	2621469,44
	6364255,64
	0,00
	1530479,44
	2166899,48
	939466,68

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	13
	2027
	1811014,43
	313304,51
	760623,02
	182915,01
	182915,01
	258976,65
	112280,21

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	12
	2027
	1790166,64
	309697,86
	751866,99
	180809,36
	180809,36
	255995,40
	110987,68

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	9
	2027
	1762186,71
	304857,34
	740115,46
	177983,34
	177983,34
	251994,25
	109252,97

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	10
	2027
	1773433,55
	306803,04
	744839,12
	179119,29
	179119,29
	253602,56
	109950,26

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	11
	2027
	1769867,48
	306186,11
	743341,37
	178759,11
	178759,11
	253092,60
	109729,16

	Лежневский муниципальный район
	Лежневское городское поселение, п. Лежнево
	улица Маяковского
	4
	2029
	13266846,50
	2295157,24
	5572053,28
	1339970,21
	1339970,21
	1897170,71
	822524,85

	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	местечко Сосновый Бор
	2
	2027
	1110345,60
	229497,22
	557160,40
	0,00
	133986,22
	189701,77
	0,00

	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	улица Мира
	6
	2027
	1718785,60
	355255,62
	862469,55
	0,00
	207407,12
	293653,32
	0,00

	Лухский муниципальный район
	Тимирязевское сельское поселение, д. Городок
	микрорайон "Новый"
	11
	2028
	5319372,80
	1099460,61
	2669208,45
	0,00
	641892,61
	908811,14
	0,00

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Баканова
	21
	2028
	906773,94
	174495,71
	423630,85
	0,00
	101874,96
	144237,68
	62534,74

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Зиновьева
	24
	2027
	2203433,55
	424019,36
	1029410,29
	0,00
	247553,11
	350493,25
	151957,55

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица 1-я Садовая
	14
	2027
	3872716,33
	745249,02
	1809273,54
	0,00
	435095,02
	616020,81
	267077,93

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Новая
	17
	2028
	1785188,07
	343533,98
	834012,43
	0,00
	200563,73
	283964,25
	123113,67

	Палехский муниципальный округ
	п. Палех
	улица Котухиных
	3
	2028
	1443390,77
	277759,97
	674329,98
	0,00
	162163,22
	229595,63
	99541,97

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Калинина
	3
	2028
	1899251,20
	392556,03
	953025,39
	0,00
	229184,03
	324485,74
	0,00

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Калинина
	7
	2029
	4998851,20
	1033212,03
	2508373,89
	0,00
	603215,03
	854050,24
	0,00

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Мира
	15
	2029
	3789777,60
	783308,74
	1901672,77
	0,00
	457315,24
	647480,86
	0,00

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Калинина
	9
	2029
	6640032,00
	1372427,52
	3331902,12
	0,00
	801257,52
	1134444,84
	0,00

	Пестяковский муниципальный район
	Пестяковское городское поселение, п. Пестяки
	улица Калинина
	6
	2029
	10153371,20
	2098599,23
	5094860,84
	0,00
	1225214,73
	1734696,39
	0,00

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фурманова
	13
	2027
	13720368,18
	2373616,24
	5762531,63
	1385776,54
	1385776,54
	1962024,70
	850642,52

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица территория санатория "Плес"
	1
	2028
	3887512,75
	748096,38
	1816186,20
	0,00
	436757,38
	618374,43
	268098,35

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, с. Северцево
	без улицы
	2
	2028
	12250695,94
	2357471,71
	5723336,85
	0,00
	1376350,96
	1948679,68
	844856,74

	Приволжский муниципальный район
	Ингарское сельское поселение, с. Ингарь
	переулок Спортивный
	8
	2028
	11457361,22
	2204805,76
	5352703,06
	0,00
	1287220,76
	1822486,42
	790145,22

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица 1-я Запрудная
	29
	2028
	883099,67
	169939,94
	412570,59
	0,00
	99215,19
	140471,89
	60902,07

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фрунзе
	22а
	2028
	874221,82
	168231,52
	408423,00
	0,00
	98217,77
	139059,72
	60289,82

	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Свободы
	23
	2028
	770646,88
	148300,00
	360034,38
	0,00
	86581,25
	122584,38
	53146,88

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Советская
	23
	2028
	1251283,92
	240791,74
	584580,61
	0,00
	140580,24
	199037,80
	86293,52

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	проезд Станционный
	12
	2028
	938586,24
	180617,54
	438493,07
	0,00
	105449,04
	149297,96
	64728,64

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	10
	2028
	1312195,85
	252513,38
	613037,73
	0,00
	147423,63
	208726,87
	90494,25

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	1
	2028
	1053258,50
	202684,58
	492066,18
	0,00
	118332,33
	167538,52
	72636,90

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	7
	2028
	796047,40
	153187,97
	371901,11
	0,00
	89434,97
	126624,76
	54898,60

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	4
	2028
	1309976,38
	252086,27
	612000,83
	0,00
	147174,27
	208373,82
	90341,18

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	5
	2028
	1214046,26
	233625,89
	567183,75
	0,00
	136396,64
	193114,52
	83725,46

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	8
	2028
	1225390,18
	235808,86
	572483,46
	0,00
	137671,11
	194918,96
	84507,78

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	6
	2028
	1247831,42
	240127,36
	582967,66
	0,00
	140192,36
	198488,62
	86055,42

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Советская
	21
	2028
	1065835,45
	205104,83
	497941,94
	0,00
	119745,33
	169539,09
	73504,25

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	3
	2028
	1070274,38
	205959,04
	500015,74
	0,00
	120244,04
	170245,18
	73810,38

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	2
	2028
	1036242,61
	199410,11
	484116,62
	0,00
	116420,61
	164831,85
	71463,41

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Техническая
	12
	2028
	1185193,24
	228073,54
	553704,07
	0,00
	133155,04
	188524,96
	81735,64

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Фабричная
	9
	2028
	1352392,79
	260248,70
	631817,12
	0,00
	151939,70
	215120,87
	93266,39

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Малая Московская
	1
	2029
	4833497,20
	930137,60
	2258135,60
	0,00
	543037,60
	768849,20
	333337,20

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Ф. Энгельса
	18
	2029
	1058190,64
	203633,70
	494370,40
	0,00
	118886,45
	168323,06
	72977,04

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Коминтерновская
	69
	2029
	1879391,95
	361662,18
	878023,03
	0,00
	211147,43
	298948,97
	129610,35

	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	улица Коминтерновская
	71
	2029
	1474956,47
	283834,34
	689076,99
	0,00
	165709,59
	234616,69
	101718,87

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Приволжская
	2
	2027
	6567884,23
	1263895,65
	3068414,56
	0,00
	737893,90
	1044732,69
	452947,43

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	1
	2027
	849561,12
	163485,92
	396901,90
	0,00
	95447,17
	135137,02
	58589,12

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	2
	2027
	844628,98
	162536,80
	394597,68
	0,00
	94893,05
	134352,48
	58248,98

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	3
	2027
	849314,51
	163438,46
	396786,68
	0,00
	95419,46
	135097,79
	58572,11

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	7
	2027
	846355,22
	162868,99
	395404,15
	0,00
	95086,99
	134627,06
	58368,02

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	8
	2027
	849067,90
	163391,01
	396671,47
	0,00
	95391,76
	135058,56
	58555,10

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	4
	2027
	851040,76
	163770,66
	397593,16
	0,00
	95613,41
	135372,38
	58691,16

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	5
	2027
	852273,79
	164007,94
	398169,22
	0,00
	95751,94
	135568,51
	58776,19

	Пучежский муниципальный район
	Сеготское сельское поселение, д. Летнево
	улица Юбилейная
	6
	2027
	854986,47
	164529,95
	399436,54
	0,00
	96056,70
	136000,01
	58963,27

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Советская
	5
	2027
	10152070,37
	1953621,15
	4742891,24
	0,00
	1140572,90
	1614857,91
	700127,17

	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение, г. Пучеж
	улица Советская
	8
	2027
	10215201,76
	1965769,89
	4772385,25
	0,00
	1147665,64
	1624900,02
	704480,96

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Рябикова
	8
	2027
	6375530,77
	1226879,97
	2978549,98
	0,00
	716283,22
	1014135,63
	439681,97

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Марии Ульяновой
	4
	2027
	7549380,09
	1452770,53
	3526954,34
	0,00
	848163,78
	1200856,15
	520635,29

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон 60 лет Октября
	10
	2027
	8541832,51
	1477732,38
	3587555,33
	862737,13
	862737,13
	1221489,55
	529580,97

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Шагова
	7
	2027
	7713127,14
	1484281,31
	3603454,45
	0,00
	866560,56
	1226902,88
	531927,94

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Мира
	20а
	2027
	6151118,40
	1183695,01
	2873707,97
	0,00
	691070,76
	978439,06
	424205,60

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Шагова
	16
	2027
	7836677,25
	1508056,77
	3661175,16
	0,00
	880441,27
	1246555,61
	540448,45

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Шагова
	15
	2029
	6528673,72
	1256350,14
	3050096,01
	0,00
	733488,64
	1038495,60
	450243,32

	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Каминский
	улица Комсомольская
	2
	2029
	4663864,80
	963973,73
	2340281,04
	0,00
	562791,98
	796818,05
	0,00

	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Рябикова
	14
	2029
	8311958,21
	1437964,26
	3491008,51
	839519,51
	839519,51
	1188617,33
	515329,11

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица Первомайская
	37
	2029
	13289158,02
	2557308,93
	6208490,37
	0,00
	1493020,93
	2113864,58
	916473,22

	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица им. Екатерины Кирьяновой
	2
	2029
	7572067,94
	1457136,48
	3537553,76
	0,00
	850712,73
	1204465,04
	522199,94

	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, д. Суново
	без улицы
	2
	2028
	1343261,31
	485142,69
	0,00
	0,00
	283238,44
	401017,62
	173862,56

	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, п. Нерль
	улица Гагарина
	5
	2028
	1478408,97
	284498,72
	690689,95
	0,00
	166097,47
	235165,87
	101956,97

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	50
	2029
	10319269,92
	1985796,32
	4821004,30
	0,00
	1159357,57
	1641453,82
	711657,92

	Фурмановский муниципальный район
	Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово
	без улицы
	2
	2029
	7589083,82
	1460410,94
	3545503,31
	0,00
	852624,44
	1207171,70
	523373,42

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	17
	2029
	10934800,99
	2104246,50
	5108570,95
	0,00
	1228511,75
	1739364,41
	754107,39

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	23
	2027
	27595613,49
	4774026,14
	11590111,39
	2787195,89
	2787195,89
	3946196,97
	1710887,19

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	31
	2027
	16013295,69
	2770291,46
	6725557,34
	1617365,46
	1617365,46
	2289915,35
	992800,63

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	24
	2027
	16684265,29
	2886368,83
	7007363,44
	1685134,33
	1685134,33
	2385864,59
	1034399,75

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	49
	2027
	17457279,32
	3020099,84
	7332028,04
	1763209,84
	1763209,84
	2496406,28
	1082325,48

	Фурмановский муниципальный район
	Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово
	без улицы
	6
	2027
	9884008,56
	1902036,48
	4617656,88
	0,00
	1110456,48
	1572218,16
	681640,56

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	70
	2027
	23223887,21
	4017719,87
	9753993,68
	2345645,37
	2345645,37
	3321036,27
	1439846,63

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистический Поселок
	2
	2028
	1029019,56
	235476,67
	571676,98
	0,00
	137477,17
	0,00
	84388,73

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Красноармейская
	47
	2028
	965959,62
	185885,15
	451281,49
	0,00
	108524,40
	153652,16
	66616,42

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Острецовская
	16
	2028
	957821,59
	184319,10
	447479,52
	0,00
	107610,10
	152357,67
	66055,19

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистический Поселок
	11
	2028
	1058190,64
	203633,70
	494370,40
	0,00
	118886,45
	168323,06
	72977,04

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Нижний Двор
	2
	2028
	7826073,15
	1506016,16
	3656221,09
	0,00
	879249,91
	1244868,85
	539717,15

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Наримановская
	16
	2028
	1164438,70
	266465,44
	646909,77
	0,00
	155569,19
	0,00
	95494,31

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Революционная
	14
	2028
	11761427,65
	2263319,01
	5494758,22
	0,00
	1321382,26
	1870853,31
	811114,85

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	35
	2028
	3975551,45
	765038,18
	1857316,53
	0,00
	446648,43
	632378,47
	274169,85

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Наримановская
	6
	2028
	581784,41
	153662,53
	373053,22
	0,00
	0,00
	0,00
	55068,67

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	16
	2029
	10378948,81
	1997280,67
	4848885,36
	0,00
	1166062,42
	1650946,75
	715773,61

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	20
	2029
	10462055,37
	2013273,34
	4887711,46
	0,00
	1175399,34
	1664166,25
	721504,97

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Мичурина
	4
	2029
	8534081,84
	1642262,34
	3986991,87
	0,00
	958793,84
	1357489,56
	588544,24

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	24
	2029
	2083582,54
	400955,74
	973417,74
	0,00
	234087,99
	331428,92
	143692,14

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	27
	2029
	5566166,60
	1071129,38
	2600427,48
	0,00
	625352,13
	885392,62
	383865,00

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	41
	2029
	4878133,07
	938727,14
	2278988,79
	0,00
	548052,39
	775949,29
	336415,47

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Наримановская
	8
	2029
	612868,01
	161872,42
	392984,72
	0,00
	0,00
	0,00
	58010,88

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	37
	2029
	2091473,97
	402474,34
	977104,49
	0,00
	234974,59
	332684,19
	144236,37

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	43
	2029
	2525502,29
	485996,90
	1179875,85
	0,00
	283737,15
	401723,71
	174168,69

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Тимирязева
	14
	2029
	11110631,78
	2138082,62
	5190716,39
	0,00
	1248266,12
	1767333,26
	766233,38

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	65/1
	2029
	3229565,27
	621483,78
	1508803,26
	0,00
	362837,78
	513716,79
	222723,67

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	25
	2029
	3441647,29
	662295,94
	1607884,72
	0,00
	386664,94
	547452,01
	237349,69

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	31
	2029
	2871245,30
	552530,21
	1341401,67
	0,00
	322580,96
	456719,96
	198012,50

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	10
	2029
	4694657,46
	903419,87
	2193271,81
	0,00
	527439,12
	746764,40
	323762,26

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	проезд Социалистический
	3
	2029
	3302560,94
	635530,75
	1542905,71
	0,00
	371038,75
	525327,98
	227757,74

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Нижний Двор
	32
	2029
	1841661,08
	354401,41
	860395,75
	0,00
	206908,41
	292947,24
	127008,28

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Возрождения
	7
	2029
	7783163,53
	1497758,82
	3636174,37
	0,00
	874429,07
	1238043,35
	536757,93

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	39
	2029
	2175566,95
	418656,83
	1016391,44
	0,00
	244422,33
	346060,59
	150035,75

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Хлебникова
	30
	2029
	1569632,06
	414575,62
	1006483,30
	0,00
	0,00
	0,00
	148573,15

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Нижний Двор
	37
	2029
	7807824,23
	1502504,42
	3647695,47
	0,00
	877199,67
	1241966,05
	538458,63

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Социалистическая
	29
	2029
	10826293,91
	2083365,86
	5057878,11
	0,00
	1216321,11
	1722104,53
	746624,31

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Возрождения
	12
	2029
	10731103,61
	2065047,84
	5013406,67
	0,00
	1205626,59
	1706962,91
	740059,61

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	52
	2029
	8299805,19
	1597179,14
	3877541,42
	0,00
	932473,14
	1320223,91
	572387,59

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	41
	2029
	3028827,17
	582854,59
	1415021,50
	0,00
	340285,09
	481786,01
	208879,97

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Лесная
	6
	2029
	1119852,00
	256262,40
	622139,40
	0,00
	149612,40
	0,00
	91837,80

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Жуковского
	15
	2029
	6230772,46
	1199023,30
	2910921,13
	0,00
	700019,80
	991109,38
	429698,86

	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Возрождения
	2
	2029
	10645530,98
	2048580,61
	4973428,45
	0,00
	1196012,61
	1693351,14
	734158,18

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	102
	2027
	10844964,46
	1876172,96
	4554866,89
	1095356,71
	1095356,71
	1550839,45
	672371,75

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	96
	2027
	8472431,32
	1465726,02
	3558406,95
	855727,52
	855727,52
	1211565,12
	525278,20

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	97
	2027
	8464201,93
	1464302,34
	3554950,62
	854896,34
	854896,34
	1210388,31
	524767,99

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	98
	2027
	8460087,23
	1463590,50
	3553222,45
	854480,75
	854480,75
	1209799,91
	524512,89

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, д. Остапово
	улица Центральная
	20
	2028
	2096848,57
	362753,66
	880672,88
	211784,66
	211784,66
	299851,19
	130001,51

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	91
	2028
	1047052,72
	181139,55
	439760,39
	105753,80
	105753,80
	149729,46
	64915,72

	Шуйский муниципальный район
	Китовское сельское поселение, с. Китово
	улица Центральная
	95
	2028
	6925031,69
	1198026,72
	2908501,70
	699437,97
	699437,97
	990285,62
	429341,72

	Шуйский муниципальный район
	Колобовское городское поселение, п. Колобово
	улица Школьная
	3
	2029
	8096348,20
	1400663,84
	3400452,67
	817742,59
	817742,59
	1157784,91
	501961,61

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, д. Остапово
	улица Центральная
	26
	2029
	2096848,57
	362753,66
	880672,88
	211784,66
	211784,66
	299851,19
	130001,51

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, д. Остапово
	улица Центральная
	22
	2029
	2073531,97
	358719,90
	870879,95
	209429,65
	209429,65
	296516,89
	128555,91

	Шуйский муниципальный район
	Остаповское сельское поселение, д. Остапово
	улица Центральная
	24
	2029
	1778919,81
	307752,16
	747143,34
	179673,41
	179673,41
	254387,10
	110290,40

	Шуйский муниципальный район
	Колобовское городское поселение, п. Колобово
	улица 1-я Фабричная
	12
	2029
	10105416,61
	1748231,58
	4244258,03
	1020661,33
	1020661,33
	1445083,45
	626520,87

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Куйбышева
	8
	2027
	585601,20
	170841,60
	414759,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Речная
	2
	2027
	14659306,51
	2820974,46
	6848602,68
	0,00
	1646955,46
	2331809,79
	1010964,11

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	проезд Глушицкий
	2
	2027
	11006810,23
	2118103,65
	5142212,56
	0,00
	1236601,90
	1750818,69
	759073,43

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Стадионная
	16
	2028
	7373807,75
	1275664,74
	3096986,89
	744764,99
	744764,99
	1054460,99
	457165,17

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Осипенко
	16/14
	2029
	9833298,11
	1701155,23
	4129968,72
	993176,98
	993176,98
	1406170,27
	609649,93

	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г. Южа
	улица Стадионная
	14А
	2029
	9474887,55
	1823306,98
	4426521,83
	0,00
	1064492,23
	1507140,57
	653425,95

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Урицкого
	19
	2027
	2011984,80
	415856,93
	1009593,99
	0,00
	242787,68
	343746,20
	0,00

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Лесная
	16а
	2029
	1772971,20
	366455,23
	889659,34
	0,00
	213945,73
	302910,89
	0,00

	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Пушкина
	5
	2029
	12949953,67
	2388413,02
	5798454,42
	1394415,27
	1394415,27
	1974255,68
	0,00
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