Постановление Правительства Ивановской области от 25.03.2024 N 106-п (ред. от 23.07.2026) "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2024 - 2026 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 30.09.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2024 г. N 106-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2024 - 2026 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 29.10.2024 N 522-п, от 04.12.2024 N 598-п, от 26.12.2024 N 667-п, от 19.05.2025 N 193-п, от 07.07.2025 N 262-п, от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п, от 23.07.2026 N 276-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области от 31.12.2013 N 579-п "Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", от 30.04.2014 N 164-п "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2024 - 2026 годы (прилагается).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области обеспечить размещение настоящего постановления на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области не позднее 15 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области

С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

# Приложение

к постановлению

Правительства

Ивановской области

от 25.03.2024 N 106-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2024 - 2026 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 26.12.2024 N 667-п, от 19.05.2025 N 193-п, от 07.07.2025 N 262-п, от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п, от 23.07.2026 N 276-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Таблица 1. Адресный перечень и характеристика

многоквартирных домов, расположенных на территории

Ивановской области, в отношении которых в 2024 - 2026 годах

планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ульяновская | 40 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5205,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 99666,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 116 | 1966 | нет данных | кирпичный | 5 | 2 | 3176,6 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7933889,60 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Майорова | 18 | 1999 | нет данных | кирпичный | 10 | 4 | 12797,00 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 15554729,60 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 18 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3548 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5390886,60 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Советская | 1/2 | до 1917 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 780,95 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 1839246,58 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Волжский Бульвар | 3 | 1917 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 1 | 627,40 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 1477614,84 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 1 | 1912 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1572,8 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6092093,80 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Победа | 38 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 288 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 678280,32 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Северная | 12 | 1963 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 325,1 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2465172,84 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Ленина | 27 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 245,2 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3152304,35 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 65 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 450,1 | 2026 | капитальный ремонт фундамента | 295868,73 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Строителей | 8 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 294,4 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3388054,21 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 14-А | 1955 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 530,4 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1454956,15 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Баканова | 17 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 382 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2643685,36 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 3-й Совхозный | 25 | 1961 | нет данных | блочные | 2 | 1 | 310,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2082646,02 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 3-й Совхозный | 27 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 301,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2082646,02 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 1-А | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3436 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9425394,68 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 14 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3323,5 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 7827307,79 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 14-А | 1992 | нет данных | кирпичные | 9 | 3 | 6067,3 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 14289340,92 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 12 | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3417,80 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 8049397,49 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 1 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4551,2 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6486748,60 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 25 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4550,70 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3749549,27 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 20 | 1987 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 4775,1 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 11246029,01 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 1-я Тезинская | 3 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 12 | 8090,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 99666,67 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Металлистов | 7 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 7522,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 99666,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9-я Сосневская | 124 | 1987 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3411,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада | 123000,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 100 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3907,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 146333,33 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Талицкая | 4 | 1978 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2936,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 99666,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Летчика Захарова | 30 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3904,50 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 99666,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 32 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5314,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 99666,67 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 55 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 4762,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 99666,67 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Советская | 8 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4681,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 99666,67 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица Николаева | 5 | 1991 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3043,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 99666,67 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 1 | 1996 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 3741,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 146333,33 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 23 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 4836,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада | 99666,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суздальская | 3А | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 346,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 53000,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 92 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 559,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 53000,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 20 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 289,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада | 53000,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 22 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 281,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада | 53000,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 44 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 381,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 53000,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 46 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 383,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 53000,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красный Металлист | 37 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 427,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 53000,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Станционная | 12 | 1965 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 365,50 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 53000,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Октябрьская | 39 | 1957 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 383,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 53000,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 12 | 1950 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 303,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 53000,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Октябрьская | 28 | 1959 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 377,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 53000,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Союзный | 5 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 275,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада | 53000,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фрунзе | 31 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4706,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4401752,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 59 | 1989 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 2476,20 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 5831797,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 2 | 1960 | 2001 | кирпичные | 3 | 2 | 1245 | 2024 | капитальный ремонт системы вентиляции | 3415196,85 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Футбольная | 2 | 1995 | нет данных | железобетонные панели | 8 | 4 | 7239,8 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 19859712,57 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дюковская | 46 | 1961 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 312,6 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2830698,47 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 4/22 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4641,50 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3838288,43 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 16 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 4 | 330,2 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1620860,96 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Правда | 7 | 1933 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 462,4 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 303954,02 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 8 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 874,9 | 2024 | капитальный ремонт системы вентиляции | 2399964,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 8 | 1970 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 890,5 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 736398,98 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Советская | 19 | 1999 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 5517 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6383647,96 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, с. Решма | улица Совхозная | 18 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 359,6 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2621017,10 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, с. Решма | переулок Рабочий | 1 | 1965 | 2014 | кирпичные | 2 | 1 | 300 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 706542,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Привокзальная | 1 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 437,1 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4581821,24 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Советская | 1 | 1951 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 1590 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4361576,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Космонавтов | 1А | 1991 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 2661,2 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6534408,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 6 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3173,6 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5293415,01 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Щорса | 14а | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 390 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1069820,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Трудовая | 4а | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 2411,3 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3609988,15 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | переулок Аптечный | 1 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 6 | 459,9 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3060214,56 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Зименки | без улицы | 57 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 301 | 2026 | капитальный ремонт фундамента | 197859,34 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 24 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4600,4 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 10834586,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Лебедева | 23 | 1962 | 1962 | кирпичный | 2 | 4 | 749,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2966708,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 3-А | 1958 | нет данных | кирпичный | 3 | 2 | 980,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1797167,67 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 14 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 559,2 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3655256,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 3 | 1959 | 1959 | кирпичный | 3 | 2 | 686 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2864700,85 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Жаворонкова | 23 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 865,4 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 2038138,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Талицкая | 1 | 1962 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 464,3 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3136719,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дзержинского | 12 А | 1917 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 648,5 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2822197,87 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 2/1 | 1961 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 633,1 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4250298,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 32 | 1953 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 436,2 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3541915,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Дунаевского | 21 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 582,6 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3485244,36 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Пирогова | 63 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 325,4 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1770957,50 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 13 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 664,9 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5176862,96 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Советская | 33 | 1890 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 757,1 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 1783076,49 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 14 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 815,7 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5929165,71 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 10 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 326,6 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2252941,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Лагерная | 53 | 1958 | нет данных | кирпичный | 3 | 2 | 1876,9 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8146404,50 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Советская | 7 | 1977 | 2009 | кирпич | 5 | 3 + 1 индив. | 3827,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3853386,42 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 108 | 1983 | нет данных | панельные | 9 | 4 | 9933,00 | 2024 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 47 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 5 | 4477,70 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12282913,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 4 | 1964 | 2009 | кирпичный | 5 | 1 | 2435,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4747738,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 44 | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 7 | 3559,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4227555,83 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Правда | 11 | 1951 | нет данных | дерево | 2 | 2 | 870,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5307842,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Лебедева | 32 | 1960 | 1960 | кирпичный | 2 | 2 | 265,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1428692,44 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Фролова | 17 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 453,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2417409,82 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 29 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4252,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6139771,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шевченко | 8 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 392,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1931720,18 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 70 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 409,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1964500,88 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жугина | 3 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 279,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1362852,28 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Карьерная | 80 | 1951 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 468,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1694784,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 24 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 12 | 10732,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 17558695,27 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 5 | 1938 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2485,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6046813,77 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 88 А | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 6547,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6856106,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 211В | 1990 | нет данных | панельные | 11 | 3 | 6452,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3800117,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 86 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 6960,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 8799639,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Полевая | 8 | 1989 | нет данных | панельные | 9 | 4 | 7813,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4983970,85 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 159 | 1994 | нет данных | кирпичные | 15 | 1 | 7072,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6586584,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 36 | 1974 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 2579,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1619539,22 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поселковая | 6 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3923,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4178583,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володиной | 3 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3913,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4214711,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 1 | 1977 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 3088,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1703866,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 15-А | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3759,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3519598,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 19 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3935,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4115219,09 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володиной | 3-А | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3807,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4288557,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10 Августа | 34 | 1900 | нет данных | деревянные | 3 | 2 | 1437,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4699682,85 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Минеевская | 1 | 1953 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2124,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6138075,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дзержинского | 23 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3871,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7279485,38 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | поселок Красноволжец | 21 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 377,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2264879,19 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | поселок Нефтебазы | 2 | 1968 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 210,30 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 138238,60 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 3 | 1983 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3564,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4564351,25 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, с. Решма | улица Совхозная | 19 | 1995 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 880,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4462747,48 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Костромская | 4 | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3761,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3914258,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 97 | 1964 | 2008 | панельные | 5 | 2 | 3573,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4205045,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 17 | 1963 | 2009 | кирпичный | 5 | 2 | 3124,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5798895,74 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 6-Б | 1972 | нет данных | панельные | 6 | 1 | 4805,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4553611,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 8-А | 1970 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 4349,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4143786,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 14 | 1969 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3574,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4158392,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 28 | 1959 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 955,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2620226,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 101 | 1964 | 2008 | панельные | 5 | 6 | 3514,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4313043,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 93 | 1964 | 2008 | панельные | 5 | 2 | 3549,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4313043,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Воронина | 3 | 1960 | 2011 | кирпичный | 5 | 2 | 3149,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5894952,13 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 1 | 1974 | нет данных | панельные | 2 | 4 | 722,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4802199,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Привокзальная | 3 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 996,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5166083,17 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Большая Московская | 5 | 1981 | 2009 | кирпичные | 5 | 2 | 3546,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5306483,83 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 36 | 1977 | нет данных | крупнопанельный | 5 | 5 | 3556,60 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 2941130,37 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 13 | 1982 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1576,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4329045,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 84 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3963,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4198945,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 36 | 1972 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 2645,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3287621,66 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 8а | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 3 | 2595,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2708110,14 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 7 А | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 2715,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3234782,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Силикатный | 53 А | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3477,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4678191,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 3 | 1988 | нет данных | панельные | 9 | 4 | 9413,30 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 82 | 1987 | нет данных | кирпичные | 5 | 10 | 7662,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 9214619,70 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 13-я Березниковская | 37 | 1985 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3986,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4725446,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Любимова | 26А | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3783,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4791899,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Воронина | 9 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 1683,4 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7438021,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 3 | 1937 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3573,8 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 10476984,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фролова | 17 | 1962 | 1997 | кирпичные | 5 | 2 | 1927,6 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 9240147,85 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 11А | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3062,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4682992,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 8А | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3041,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4519632,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 14 | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2981,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4707496,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Коляновская | 80 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4437,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6534408,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 12Б | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5351,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6434758,28 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Санаторная | 27 | 1987 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 2924,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5036939,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Жаворонкова | 13 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4875,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5705354,99 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бойцова | 26 | 1977 | нет данных | слоистые железобетонные панели | 9 | 3 | 8227,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6873376,00 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 23 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5328,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6827911,83 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 23 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 3279,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4416170,74 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 21 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3732,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4443941,97 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 27 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 2878,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4328881,94 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 59 | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3212,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4159205,15 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 25 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4272,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5154558,84 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 61 | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4785,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6818654,75 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 23 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 2835,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4361717,34 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 28 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4386,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6191569,39 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Металлистов | 14 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 359,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2385242,36 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Металлистов | 12 | 1953 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 387,20 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 279520,69 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Северная | 19 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 735,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4923261,85 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Фабричный | 9 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3913,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4232281,27 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 15 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3839,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4465546,47 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 21 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2877,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3960782,92 |
| Абзацы исключены. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 125б | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4058,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3493994,77 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 6 | 1993 | нет данных | панельные | 9 | 2 | 3162,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2095090,92 |
| Абзацы исключены. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Горбатова | 12 | 1964 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1558,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2071949,44 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 26 | 1964 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1619,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2159222,22 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 18, корп. N 2 | 1961 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1207,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2307203,43 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 10В | 1991 | нет данных | панельные | 9 | 2 | 4250,90 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 3515281,76 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 105 | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3454,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3354329,44 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Балакова | 80 | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3881,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5326087,05 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 33 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5122,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6919121,27 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 38А | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 10 | 7707,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8416317,50 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 17 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5228,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5329354,26 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 67 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4965,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7220520,84 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 102А | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4373,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5961558,23 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 113Б | 1968 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3499,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4152616,28 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 72 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4751,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5339482,59 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Красноармейский | 6 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 5786,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 9223153,53 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 96А | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3889,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5332621,46 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Фабричный | 11 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3905,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5358214,56 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Фабричный | 13 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4263,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7732382,80 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 28 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 10 | 7223,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8484384,25 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 104Б | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4306,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4714575,37 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Строителей | 2 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3890,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6425501,20 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 82 | 1990 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5051,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4240286,26 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 4 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4844,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4849075,27 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 4-я Восточная | 7 | 1985 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3869,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5404282,14 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 1 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 10 | 7443,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 10067780,22 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 9 | 1986 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 593,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2095911,37 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 10 | 1986 | нет данных | панельные | 3 | 2 | 779,52 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2093733,23 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 22а | 1985 | нет данных | кирпич | 4 | 1 | 2620,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4275680,97 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 2 | 1984 | нет данных | панельные | 3 | 3 | 447,10 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1226453,42 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 3 | 1984 | нет данных | панельные | 3 | 3 | 678,80 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 561333,66 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Заречная | 36 | 1983 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 949,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4031195,14 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Аптечный | 4 | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3898,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3702831,20 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица 40 лет Октября | 7 | 1932 | 1985 | бревенчатые | 2 | 2 | 468,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3488148,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Станционная | 1 | 1981 | нет данных | брусчатые | 2 | 2 | 821,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5550889,19 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | 2-й Луговой переулок | 1 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1413,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4053783,36 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Станционная | 5 | 1949 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 754,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5233533,60 |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Зеленая | 2 | 1952 | нет данных | дерево | 2 | 2 | 392,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2587723,10 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Колганова | 10 | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1824,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4522317,07 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Центральная | 20 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 783,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6403073,94 |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Заводская | 12 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 670,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3470368,32 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Спортивная | 1 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 760,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3720427,52 |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Центральная | 2 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 495,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4100120,80 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Почтовая | 12 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1014,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6556934,72 |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Центральная | 13 | 1979 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 808,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6201893,17 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Станционная | 6а | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 876,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6201893,17 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Фрунзе | 4 | 1976 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 2624,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 9354197,52 |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Шилыково | без улицы | 10 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3298,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4399834,72 |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Шилыково | без улицы | 11 | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3362,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4399834,72 |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Шилыково | без улицы | 12 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3381,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4399834,72 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, д. Гулиха | без улицы | 60 | 1983 | 2012 | кирпич | 2 | 4 | 377,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1306881,60 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Ивановская | 36А | 1980 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1705,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4084005,00 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Ивановская | 34А | 1981 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1671,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4084005,00 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Ивановская | 38 | 1980 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 2602,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5134955,62 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Железнодорожная | 18 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4176,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4179914,74 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Большая Московская | 2 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3467,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4150015,55 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Пролетарская | 1 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1597,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2103253,06 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 91 | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5820,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8068850,36 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино | улица Просторная | 2 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 823,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4560569,75 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 15 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4898,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7269528,90 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 4 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 592,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2479340,50 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Железнодорожная | 16 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 985,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6375447,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Горки-Чириковы | без улицы | 27 | 1980 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 948,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2062749,25 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 8 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2567,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5096838,24 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Котовского | 1А | 1975 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1075,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3103843,80 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 17 | 1986 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3072,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4138458,40 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 10 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 10 | 7005,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 12671306,18 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 20 | 1986 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4423,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6011655,36 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 2 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3528,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7106168,70 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Первомайская | 16 | 1974 | нет данных | бетон | 5 | 6 | 4367,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8583901,84 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Первомайская | 20 | 1974 | нет данных | бетон | 5 | 4 | 3020,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4232502,04 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | улица Советская | 3 | 1981 | нет данных | бетон | 5 | 6 | 4030,96 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 12127516,96 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 13 | 1990 | нет данных | кирпич | 9 | 5 | 12822,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8662991,41 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Лесная | 10 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 636,80 | 2026 | капитальный ремонт фундамента | 418594,11 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Виноградовых | 1А | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3951,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 64675,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Менделеева | 23 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 271,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Балинская | 12 | 1953 | нет данных | кирпичные | 1 | 1 | 217,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 45 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 462,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 76 | 1958 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 295,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суздальская | 2 | 1955 | нет данных | кирпичные | 1 | 1 | 202,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Крутицкая | 33 А | 1917 | нет данных | кирпичные | 1 | 6 | 343,50 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10 Августа | 7 | 1917 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 477,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 124А | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1578,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 64675,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10 Августа | 71/5 | 1917 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 240,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 3 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 425,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 4 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 434,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Минский | 9 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 723,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Деревенская 1-я | 33 | 1959 | нет данных | деревянные | 1 | 1 | 353,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Крутицкая | 22 | 1917 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 247,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Чапаева | 7/22 | 1917 | нет данных | деревянные | 1 | 1 | 258,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сибирская 3-я | 17 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 329,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 14 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 427,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Веснина | 17 | 1898 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 224,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,34 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Футбольная | 22 | 1958 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 812,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 40463,33 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Металлистов | 16 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 383,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 64675,00 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица 50 лет СССР | 1 | 1973 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1251,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 64675,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Северная | 17 | 1973 | нет данных | щитовой | 1 | 1 | 391,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 52403,33 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица Николаева | 3 | 1983 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 815,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 52071,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Есиплево | улица Административная | 2 | 1984 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 604,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 64675,00 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Ленина | 9 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 747,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 91540,00 |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Первомайская | 18а | 1984 | нет данных | бетон | 5 | 2 | 1790,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 91540,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Революции | 90 | 1990 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 587,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 78273,33 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Красный | 8 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 867,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 64675,00 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | проезд 2-й Вичугский | 4 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 309,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 6-А | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3441,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 87333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Меланжевая | 6 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 326,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Строительная | 3 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 295,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Серафимовича | 2/39 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 831,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Ярмарочный | 8 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 276,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 63 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 862,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 6 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 641,50 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 40 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 277,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 50 | 1950 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 370,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Минеевская | 8 | 1938 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 159,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Первомайская | 18 | 1930 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 261,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Минский | 2 | 1950 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 4757,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 43/18 | 1917 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 453,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Минский | 1 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 389,72 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Минский | 3 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 383,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Минский | 5 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 384,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 12 | 1950 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 339,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 10 | 1950 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 335,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 8/8 | 1950 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 330,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 30/2 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 343,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 3-й Совхозный | 25 | 1961 | нет данных | блочные | 2 | 1 | 310,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 4Б | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 301,50 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 38 | 1961 | нет данных | кирпичные | 1 | 1 | 293,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 5 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 464,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Фрунзе | 52 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 312,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Фрунзе | 54 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 322,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 6 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 440,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Фрунзе | 45 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 310,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Фрунзе | 46 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 305,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Фрунзе | 48 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 297,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Фрунзе | 49 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 293,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Фрунзе | 50 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 309,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Фрунзе | 59 | 1972 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 310,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 20 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 353,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 4 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 528,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 17 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 486,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 3 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 470,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 19 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 476,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 2 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 472,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 22 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 386,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 24 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 386,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Красная 1-я | 32 | 1964 | нет данных | рубленые | 1 | 1 | 249,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Советской Армии | 11 | 1971 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3763,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 65333,33 |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | с. Мыт | улица Восточная | 40 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 514,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2468476,36 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п, от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 49 | 1929 | нет данных | кирпичные | 6 | 6 | 5878,44 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 8886470,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 46 | 1960 | нет данных | кирпичный | 3 | 1 | 1865,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 7084646,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 117 | 1969 | нет данных | панельные | 6 | 3 | 3272,10 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8975795,67 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 4 | 1968 | нет данных | панельные | 5 | 3 | 5211,50 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14295822,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 16-А | 1968 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 6165,90 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 16913865,27 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 97 | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3606,70 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9893646,97 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 1 | 1954 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 2053,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6255093,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 3 | 1972 | нет данных | кирпичный | 5 | 2 | 4266,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4429031,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 142 | 1965 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 8029,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 12655136,5 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 107 | 1987 | нет данных | кирпичные | 12 | 1 | 4195,20 | 2024 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 9332837,76 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 1 | 1900 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1641,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7933889,60 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 3 | 1912 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 821,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3416956,24 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 5-я Марковская | 6 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 4 | 332,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2125149,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 4 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3554,70 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 2336646,50 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Советская | 8 | 1993 | нет данных | панельные | 5 | 10 | 7366,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 8135284,88 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Гагарина | 45 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 455,50 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 299418,37 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 5а | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 480,90 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1319171,22 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Варгинский | 6 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 288,60 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 679693,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Батурина | 10-а | 1917 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 612,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2643685,36 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Нефедова | 8 | 1959 | 1959 | кирпич силикатный | 2 | 1 | 440,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2849824,81 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Водопроводная | 90 | 1925 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 632,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4559790,53 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Лебедева | 7 | 1958 | 1958 | кирпичный | 2 | 4 | 391,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2844086,91 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Нефедова | 17 | 1958 | 1958 | кирпич силикатный | 2 | 1 | 274,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2019954,12 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Пархоменко | 12 | 1954 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 428,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3212021,04 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 6 | 1961 | 2009 | кирпичные, штукатуреные | 3 | 2 | 1734,8 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4108621,40 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п, от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 33 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 7 | 6700,90 | 2026 | капитальный ремонт подвальных помещений | 929079,79 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 36 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3735,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3758877,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 141 | 1973 | нет данных | кирпичные | 4 | 8 | 9194,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 21658680,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 94 | 1962 | нет данных | панель | 5 | 3 | 2580,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2486529,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Ярмарочный | 4а | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 6 | 279,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1514100,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 1-А | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1256,38 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4265457,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 16-А | 1960 | 1989 | кирпичные | 6 | 2 | 1875,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4651242,78 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Смольная | 42-А | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 292,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красный Металлист | 39 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 441,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Смольная | 12 | 1951 | нет данных | брус | 2 | 1 | 217,50 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Филисово | улица Центральная | 4 | 1983 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 596,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2047447,84 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 34 | 1977 | нет данных | панель | 5 | 1 | 4766,70 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3941822,57 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Школьный | 6 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 370,20 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 243347,27 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 2 | 1983 | 2008 | кирпичные | 3 | 1 | 1570,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3148865,38 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Арсеньевка | 2 | 1967 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 3171,70 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 2084885,28 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Осипенко | 12 | 1987 | нет данных | панельные | 4 | 6 | 3887,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5815623,12 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Советская | 30 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3650,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4525602,59 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 50 лет Октября | 31 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3529,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4762066,54 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Советская | 39 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5124,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4842937,77 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Кинешемская | 68 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 857,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 69650,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Филиппенковская | 8 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4240,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4007264,13 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 17 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 448,10 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 1055338,23 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 15 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 391,00 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 920859,74 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Центральная | 1 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4273,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5119654,21 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Центральная | 3 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4369,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5234768,70 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Мира | 28 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1006,9 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5808740,60 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Мира | 30 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1000,9 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5950417,20 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Мира | 32 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1001,7 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6021255,50 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Мира | 26 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1005,1 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5837075,92 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | переулок Пятницкий | 9 | 1948 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 425,1 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2690438,63 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 40-А | 1996 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4663,00 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12791215,19 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 102 | 1995 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4584,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12575879,49 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Советская | 4 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3678,20 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 8662675,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Коммунистический | 1/3 | 1935 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 760,10 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 1790141,91 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Арсения | 11 | 1958 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1632,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3924441,82 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 1/14 | 1930 | нет данных | кирпичные | 4 | 6 | 3078,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 8496000,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суздальская | 10 | 1950 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 795,30 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 1873042,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Коммунальная | 1 | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1272,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3762647,14 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 43 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1626,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3840025,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 119 | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 3 | 2600,20 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7132686,63 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 121 | 1965 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3530,20 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9683797,53 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Нагорная | 25 | 2005 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3814,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6970488,72 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 74 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4497,10 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12336129,92 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Менделеева | 16 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 279,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 20-А | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 289,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красногвардейская | 32 | 1917 | нет данных | деревянные | 3 | 1 | 554,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 94 | 1960 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1042,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 98 | 1960 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1254,10 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 2953581,07 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 8 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 686,80 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1883981,68 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 3 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 380,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2606849,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 16а | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 631,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4454312,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 10 А | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 317,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 91 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 378,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Герцена | 1/9 | 1950 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 406,90 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 958306,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Яблочная | 4 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 302,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демидова | 6 | 1957 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3959,30 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10860874,61 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 8 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 729,90 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 479792,47 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 11 | 1949 | нет данных | кирпич | 5 | 3 | 1963,20 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 4623610,85 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сахарова | 58 | 1953 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1428,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4963923,03 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 29/12 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 527,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 40 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 381,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2788833,03 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Южная | 26 А | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 301,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Южная | 28 А | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 303,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 46 | 1917 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 265,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1857573,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сахарова | 9 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 295,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 32-А | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1607,60 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4409855,79 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 3 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1574,80 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4319881,12 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 2 | 1959 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 770,22 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4984466,14 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п, от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 60 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3795,60 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3138771,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 14 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4724,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4325931,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 33 | 1978 | нет данных | кирпичные | 9 | 10 | 20745,00 | 2024 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 34998141,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Столярный | 29 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3759,40 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3108835,83 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 3 | 1982 | нет данных | панельные | 9 | 2 | 3865,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3243374,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 43 | 1977 | нет данных | кирпичные | 10 | 8 | 14465,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 12535319,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ключевая | 7 | 1985 | нет данных | панельные | 6 | 6 | 4394,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5176511,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ключевая | 10 | 1987 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3046,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3393729,40 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демьяна Бедного | 79 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 7782,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6765979,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 53 | 1984 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 3998,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6933518,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Постышева | 50 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4683,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4553611,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 34А | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 7082,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6873376,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 3 | 1975 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 3283,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4416960,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дзержинского | 2 | 1981 | нет данных | кирпич | 15 | 1 | 5301,40 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 12485539,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 3А | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3517,50 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 2312193,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 19 | 1984 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 5730,10 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 4738506,20 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Любимова | 12 | 1971 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3554,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4175575,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Лагерная | 59 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3898,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3943599,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павла Большевикова | 11 | 1971 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 1748,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4025220,82 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Рабфаковский | 4 | 1981 | нет данных | панельные | 4 | 4 | 4194,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3750285,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 53 | 1964 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2028,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5820247,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 54 | 1978 | нет данных | панельные | 4 | 6 | 5466,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4910167,98 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 2 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 5755,20 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15787261,78 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 58 | 1971 | нет данных | панельные | 4 | 4 | 2868,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3672960,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Нагорная | 20 | 1974 | нет данных | панельные | 4 | 8 | 7171,90 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 19673454,05 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 35 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 978,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4981719,57 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 7 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5094,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4725446,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демьяна Бедного | 75 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5526,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5026156,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 106 | 1993 | нет данных | панельные | 10 | 3 | 6982,40 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 19153630,91 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Жаворонкова | 38 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4437,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4783010,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 54 | 1981 | нет данных | кирпичные | 9 | 4 | 12557,20 | 2024 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 146 | 1998 | нет данных | панельные | 10 | 4 | 9880,40 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 8170596,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Добролюбова | 1 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 6964,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6744500,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 5 | 1968 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3545,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4356002,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 26А | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5346,40 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 4421205,48 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 62 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4469,10 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12259322,28 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 117 | 1965 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3558,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4377481,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Силикатный | 44 | 1991 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 6955,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 7968820,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 122Б | 1965 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3153,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6355443,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 75 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 8788,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4321635,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Дачная | 20 | 1988 | нет данных | кирпичные | 5 | 18 | 12438,10 | 2024 | капитальный ремонт системы вентиляции | 34119325,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 4 | 1991 | нет данных | кирпичные | 10 | 2 | 4825,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4613753,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 157 | 1992 | нет данных | кирпичные | 10 | 3 | 6926,84 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 8166429,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 1 | 1992 | нет данных | панельные | 9 | 3 | 6320,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6839347,04 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генкиной | 35 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4694,20 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12876800,85 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Марии Рябининой | 6 | 1982 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 5625,20 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15430654,88 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Жаворонкова | 42 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4691,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4522509,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Силикатный | 57 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4756,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4429031,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 68а | 2001 | нет данных | кирпичные | 14 | 5 | 14365,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 10005057,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 36 | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3561,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4248605,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 6 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3086,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3471054,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 9 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4387,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4996085,18 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 16 | 1994 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 7198,20 | 2024 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999628,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 168 | 1998 | нет данных | кирпичные | 11 | 3 | 7558,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4665303,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 98 | 1995 | нет данных | панельные | 6 | 6 | 3628,00 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3000174,60 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 125 | 1969 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3536,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4261493,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 70 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 14 | 10402,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 15246007,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Лагерная | 61 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4072,50 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 2677017,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ДСК | 3 | 1995 | нет данных | панельные | 10 | 10 | 24860,60 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 20558473,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пролетарская | 6 | 1981 | нет данных | кирпичные | 9 | 6 | 12350,30 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 33878478,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Пограничный | 80 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5648,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6946405,62 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 5 | 1974 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 3270,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5116369,26 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 166 | 1997 | нет данных | панельные | 10 | 2 | 4654,00 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 3848625,30 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Афанасьева | 31 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3844,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4407552,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Южная | 35а | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2855,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3724510,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 72-Б | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3848,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4622345,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Летчика Захарова | 27 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 5674,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 8008041,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 116 А | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4707,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4678191,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 34 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5297,80 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 4381015,71 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 56 | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3535,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4738333,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 56 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3471,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6094535,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Первомайская | 1 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2578,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6868481,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 119 | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 3 | 2600,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3183232,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 16 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4521,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5777931,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 7В | 1971 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2805,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4761007,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Силикатный | 59 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4787,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4467694,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Нагорная | 19 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5531,70 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15174172,22 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 57 | 1997 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4450,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7002162,71 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 4-Б | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3069,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3522605,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 17 | 1969 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 4592,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4351706,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 109 | 1983 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 5808,40 | 2024 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888682,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 102 | 1996 | нет данных | кирпичные | 10 | 2 | 5082,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5395600,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 21а | 1989 | нет данных | панельные | 9 | 3 | 6435,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4880096,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 5 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4418,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4957422,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 23 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4661,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 8175106,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 17 | 1988 | нет данных | панельные | 9 | 5 | 11222,30 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 9280280,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 15 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 2908,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 11469946,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 7-я Санаторная | 27 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4728,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 25747745,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 15 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4385,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4150659,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 54 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5673,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6654287,14 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 5 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3779,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4295516,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 267 | 1981 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 6584,20 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 18061316,55 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ульяновская | 48 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4407,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4729011,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Шахтинский проезд | 89 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3852,60 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3185907,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чайковского | 2 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2583,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5060382,12 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Карла Маркса | 32 | 1976 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 3719,10 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10201974,78 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 74-Б | 1982 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 4751,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2534557,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 23 | 1973 | нет данных | кирпичные | 13 | 1 | 4359,80 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11959498,17 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 69 | 1983 | нет данных | кирпичные | 15 | 2 | 5426,70 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14886143,57 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 112-А | 1984 | нет данных | кирпичные | 9 | 3 | 12089,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 8359743,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Институтский проезд | 5 | 1990 | нет данных | панельные | 6 | 8 | 5838,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 7075281,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 86 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3569,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4149800,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 34 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3789,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 11663918,28 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 14а | 1996 | нет данных | панельные | 10 | 6 | 14118,00 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 38727509,34 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 35 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3364,00 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9227889,32 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 41 | 1983 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 2704,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1933137,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 15а | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3735,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3436688,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Карла Маркса | 30 | 1992 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 7289,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 12324822,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 18 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4201,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5808002,72 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 33-А | 1975 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 3197,10 | 2024 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499814,16 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 47 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5573,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5812298,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 11 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 8659,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 9734418,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 15 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2711,90 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7439094,25 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Бубнова | 72 | 1982 | нет данных | кирпичные | 9 | 3 | 10390,00 | 2024 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 83, корп. N 1 | 1991 | нет данных | кирпичные | 10 | 3 | 6752,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6022795,72 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Шахтинский проезд | 79 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4485,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 9087168,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 46 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4752,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4721150,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 19-А | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 2989,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3334446,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Андрианова | 22 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 864,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Завокзальная 1-я | 2 | 1924 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 469,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маяковского | 8 | 1940 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 450,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Амбулаторный | 7/19 | 1925 | нет данных | каркасно-засыпной | 2 | 2 | 404,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Торфмаша | 6/7 | 1949 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 719,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Спортивный | 4 | 1928 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 355,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Минский | 2А | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 691,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Торфмаша | 8/10 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 702,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Подгорный | 4 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 478,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Торфмаша | 12 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 685,50 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 73 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 283,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Марии Рябининой | 33/28 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 566,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Запрудная 1-я | 19/68 | 1917 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 300,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10 Августа | 30 | 1917 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 702,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Торфмаша | 4 | 1949 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 291,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Спортивный | 6 | 1956 | нет данных | деревянные | 1 | 2 | 473,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 2А | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 445,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 7 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 443,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 9 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 451,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 3-й Совхозный | 1 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 385,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 45 | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1972,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6400948,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Минский | 4 | 1950 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 388,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Минский | 6 | 1950 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 392,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Минский | 3 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 397,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Минский | 5 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 407,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минеевская | 3 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 388,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Майорова | 47 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 382,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Коммунальный | 24 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 352,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2302953,13 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ключевая 2-я | 16 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 302,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 3-й Совхозный | 27 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 301,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Спортивный | 2/3 | 1917 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 325,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 4А | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 299,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 4В | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 302,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 36 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 285,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 42 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 278,50 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Торфмаша | 10 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 283,30 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Первомайская | 20 | 1930 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 267,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 10 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 288,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2146355,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 130 | 2006 | нет данных | панельные | 10 | 4 | 8433,00 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 6973669,35 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лакина | 1 | 2002 | нет данных | кирпичные | 6 | 7 | 10169,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 10907188,54 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 126 | 2007 | нет данных | панельные | 18 | 3 | 18600,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6585553,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 164Б | 2011 | нет данных | кирпичные | 11 | 2 | 4438,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3788948,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 36 | 1932 | нет данных | кирпичные | 7 | 9 | 7108,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 22411299,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 72 | 1995 | нет данных | кирпичные | 10 | 3 | 7305,48 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6589849,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 42 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3902,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4622345,36 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Конспиративный | 14, корпус N 1 | 2009 | нет данных | панельные | 19 | 1 | 8111,80 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 6708053,01 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Конспиративный | 14, корпус N 2 | 2009 | нет данных | панельные | 19 | 1 | 8136,80 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 6728726,76 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 30 | 1971 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3179,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7246758,09 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Зверева | 7/2 | 1971 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 1616,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3984654,38 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 62 | 1967 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4417,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7710601,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Ульяновский | 6 | 1972 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4382,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6420055,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 4 | 1938 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2150,20 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 5898278,13 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 6А | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 6163,30 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 16906733,13 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чайковского | 13 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3499,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5058720,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Солнечная | 12 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4507,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7677929,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Майорова | 21 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3777,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4563194,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 22 | 1997 | нет данных | кирпичные | 10 | 6 | 14216,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 13994523,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 155 | 1997 | нет данных | кирпичные | 10 | 5 | 10361,90 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 17499070,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 5 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2207,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3490462,94 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 19-я Линия | 12 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3014,50 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 2492840,78 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 14 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3035,60 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 2510289,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 21 | 1990 | нет данных | панельные | 9 | 9 | 19495,50 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 16121803,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 2А | 1997 | нет данных | кирпичные | 10 | 3 | 4468,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 9278859,36 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 11 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3696,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4356272,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Базисная | 25 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1820,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3158297,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чайковского | 10А | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4157,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5521574,76 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дюковская | 19 | 1992 | нет данных | кирпичные | 10 | 2 | 6785,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2815240,78 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академика Мальцева | 23 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5345,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6294813,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 3 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5438,90 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14919609,76 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 40 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6089,20 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 16703467,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Любимова | 14 | 1971 | нет данных | панельные | 5 | 10 | 7464,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 40646740,43 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Собинова | 50 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1799,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3122357,96 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Санаторная | 29 | 1993 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 5377,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 9670923,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 56 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3716,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4448842,78 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8-я Минеевская | 67А | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3549,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4819833,79 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 8 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5425,70 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 12778283,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 34 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3080,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4477811,99 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 18 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3013,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4452981,24 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 15 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3106,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4655765,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 27 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3026,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4424883,28 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пучежская | 51 | 1992 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4154,30 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11395784,96 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чайковского | 4-А | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3582,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6017100,70 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Постышева | 48 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 5752,70 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15780403,95 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 25 | 1990 | нет данных | панельные | 10 | 9 | 21235,30 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 17560531,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 22 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3123,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4394389,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 14 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3895,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5635926,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 17 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1787,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3018134,15 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Сосневская | 47 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3678,90 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10091700,96 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 75 | 1993 | нет данных | кирпичные | 10 | 2 | 4039,80 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 7777364,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 4-й Спартака | 3 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2136,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2700888,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 18-А | 1978 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 3367,40 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888682,40 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Октябрьская | 24 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6354,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 15768605,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 91 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3138,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5161093,25 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 14 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 3593,60 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9857711,97 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Первомайская | 4 | 1987 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3062,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4568640,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 22 | 1987 | нет данных | панельные | 9 | 3 | 6478,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 17771367,71 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 51 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3707,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4513097,79 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 50-А | 1976 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 2108,80 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888682,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Рабфаковский | 3 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 2406,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3720256,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 28 | 1997 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 3420,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9381504,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Багаева | 11 | 1990 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 5765,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 9915964,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 8 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4544,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7762876,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лебедева-Кумача | 14 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 3502,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5249307,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Голубева | 9 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4398,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6410635,42 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 10-й Проезд | 2 | 1973 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 2535,30 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888682,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 7 | 1975 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 3046,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8356945,55 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Родниковская | 50 | 1990 | нет данных | панельные | 5 | 3 | 3331,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9138737,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лазарева | 8 | 1990 | нет данных | панельные | 9 | 4 | 8477,00 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Серафимовича | 1 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5029,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7895743,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 16а | 1998 | нет данных | панельные | 10 | 3 | 7046,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4635232,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рязанская | 9 | 1982 | нет данных | панельные | 9 | 6 | 11784,30 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 20998884,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 58 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3885,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4356272,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 33 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4325,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6300258,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 17 | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4389,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6806675,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 19-я Линия | 1 А | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 2943,20 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8073580,22 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 48 | 1995 | нет данных | кирпичные | 11 | 5 | 12727,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 10478304,40 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 2 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5558,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7650702,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 55 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3123,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4424883,28 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 31 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3725,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4269146,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 15 | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5388,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7024488,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 84 | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 7 | 4976,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6784893,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Полетная | 5 | 1997 | нет данных | кирпичные | 9 | 6 | 12713,80 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 20998884,96 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 16 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3071,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4835461,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 19 | 1980 | нет данных | кирпичные | 9 | 7 | 13259,77 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 14157884,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 90 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6091,80 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 16710599,33 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чайковского | 6 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2807,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4797344,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чайковского | 8 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2808,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4862688,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 17 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3032,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4345381,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 50 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4389,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6038882,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 7 | 1990 | нет данных | кирпичные | 10 | 3 | 10747,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 17893387,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 2 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4437,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7596249,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 110 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3270,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5935420,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 52 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5407,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6583416,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Окуловой | 74-А | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3400,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4938923,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 26 | 1987 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3906,40 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 3230397,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Балинская | 56 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 3656,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8832341,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 1 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4644,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 9102053,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Балахнина | 46 | 2015 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1775,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4374760,89 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п, от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колесанова | 2 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 12 | 9633,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 18682961,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ефимовская | 2 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5403,10 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14821405,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Балинская | 58 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 3630,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6185906,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тимирязева | 16 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3858,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6185906,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Солнечная | 14 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5151,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7503678,52 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 10 | 1992 | нет данных | панельные | 9 | 3 | 6349,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5940865,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Карьерная | 58 | 1973 | нет данных | кирпичные | 6 | 6 | 5057,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7803172,22 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 34 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 6959,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7814062,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 50 | 1975 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 3659,30 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499814,16 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Котовского | 23 | 1981 | нет данных | панельные | 6 | 10 | 5526,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8881349,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 106 | 1989 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 3909,90 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10725363,99 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 8 | 1986 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 8774,20 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 7255824,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 36 | 1985 | нет данных | кирпичные | 10 | 7 | 12383,80 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 27220776,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Окуловой | 68-А | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1432,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3929533,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 29/2 | 1997 | нет данных | смешанные | 11 | 9 | 13790,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 13281184,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 9 Б | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3065,30 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8408516,39 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 35 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 5462,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6224023,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чайковского | 9 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5394,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7585358,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 111 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2992,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8500596,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тихая | 14 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3025,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4530522,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 44 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3903,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5684934,96 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 6 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 6884,30 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 18884529,86 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Светлая | 6 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 5825,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 9970417,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 15 | 1987 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 9254,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 16466708,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 21 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4207,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8656101,63 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лебедева-Кумача | 12 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 3699,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4176575,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Некрасова | 45 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1976,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3022163,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 61 | 1999 | нет данных | кирпичные | 10 | 4 | 11277,90 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 15554729,60 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Минская | 5 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 10 | 7069,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7705156,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 2 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 3906,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10716037,35 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лакина | 12 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3397,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9319784,18 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 27 Б | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 5724,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 31172393,36 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 3А | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 7212,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 19783453,56 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тимирязева | 40 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3129,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5145846,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинцева | 7 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3811,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5706716,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Межсоюзный | 23 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3029,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4454887,11 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Межсоюзный | 25 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3150,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5217125,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Багаева | 37 | 1986 | нет данных | кирпичные | 10 | 8 | 9009,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6873252,00 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 217 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 3146,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5577335,04 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тимирязева | 42 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3101,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5712161,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 40 | 1975 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 2700,60 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888682,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 19-я Линия | 10 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3530,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8151673,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 46 | 1974 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 2245,80 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888682,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Плетневая | 18 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3816,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5299404,89 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 51 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 3611,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6327485,08 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Парковская | 6 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 631,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4411809,32 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Зверева | 17 | 2007 | нет данных | кирпичные | 9 | 3 | 10701,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6561634,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 142А | 2003 | нет данных | панельные | 10 | 1 | 2563,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1916759,68 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 150 | 1995 | нет данных | панельные | 10 | 8 | 19397,30 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 16040597,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 33 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 5209,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8603637,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 5А | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1807,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2581091,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Карьерная | 55 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5505,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7307646,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 51 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4476,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6605197,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Интернационала | 42 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4739,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7089832,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 17 | 1997 | нет данных | кирпичные | 14 | 1 | 4905,10 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 12878746,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Полетная | 3 | 1993 | нет данных | панельные | 10 | 4 | 7749,00 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Слесарный | 15 | 1973 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 3528,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9679134,21 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 8Б | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3387,10 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 5619590,88 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п, от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Попова | 18 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4712,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 9001147,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 82А | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4407,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7454670,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Стрелковая | 3 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 7671,00 | 2026 | капитальный ремонт подвальных помещений | 1063584,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 7-я Санаторная | 29 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3866,70 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 3197567,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Коляновская | 76 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2629,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6783475,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 12 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3269,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8769781,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Санаторная | 25 | 1986 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 3952,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6942808,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чапаева | 90 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3898,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5652262,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 52 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3112,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4557749,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 48 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3643,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5859185,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дзержинского | 16 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3242,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6991816,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Петрозаводская | 3 | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3567,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6093335,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 11 | 1981 | нет данных | панельные | 9 | 2 | 3908,40 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10721249,29 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 28 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3018,60 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8280412,22 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ярославская | 12 | 1994 | нет данных | панельные | 5 | 3 | 3296,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5205745,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 36 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3281,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5712161,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 65 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4386,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12033562,68 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Шевченко | 4 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 5756,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8233354,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 16А | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 878,20 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2409016,77 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 29Б | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4779,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13110241,21 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 26 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4390,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6572525,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 10-й Проезд | 20 | 1982 | нет данных | панельные | 10 | 2 | 4602,40 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 7777364,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 21 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5388,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14782178,94 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Силикатный | 53 | 1984 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3477,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5058720,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 14 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3295,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8186498,98 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колесанова | 4 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 3594,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6752221,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 40 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3096,40 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8493827,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 13 | 1977 | нет данных | кирпичные | 9 | 7 | 15069,10 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 24498699,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 64 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5481,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15037290,03 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Родниковская | 42 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3755,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4410725,40 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сарментовой | 2 | 1980 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 1824,00 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499814,16 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 10, корпус N 3 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 4240,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11632242,77 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Петрозаводская | 1-А | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4455,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 10532238,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 3-Б | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3894,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6442490,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 33 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4746,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7329427,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 30 | 1981 | нет данных | кирпичные | 9 | 4 | 9077,90 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 113-А | 1976 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 2559,10 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499814,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинцева | 9 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3894,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5309206,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 72-А | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 10 | 7662,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 21020056,56 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 42 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4366,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6185906,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 48 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4433,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6273031,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 54 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3800,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4672101,72 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 49 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3012,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4639429,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 5 | 1982 | нет данных | панельные | 9 | 2 | 3858,70 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999628,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 83, корп. N 2 | 1995 | нет данных | кирпичные | 10 | 2 | 4242,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 18383467,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 16 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3142,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5363659,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дзержинского | 19 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3125,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4809324,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 99 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3663,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4955259,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Любимова | 2 | 1978 | нет данных | кирпичные | 9 | 4 | 7634,10 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица К. Либкнехта | 26 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3882,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5311929,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 4-А | 1976 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 2460,20 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499814,16 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 42 | 1977 | нет данных | кирпичные | 9 | 8 | 14951,50 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 27998513,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 7 А | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3189,70 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8749761,76 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 52 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 3800,90 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9426362,82 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п, от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 3 | 1976 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 4195,70 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999628,32 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сарментовой | 6 | 1983 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 1813,50 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888682,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 37 | 1975 | нет данных | кирпичные | 6 | 6 | 5551,70 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15229034,82 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8-я Сосневская | 129 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3290,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9024897,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 34 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4525,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 11084777,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 98 | 1988 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 4901,60 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499814,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 32 | 1994 | нет данных | кирпичные | 10 | 3 | 5806,40 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Степана Халтурина | 11 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2916,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4241919,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сарментовой | 4 | 1982 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 1775,60 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888682,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Слесарный | 13 | 1974 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 4989,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13687670,07 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лебедева-Кумача | 10 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3984,60 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10930275,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 9 | 1980 | нет данных | кирпичные | 9 | 7 | 13114,20 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 35973955,45 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Родниковская | 52А | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5464,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6409165,18 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 19 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3128,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5341878,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Совхоз "ОРС" | 11 | 1977 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 773,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4079539,82 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пролетарская | 22 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 4433,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5486724,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Союзная | 6 | 1978 | нет данных | смешанные | 5 | 10 | 8385,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 23001145,05 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 31 Б | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 5729,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15715391,77 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 61 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1335,60 | 2026 | капитальный ремонт фундамента | 877943,30 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 118 | 1985 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 4204,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6888355,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дзержинского | 25 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3154,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8415590,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сарментовой | 2-а | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 3458,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9487938,04 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Межевая | 5 | 1986 | нет данных | панельные | 9 | 3 | 5917,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 16231100,21 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Талицкая | 6 | 1986 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 2952,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5118619,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 8 | 1991 | нет данных | кирпичные | 10 | 3 | 5671,60 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 11666047,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 80 | 1981 | нет данных | кирпичные | 10 | 7 | 16933,60 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 27220776,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 10-й Проезд | 8 | 1954 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2586,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7095928,68 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 31 В | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3929,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5837404,48 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кольчугинская | 10 А | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 570,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3663756,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 116 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5527,70 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15163199,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 100 | 1989 | нет данных | панельные | 9 | 2 | 3813,80 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 3153821,91 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чайковского | 21 | 1985 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 6986,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4884469,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 38 | 1983 | нет данных | панельные | 9 | 7 | 13676,90 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 24498699,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 61 | 1982 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 3886,10 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999628,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 13 | 1981 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 3846,30 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999628,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ленинградская | 5 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 12 | 9354,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 12562399,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 8Б | 1983 | нет данных | панельные | 9 | 4 | 8605,90 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Летный | 11 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3730,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4356272,00 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 36 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3203,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8787068,33 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 13 | 1922 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 422,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2703189,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 6 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6039,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 9202624,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Карла Маркса | 28 | 1991 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 2322,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2123682,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Профессиональная | 33 | 1982 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 7580,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 20793748,34 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полетная | 6 | 1990 | нет данных | панельные | 9 | 2 | 3687,30 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999628,32 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 3 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4705,40 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12907523,90 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 4 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3570,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9793797,04 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 70А | 1972 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 2990,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8204153,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 128 | 2007 | нет данных | панельные | 10 | 4 | 7706,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6670541,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 44 корпус 2 | 2009 | нет данных | кирпичные | 9 | 2 | 9039,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5946311,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон Московский | 10 | 2014 | нет данных | панельные | 15 | 2 | 13671,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 23414962,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Сосневская | 89 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 383,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2901536,77 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 3 | 1958 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 461,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3233471,00 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Шуйская | 22 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 482,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 65333,33 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Южская | 8 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 299,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2012161,91 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок 1-й Баррикадный | 6-А | 1926 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 317,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1892445,18 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Лесозаводская | 15 | 1952 | нет данных | иное (дер.) | 2 | 2 | 476,80 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 780187,84 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Окружная | 60/22 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 318,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 178 | 1960 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 309,10 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 727973,77 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 64 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 6 | 10853,10 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 29771464,20 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бойцова | 2 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3875,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 7024437,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Урицкого | 2 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4616,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3127386,08 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Урицкого | 4 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5629,10 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15441353,08 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Веснина | 4 | 1986 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3998,54 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 87333,33 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Колхозная | 18 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4367,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3801836,10 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 7 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 6 | 10645,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 7646630,80 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бойцова | 6-А | 1971 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4122,60 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11308827,74 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 29-А | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3302,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4192759,36 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 56 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4481,20 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12292514,16 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Высоковольтная | 39-А | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4300,80 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11797653,50 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 41-А | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 9826,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 12248165,15 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 12 | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3417,80 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9375469,71 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Урицкого | 2-а | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6492,40 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 17809497,21 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени М. Горького | 30 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4657,20 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 3061363,85 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бекренева | 1 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3194,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3402321,12 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Спортивная | 2 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 6521,84 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6877464,42 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 47-А | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4564,90 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12522114,14 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Фурманова | 3 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4283,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4552304,24 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Урицкого | 6-А | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4249,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4617648,32 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 5 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4785,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7318536,96 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 62 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6159,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6147788,86 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Декабристов | 10 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 10 | 5727,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 9736703,55 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Урицкого | 5 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6561,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7078942,00 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Григория Королева | 10-А | 1978 | нет данных | слоистые железобетонные панели | 5 | 6 | 4658,40 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 3852263,88 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 29 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6181,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 9910518,80 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Урицкого | 8 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6338,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6828456,36 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Виноградова | 29 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4487,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 10680290,49 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 4 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5387,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7743273,48 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Виноградова | 31 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4747,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6583416,06 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бориса Кустодиева | 4 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4561,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6937363,16 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Рощинская | 26 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4613,00 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12654058,69 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Баумана | 17 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5774,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8325924,86 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 184-А | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2633,19 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7223182,48 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 68 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 4 | 9164,40 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 25139140,57 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Урицкого | 6 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6428,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6828456,36 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 3-А | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4557,60 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12502089,29 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 25 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4550,70 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12483161,69 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Урицкого | 4-Б | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4627,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6534408,00 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 52-А | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6331,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6872019,08 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 70 | 1901 | нет данных | рубленные из бревен и брусчатые | 2 | 2 | 594,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3772564,50 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 4/22 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4641,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6512626,64 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Седова | 2 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3986,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5276534,46 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 12 | 1975 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5060,75 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5347323,88 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Дунаевского | 20 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 5510,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8659179,67 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 54 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6273,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6136898,18 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 3 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5454,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8636309,24 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пригородная | 2 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4708,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6648760,14 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бекренева | 2 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3484,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4388944,04 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Виноградова | 4-а | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1849,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 5073418,94 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красноветкинская | 19 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4647,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12748696,68 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Наволокская | 1-Б | 1992 | нет данных | кирпичные | 5 | 10 | 6188,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8924912,26 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ломоносова | 17 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 8708,27 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 9159061,88 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 21 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4539,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7127950,06 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красноветкинская | 9-а | 1994 | нет данных | кирпичные | 9 | 3 | 6778,60 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 19 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 1 | 4509,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6360157,12 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бекренева | 3 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4488,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6986371,22 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красногорская | 8 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6604,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 9017483,04 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Школьная | 12 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4274,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4584976,28 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 13 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3355,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9203201,15 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 8-А | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4557,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12502637,91 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Наволокская | 11 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 6269,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 17198053,54 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 7-А | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 10 | 8600,80 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 23593112,50 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красный Металлист | 33 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3283,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4258255,88 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Виноградова | 27 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4478,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6799596,06 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 39 | 1973 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4349,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4977040,76 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 1 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3232,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 11015355,65 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Декабристов | 16 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4539,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6273031,68 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 6 | 1975 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4345,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6659650,82 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Седова | 13 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3226,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6936074,04 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 17 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3050,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8368741,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пригородная | 4 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4636,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12718522,25 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Алексеевская | 1 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 7139,70 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 19585125,26 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бойцова | 4 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 7232,60 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 17033785,56 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красногорская | 6 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6487,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6837713,44 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 2 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3304,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 16420317,94 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 186 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3049,20 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8364352,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 47 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 5864,80 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 13812425,07 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 45 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4350,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5624164,97 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 54 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2894,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4084005,00 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 56 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2875,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7887870,32 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | поселок Красноволжец | 23-А | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2823,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 9208979,00 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 25 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3839,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5488902,72 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Декабристов | 18 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3680,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10094718,40 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 30 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 3893,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4625739,09 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 17 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 2850,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3490472,17 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Запрудная | 18 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4385,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5370082,75 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 29 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 8 | 15808,00 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 24498699,12 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 57 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 5511,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 30009268,74 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Запрудная | 20 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 4 | 8427,00 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 38б | 1993 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4385,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6300258,38 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 73, корп. 1 | 2014 | нет данных | панельные | 17 | 1 | 10870,30 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 8989194,59 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 18 | 2014 | нет данных | кирпич | 7 | 2 | 3968,00 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 9345195,52 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Фрунзе | 47 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 332,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Запольная | 1 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 477,50 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 18 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 292,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Пчелина | 1 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 311,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 43333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Советской Армии | 9 | 1970 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3728,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 65333,33 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 70 лет Октября | 1 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4338,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 69650,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 70 лет Октября | 2 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4338,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3849090,56 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Советской Армии | 6 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4341,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 69650,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 70 лет Октября | 3 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4305,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 69650,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 5 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4291,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 69650,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 7 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4291,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3793673,97 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Гвардейская | 15 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3424,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 65333,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Неделина | 8 | 1990 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 4052,33 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 69650,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Октябрьская | 23 | 1932 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 638,80 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1752311,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 14 | 1952 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 677,80 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 1596313,89 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Шестагинская | 52 | 1973 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3233,40 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 7615109,68 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Станционная | 7 | 1982 | 2012 | панельные | 5 | 6 | 4471,20 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12265082,86 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Ульяновская | 6 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4398,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8494730,40 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Индустриальная | 1-а | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 779,40 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 644524,83 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Индустриальная | 3 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3020,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5924529,92 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Грозилово | 15 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3669,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7164978,37 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Индустриальная | 1 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5074,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6032892,19 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Индустриальная | 15 | 1978 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3038,10 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8333903,25 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Нагорная | 18 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4432,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7209630,16 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Шестагинская | 83 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3020,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5924529,92 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Строительная | 25 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3017,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5908193,90 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | проезд Шестагинский | 7 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3892,00 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10676261,96 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Молодежная | 13 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4491,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5309206,50 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Гвардейская | 13 | 1976 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 3427,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3152851,86 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 14 | 1963 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 3133,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3610260,42 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 3 | 1978 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4312,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5303761,16 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Советской Армии | 4 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 3083,0 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5084858,49 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 6 | 1963 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 3088,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3610260,42 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 8 | 1964 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 3140,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7671787,89 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 14 | 1963 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 3142,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6672967,86 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 18 | 1962 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 3102,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6672967,86 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 1 | 1969 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 2309,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3054835,74 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 3 | 1969 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 2309,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2837022,14 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 12 | 1967 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 2224,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3054835,74 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Советской Армии | 2 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4004,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5303761,16 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Футбольная | 1/8 | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4154,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 10237239,20 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 8 Марта | 11 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3086,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6033436,72 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Индустриальная | 11 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3078,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7207452,02 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Индустриальная | 16 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3858,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8549183,80 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 2 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3130,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7204184,82 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Индустриальная | 5 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1700,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4002324,90 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Красная 1-я | 6 | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1648,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4739082,27 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Индустриальная | 7 | 1979 | нет данных | панельные | 4 | 1 | 614,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6365602,46 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Красноармейская 1-я | 89 | 1979 | нет данных | панельные | 4 | 1 | 614,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1655383,36 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 20 | 1961 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1662,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4828338,53 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Гвардейская | 2 | 1960 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1625,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4828338,53 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 10 | 1962 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1565,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3194807,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 12 | 1963 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1533,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3194807,33 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 9 | 1962 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 2579,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6672967,86 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Советской Армии | 7 | 1969 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 2923,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3784511,30 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 15 | 1958 | нет данных | иное (дер.) | 2 | 1 | 433,10 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 708681,53 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Северная | 39 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 299,50 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 705364,43 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 26 | 1997 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 4194,90 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888682,40 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Строителей | 8а | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5151,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4227126,24 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Строителей | 8 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3835,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4227126,24 |
| Абзацы исключены. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 45 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4508,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5919695,08 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Строителей | 6а | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 2823,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3849090,56 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Строителей | 6 | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 5324,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6186038,40 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Красноармейский | 5 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3455,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3849090,56 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Красноармейский | 3 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4693,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4330226,88 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Восточная | 16 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4932,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4227126,24 |
| Абзацы исключены. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 10-а | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 607,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2218655,56 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Ленина | 19 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 197,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5067063,60 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 24 | 1954 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 803,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3046046,90 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 28 | 1917 | нет данных | дерево | 1 | 1 | 286,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2381583,65 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 73 | 1917 | нет данных | дерево | 1 | 1 | 186,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2237073,51 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 90 | 1917 | нет данных | дерево | 1 | 1 | 186,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2118065,17 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 5 | 1972 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 2924,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3267204,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Комсомольская | 14 | 1947 | нет данных | кирпич | 5 | 5 | 3839,40 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10531973,32 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 37 | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3513,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4704773,76 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 12 | 1994 | нет данных | панельные | 9 | 2 | 3760,30 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 3109580,09 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 6в | 1991 | нет данных | сборный железобетон | 9 | 2 | 4978,80 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999628,32 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 76 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3896,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5358214,56 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Школьная | 4, корп. N 1 | 1963 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 1700,20 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4663869,63 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Стрелецкая | 3/8 | 1917 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 495,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2471548,29 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Красноармейский | 7 | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4337,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7471006,48 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Васильевская | 86 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3338,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5641372,24 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 7 | 1929 | нет данных | кирпич, бревенчатые, тесовые | 3 | 1 | 427,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2917829,58 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 11 | 1929 | нет данных | кирпич, бревенчатые, тесовые | 2 | 1 | 421,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3167180,39 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 13 | 1929 | нет данных | кирпич, бревенчатые, тесовые | 3 | 1 | 428,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2237073,51 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 38 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 12 | 7756,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 10716429,12 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 34 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 12 | 10837,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 11761934,40 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 103 | 1983 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4522,20 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12404982,49 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Костромская | 2/7 | 1917 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 374,50 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 881999,93 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Южная | 4 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2859,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3985988,88 |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Строителей | 12 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 983,20 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2697045,42 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | с. Мыт | улица Восточная | 44 | 1974 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 494,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2939789,45 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Шкирятова | 1 | 1972 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 1894,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 65333,33 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица Николаева | 2 | 1980 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 763,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4731998,44 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Писарева | 1 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 647,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4023615,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Советская | 12 | 1992 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4586,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6861128,40 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Северная | 10 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 858,10 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2353879,85 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п, от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Лесная | 10 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 551,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3894548,06 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица Николаева | 1А | 1981 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 856,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5008267,81 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Советская | 10 | 1982 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 287,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1600945,58 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица 50 лет СССР | 4 | 1979 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3072,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7239674,26 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Советская | 13 | 1990 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3094,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4574085,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Северная | 19 | 1986 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3039,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4895360,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | д. Чертовищи | улица Парковая | 12 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 769,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4306968,64 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | д. Чертовищи | улица Новая | 15 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 772,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3708385,01 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Лесная | 12 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 551,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4179459,70 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Лесная | 14 | 1976 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 550,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4179459,70 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Каменка | улица Николаева | 1 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 700,68 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5157028,24 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | д. Семигорье | улица Волжская | 1 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 404,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3159388,18 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | д. Семигорье | улица Волжская | 4 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 381,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2621017,10 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Фрунзе | 4 | 1977 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 551,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4343804,56 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | д. Ломы Большие | без улицы | 13 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 406,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2125149,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Северная | 18 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 890,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2441385,70 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п, от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Папанина | 36 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 645,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4101537,57 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Северная | 1 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 885,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2427670,05 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п, от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | 1-й Шушинский переулок | 20 | 1980 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1566,80 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4297936,08 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Лизы Болотиной | 48 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 452,90 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 297709,29 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 4 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 725,10 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 476637,23 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Горького | 3 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 5810,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 9421037,19 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Розы Люксембург | 28 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4220,8 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6351335,67 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | поселок 9 Января | 21 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3079,50 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 2024278,53 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Карла Маркса | 14 | 1987 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3998,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4351643,46 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Розы Люксембург | 4 | 1984 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3048,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5129510,28 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, с. Ирмес | улица Панельная | 30 | 1986 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 590,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 388225,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Розы Люксембург | 6 | 1986 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1033,80 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2835847,79 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Карла Маркса | 12 | 1989 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5725,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7085530,86 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Карла Маркса | 9 | 1986 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3940,9 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4939685,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Карла Маркса | 7 | 1985 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5162,6 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6385913,58 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Горького | 5 | 1992 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3832 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4830016,58 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Светлая | 4 | 1996 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 574,00 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 377313,16 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Шекшовское сельское поселение, с. Шекшово | улица Конец | 1А | 1986 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 875,40 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2401336,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Загородная | 28 | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3949,3 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4934512,65 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Шекшовское сельское поселение, с. Шекшово | улица Панельная | 4 | 1986 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 983,10 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2696771,10 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Юбилейная | 9 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4048,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 8157119,32 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 10 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 829,30 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2274877,71 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 5 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 794,90 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2180514,04 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 6 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 726,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1992883,95 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 8 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 738,60 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2026075,82 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 11 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 740,20 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2030464,83 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 1 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 775,20 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2126474,38 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 14 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4330,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7133395,40 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Фабричная | 16 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 477,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента | 87333,33 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Школьная | 2 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 377,20 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 247948,65 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 19а | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2877,90 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 1891758,79 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, с. Заречный | улица Фабричная | 5 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 500,80 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 1179454,11 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 31 | 1989 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4785,80 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 3145897,77 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Парковый | 12 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1885,60 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 1239480,30 |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Курень | улица Новая | 3 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 453,20 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 1067349,45 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха | улица Центральная | 33 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 420,10 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1152388,91 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 60 | 1967 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 314,20 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 861891,45 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Комсомольская | 2 | 1968 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 2123,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 9120110,78 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 70 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 320,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 78273,33 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 15 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 4207,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 22912901,65 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 68 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 319,70 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 876978,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 20 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 496,60 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1362238,36 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 64 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 313,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2408502,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Социалистический | 7 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 491,90 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1349345,65 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 62 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 310,80 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 852564,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 12 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 486,60 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1334807,06 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Октябрьский | 8 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5429,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6403719,84 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 2а | 1972 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5551,20 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15227663,26 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 72 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 314,70 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 863263,01 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье | улица Центральная | 9 | 1968 | нет данных | кирпич | 1 | 2 | 335,10 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 789207,41 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 16 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 499,00 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 1175214,86 |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Есиплево | улица Административная | 4 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 766,20 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 1804508,27 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Фрунзе | 55 | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4125,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5684934,96 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 6 | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3168,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4541413,56 |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье | улица Молодежная | 2 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1092,60 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2997143,84 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 15а | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2245,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5527020,10 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье | улица Центральная | 11 | 1968 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 407,00 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 958541,98 |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Есиплево | улица Административная | 5 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 765,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3428573,72 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 21 | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3158,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4775563,18 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 14 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 521,00 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1429170,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Есиплево | улица Веселова | 16 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 382,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2266825,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 19 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 3227,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 11005032,14 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Строителей | 2 | 1965 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 2505,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 17749244,45 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Строителей | 4 | 1965 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 2080,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7106498,26 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 17 | 1970 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5488,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15055669,01 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 11 | 1968 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5533,20 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15178286,92 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье | улица Молодежная | 1 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 796,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2167245,32 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 13 | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5251,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 14404998,57 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 8а | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3940,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10808755,14 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Строителей | 6 | 1970 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3239,70 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8886918,26 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Строителей | 6 | 1964 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 2027,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 5561696,08 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Строителей | 5 | 1965 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1190,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3265147,64 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Спортивная | 9 | 1986 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 937,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2571684,38 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Школьная | 3 | 1968 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 515,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3648172,45 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Школьная | 5 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 514,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3646047,30 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Спортивная | 15 | 1990 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 931,10 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2554128,34 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 2 | 1972 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4445,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12194035,79 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 4 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 299,00 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 704186,86 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Светлый Луч | без улицы | 20 | 1998 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 1491,10 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4090281,14 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Богданиха | без улицы | 7 | 1977 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1019,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3071282,15 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 5 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 748,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 65333,33 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 3 | 1985 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 2978,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2975312,64 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 15 | 1995 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4468,50 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5193694,74 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 3 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 746,10 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 69650,00 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 4 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 826,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 69650,00 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 6 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 841,50 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 1981850,31 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Котцыно | улица Новая | 1 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1073,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 69650,00 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Богданиха | без улицы | 14 | 1989 | нет данных | панельные | 6 | 4 | 3951,90 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10840575,45 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 14 | 1994 | нет данных | панельные | 5 | 7 | 5222,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5920554,25 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Балахонки | улица Центральная | 1 | 1977 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 328,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1352622,46 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Балахонки | улица Центральная | 2 | 1978 | нет данных | панельные | 3 | 1 | 325,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1461855,98 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Балахонки | улица Центральная | 4 | 1977 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 326,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1423738,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Балахонки | улица Центральная | 5 | 1977 | нет данных | панельные | 3 | 1 | 325,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1461855,98 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Балахонки | улица Центральная | 7 | 1977 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 326,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1246982,86 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п, от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 1 | 1980 | нет данных | панельные | 3 | 1 | 382,48 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1049192,36 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Загородная | 13а | 1979 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 726,20 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 1710302,67 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица 3-я Яковлевская | 14 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 846,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3187756,41 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Совхозная | 3 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1070,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4112163,32 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Садовая | 16 | 1993 | нет данных | панельные | 5 | 3 | 3303,30 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9061381,33 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 23 | 1987 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 571,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 78273,33 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 10 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3868,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5026156,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 22 | 1992 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 2512,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4348103,99 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 2 | 1980 | нет данных | панельные | 3 | 1 | 382,48 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1049192,36 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 3 | 1980 | нет данных | панельные | 3 | 1 | 382,48 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1049192,36 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Чернореченский | улица Ленина | 6 | 1994 | нет данных | панельные | 3 | 1 | 663,90 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 549012,11 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 23 | 1998 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 6887,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 18893307,88 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Заречная | 43 | 1989 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 1940,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 5323866,70 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Центральная | 17 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 607,20 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 1430041,01 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 19 | 1987 | нет данных | панельные | 3 | 2 | 579,20 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 478969,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 13 | 1984 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 573,20 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 474007,74 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 24 | 1990 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 571,00 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 1344784,94 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 2 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3027,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8304826,08 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Высоково | без улицы | 3а | 1991 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 2272,40 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6233488,61 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 1 | 1984 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 820,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2250189,54 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Школьная | 80 | 1994 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 2628,36 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5012980,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Богданиха | без улицы | 11 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 4007,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5440983,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 5 | 1988 | нет данных | панельные | 9 | 7 | 13553,60 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 37179286,77 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 12 | 1986 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 4729,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12972261,77 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 3 | 1984 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 821,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2252109,73 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Залесье | без улицы | 7 | 1988 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 576,60 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 476819,37 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 77 | 1980 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 895,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2456472,92 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Школьная | 4 | 1977 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 1223,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5111408,37 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 19 | 1951 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 230,70 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 543330,80 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, д. Дьячево | микрорайон санаторий "Решма" | 5 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 5 | 3708,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4342255,29 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, д. Дьячево | микрорайон санаторий "Решма" | 8 | 1991 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1343,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1855811,52 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Молодежная | 4 | 1986 | нет данных | кирпич | 4 | 4 | 3428,70 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9405369,83 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, д. Дьячево | микрорайон санаторий "Решма" | 6 | 1991 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1347,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1855811,52 |
| Кинешемский муниципальный район | Горковское сельское поселение, д. Осташево | улица Новая | 16 | 1993 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1074,80 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3889901,23 |
| Кинешемский муниципальный район | Горковское сельское поселение, д. Осташево | улица Центральная | 1 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 328,80 | 2024 | капитальный ремонт фундамента | 216133,39 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 4-я Пятилетка | 14 | 1966 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 1444,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт подвальных помещений | 87333,33 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Спортивная | 7 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4760,20 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13057847,43 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 43 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 5746,00 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15762024,98 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Ивановская | 17 | 1972 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2621,00 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7189743,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий поселок | 7 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3501,50 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9605069,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 8 | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4787,40 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13132460,56 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 4 | 1967 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4294,00 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11779000,22 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 6 | 1968 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4277,30 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 10073640,32 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Октябрьская | 6 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4653,35 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 3848087,78 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 11 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 860,60 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2360737,68 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 50 | 1932 | нет данных | кирпич | 3 | 4 | 2307,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 10937433,52 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 15 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3482,80 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9553773,16 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 52 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4415,57 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5096838,24 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 12 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3416,80 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 8047042,35 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 8 | 1979 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1414,70 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3880706,01 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 8 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 572,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1570441,93 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Спортивный | 3 | 1983 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 5485,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 15047439,62 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Заречная | 32 | 1965 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 502,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1379245,76 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 4-я Пятилетка | 27 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3377,40 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 7954249,84 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 41 | 1998 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4457,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7078942,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 10 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 886,80 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 2088538,15 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 37 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 4007,20 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 3313754,04 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 3-я Пятилетка | 1 | 1983 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3103,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4846897,13 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 8-е Марта | 6 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5966,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7078942,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Заречная | 35 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 949,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6694219,35 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Заречная | 40 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3067,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6479954,60 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица 40 лет Октября | 1 | 1986 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 973,00 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2669065,49 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | с. Октябрьский | улица Почтовая | 13 | 1993 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 381,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2621300,45 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Текстильная | 7 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 774,80 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 1824762,47 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Свердлова | 5 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 374,10 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1026204,93 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Первомайская | 9 | 1973 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1378,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 3781404,71 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Фабричная | 5 | 1986 | нет данных | панельные | 5 | 10 | 7120,00 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 19531085,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Подгорная | 3 | 1950 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 412,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2757947,53 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Подгорная | 1 | 1952 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 398,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2548478,68 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Советская | 15 | 1954 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 427,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4250298,00 |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Фрунзе | 6 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3464,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4250298,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Ивановская | 32А | 1980 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1693,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4645490,66 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Речная 1-я | 10 | 1973 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 884,80 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 731685,36 |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Чернцы | улица Школьная | 26 | 1989 | 2012 | железобетонные панели | 2 | 2 | 654,80 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1796201,52 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Чернцы | улица Школьная | 28 | 1979 | 2012 | железобетонные панели | 2 | 2 | 650,20 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1783583,13 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, д. Сабиново | улица Новая | 5 | 1983 | 2012 | панельные | 2 | 2 | 648,90 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 536607,86 |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, д. Сабиново | улица Новая | 6 | 1984 | 2012 | панельные | 2 | 2 | 642,60 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 531398,07 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма | улица Совхозная | 8 | 1983 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 959,10 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 630454,79 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Воскресенское | улица Молодежная | 1 | 1983 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 934,90 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2564552,24 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Текстильщиков | 1Б | 1977 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 852,70 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 2008227,88 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Текстильщиков | 9 | 1979 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 837,20 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 1971723,21 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Луговая | 15 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4777,00 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13103932,01 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 19 | 1997 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1663,90 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4564294,01 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Луговая | 13 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4788,20 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13134655,07 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Маяковского | 8 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4777,76 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13106016,79 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Шилыково | без улицы | 14 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3045,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5968092,64 |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Советская | 6 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2885,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4868133,96 |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Шилыково | без улицы | 13 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3101,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5968092,64 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Речная 1-я | 21 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4303,40 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11804785,64 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Маяковского | 6 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4846,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 13293207,98 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Б. Шуйская | 2а | 1974 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1236,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4250298,00 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Свердлова 3-я | 9 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4290,80 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11770222,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лухский муниципальный район | Тимирязевское сельское поселение, д. Городок | микрорайон "Новый" | 13 | 1981 | нет данных | Кирпич | 2 | 3 | 931,10 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2554128,34 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Школьная | 1 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 439,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3258561,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лухский муниципальный район | Тимирязевское сельское поселение, д. Городок | микрорайон "Новый" | 9 | 1982 | нет данных | Кирпич | 2 | 3 | 953,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6021255,50 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Мира | 8 | 1978 | нет данных | Кирпич | 2 | 2 | 777,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5525387,40 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Суворова | 46 | 1976 | нет данных | Кирпич | 2 | 2 | 296,90 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 814435,30 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Мира | 4 | 1976 | нет данных | Кирпич | 2 | 3 | 904,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7792213,00 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Мира | 7 | 1980 | нет данных | Кирпич | 2 | 2 | 904,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5667064,00 |
| Палехский муниципальный округ | с. Майдаково | улица Заводская | 22 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 779,40 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 512330,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Зиновьева | 38 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 726,60 | 2026 | капитальный ремонт фундамента | 477623,24 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Мира | 3 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 727,00 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1994255,51 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Зубковых | 3 | 1974 | нет данных | панельные | 3 | 4 | 1850,70 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 1530436,37 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | д. Пеньки | улица Комсомольская | 8 | 1978 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 973,60 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2069229,20 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | д. Пеньки | улица Комсомольская | 4 | 1980 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 476,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1079538,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Зиновьева | 32 | 1979 | нет данных | панельные | 3 | 4 | 2709,40 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 2240538,33 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Зиновьева | 34 | 1982 | нет данных | панельные | 3 | 4 | 1844,90 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 1525640,06 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | д. Пеньки | улица Комсомольская | 10 | 1980 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 485,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2014775,80 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | д. Пеньки | улица Комсомольская | 2 | 1980 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 927,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2101193,35 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | с. Майдаково | улица Заводская | 32 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 945,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3382209,58 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Мира | 13 | 1982 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1480,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4247365,20 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Тупицына | 6 | 1982 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1548,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4247365,20 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Первомайская | 7 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 504,30 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2769635,16 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Дружбы | 6 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3339,10 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4051984,03 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица 1-я Волжская | 10 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4194,90 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 11507156,04 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Лесная | 22 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4138,20 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3960782,92 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 17 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 10 | 8756,40 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 10381890,78 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 11 | 1993 | нет данных | кирпич | 9 | 6 | 11834,50 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Большая Московская | 3 | 1981 | нет данных | кирпич | 4 | 5 | 3826,20 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5484001,91 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Пионерская | 9 | 1989 | нет данных | кирпич | 1 | 3 | 1494,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3534831,17 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино | улица Просторная | 1 | 1988 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 823,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5100357,60 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 6 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3892,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5306102,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Техническая | 16 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 860,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6256438,66 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Первомайская | 3а | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 795,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5610393,36 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Первомайская | 3 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 544,00 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 1281196,16 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Лесная | 15 | 1977 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1121,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5610393,36 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | переулок Фрунзе | 6 | 1995 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 587,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши <*> | 3952777,14 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п, от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Новское сельское поселение, с. Новое | микрорайон Дружба | 7 | 1983 | нет данных | железобетонные крупнопанельные | 2 | 2 | 863,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4088786,68 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 9 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4874,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6598440,96 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 14/26 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 418,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2904370,30 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 1-я Производственная | 8 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3942,25 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10814104,24 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 8 | 1983 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 6181,00 | 2024 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 10 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3111,30 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8534700,37 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Советская | 19 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3889,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10668032,57 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Советская | 17 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3797,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6033436,72 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 12 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2655,70 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7284930,34 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 1 | 1972 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2604,60 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 7144756,40 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Трудовая | 10 | 1956 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 328,20 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 772956,95 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 19 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4515,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6534408,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Малышево | улица Центральная | 7 | 1986 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 603,20 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 498816,24 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 13 | 1987 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4405,30 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12084310,59 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 9 | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3326,30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6005665,49 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Малышево | улица Центральная | 8 | 1986 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 599,20 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 495508,44 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Марии Ульяновой | 2 | 1987 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3078,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4399834,72 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Парское | улица Молодежная | 10 | 1985 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 608,50 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 503199,08 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Малышево | улица Центральная | 3 | 1984 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 598,80 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 495177,66 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 17 | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3177,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5445340,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 11 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3157,80 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8662255,91 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Юдинка | без улицы | 19 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 341,60 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 937053,21 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Малышево | улица Центральная | 2 | 1984 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 598,80 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 495177,66 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 2 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3489,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5799287,10 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 7 | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3203,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5799287,10 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 8 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3584,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9831377,92 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 1 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3481,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5799287,10 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Юдинка | без улицы | 20 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 736,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2020315,25 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 6 | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3531,50 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9687363,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Малышево | улица Центральная | 9 | 1987 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 599,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2069229,20 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 7 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3011,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8259564,43 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Пригородное | Вичугский проезд | 17 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 736,90 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2021412,50 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Малышево | улица Центральная | 1 | 1984 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 598,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2101901,24 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Малышево | улица Центральная | 6 | 1986 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 603,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2107346,58 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Парское | улица Молодежная | 6 | 1985 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 601,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2101901,24 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Парское | улица Молодежная | 7 | 1985 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 601,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2101901,24 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Парское | улица Молодежная | 9 | 1985 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 602,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2101901,24 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Парское | улица Молодежная | 8 | 1985 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 599,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2270706,78 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Филисово | улица Центральная | 6 | 1983 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 596,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1634905,48 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Филисово | улица Школьная | 2 | 1983 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 579,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1588272,27 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 14 | 1979 | нет данных | панельные | 4 | 1 | 760,40 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 628812,78 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Котиха | улица Молодежная | 1 | 1979 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 297,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1078177,32 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Котиха | улица Молодежная | 2 | 1979 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 300,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1078177,32 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Котиха | улица Молодежная | 3 | 1979 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 299,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1078177,32 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Котиха | улица Молодежная | 4 | 1979 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 300,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1078177,32 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Котиха | улица Молодежная | 5 | 1979 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 300,90 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 248829,26 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Котиха | улица Молодежная | 6 | 1979 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 300,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1078177,32 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Острецово | улица Молодежная | 2 | 1978 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 297,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1078177,32 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Острецово | улица Молодежная | 3 | 1978 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 297,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1078177,32 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Каминский | улица Первомайская | 1 | 1991 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1750,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5730818,47 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 13 | 1979 | нет данных | панельные | 4 | 1 | 768,60 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 635593,77 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 9 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2889,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5517666,03 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Болотново | улица Молодежная | 2 | 1987 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 604,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2112791,92 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Болотново | улица Молодежная | 3 | 1989 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 604,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2052893,18 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Болотново | улица Молодежная | 4 | 1989 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 604,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2052893,18 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Болотново | улица Молодежная | 5 | 1989 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 606,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2052893,18 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Горкино | улица Станционная | 9 | 1989 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 375,40 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 884119,56 |
| Савинский муниципальный район | Горячевское сельское поселение, д. Горячево | улица Бреховская | 14 | 1980 | нет данных | бетон | 2 | 2 | 835,80 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента | 91540,00 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Фабричная | 9 | 1973 | нет данных | бетон | 2 | 2 | 520,60 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента | 78273,33 |
| Савинский муниципальный район | Воскресенское сельское поселение, с. Воскресенское | улица Школьная | 1 | 1980 | нет данных | бетон | 3 | 3 | 854,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 91540,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Марова | 1 | 1980 | нет данных | панельные | 4 | 2 | 1057,70 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада | 91540,00 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | переулок Аптечный | 3 | 1974 | нет данных | бетон | 3 | 3 | 971,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 78273,33 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Савинское сельское поселение, д. Шестуниха | улица 1 Мая | 6 | 1985 | нет данных | бетон | 1 | 2 | 641,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 78273,33 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | улица Ленина | 4 | 1979 | нет данных | бетон | 5 | 1 | 1755,40 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 4815290,40 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Савинское сельское поселение, д. Шестуниха | улица 1 Мая | 4 | 1987 | нет данных | бетон | 2 | 2 | 628,50 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента | 78273,33 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый участок, Тейковского торфопредприятия | улица Железнодорожная | 3 | 1950 | нет данных | иное (дер.) | 2 | 1 | 376,20 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 615576,06 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 2 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 777,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4824088,23 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 12 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 895,80 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 2109734,41 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 3 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 705,50 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 1661551,27 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 4 | 1985 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 588,40 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 386778,86 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 1 | 1985 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 589,40 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 387436,20 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 3 | 1985 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 589,50 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 387501,93 |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 44 | 1982 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 982,60 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 812561,07 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 2 | 1985 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 590,90 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 388422,21 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 11 | 1977 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 649,30 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 426810,86 |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 46 | 1988 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 1010,40 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 835550,28 |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 10 | 1977 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 647,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3074382,22 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 9 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 648,40 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1778645,49 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 25 | 1984 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 585,40 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1605828,30 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 14 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 786,30 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2156923,12 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 3 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 554,20 | 2025 | капитальный ремонт фундамента | 364297,83 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 62 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 779,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5508386,21 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 15 | 1990 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1882,60 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 5164216,54 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 13 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 846,90 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5635895,15 |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 2 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 550,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3816767,60 |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 4 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 422,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2835302,96 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 13 | 1980 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 804,30 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2206299,46 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 4 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 563,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1545753,76 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Октябрьская | 23 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 564,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1548496,89 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 1 | 1989 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 1040,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4267299,19 |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 3 | 1989 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 586,00 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 484592,70 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 25 | 1989 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 600,30 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 496418,09 |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Горки | без улицы | 46 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 527,70 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3049390,40 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 23 | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 4260,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7117059,38 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 2 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 565,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3612753,30 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 1 | 1988 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 744,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2040888,72 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Школьная | 24 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 367,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1333885,19 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 4 | 1989 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 1030,60 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2827069,78 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 26 | 1989 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 589,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3825268,20 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 25 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 3431,60 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 2837761,62 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Студнева | 9 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 363,90 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1319033,17 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Лесная | 14 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 636,90 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1747099,50 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Крестьянская | 5а | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3692,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10128458,90 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 12 | 1997 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 358,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1960322,40 |
| Фурмановский муниципальный район | Дуляпинское сельское поселение, с. Дуляпино | улица Текстильная | 9 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 506,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1389395,35 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Радищева | 27 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 772,10 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3070627,23 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 07.07.2025 N 262-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Дуляпинское сельское поселение, с. Дуляпино | улица Текстильная | 10 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 773,80 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4721372,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 29 | 1990 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 5790,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6306139,35 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 34 | 1987 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3855,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4199337,30 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 72 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 2264,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3928921,72 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Ивановская | 1 | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5910,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6437045,32 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Ивановская | 4 | 1989 | нет данных | панельные | 5 | 10 | 9749,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 8376669,25 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Ивановская | 7 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 7490,40 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 20547140,95 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Ивановская | 9 | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 6712,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7310477,86 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Пролетарская | 6 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 5 | 4767,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5191696,06 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Пролетарская | 8 | 1992 | нет данных | кирпич | 5 | 12 | 10217,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 11127552,29 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Пролетарская | 9 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3836,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4178318,29 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 21 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4266,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4646944,25 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 38 | 1984 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5976,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6508597,09 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 40 | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 11 | 11091,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8619101,97 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 29 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2994,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2931988,87 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 69а | 1984 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 544,40 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1493359,97 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 13 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 469,00 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента | 78273,33 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 99 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3060,80 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 2531128,56 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 103 | 1971 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3756,60 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3106520,37 |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 5 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3848,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5412783,60 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 18 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 389,10 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 916384,97 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 8 | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3493,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5197990,60 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 105 | 1994 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 6862,20 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 5674696,29 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 92 | 1986 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4388,50 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3629070,08 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Северная | 5 | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4365,00 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3609636,75 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 111 | 1985 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4358,00 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3603848,10 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 7 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4437,70 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4850025,94 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 6 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4407,60 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4635232,94 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 13 | 1980 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 257,20 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента | 64675,00 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 14 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 369,00 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 3178836,49 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 9 | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 2360,50 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 5559307,97 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 10 | 1987 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3916,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5527020,10 |
| Шуйский муниципальный район | Васильевское сельское поселение, д. Михалково | улица Мира | 1 | 1983 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 344,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1764290,16 |
| Шуйский муниципальный район | Васильевское сельское поселение, д. Михалково | улица Мира | 2 | 1983 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 344,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1764290,16 |
| Шуйский муниципальный район | Семейкинское сельское поселение, д. Филино | улица Набережная | 12 | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4830,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6430946,54 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 100 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3887,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 10662546,31 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Осипенко | 2 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 344,92 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада | 69650,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Глушицкий | 5 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 5755,30 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 4759345,34 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Революции | 92 | 1990 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 591,40 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада | 78273,33 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Глушицкий | 6 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 473,90 | 2024 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента | 64675,00 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Горького | 1 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3078,00 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8443354,14 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Серова | 11 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3301,50 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9056443,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Советская | 14 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3157,30 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 8660884,35 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Глушицкий | 7 | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4451,20 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12210220,26 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Горького | 3 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3312,40 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9086343,81 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Гагарина | 1Б | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 971,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4427393,75 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Красный | 4 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 971,82 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 5022249,46 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Красный | 2 | 1979 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 814,24 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6155848,27 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Юных Пионеров | 6 | 1983 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1048,10 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2173549,78 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Текстильная | 32 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 984,93 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4859507,38 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Чернышевского | 56а | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 571,50 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 1345962,51 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Чкалова | 56 | 1991 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1705,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8500596,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Козлова | 17 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 768,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6162932,10 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Титова | 8 | 1974 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 3360,30 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 6968590,14 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Титова | 12 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3339,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7034243,19 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Соболевское сельское поселение, с. Соболево | улица Молодежная | 8 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 848,00 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5975918,99 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Соболевское сельское поселение, с. Соболево | улица Советская | 1 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 514,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1065933,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Козлова | 2а | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 524,10 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6162932,10 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Пушкина | 43 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3540,99 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4900806,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Советская | 107 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3543,46 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6977572,55 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Титова | 10 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3506,94 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6977572,55 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Заводская | 2а | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 788,30 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6141680,61 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Свободы | 28 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 864,75 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6141680,61 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Свободы | 28а | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 739,80 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6141680,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 12 | 1970 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3353,70 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9199635,08 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 24, корп. N 3 | 1998 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 2471,30 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3888682,40 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Милиционный | 4 | 1991 | нет данных | кирпич | 6 | 10 | 7825,40 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 12276277,39 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 28 | 1987 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 6719,8 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 18433284,97 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 14 | 1951 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1341,1 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3648172,45 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Летчика Захарова | 30 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3904,50 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4862688,62 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красный Металлист | 37 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 427,00 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1171316,51 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 8 | 1958 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 274,4 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2139316,66 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 11 | 1958 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 294,3 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2429753,69 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок 4-й Лежневский | 7 | 1966 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 455,5 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3435657,55 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Дубковская | 9 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 294,2 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2373083,05 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Строителей | 7 | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 332,6 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3388054,21 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 4-я Пятилетка | 14 | 1966 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 1444,40 | 2026 | капитальный ремонт подвальных помещений | 200266,06 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Советская | 19 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 265,2 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 1445101,32 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Первомайская | 5 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 505 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3329400,10 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Первомайская | 18а | 1984 | нет данных | бетон | 5 | 2 | 1790,90 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6534408,00 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 62 | 1987 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 1952,70 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499814,16 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 40-А | 1996 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4663,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5586156,49 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Вокзальная | 28а | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 370,20 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2640851,82 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Марова | 1 | 1980 | нет данных | панельные | 4 | 2 | 1057,70 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4560569,75 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 23 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 4836,40 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4891004,39 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 50 лет Октября | 33 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 7044,8 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 10035761,62 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 4 | 2010 | нет данных | кирпичные | 7 | 1 | 6408,5 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 34896461,39 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Сосневская | 120 | 2013 | нет данных | кирпичные | 10 | 7 | 19834,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 17621637,55 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 63 | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4711,86 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1580256,04 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 12 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 4546,5 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2566213,19 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 13 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 4624,9 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 2566650,09 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 3 | 1963 | 2004 | кирпичные | 2 | 6 | 346,2 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 81534,95 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 2 | 1963 | 2004 | кирпичные | 2 | 2 | 346,6 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 816291,52 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 5 | 1963 | 2004 | кирпич | 2 | 3 | 348,2 | 2026 | капитальный ремонт фундамента | 228885,79 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный район | Палехское городское поселение, п. Палех | улица Зиновьева | 40 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 730 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 2002484,90 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 6 | 1967 | 2009 | кирпич | 4 | 3 | 2031,50 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3215260,05 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 9, корп. N 1 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 321,2 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 881093,36 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Савинское городское поселение, п. Савино | улица Первомайская | 45 | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3938,60 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6882507,55 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Трудящихся 1-я | 1 | 1972 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 171 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 469075,23 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 3 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 3323,4 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 9116518,24 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 49 | 1990 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 6364,00 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 7310804,58 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 6 | 1978 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 739,3 | 2026 | капитальный ремонт фасада | 1741155,00 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Шилыково | без улицы | 8 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 1010,2 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6458752,84 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 20 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4457,4 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 12227227,66 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 82 | 1966 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 445 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей <*> | 1220692,85 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 18 | 1977 | нет данных | Кирпич | 3 | 1 | 1537,2 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4284339,06 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рязанская | 9 | 1982 | нет данных | панельные | 9 | 6 | 11784,30 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499814,16 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинская | 27 | 1910 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 996,0 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4887842,70 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 58-А | 1968 | нет данных | кирпичный | 9 | 1 | 2244,3 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499814,16 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 10 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4511,1 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 7694265,42 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 10 | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3535,1 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5281979,80 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 84 | 1965 | нет данных | панельные | 6 | 3 | 3580,1 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5390886,60 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 1 | 1977 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 3088,3 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3499814,16 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 110-А | 1993 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 4059,8 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 8279194,14 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 211-Б | 1988 | нет данных | кирпич | 9 | 4 | 5813,4 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 207 | 1985 | нет данных | железобетонные | 9 | 3 | 5898,6 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 102 | 1992 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 5713,5 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 119 | 1990 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 5505,6 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6221891,84 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 115 | 1980 | нет данных | панель | 12 | 3 | 9472,6 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 27998513,28 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 5 | 1980 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 5931 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полетная | 4 | 1987 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 5795,7 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Полетная | 1 | 1993 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 2 | 4334,4 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999628,32 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 88 | 1968 | нет данных | панельные | 6 | 2 | 3444,6 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5281979,80 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 12 | 1991, 1994 | нет данных | панель | 9 | 4 | 8753,6 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 12832651,92 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 1 | 1995 | нет данных | кирпич | 9 | 4 | 11832 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 13999256,64 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 13 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 2 | 4236,5 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6999628,32 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 6 | 1986 | нет данных | кирпич | 9 | 6 | 14350 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 20998884,96 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 99 | 1961 | нет данных | железобетонные | 5 | 4 | 3550,5 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3880000,00 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 1 | 1992 | нет данных | панельные | 9 | 3 | 6320,00 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 211 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 5841,2 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 10499442,48 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 42 | 1986 | нет данных | кирпич | 12 | 1 | 4193,2 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 11038925,52 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 148 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 3 | 7047,8 | 2026 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 11666047,20" |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Ивановской области 1502 МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8221548127,73 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п, от 07.07.2025 N 262-п, от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п, от 30.04.2026 N 168-п, от 23.07.2026 N 276-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей с разбивкой по видам инженерных сетей приведена в таблице 1.1.

## Таблица 1.1. Предельная стоимость услуг и (или) работ

по капитальному ремонту инженерных сетей

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год проведения капитального ремонта | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей (руб.) | В том числе предельная стоимость капитального ремонта по видам инженерных сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Советская | 1 | 2025 | 4361576,70 | 754550,40 | 1831854,90 | 440525,40 | 440525,40 | 623709,30 | 270411,30 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Щорса | 14а | 2026 | 1069820,70 | 185078,40 | 449322,90 | 108053,40 | 108053,40 | 152985,30 | 66327,30 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Футбольная | 2 | 2025 | 19859712,57 | 3435719,49 | 8341045,98 | 2005858,99 | 2005858,99 | 2839956,35 | 1231272,79 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 117 | 2024 | 8975795,67 | 1552807,78 | 3769819,13 | 906568,03 | 906568,03 | 1283546,67 | 556486,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 4 | 2024 | 14295822,00 | 2473169,44 | 6004221,27 | 1443898,19 | 1443898,19 | 2044315,11 | 886319,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 16-А | 2024 | 16913865,27 | 2926089,50 | 7103795,05 | 1708324,25 | 1708324,25 | 2418697,59 | 1048634,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 97 | 2024 | 9893646,97 | 1711595,55 | 4155315,14 | 999272,30 | 999272,30 | 1414800,21 | 613391,47 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 5а | 2024 | 1319171,22 | 228215,90 | 554049,70 | 133238,15 | 133238,15 | 188642,64 | 81786,66 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 6 | 2025 | 3974521,06 | 687589,98 | 1669292,18 | 401432,23 | 401432,23 | 568360,00 | 246414,42 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 40-А | 2025 | 12791215,19 | 2212873,28 | 5372288,93 | 1291930,78 | 1291930,78 | 1829155,01 | 793036,41 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 102 | 2025 | 12575879,49 | 2175620,32 | 5281848,30 | 1270181,57 | 1270181,57 | 1798361,82 | 779685,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 119 | 2024 | 7132686,63 | 1233950,91 | 2995716,42 | 720411,41 | 720411,41 | 1019980,45 | 442216,01 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 121 | 2024 | 9683797,53 | 1675291,71 | 4067178,72 | 978077,21 | 978077,21 | 1384791,55 | 600381,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 74 | 2024 | 12336129,92 | 2134143,78 | 5181153,88 | 1245966,53 | 1245966,53 | 1764077,42 | 764821,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 8 | 2024 | 1883981,68 | 325927,81 | 791269,15 | 190284,81 | 190284,81 | 269411,04 | 116804,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демидова | 6 | 2024 | 10860874,61 | 1878925,41 | 4561549,12 | 1096963,66 | 1096963,66 | 1553114,61 | 673358,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 32-А | 2024 | 4409855,79 | 762902,66 | 1852132,04 | 445401,66 | 445401,66 | 630613,25 | 273404,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 3 | 2024 | 4319881,12 | 747337,09 | 1814342,83 | 436314,09 | 436314,09 | 617746,80 | 267826,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 2 | 2024 | 15787261,78 | 2731187,71 | 6630623,47 | 1594535,71 | 1594535,71 | 2257592,30 | 978786,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Нагорная | 20 | 2024 | 19673454,05 | 3403496,86 | 8262817,71 | 1987046,61 | 1987046,61 | 2813321,21 | 1219725,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 106 | 2024 | 19153630,91 | 3313567,74 | 8044492,86 | 1934543,74 | 1934543,74 | 2738986,05 | 1187496,77 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 62 | 2024 | 12259322,28 | 2120856,10 | 5148894,80 | 1238208,85 | 1238208,85 | 1753093,86 | 760059,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генкиной | 35 | 2024 | 12876800,85 | 2227679,55 | 5408234,76 | 1300575,05 | 1300575,05 | 1841393,83 | 798342,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Марии Рябининой | 6 | 2024 | 15430654,88 | 2669494,91 | 6480849,17 | 1558517,91 | 1558517,91 | 2206597,20 | 956677,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пролетарская | 6 | 2024 | 33878478,44 | 5860958,37 | 14228904,13 | 3421774,12 | 3421774,12 | 4844652,18 | 2100415,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Нагорная | 19 | 2024 | 15174172,22 | 2625123,55 | 6373126,89 | 1532612,80 | 1532612,80 | 2169919,96 | 940776,22 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Карла Маркса | 32 | 2024 | 10201974,78 | 1764936,10 | 4284812,30 | 1030413,85 | 1030413,85 | 1458891,36 | 632507,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 23 | 2024 | 11959498,17 | 2068986,69 | 5022969,18 | 1207926,19 | 1207926,19 | 1710218,75 | 741471,19 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 69 | 2024 | 14886143,57 | 2575294,75 | 6252155,34 | 1503521,50 | 1503521,50 | 2128731,61 | 922918,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 14а | 2024 | 38727509,34 | 6699838,08 | 16265488,98 | 3911533,08 | 3911533,08 | 5538067,86 | 2401048,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 35 | 2024 | 9227889,32 | 1596419,84 | 3875698,04 | 932029,84 | 932029,84 | 1319596,28 | 572115,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 15 | 2024 | 7439094,25 | 1286959,26 | 3124407,11 | 751359,01 | 751359,01 | 1063797,01 | 461212,83 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 4 | 2025 | 5898278,13 | 1020398,91 | 2477266,92 | 595734,41 | 595734,41 | 843458,95 | 365684,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 6А | 2025 | 16906733,13 | 2924855,65 | 7100799,56 | 1707603,90 | 1707603,90 | 2417677,69 | 1048192,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 3 | 2025 | 14919609,76 | 2581084,38 | 6266211,08 | 1506901,63 | 1506901,63 | 2133517,30 | 924993,72 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 40 | 2025 | 16703467,20 | 2889690,75 | 7015428,21 | 1687073,75 | 1687073,75 | 2388610,48 | 1035590,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пучежская | 51 | 2025 | 11395784,96 | 1971464,61 | 4786210,57 | 1150990,36 | 1150990,36 | 1629607,26 | 706521,80 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Постышева | 48 | 2025 | 15780403,95 | 2730001,31 | 6627743,20 | 1593843,06 | 1593843,06 | 2256611,63 | 978361,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Сосневская | 47 | 2025 | 10091700,96 | 1745858,78 | 4238497,48 | 1019276,03 | 1019276,03 | 1443122,10 | 625670,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 14 | 2025 | 9857711,97 | 1705378,82 | 4140222,50 | 995642,82 | 995642,82 | 1409661,47 | 611163,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 22 | 2025 | 17771367,71 | 3074436,96 | 7463944,64 | 1794933,21 | 1794933,21 | 2541321,20 | 1101798,50 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 7 | 2025 | 8356945,55 | 1445747,04 | 3509903,12 | 844063,29 | 844063,29 | 1195050,56 | 518118,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Родниковская | 50 | 2025 | 9138737,60 | 1580996,64 | 3838254,47 | 923025,39 | 923025,39 | 1306847,51 | 566588,21 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 19-я Линия | 1 А | 2025 | 8073580,22 | 1396724,99 | 3390890,15 | 815442,99 | 815442,99 | 1154529,06 | 500550,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 90 | 2025 | 16710599,33 | 2890924,61 | 7018423,70 | 1687794,11 | 1687794,11 | 2389630,39 | 1036032,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ефимовская | 2 | 2025 | 14821405,70 | 2564095,14 | 6224965,54 | 1496982,89 | 1496982,89 | 2119474,04 | 918905,22 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 106 | 2025 | 10725363,99 | 1855482,14 | 4504634,89 | 1083276,89 | 1083276,89 | 1533736,47 | 664956,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Окуловой | 68-А | 2025 | 3929533,73 | 679807,20 | 1650397,58 | 396888,45 | 396888,45 | 561926,78 | 243625,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 9 Б | 2025 | 8408516,39 | 1454668,77 | 3531562,78 | 849272,02 | 849272,02 | 1202425,23 | 521315,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 6 | 2025 | 18884529,86 | 3267013,41 | 7931470,87 | 1907364,16 | 1907364,16 | 2700504,36 | 1170812,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новосельская | 2 | 2025 | 10716037,35 | 1853868,64 | 4500717,72 | 1082334,89 | 1082334,89 | 1532402,76 | 664378,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лакина | 12 | 2025 | 9319784,18 | 1612317,60 | 3914293,73 | 941311,35 | 941311,35 | 1332737,33 | 577812,83 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 3А | 2025 | 19783453,56 | 3422526,72 | 8309017,32 | 1998156,72 | 1998156,72 | 2829051,24 | 1226544,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Слесарный | 15 | 2026 | 9679134,21 | 1674484,96 | 4065220,14 | 977606,21 | 977606,21 | 1384124,70 | 600092,00 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 11 | 2026 | 10721249,29 | 1854770,30 | 4502906,72 | 1082861,30 | 1082861,30 | 1533148,07 | 664701,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 28 | 2026 | 8280412,22 | 1432506,82 | 3477759,25 | 836333,32 | 836333,32 | 1184106,22 | 513373,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 65 | 2026 | 12033562,68 | 2081799,81 | 5054076,15 | 1215406,81 | 1215406,81 | 1720810,04 | 746063,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 16А | 2026 | 2409016,77 | 416758,59 | 1011783,00 | 243314,09 | 243314,09 | 344491,51 | 149355,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 29Б | 2026 | 13110241,21 | 2268064,61 | 5506279,32 | 1324152,86 | 1324152,86 | 1874776,01 | 812815,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 21 | 2026 | 14782178,94 | 2557308,93 | 6208490,37 | 1493020,93 | 1493020,93 | 2113864,58 | 916473,22 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 40 | 2026 | 8493827,73 | 1469427,58 | 3567393,40 | 857888,58 | 857888,58 | 1214624,83 | 526604,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 64 | 2026 | 15037290,03 | 2601443,01 | 6315636,60 | 1518787,51 | 1518787,51 | 2150345,69 | 932289,73 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 10, корпус N 3 | 2026 | 11632242,77 | 2012371,68 | 4885522,46 | 1174872,93 | 1174872,93 | 1663420,94 | 721181,84 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 72-А | 2026 | 21020056,56 | 3636458,37 | 8828388,51 | 2123055,37 | 2123055,37 | 3005886,56 | 1303212,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 7 А | 2026 | 8749761,76 | 1513704,03 | 3674885,27 | 883738,28 | 883738,28 | 1251223,62 | 542472,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 52 | 2026 | 10426362,82 | 1803755,10 | 4379054,90 | 1053077,35 | 1053077,35 | 1490979,04 | 646419,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 37 | 2026 | 15229034,82 | 2634614,75 | 6396169,09 | 1538154,00 | 1538154,00 | 2177765,36 | 944177,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8-я Сосневская | 129 | 2026 | 9024897,70 | 1561302,40 | 3790441,90 | 911527,40 | 911527,40 | 1290568,30 | 559530,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Слесарный | 13 | 2026 | 13687670,07 | 2367959,49 | 5748798,48 | 1382473,99 | 1382473,99 | 1957348,85 | 848615,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лебедева-Кумача | 10 | 2026 | 10930275,80 | 1890931,78 | 4590697,51 | 1103973,28 | 1103973,28 | 1563039,04 | 677660,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 9 | 2026 | 35973955,45 | 6223474,75 | 15109000,96 | 3633420,25 | 3633420,25 | 5144307,23 | 2230331,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Союзная | 6 | 2026 | 23001145,05 | 3979185,60 | 9660442,35 | 2323148,10 | 2323148,10 | 3289183,95 | 1426036,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 31 Б | 2026 | 15715391,77 | 2718754,24 | 6600438,19 | 1587276,74 | 1587276,74 | 2247314,83 | 974331,03 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сарментовой | 2-а | 2026 | 9487938,04 | 1641408,13 | 3984918,07 | 958295,13 | 958295,13 | 1356783,48 | 588238,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Межевая | 5 | 2026 | 16231100,21 | 2807971,52 | 6817034,87 | 1639364,02 | 1639364,02 | 2321061,59 | 1006304,19 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 10-й Проезд | 8 | 2026 | 7095928,68 | 1227591,81 | 2980278,15 | 716698,81 | 716698,81 | 1014724,04 | 439937,08 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 116 | 2026 | 15163199,70 | 2623225,31 | 6368518,45 | 1531504,56 | 1531504,56 | 2168350,88 | 940095,94 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 36 | 2026 | 8787068,33 | 1520158,05 | 3690553,96 | 887506,30 | 887506,30 | 1256558,49 | 544785,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Профессиональная | 33 | 2026 | 20793748,34 | 3597307,17 | 8733339,43 | 2100197,92 | 2100197,92 | 2973524,28 | 1289181,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 3 | 2026 | 12907523,90 | 2232994,62 | 5421138,39 | 1303678,12 | 1303678,12 | 1845787,26 | 800247,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 4 | 2026 | 9793797,04 | 1694321,57 | 4113378,33 | 989187,32 | 989187,32 | 1400521,58 | 607200,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 70А | 2026 | 8204153,20 | 1419314,05 | 3445730,59 | 828631,05 | 828631,05 | 1173201,12 | 508645,36 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Урицкого | 4 | 2024 | 15441353,08 | 2671345,70 | 6485342,40 | 1559598,45 | 1559598,45 | 2208127,06 | 957341,04 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Бойцова | 6-А | 2024 | 11308827,74 | 1956421,06 | 4749688,69 | 1142207,56 | 1142207,56 | 1617172,30 | 701130,58 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 56 | 2024 | 12292514,16 | 2126598,27 | 5162835,33 | 1241561,27 | 1241561,27 | 1757840,32 | 762117,68 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Высоковольтная | 39-А | 2024 | 11797653,50 | 2040987,65 | 4954994,69 | 1191579,65 | 1191579,65 | 1687074,82 | 731437,06 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 12 | 2024 | 9375469,71 | 1621951,17 | 3937681,56 | 946935,67 | 946935,67 | 1340700,41 | 581265,25 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Урицкого | 2-а | 2026 | 17809497,21 | 3081033,34 | 7479958,96 | 1798784,34 | 1798784,34 | 2546773,75 | 1104162,47 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 47-А | 2025 | 12522114,14 | 2166318,94 | 5259266,94 | 1264751,19 | 1264751,19 | 1790673,32 | 776352,54 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Рощинская | 26 | 2025 | 12654058,69 | 2189145,28 | 5314683,43 | 1278077,78 | 1278077,78 | 1809541,51 | 784532,91 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 184-А | 2025 | 7223182,48 | 1249606,65 | 3033724,53 | 729551,62 | 729551,62 | 1032921,44 | 447826,62 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 68 | 2025 | 25139140,57 | 4349057,66 | 10558396,88 | 2539088,66 | 2539088,66 | 3594919,19 | 1558589,51 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 3-А | 2025 | 12502089,29 | 2162854,66 | 5250856,54 | 1262728,66 | 1262728,66 | 1787809,75 | 775111,03 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 25 | 2025 | 12483161,69 | 2159580,19 | 5242906,98 | 1260816,94 | 1260816,94 | 1785103,09 | 773937,55 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Виноградова | 4-а | 2025 | 5073418,94 | 877698,72 | 2130827,45 | 512422,47 | 512422,47 | 725503,37 | 314544,47 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красноветкинская | 19 | 2025 | 12748696,68 | 2205517,60 | 5354431,23 | 1287636,35 | 1287636,35 | 1823074,83 | 790400,33 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 13 | 2026 | 9203201,15 | 1592148,80 | 3865329,05 | 929536,30 | 929536,30 | 1316065,85 | 570584,85 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 8-А | 2026 | 12502637,91 | 2162949,57 | 5251086,96 | 1262784,07 | 1262784,07 | 1787888,21 | 775145,05 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Наволокская | 11 | 2026 | 17198053,54 | 2975253,92 | 7223153,65 | 1737027,67 | 1737027,67 | 2459336,77 | 1066253,87 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 7-А | 2024 | 23593112,50 | 4081595,65 | 9909067,69 | 2382937,65 | 2382937,65 | 3373835,82 | 1462738,06 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 17 | 2026 | 8368741,00 | 1447787,65 | 3514857,19 | 845254,65 | 845254,65 | 1196737,32 | 518849,56 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пригородная | 4 | 2026 | 12718522,25 | 2200297,44 | 5341758,02 | 1284588,69 | 1284588,69 | 1818759,86 | 788529,56 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Алексеевская | 1 | 2026 | 19585125,26 | 3388216,03 | 8225719,77 | 1978125,28 | 1978125,28 | 2800690,12 | 1214248,78 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 186 | 2026 | 8364352,00 | 1447028,35 | 3513013,81 | 844811,35 | 844811,35 | 1196109,68 | 518577,44 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 56 | 2026 | 7887870,32 | 1364597,28 | 3312892,31 | 796686,03 | 796686,03 | 1127972,39 | 489036,29 |
| городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Декабристов | 18 | 2026 | 10094718,40 | 1746380,80 | 4239764,80 | 1019580,80 | 1019580,80 | 1443553,60 | 625857,60 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Октябрьская | 23 | 2025 | 1752311,44 | 303148,93 | 735967,87 | 176985,93 | 176985,93 | 250582,08 | 108640,72 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Станционная | 7 | 2025 | 12265082,86 | 2121852,67 | 5151314,23 | 1238790,67 | 1238790,67 | 1753917,62 | 760416,98 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Индустриальная | 15 | 2025 | 8333903,25 | 1441760,74 | 3500225,39 | 841735,99 | 841735,99 | 1191755,49 | 516689,67 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | проезд Шестагинский | 7 | 2025 | 10676261,96 | 1846987,52 | 4484012,12 | 1078317,52 | 1078317,52 | 1526714,84 | 661912,44 |
| Абзацы исключены. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Комсомольская | 14 | 2025 | 10531973,32 | 1822025,66 | 4423411,13 | 1063744,16 | 1063744,16 | 1506081,44 | 652966,76 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Школьная | 4, корп. N 1 | 2025 | 4663869,63 | 806846,91 | 1958817,42 | 471057,41 | 471057,41 | 666937,45 | 289153,01 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 103 | 2026 | 12404982,49 | 2146055,23 | 5210071,84 | 1252920,73 | 1252920,73 | 1773923,39 | 769090,55 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | 1-й Шушинский переулок | 20 | 2025 | 4297936,08 | 743540,61 | 1805125,95 | 434097,61 | 434097,61 | 614608,64 | 266465,68 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Розы Люксембург | 6 | 2025 | 2835847,79 | 490600,13 | 1191051,32 | 286424,63 | 286424,63 | 405528,73 | 175818,37 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Шекшовское сельское поселение, с. Шекшово | улица Конец | 1А | 2025 | 2401336,00 | 415429,82 | 1008557,09 | 242538,32 | 242538,32 | 343393,16 | 148879,28 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Шекшовское сельское поселение, с. Шекшово | улица Панельная | 4 | 2025 | 2696771,10 | 466539,94 | 1132639,34 | 272377,69 | 272377,69 | 385640,64 | 167195,82 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 10 | 2025 | 2274877,71 | 393552,61 | 955444,82 | 229765,86 | 229765,86 | 325309,51 | 141039,05 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 5 | 2026 | 2180514,04 | 377227,74 | 915812,24 | 220234,99 | 220234,99 | 311815,42 | 135188,64 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 6 | 2026 | 1992883,95 | 344767,84 | 837007,92 | 201284,09 | 201284,09 | 284984,16 | 123555,86 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 8 | 2026 | 2026075,82 | 350510,02 | 850948,45 | 204636,52 | 204636,52 | 289730,62 | 125613,70 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 11 | 2026 | 2030464,83 | 351269,31 | 852791,82 | 205079,81 | 205079,81 | 290358,25 | 125885,81 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 1 | 2026 | 2126474,38 | 367878,91 | 893115,67 | 214776,91 | 214776,91 | 304087,70 | 131838,26 |
| Заволжский муниципальный район | Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха | улица Центральная | 33 | 2024 | 1152388,91 | 199362,66 | 484001,41 | 116392,91 | 116392,91 | 164792,63 | 71446,41 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 60 | 2024 | 861891,45 | 149106,75 | 361992,96 | 87052,25 | 87052,25 | 123251,23 | 53435,99 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 68 | 2025 | 876978,66 | 151716,83 | 368329,57 | 88576,08 | 88576,08 | 125408,72 | 54371,38 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 20 | 2025 | 1362238,36 | 235666,50 | 572137,83 | 137588,00 | 137588,00 | 194801,28 | 84456,76 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Социалистический | 7 | 2025 | 1349345,65 | 233436,06 | 566722,91 | 136285,81 | 136285,81 | 192957,61 | 83657,43 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 62 | 2025 | 852564,80 | 147493,25 | 358075,79 | 86110,25 | 86110,25 | 121917,52 | 52857,76 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 12 | 2025 | 1334807,06 | 230920,90 | 560616,73 | 134817,40 | 134817,40 | 190878,58 | 82756,06 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 2а | 2024 | 15227663,26 | 2634377,47 | 6395593,03 | 1538015,47 | 1538015,47 | 2177569,22 | 944092,58 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 72 | 2025 | 863263,01 | 149344,03 | 362569,02 | 87190,78 | 87190,78 | 123447,37 | 53521,03 |
| Заволжский муниципальный район | Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье | улица Молодежная | 2 | 2025 | 2997143,84 | 518504,26 | 1258795,39 | 302715,76 | 302715,76 | 428594,20 | 185818,48 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 14 | 2025 | 1429170,73 | 247245,76 | 600249,31 | 144348,26 | 144348,26 | 204372,67 | 88606,47 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 17 | 2026 | 15055669,01 | 2604622,56 | 6323355,74 | 1520643,81 | 1520643,81 | 2152973,90 | 933429,20 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 11 | 2026 | 15178286,92 | 2625835,39 | 6374855,05 | 1533028,39 | 1533028,39 | 2170508,36 | 941031,32 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 13 | 2026 | 14404998,57 | 2492056,93 | 6050075,24 | 1454925,18 | 1454925,18 | 2059927,45 | 893088,59 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 8а | 2026 | 10808755,14 | 1869908,77 | 4539659,03 | 1091699,52 | 1091699,52 | 1545661,48 | 670126,82 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Строителей | 6 | 2026 | 8886918,26 | 1537432,03 | 3732490,77 | 897591,28 | 897591,28 | 1270837,12 | 550975,78 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Строителей | 6 | 2026 | 5561696,08 | 962170,40 | 2335903,03 | 561739,15 | 561739,15 | 795327,43 | 344816,93 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Строителей | 5 | 2026 | 3265147,64 | 564868,77 | 1371356,53 | 329784,52 | 329784,52 | 466918,98 | 202434,32 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Спортивная | 9 | 2026 | 2571684,38 | 444900,00 | 1080103,13 | 259743,75 | 259743,75 | 367753,13 | 159440,63 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Спортивная | 15 | 2026 | 2554128,34 | 441862,82 | 1072729,62 | 257970,57 | 257970,57 | 365242,60 | 158352,18 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 2 | 2026 | 12194035,79 | 2109561,57 | 5121474,58 | 1231614,82 | 1231614,82 | 1743757,83 | 756012,17 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Богданиха | без улицы | 14 | 2024 | 10840575,45 | 1875413,66 | 4553023,51 | 1094913,41 | 1094913,41 | 1550211,81 | 672099,63 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 1 | 2024 | 1049192,36 | 181509,71 | 440659,03 | 105969,91 | 105969,91 | 150035,43 | 65048,37 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Садовая | 16 | 2024 | 9061381,33 | 1567614,05 | 3805764,96 | 915212,30 | 915212,30 | 1295785,49 | 561792,23 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 2 | 2025 | 1049192,36 | 181509,71 | 440659,03 | 105969,91 | 105969,91 | 150035,43 | 65048,37 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 3 | 2025 | 1049192,36 | 181509,71 | 440659,03 | 105969,91 | 105969,91 | 150035,43 | 65048,37 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 23 | 2025 | 18893307,88 | 3268532,00 | 7935157,63 | 1908250,75 | 1908250,75 | 2701759,63 | 1171357,13 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Заречная | 43 | 2026 | 5323866,70 | 921026,05 | 2236015,09 | 537718,05 | 537718,05 | 761317,62 | 330071,86 |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п, от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 2 | 2026 | 8304826,08 | 1436730,40 | 3488013,03 | 838799,15 | 838799,15 | 1187597,43 | 514886,93 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Высоково | без улицы | 3а | 2026 | 6233488,61 | 1078390,14 | 2618054,76 | 629591,14 | 629591,14 | 891394,35 | 386467,07 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 1 | 2026 | 2250189,54 | 389281,57 | 945075,83 | 227272,32 | 227272,32 | 321779,08 | 139508,42 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 5 | 2026 | 37179286,77 | 6431996,42 | 15615238,10 | 3755160,42 | 3755160,42 | 5316670,67 | 2305060,75 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 12 | 2026 | 12972261,77 | 2244194,24 | 5448328,19 | 1310216,74 | 1310216,74 | 1855044,83 | 804261,03 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 3 | 2026 | 2252109,73 | 389613,76 | 945882,31 | 227466,26 | 227466,26 | 322053,67 | 139627,47 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Куликово | без улицы | 2 | 2026 | 1226453,42 | 212175,78 | 515108,38 | 123873,53 | 123873,53 | 175383,92 | 76038,30 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Светлый Луч | без улицы | 20 | 2025 | 4090281,14 | 707616,42 | 1717911,22 | 413124,17 | 413124,17 | 584913,80 | 253591,38 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 77 | 2026 | 2456472,92 | 424968,48 | 1031714,51 | 248107,23 | 248107,23 | 351277,79 | 152297,69 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Молодежная | 4 | 2024 | 9405369,83 | 1627123,87 | 3950239,56 | 949955,62 | 949955,62 | 1344976,15 | 583119,01 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Спортивная | 7 | 2024 | 13057847,43 | 2259000,51 | 5484274,02 | 1318861,01 | 1318861,01 | 1867283,65 | 809567,21 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 43 | 2024 | 15762024,98 | 2726821,76 | 6620024,06 | 1591986,76 | 1591986,76 | 2253983,42 | 977222,22 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Ивановская | 17 | 2024 | 7189743,73 | 1243821,76 | 3019680,31 | 726174,26 | 726174,26 | 1028139,67 | 445753,47 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий поселок | 7 | 2024 | 9605069,70 | 1661671,84 | 4034113,17 | 970125,59 | 970125,59 | 1373533,41 | 595500,11 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 8 | 2024 | 13132460,56 | 2271908,54 | 5515611,41 | 1326397,04 | 1326397,04 | 1877953,40 | 814193,12 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Юбилейная | 4 | 2024 | 11779000,22 | 2037760,64 | 4947160,34 | 1189695,64 | 1189695,64 | 1684407,38 | 730280,58 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 11 | 2025 | 2360737,68 | 408406,34 | 991505,87 | 238437,84 | 238437,84 | 337587,56 | 146362,24 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Энгельса | 15 | 2025 | 9553773,16 | 1652797,57 | 4012568,71 | 964944,57 | 964944,57 | 1366197,96 | 592319,80 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Первомайский | улица Садовая | 8 | 2025 | 3880706,01 | 671360,03 | 1629890,02 | 391956,78 | 391956,78 | 554944,37 | 240598,03 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 8 | 2025 | 1570441,93 | 271685,60 | 659582,98 | 158616,85 | 158616,85 | 224574,58 | 97365,08 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Спортивный | 3 | 2025 | 15047439,62 | 2603198,88 | 6319899,41 | 1519812,63 | 1519812,63 | 2151797,09 | 932918,99 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Октябрьский | улица Заречная | 32 | 2026 | 1379245,76 | 238608,77 | 579280,91 | 139305,77 | 139305,77 | 197233,36 | 85511,20 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица 40 лет Октября | 1 | 2025 | 2669065,49 | 461746,88 | 1121003,03 | 269579,38 | 269579,38 | 381678,71 | 165478,11 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Свердлова | 5 | 2026 | 1026204,93 | 177532,90 | 431004,35 | 103648,15 | 103648,15 | 146748,21 | 63623,19 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Первомайская | 9 | 2026 | 3781404,71 | 654180,96 | 1588183,64 | 381927,21 | 381927,21 | 540744,20 | 234441,50 |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Фабричная | 5 | 2024 | 19531085,60 | 3378867,20 | 8203023,20 | 1972667,20 | 1972667,20 | 2792962,40 | 1210898,40 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Ивановская | 32А | 2026 | 4645490,66 | 803667,36 | 1951098,29 | 469201,11 | 469201,11 | 664309,25 | 288013,55 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Чернцы | улица Школьная | 26 | 2025 | 1796201,52 | 310741,89 | 754401,63 | 181418,89 | 181418,89 | 256858,40 | 111361,84 |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Чернцы | улица Школьная | 28 | 2025 | 1783583,13 | 308558,91 | 749101,92 | 180144,41 | 180144,41 | 255053,95 | 110579,51 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, с. Воскресенское | улица Молодежная | 1 | 2025 | 2564552,24 | 443666,14 | 1077107,64 | 259023,39 | 259023,39 | 366733,22 | 158998,44 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Луговая | 15 | 2025 | 13103932,01 | 2266973,12 | 5503629,47 | 1323515,62 | 1323515,62 | 1873873,79 | 812424,39 |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 19 | 2026 | 4564294,01 | 789620,38 | 1916995,83 | 461000,13 | 461000,13 | 652698,05 | 282979,47 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Луговая | 13 | 2026 | 13134655,07 | 2272288,19 | 5516533,10 | 1326618,69 | 1326618,69 | 1878267,21 | 814329,17 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Маяковского | 8 | 2026 | 13106016,79 | 2267333,79 | 5504505,07 | 1323726,19 | 1323726,19 | 1874171,92 | 812553,64 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Речная 1-я | 21 | 2026 | 11804785,64 | 2042221,50 | 4957990,17 | 1192300,00 | 1192300,00 | 1688094,72 | 731879,24 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Маяковского | 6 | 2026 | 13293207,98 | 2299717,76 | 5583125,06 | 1342632,76 | 1342632,76 | 1900940,42 | 824159,22 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Свердлова 3-я | 9 | 2026 | 11770222,20 | 2036242,05 | 4943473,59 | 1188809,05 | 1188809,05 | 1683152,12 | 729736,36 |
| Лухский муниципальный район | Тимирязевское сельское поселение, д. Городок | микрорайон "Новый" | 13 | 2025 | 2554128,34 | 441862,82 | 1072729,62 | 257970,57 | 257970,57 | 365242,60 | 158352,18 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Суворова | 46 | 2025 | 814435,30 | 140896,86 | 342061,46 | 82259,11 | 82259,11 | 116464,96 | 50493,78 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Мира | 3 | 2025 | 1994255,51 | 345005,12 | 837583,97 | 201422,62 | 201422,62 | 285180,29 | 123640,89 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица 1-я Волжская | 10 | 2024 | 11507156,04 | 1990731,74 | 4832986,24 | 1162238,99 | 1162238,99 | 1645533,42 | 713426,64 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 1-я Производственная | 8 | 2025 | 10814104,24 | 1870834,16 | 4541905,65 | 1092239,79 | 1092239,79 | 1546426,41 | 670458,46 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 10 | 2024 | 8534700,37 | 1476498,53 | 3584559,84 | 862016,78 | 862016,78 | 1220469,65 | 529138,79 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Советская | 19 | 2026 | 10668032,57 | 1845563,84 | 4480555,79 | 1077486,34 | 1077486,34 | 1525538,03 | 661402,23 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 12 | 2024 | 7284930,34 | 1260288,99 | 3059658,53 | 735788,24 | 735788,24 | 1041751,44 | 451654,90 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 1 | 2026 | 7144756,40 | 1236038,98 | 3000785,71 | 721630,48 | 721630,48 | 1021706,44 | 442964,32 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 13 | 2025 | 12084310,59 | 2090579,17 | 5075390,18 | 1220532,42 | 1220532,42 | 1728067,03 | 749209,37 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 11 | 2025 | 8662255,91 | 1498565,57 | 3638132,96 | 874900,07 | 874900,07 | 1238710,21 | 537047,05 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Юдинка | без улицы | 19 | 2025 | 937053,21 | 162109,70 | 393560,78 | 94643,70 | 94643,70 | 133999,43 | 58095,91 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 8 | 2026 | 9831377,92 | 1700823,04 | 4129162,24 | 992983,04 | 992983,04 | 1405895,68 | 609530,88 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Юдинка | без улицы | 20 | 2026 | 2020315,25 | 349513,44 | 848529,02 | 204054,69 | 204054,69 | 288906,86 | 125256,56 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 6 | 2026 | 9687363,60 | 1675908,64 | 4068676,47 | 978437,39 | 978437,39 | 1385301,51 | 600602,21 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 7 | 2026 | 8259564,43 | 1428900,16 | 3469003,21 | 834227,66 | 834227,66 | 1181124,97 | 512080,77 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Пригородное | Вичугский проезд | 17 | 2026 | 2021412,50 | 349703,26 | 848989,86 | 204165,51 | 204165,51 | 289063,76 | 125324,58 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Филисово | улица Центральная | 6 | 2026 | 1634905,48 | 282837,76 | 686657,56 | 165127,76 | 165127,76 | 233792,92 | 101361,72 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Филисово | улица Школьная | 2 | 2026 | 1588272,27 | 274770,24 | 667071,69 | 160417,74 | 160417,74 | 227124,33 | 98470,53 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | улица Ленина | 4 | 2024 | 4815290,40 | 833042,62 | 2022413,89 | 486351,12 | 486351,12 | 688590,76 | 298540,88 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 9 | 2025 | 1778645,49 | 307704,70 | 747028,12 | 179645,70 | 179645,70 | 254347,87 | 110273,39 |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 25 | 2025 | 1605828,30 | 277807,42 | 674445,19 | 162190,92 | 162190,92 | 229634,86 | 99558,98 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 14 | 2025 | 2156923,12 | 373146,53 | 905904,09 | 217852,28 | 217852,28 | 308441,90 | 133726,04 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 15 | 2025 | 5164216,54 | 893406,66 | 2168962,29 | 521593,16 | 521593,16 | 738487,50 | 320173,78 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 13 | 2025 | 2206299,46 | 381688,61 | 926642,07 | 222839,36 | 222839,36 | 315502,76 | 136787,30 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 4 | 2025 | 1545753,76 | 267414,56 | 649213,99 | 156123,31 | 156123,31 | 221044,15 | 95834,45 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Октябрьская | 23 | 2025 | 1548496,89 | 267889,12 | 650366,10 | 156400,37 | 156400,37 | 221436,42 | 96004,52 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 1 | 2026 | 2040888,72 | 353072,64 | 857169,84 | 206132,64 | 206132,64 | 291848,88 | 126532,08 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 4 | 2026 | 2827069,78 | 489081,54 | 1187364,57 | 285538,04 | 285538,04 | 404273,46 | 175274,14 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 47 | 2024 | 12282913,20 | 2124937,31 | 5158802,95 | 1240591,56 | 1240591,56 | 1756467,38 | 761522,44 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Крестьянская | 5а | 2026 | 10128458,90 | 1752217,89 | 4253935,75 | 1022988,64 | 1022988,64 | 1448378,52 | 627949,46 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Дуляпинское сельское поселение, с. Дуляпино | улица Текстильная | 9 | 2025 | 1389395,35 | 240364,64 | 583543,72 | 140330,89 | 140330,89 | 198684,76 | 86140,46 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 69а | 2026 | 1493359,97 | 258350,46 | 627208,68 | 150831,46 | 150831,46 | 213551,79 | 92586,11 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 100 | 2026 | 10662546,31 | 1844614,72 | 4478251,57 | 1076932,22 | 1076932,22 | 1524753,49 | 661062,09 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Горького | 1 | 2025 | 8443354,14 | 1460695,68 | 3546194,58 | 852790,68 | 852790,68 | 1207407,06 | 523475,46 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Серова | 11 | 2025 | 9056443,70 | 1566759,84 | 3803691,17 | 914713,59 | 914713,59 | 1295079,41 | 561486,11 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Советская | 14 | 2025 | 8660884,35 | 1498328,29 | 3637556,90 | 874761,54 | 874761,54 | 1238514,07 | 536962,01 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Глушицкий | 7 | 2025 | 12210220,26 | 2112361,47 | 5128272,03 | 1233249,47 | 1233249,47 | 1746072,22 | 757015,58 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Горького | 3 | 2026 | 9086343,81 | 1571932,54 | 3816249,16 | 917733,54 | 917733,54 | 1299355,15 | 563339,87 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Юных Пионеров | 6 | 2025 | 2173549,78 | 497386,34 | 1207526,49 | 0,00 | 290386,59 | 0,00 | 178250,37 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Титова | 8 | 2026 | 6968590,14 | 1594663,97 | 3871435,23 | 0,00 | 931004,72 | 0,00 | 571486,22 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Соболевское сельское поселение, с. Соболево | улица Советская | 1 | 2026 | 1065933,20 | 243923,84 | 592184,54 | 0,00 | 142408,84 | 0,00 | 87415,98 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 23.07.2026 N 276-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 14-А | 2026 | 1454956,15 | 251706,62 | 611079,14 | 146952,62 | 146952,62 | 208060,01 | 90205,13 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Северная | 10 | 2026 | 2353879,85 | 407219,94 | 988625,59 | 237745,19 | 237745,19 | 336606,89 | 145937,07 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Северная | 18 | 2026 | 2441385,70 | 422358,40 | 1025377,90 | 246583,40 | 246583,40 | 349120,30 | 151362,30 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Северная | 1 | 2026 | 2427670,05 | 419985,60 | 1019617,35 | 245198,10 | 245198,10 | 347158,95 | 150511,95 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Лесная | 14 | 2026 | 1747099,50 | 302247,26 | 733778,86 | 176459,51 | 176459,51 | 249836,76 | 108317,58 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 1-А | 2024 | 9425394,68 | 1630588,16 | 3958649,96 | 951978,16 | 951978,16 | 1347839,72 | 584360,52 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.05.2025 N 193-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Строителей | 12 | 2025 | 2697045,42 | 466587,39 | 1132754,55 | 272405,39 | 272405,39 | 385679,86 | 167212,82 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 12 | 2025 | 9199635,08 | 1591531,87 | 3863831,31 | 929176,12 | 929176,12 | 1315555,90 | 570363,76 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 28 | 2025 | 18433284,97 | 3188948,29 | 7741948,78 | 1861787,79 | 1861787,79 | 2635975,95 | 1142836,39 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красный Металлист | 37 | 2026 | 1171316,51 | 202637,12 | 491950,97 | 118304,62 | 118304,62 | 167499,29 | 72619,89 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 08.10.2025 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 9, корп. N 1 | 2026 | 881093,36 | 152428,67 | 370057,73 | 88991,67 | 88991,67 | 125997,12 | 54626,48 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный район | Палехское городское поселение, п. Палех | улица Зиновьева | 40 | 2026 | 2002484,90 | 346428,80 | 841040,30 | 202253,80 | 202253,80 | 286357,10 | 124151,10 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 3 | 2025 | 9116518,24 | 1577152,70 | 3828922,37 | 920781,20 | 920781,20 | 1303670,12 | 565210,64 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 64 | 2025 | 29771464,20 | 5150447,14 | 12503965,04 | 3006959,89 | 3006959,89 | 4257345,54 | 1845786,72 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 20 | 2026 | 12227227,66 | 2115303,74 | 5135415,11 | 1234967,24 | 1234967,24 | 1748504,30 | 758070,02 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 82 | 2026 | 1220692,85 | 211179,20 | 512688,95 | 123291,70 | 123291,70 | 174560,15 | 75681,15 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 267 | 2026 | 18061316,55 | 3124597,95 | 7585722,66 | 1824218,45 | 1824218,45 | 2582784,13 | 1119774,89 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2025 N 579-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 28 | 2026 | 9381504,60 | 1622995,20 | 3940216,20 | 947545,20 | 947545,20 | 1341563,40 | 581639,40 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Ивановская | 7 | 2026 | 20547140,95 | 3554644,22 | 8629764,74 | 2075290,22 | 2075290,22 | 2938259,21 | 1273892,33 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Трудящихся 1-я | 1 | 2025 | 469075,23 | 81149,76 | 197010,81 | 47377,26 | 47377,26 | 67078,17 | 29081,97 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2026 N 168-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 2. Перечень многоквартирных домов, ремонт в которых

проведен с привлечением средств государственной поддержки

(введена Постановлением Правительства Ивановской области

от 30.04.2026 N 168-п)

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Объем средств областного бюджета (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Мира | 28 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3115609,85 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Мира | 30 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3161416,77 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Мира | 32 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3136405,19 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Мира | 26 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3201352,95 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | переулок Пятницкий | 9 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1630705,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Лагерная | 53 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 5925825,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 116 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4359062,91 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сахарова | 58 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3646712,73 |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Писарева | 1 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3165035,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 50 | 2025 | замена лифтового оборудования | 2704239,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 36 | 2025 | замена лифтового оборудования | 18922189,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Полетная | 5 | 2025 | замена лифтового оборудования | 18144488,82 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 155 | 2025 | замена лифтового оборудования | 15125203,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 75 | 2025 | замена лифтового оборудования | 5407409,21 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 8 | 2025 | замена лифтового оборудования | 8109509,77 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 29 | 2025 | замена лифтового оборудования | 18922189,46 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 108 | 2025 | замена лифтового оборудования | 10715557,59 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 11 | 2025 | замена лифтового оборудования | 6908100,91 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 50-А | 2025 | замена лифтового оборудования | 2704239,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 10-й Проезд | 2 | 2025 | замена лифтового оборудования | 2704239,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лазарева | 8 | 2025 | замена лифтового оборудования | 12112338,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 62 | 2025 | замена лифтового оборудования | 3026748,29 |
| Итого по 2025 году: |  | х | х | х | х | 156848580,97 |