Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 апреля 2019 г. N 131-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 15.07.2019 N 280-п, от 22.08.2019 N 342-п, от 29.01.2020 N 31-п, от 23.12.2020 N 653-п, от 27.01.2021 N 5-п, от 15.12.2021 N 646-п, от 24.01.2022 N 15-п, от 09.09.2022 N 484-п, от 03.11.2022 N 616-п, от 25.01.2023 N 17-п, от 30.05.2023 N 240-п, от 22.12.2023 N 642-п, от 01.02.2024 N 28-п, от 04.04.2024 N 126-п, от 08.05.2024 N 200-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Правительство Ивановской области постановляет:

Утвердить региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2019 - 2024 годы" (прилагается).

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 15.12.2021 N 646-п, от 04.04.2024 N 126-п)

Губернатор Ивановской области

С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

# Приложение

к постановлению

Правительства

Ивановской области

от 09.04.2019 N 131-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 15.07.2019 N 280-п, от 22.08.2019 N 342-п, от 29.01.2020 N 31-п, от 23.12.2020 N 653-п, от 27.01.2021 N 5-п, от 15.12.2021 N 646-п, от 24.01.2022 N 15-п, от 09.09.2022 N 484-п, от 03.11.2022 N 616-п, от 25.01.2023 N 17-п, от 30.05.2023 N 240-п, от 22.12.2023 N 642-п, от 01.02.2024 N 28-п, от 04.04.2024 N 126-п, от 08.05.2024 N 200-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Паспорт региональной адресной программы

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории Ивановской области на 2019 - 2024 годы"

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области

от 15.12.2021 N 646-п, от 04.04.2024 N 126-п)

| Наименование Программы | региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2019 - 2024 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 15.12.2021 N 646-п, от 04.04.2024 N 126-п) |  |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) |
| Ответственный за реализацию Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области |
| Разработчик Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области |
| Исполнители Программы | органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области - участники Программы; Департамент строительства и архитектуры Ивановской области |
| Цели Программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот |
| Задачи Программы | переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда; обеспечение выполнения мероприятий Программы в установленные сроки; непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда |
| Срок реализации Программы | 2019 - 2024 годы |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 15.12.2021 N 646-п, от 04.04.2024 N 126-п) |  |
| Этапы реализации Программы | этап 2019 года - срок реализации до 31 декабря 2020 года; этап 2020 года - срок реализации до 31 декабря 2021 года; этап 2021 года - срок реализации до 31 декабря 2022 года; этап 2022 года - срок реализации до 31 декабря 2023 года |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.12.2021 N 646-п) |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | на реализацию Программы необходимо 806579277,86 руб., в том числе: средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) - 639858257,05 руб.; средства областного бюджета - 71906141,37 руб.; средства местных бюджетов - 94814879,44 руб.; этап 2019 года: средства Фонда - 70824807,67 руб.; средства областного бюджета - 715402,08 руб.; средства местных бюджетов, в том числе на дополнительное финансирование, - 4785870,18 руб.; этап 2020 года: средства Фонда - 137083612,04 руб.; средства областного бюджета - 66783666,10 руб.; средства местных бюджетов, в том числе на дополнительное финансирование, - 42593645,36 руб.; этап 2021 года: средства Фонда - 40065390,22 руб.; средства областного бюджета - 453104,13 руб.; средства местных бюджетов, в том числе на дополнительное финансирование, - 14519577,26 руб.; этап 2022 года: средства Фонда - 391884447,12 руб.; средства областного бюджета - 3953969,06 руб.; средства местных бюджетов, в том числе на дополнительное финансирование, - 32915786,64 руб. |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.05.2024 N 200-п) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | переселение 1239 человек из 72 многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 21534,02 кв. м |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.12.2023 N 642-п, от 08.05.2024 N 200-п) |  |

## 2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории Ивановской области

Жилищные условия, качество услуг жилищно-коммунального хозяйства являются важными факторами, определяющими уровень жизни населения. Значительная часть жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, не удовлетворяет на сегодняшний день потребности населения региона, поскольку не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик городов и поселков, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территорий.

По состоянию на 1 января 2017 года, на территории Ивановской области признано в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 21534,02 кв. м жилищного фонда.

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 29.01.2020 N 31-п, от 23.12.2020 N 653-п, от 27.01.2021 N 5-п, от 15.12.2021 N 646-п, от 24.01.2022 N 15-п, от 09.09.2022 N 484-п, от 03.11.2022 N 616-п, от 25.01.2023 N 17-п, от 22.12.2023 N 642-п)

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем, решение которой сдерживается ввиду ограниченности бюджетных средств муниципальных образований Ивановской области. Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, в подавляющем большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения, отвечающие предъявляемым к ним требованиям. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и регионального уровней.

## 3. Меры, принимаемые для обеспечения полноты

и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде

В рамках исполнения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.07.2015 N 536/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными" органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области обеспечивают формирование и ведение в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" (далее - АИС "Реформа ЖКХ") реестра многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

На основании сведений, внесенных органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в АИС "Реформа ЖКХ", формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области в целях проверки полноты и достоверности внесенных органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в АИС "Реформа ЖКХ" сведений об аварийном жилищном фонде осуществляет проверку документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

## 4. Формирование Программы и критерии очередности участия

в Программе муниципальных образований Ивановской области

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона Программа включает в себя перечень всех многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа формируется с учетом предложений о выбранных способах реализации Программы, поступивших в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, полученных в результате проведенной оценки рынка жилья, стоимости одного квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, свободного муниципального жилищного фонда, а также разъяснительной работы с собственниками помещений в аварийных домах о возможных способах переселения.

В первый этап Программы включаются многоквартирные дома, в отношении которых органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в качестве способа переселения граждан определены выплата возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также приобретение жилых помещений на первичном или вторичном рынках жилья.

Начиная со второго этапа Программы в первоочередном порядке подлежат включению в Программу многоквартирные дома, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

При этом в случае если на территории того или иного муниципального образования Ивановской области имеются многоквартирные дома, в которых существует угроза обрушения строительных конструкций, угроза жизни и здоровью людей, проживающих в таких домах, а также многоквартирные дома, в отношении которых вступили в законную силу решения суда по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, такие дома включаются в Программу во внеочередном порядке.

Адресный перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, с указанием срока переселения граждан из каждого многоквартирного дома приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Размер этапа текущего года Программы определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки Ивановской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета Ивановской области и местных бюджетов, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства Ивановской области из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 N 2468-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской области, установленную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.05.2023 N 240-п)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 23.12.2020 N 653-п.

Муниципальные образования Ивановской области - участники Программы разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - муниципальные программы). Разработка и принятие таких программ осуществляется на основании полученной органом местного самоуправления муниципального образования Ивановской области информации от Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области об очередности участия соответствующего муниципального образования Ивановской области в Программе, а также об объеме долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Ивановской области.

Муниципальные программы разрабатываются с учетом требований методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 N 817/пр.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.12.2021 N 646-п)

## 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки муниципальным образованиям Ивановской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В реализации Программы участвуют муниципальные образования Ивановской области, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации:

1) городской округ Иваново;

2) городской округ Кинешма;

3) городской округ Тейково;

4) городской округ Шуя;

5) Заволжское городское поселение;

6) Новоталицкое сельское поселение;

7) Наволокское городское поселение;

8) Пучежское городское поселение;

9) Родниковское городское поселение;

10) Филисовское сельское поселение;

11) Фурмановское городское поселение.

Реализация Программы осуществляется посредством долевого финансирования программных мероприятий за счет средств Фонда, бюджета Ивановской области и бюджетов муниципальных образований Ивановской области.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется на приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов, выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 23.12.2020 N 653-п)

Муниципальным образованиям Ивановской области при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в таблице.

Таблица

Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому

в рамках Программы

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 09.09.2022 N 484-п)

| N п/п | Наименование требования | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями: Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр; СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", утвержденных приказом Минстроя России от 13.05.2022 N 361/пр; СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр; СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах", утвержденных приказом Минстроя России от 24.05.2018 N 309/пр; СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр; СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденных приказом МЧС России от 12.03.2020 N 151; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденных приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288; СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденных приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр; СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденных приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр; СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии", утвержденных приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 127/пр; СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий", утвержденных приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265; СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции", утвержденных приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС; СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей", утвержденных приказом Минстроя России от 08.04.2015 N 261/пр; СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденных приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр; СП 260.1325800.2016 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования", утвержденных приказом Минстроя России от 28.12.2023 N 1015/пр; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 N 2; ГОСТ Р 21.101-2020 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 N 282-ст; Методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 26.10.2017 N 1484/пр. Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3. В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности |
| (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 25.01.2023 N 17-п, от 08.05.2024 N 200-п) |  |  |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах рекомендуется обеспечивать наличие: несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Для сейсмически опасных районов, территорий с просадочными или подрабатываемыми грунтами, в труднодоступных районах допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей и (или) клееных конструкций с наземной этажностью дома не выше трех этажей. Для возведения надземной части здания на монолитном железобетонном и (или) свайном фундаменте допускается применение легких стальных тонкостенных конструкций при условии соблюдения требований раздела 1 настоящего приложения к Методическим рекомендациям; подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину; внутридомовых инженерных систем, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); при наличии экономической целесообразности - локальных систем энергоснабжения; принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении; внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком; во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком; отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов; организованного водостока; благоустройства придомовой территории, в том числе наличия твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и: оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутри квартирным инженерным сетям: звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); мойку со смесителем и сифоном; умывальник со смесителем и сифоном; унитаз с сиденьем и сливным бачком; ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; одно-, двухклавишные электровыключатели; электророзетки; выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(-их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(-их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования. Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Требование к энергоэффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "B" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 N 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных в проектной документации; выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 N 399/пр |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующие документы (копии документов), предусмотренные пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией), инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования рекомендуется передать Заказчику |

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Ивановской области. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Ивановской области.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения определен в приложении 2 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, определен в приложении 3 к настоящей Программе.

Корректировка Программы осуществляется на основании скорректированных органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области муниципальных программ.

Информация о реализации Программы доводится до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах путем размещения на официальных сайтах Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области доводят информацию до граждан посредством размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу. Данная информация включает в себя планируемые сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В случае переноса указанных сроков орган местного самоуправления муниципального образования Ивановской области указывает причину их переноса, а также новые сроки переселения граждан.

В целях реализации Программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области осуществляет подготовку и подачу в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пределах установленного лимита.

Порядок взаимодействия между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области при реализации Программы определяется соглашением, которое заключается в течение 15 календарных дней после одобрения Фондом заявки Ивановской области на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Соглашение). Форма Соглашения утверждается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области.

## 6. Обоснование прогнозного объема средств и объема

долевого финансирования на реализацию Программы

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы являются:

средства Фонда;

средства бюджета Ивановской области;

средства бюджетов муниципальных образований Ивановской области, являющихся участниками Программы.

Планируемый объем средств на реализацию каждого этапа Программы рассчитывается как произведение общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, с учетом лимитов финансовой поддержки за счет средств Фонда, установленных для Ивановской области.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемая для расчета планируемого объема средств на реализацию этапов 2019, 2020, 2021 годов Программы, реализуемых посредством приобретения у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, а также выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, соответствует средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 N 822/пр, которая для Ивановской области составляет 32529,00 рубля.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.05.2023 N 240-п)

По этапу 2022 года Программы, реализуемому посредством приобретения у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, а также выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемая для расчета планируемого объема средств на реализацию Программы, составляет 35766,00 рубля на один квадратный метр общей площади жилого помещения, что соответствует средней рыночной стоимости одного квадратного метра, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021 N 358/пр, на III квартал 2021 года.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.01.2023 N 17-п)

По этапам 2020 и 2022 годов Программы, реализуемым посредством строительства многоквартирных домов, стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемая для расчета планируемого объема средств на реализацию Программы, составляет 45707,15 рубля и 61245,00 рубля соответственно на один квадратный метр общей площади жилого помещения, что не превышает среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 N 501/пр, на III квартал 2022 года.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.05.2023 N 240-п)

Доля финансовой поддержки за счет средств Фонда является одинаковой для всех муниципальных образований Ивановской области и в 2019, 2020 и 2022 годах составляет 98,01%, в 2021 году - 87,54%. Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета Ивановской области составляет 0,99%. Доля обязательного софинансирования из муниципального бюджета в 2019, 2020 и 2022 годах составляет 1%, в 2021 году - 11,47%.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.12.2021 N 646-п)

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства областного бюджета распределяются между бюджетами муниципальных образований Ивановской области исходя из площади аварийного жилищного фонда, определяемой на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в сведения об аварийном жилищном фонде.

Распределение средств по источникам финансирования является плановым и может уточняться по итогам заключенных муниципальных контрактов и соглашений о выкупе жилых помещений.

В поэтапном процессе реализации Программы объемы долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов на территории отдельных муниципальных образований Ивановской области корректируются в зависимости от фактических затрат, произведенных органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по заключенным муниципальным контрактам.

Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Ивановской области и местных бюджетов могут расходоваться органом местного самоуправления муниципального образования Ивановской области на приобретение жилого помещения площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемого жилого помещения, в пределах объема финансовых средств, запланированного на расселение по данному муниципальному образованию, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемой для расчета планируемого объема средств на реализацию соответствующего этапа Программы.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 09.09.2022 N 484-п)

В случае превышения запланированного Программой объема денежных средств по муниципальному образованию Ивановской области такое превышение финансируется за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования Ивановской области.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году и плановом периоде 2020 - 2021 годов приведено в приложении 5 к Программе.

(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 15.07.2019 N 280-п)

## 7. Планируемые показатели выполнения Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 1239 человек из 72 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 21534,02 кв. м.

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.12.2023 N 642-п, от 08.05.2024 N 200-п)

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

## 8. Осуществление мониторинга за ходом реализации Программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области осуществляет мониторинг за ходом реализации Программы посредством сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы и о расходовании средств Фонда, бюджета Ивановской области и местных бюджетов, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в рамках заключенного Соглашения по форме и в сроки, установленные таким Соглашением.

Департамент строительства и архитектуры Ивановской области осуществляет мониторинг за ходом реализации Программы в части строительства многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области обеспечивают:

целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные Программой;

софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не менее установленного Программой размера софинансирования;

соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации Программы, установленным требованиям, а также своевременное устранение недостатков в случае их выявления.

Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту представляемой в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и Департамент строительства и архитектуры Ивановской области информации возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, предоставленных на реализацию Программы, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Приложение 1

к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.05.2024 N 200-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | кв. м | кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего подлежит переселению в 2019 - 2023 гг. |  |  | x | x | 21534,02 | 1239 | x | 20647,63 | 77150,40 | x | x |
| По программе переселения 2019 - 2023 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | x | x | 21534,02 | 1239 | x | 20647,63 | 77150,40 | x | x |
| Итого по городскому округу Иваново |  |  | x | x | 1084,80 | 47 | x | 1095,50 | 2686,00 | x | x |
| 1 | Городской округ Иваново | г. Иваново, ул. Меланжевая 4-я, д. 11 | 1951 | 16.05.2016 | 473,70 | 26 | 31.12.2020 | 316,10 | 1138,00 | 37:24:030618:63 | Сформирован под одним домом |
| 2 | Городской округ Иваново | г. Иваново, ул. Советская, д. 24 | 1917 | 27.02.2008 | 176,10 | 4 | 31.12.2022 | 336,80 | 710,00 | 37:24:010110:3 | Сформирован под одним домом |
| 3 | Городской округ Иваново | г. Иваново, ул. Энергетическая 2-я, д. 30 | 1932 | 16.05.2016 | 435,00 | 17 | 31.12.2020 | 442,60 | 838,00 | 37:24:040607:53 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Кинешма |  |  | x | x | 6152,73 | 457 | x | 5817,41 | 27254,00 | x | x |
| 4 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Белорусская, д. 4а | 1964 | 30.12.2014 | 414,00 | 27 | 31.12.2023 | 358,88 | 2309,00 | 37:25:030302:7 | Сформирован под одним домом |
| 5 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Бойцова, д. 7 | 1937 | 31.12.2015 | 391,80 | 34 | 31.12.2023 | 351,80 | 774,00 | 37:25:011003:3 | Сформирован под одним домом |
| 6 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Григория Фомина, д. 7 | 1939 | 30.12.2014 | 192,46 | 13 | 31.12.2020 | 244,20 | 1677,00 | 37:25:040221:23 | Сформирован под одним домом |
| 7 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Григория Фомина, д. 13 | 1941 | 25.09.2014 | 190,50 | 15 | 31.12.2020 | 341,80 | 1799,00 | 37:25:040222:3 | Сформирован под одним домом |
| 8 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. им. Добролюбова, д. 3/11 | 1940 | 31.12.2015 | 563,80 | 46 | 31.12.2023 | 349,15 | 1395,00 | 37:25:010602:3 | Сформирован под одним домом |
| 9 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. им. Короленко, д. 3 | 1937 | 31.12.2015 | 481,10 | 39 | 31.12.2023 | 349,15 | 600,00 | 37:25:010604:2 | Сформирован под одним домом |
| 10 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. им. Короленко, д. 7 | 1936 | 31.12.2015 | 433,60 | 31 | 31.12.2023 | 279,93 | 1031,00 | 37:25:010604:5 | Сформирован под одним домом |
| 11 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. им. Короленко, д. 11 | 1940 | 31.12.2015 | 426,80 | 41 | 31.12.2023 | 513,80 | 1965,00 | 37:25:010605:3 | Сформирован под одним домом |
| 12 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. им. Короленко, д. 13 | 1940 | 31.12.2015 | 463,90 | 45 | 31.12.2023 | 309,88 | 852,00 | 37:25:010605:2 | Сформирован под одним домом |
| 13 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. им. Островского, д. 15 | 1934 | 31.12.2015 | 88,70 | 12 | 31.12.2020 | 167,50 | 1247,00 | 37:25:020305:4 | Сформирован под одним домом |
| 14 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. им. Островского, д. 35 | 1879 | 31.12.2015 | 374,20 | 26 | 31.12.2023 | 275,08 | 500,00 | 37:25:020302:27 | Не сформирован |
| 15 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. им. Пархоменко, д. 19 | 1955 | 30.12.2014 | 157,00 | 8 | 31.12.2020 | 172,60 | 992,00 | 37:25:030103:20 | Сформирован под одним домом |
| 16 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Колхозная, д. 4 | 1939 | 31.12.2015 | 445,10 | 16 | 31.12.2023 | 316,47 | 1709,00 | 37:25:030107:5 | Сформирован под одним домом |
| 17 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Колхозная, д. 8б | 1927 | 30.12.2014 | 172,15 | 11 | 31.12.2020 | 212,50 | 340,00 | 37:25:030107:29 | Сформирован под одним домом |
| 18 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Комсомольская, д. 47 | 1908 | 31.12.2015 | 76,20 | 7 | 31.12.2020 | 152,90 | 493,00 | 37:25:020315:13 | Сформирован под одним домом |
| 19 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Мира, д. 6 | 1936 | 31.12.2015 | 412,42 | 26 | 31.12.2023 | 548,30 | 3964,00 | 37:25:010607:3 | Сформирован под одним домом |
| 20 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Мира, д. 10 | 1956 | 31.12.2015 | 363,80 | 23 | 31.12.2023 | 363,80 | 857,00 | 37:25:010606:2 | Сформирован под одним домом |
| 21 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Пожарского, д. 2 | 1950 | 31.12.2015 | 399,60 | 27 | 31.12.2023 | 308,55 | 1097,00 | 37:25:010603:5 | Сформирован под одним домом |
| 22 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Радиальная, д. 5 | 1948 | 31.12.2015 | 21,10 | 3 | 31.12.2020 | 116,02 | 578,00 | 37:25:040245:26 | Сформирован под одним домом |
| 23 | Городской округ Кинешма | г. Кинешма, ул. Физкультурная, д. 5 | 1935 | 31.12.2015 | 84,50 | 7 | 31.12.2020 | 85,10 | 3075,00 | 37:25:040302:7 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Тейково |  |  | x | x | 24,20 | 1 | x | 127,00 | 127,00 | x | x |
| 24 | Городской округ Тейково | г. Тейково, ул. Короткова, д. 6 | 1932 | 15.07.2016 | 24,20 | 1 | 31.12.2019 | 127,00 | 127,00 | 37:26:020210:22 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Шуя |  |  | x | x | 44,50 | 4 | x | 240,00 | 820,00 | x | x |
| 25 | Городской округ Шуя | г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д. 17 | 1917 | 13.11.2013 | 44,50 | 4 | 31.12.2020 | 240,00 | 820,00 | 37:28:030214:8 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Заволжскому муниципальному району |  |  | x | x | 1901,60 | 86 | x | 1626,00 | 4777,40 | x | x |
| 26 | Заволжское городское поселение | г. Заволжск, ул. Горького, д. 5 | 1938 | 24.07.2015 | 228,00 | 15 | 31.12.2022 | 177,60 | 437,90 | 37:04:040507:70 | Сформирован под одним домом |
| 27 | Заволжское городское поселение | г. Заволжск, ул. Островского, д. 41 | 1932 | 24.07.2015 | 304,50 | 9 | 31.12.2022 | 232,30 | 340,00 |  | Не сформирован |
| 28 | Заволжское городское поселение | г. Заволжск, ул. Островского, д. 45 | 1950 | 24.07.2015 | 467,60 | 19 | 31.12.2022 | 375,40 | 2616,00 | 37:04:040512:14 | Сформирован под одним домом |
| 29 | Заволжское городское поселение | г. Заволжск, ул. Пушкина, д. 6 | 1930 | 24.07.2015 | 237,60 | 11 | 31.12.2022 | 246,90 | 246,90 | 37:04:040205:58 | Сформирован под одним домом |
| 30 | Заволжское городское поселение | г. Заволжск, ул. Фрунзе, д. 31 | 1928 | 24.07.2015 | 383,10 | 19 | 31.12.2022 | 347,10 | 880,00 | 37:04:040205:215 | Сформирован под одним домом |
| 31 | Заволжское городское поселение | г. Заволжск, ул. Фрунзе, д. 34 | 1940 | 24.07.2015 | 280,80 | 13 | 31.12.2022 | 246,70 | 256,60 | 37:04:040301:44 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Ивановскому муниципальному району |  |  | x | x | 171,20 | 7 | x | 900,00 | 1222,00 | x | x |
| 32 | Новоталицкое сельское поселение | с. Михалево, д. 1 (дубль X) | 1957 | 06.11.2015 | 171,20 | 7 | 31.12.2020 | 900,00 | 1222,00 | 37:05:011125:255 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Кинешемскому муниципальному району |  |  | x | x | 2948,10 | 154 | x | 2878,92 | 9470,00 | x | x |
| 33 | Наволокское городское поселение | д. Новое Рощино, ул. Строительная, д. 1 | 1956 | 30.07.2015 | 491,70 | 34 | 31.12.2022 | 393,40 | 942,00 | 37:07:020802:1 | Сформирован под одним домом |
| 34 | Наволокское городское поселение | д. Новое Рощино, ул. Строительная, д. 2 | 1954 | 16.06.2014 | 236,00 | 17 | 31.12.2022 | 303,30 | 948,00 | 37:07:020802:2 | Сформирован под одним домом |
| 35 | Наволокское городское поселение | г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 18 | 1939 | 24.09.2012 | 442,90 | 26 | 31.12.2022 | 344,60 | 1128,00 | 37:07:010104:7 | Сформирован под одним домом |
| 36 | Наволокское городское поселение | г. Наволоки, ул. Советская, д. 11 | 1962 | 30.07.2015 | 266,40 | 11 | 31.12.2022 | 393,40 | 1272,00 | 37:07:010103:5 | Сформирован под одним домом |
| 37 | Наволокское городское поселение | г. Наволоки, ул. Советская, д. 12 | 1889 | 30.07.2015 | 333,50 | 17 | 31.12.2022 | 317,70 | 833,00 | 37:07:010301:12 | Сформирован под одним домом |
| 38 | Наволокское городское поселение | г. Наволоки, ул. Ульянова, д. 8 | 1904 | 30.07.2015 | 333,00 | 15 | 31.12.2022 | 276,30 | 1333,00 | 37:07:010302:3 | Сформирован под одним домом |
| 39 | Наволокское городское поселение | г. Наволоки, ул. Ульянова, д. 11 | 1897 | 30.07.2015 | 116,10 | 6 | 31.12.2022 | 214,42 | 824,00 | 37:07:010303:30 | Сформирован под одним домом |
| 40 | Наволокское городское поселение | с. Первомайский, ул. Садовая, д. 3 | 1937 | 05.12.2016 | 498,50 | 14 | 31.12.2022 | 314,40 | 980,00 | 37:07:020701:255 | Сформирован под одним домом |
| 41 | Наволокское городское поселение | с. Первомайский, ул. Садовая, д. 5 | 1937 | 05.12.2016 | 230,00 | 14 | 31.12.2022 | 321,40 | 1210,00 | 37:07:020701:256 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Пучежскому муниципальному району |  |  | x | x | 4217,55 | 231 | x | 3037,70 | 18356,00 | x | x |
| 42 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1952 | 22.05.2015 | 112,80 | 4 | 31.12.2021 | 69,90 | 900,00 | 37:14:010204:42 | Сформирован под одним домом |
| 43 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 | 1955 | 22.05.2015 | 96,60 | 7 | 31.12.2021 | 72,60 | 600,00 | 37:14:010209:29 | Сформирован под одним домом |
| 44 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 | 1955 | 22.05.2015 | 442,85 | 25 | 31.12.2021 | 318,20 | 1750,00 | 37:14:010209:9 | Сформирован под одним домом |
| 45 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 | 1955 | 22.05.2015 | 158,10 | 11 | 31.12.2021 | 92,40 | 600,00 | 37:14:010209:40 | Сформирован под одним домом |
| 46 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 7 | 1954 | 22.05.2015 | 118,10 | 11 | 31.12.2021 | 74,50 | 600,00 | 37:14:010209:39 | Сформирован под одним домом |
| 47 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 | 1932 | 22.05.2015 | 496,00 | 27 | 31.12.2021 | 342,70 | 3000,00 | 37:14:010310:3 | Сформирован под одним домом |
| 48 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Заречная, д. 7 | 1939 | 22.05.2015 | 377,90 | 13 | 31.12.2021 | 273,90 | 2006,00 | 37:14:010310:14 | Сформирован под одним домом |
| 49 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 | 1939 | 22.05.2015 | 428,50 | 22 | 31.12.2022 | 314,10 | 2500,00 | 37:14:010310:2 | Сформирован под одним домом |
| 50 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 | 1954 | 22.05.2015 | 390,00 | 18 | 31.12.2021 | 317,00 | 1600,00 | 37:14:010209:23 | Сформирован под одним домом |
| 51 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Островского, д. 21/8 | 1953 | 22.05.2015 | 371,20 | 11 | 31.12.2022 | 300,00 | 1200,00 | 37:14:010209:21 | Сформирован под одним домом |
| 52 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Островского, д. 23/9 | 1955 | 22.05.2015 | 339,70 | 31 | 31.12.2022 | 223,10 | 600,00 | 37:14:010209:36 | Сформирован под одним домом |
| 53 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 2/3 | 1953 | 22.05.2015 | 221,60 | 15 | 31.12.2021 | 178,40 | 500,00 | 37:14:010204:26 | Сформирован под одним домом |
| 54 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 | 1953 | 22.05.2015 | 208,50 | 15 | 31.12.2022 | 145,20 | 500,00 | 37:14:010204:25 | Сформирован под одним домом |
| 55 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 16 | 1953 | 22.05.2015 | 252,60 | 10 | 31.12.2022 | 178,20 | 1400,00 | 37:14:010209:42 | Сформирован под одним домом |
| 56 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 | 1953 | 22.05.2015 | 203,10 | 11 | 31.12.2021 | 137,50 | 600,00 | 37:14:010209:43 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Родниковскому муниципальному району |  |  | x | x | 4099,74 | 203 | x | 3424,40 | 5849,00 | x | x |
| 57 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 62 | 1937 | 28.12.2011 | 439,40 | 22 | 31.12.2023 | 327,10 | 495,00 | 37:15:01 19 04:0019 | Сформирован под одним домом |
| 58 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 64 | 1939 | 28.12.2011 | 376,26 | 18 | 31.12.2022 | 308,50 | 494,00 | 37:15:01 19 05:0001 | Сформирован под одним домом |
| 59 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 71 | 1961 | 28.12.2011 | 263,90 | 12 | 31.12.2021 | 230,80 | 403,00 | 37:15:01 19 01:0002 | Сформирован под одним домом |
| 60 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 72 | 1961 | 28.12.2011 | 291,60 | 25 | 31.12.2022 | 228,00 | 402,00 | 37:15:01 19 01:0003 | Сформирован под одним домом |
| 61 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 73 | 1962 | 28.12.2011 | 265,20 | 10 | 31.12.2021 | 229,80 | 404,00 | 37:15:01 19 01:0004 | Сформирован под одним домом |
| 62 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 74 | 1963 | 28.12.2011 | 290,25 | 18 | 31.12.2021 | 235,60 | 412,00 | 37:15:01 19 01:0005 | Сформирован под одним домом |
| 63 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 75 | 1964 | 28.12.2011 | 258,40 | 11 | 31.12.2021 | 232,00 | 408,00 | 37:15:01 19 01:0006 | Сформирован под одним домом |
| 64 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 76 | 1965 | 28.12.2011 | 292,93 | 11 | 31.12.2022 | 232,50 | 404,00 | 37:15:01 19 01:0007 | Сформирован под одним домом |
| 65 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 77 | 1965 | 28.12.2011 | 198,80 | 7 | 31.12.2023 | 228,70 | 402,00 | 37:15:01 19 01:0008 | Сформирован под одним домом |
| 66 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 78 | 1965 | 28.12.2011 | 309,00 | 13 | 31.12.2022 | 234,50 | 407,00 | 37:15:01 19 01:0009 | Сформирован под одним домом |
| 67 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 79 | 1966 | 28.12.2011 | 300,10 | 10 | 31.12.2023 | 230,80 | 407,00 | 37:15:01 19 01:0010 | Сформирован под одним домом |
| 68 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 80 | 1967 | 28.12.2011 | 307,60 | 14 | 31.12.2022 | 230,10 | 405,00 | 37:15:01 19 01:0011 | Сформирован под одним домом |
| 69 | Родниковское городское поселение | г. Родники, п. Рабочий 1-й, д. 81 | 1967 | 28.12.2011 | 308,00 | 21 | 31.12.2022 | 231,00 | 406,00 | 37:15:01 19 01:0012 | Сформирован под одним домом |
| 70 | Филисовское сельское поселение | с. Постнинский, ул. Невская, д. 6 | 1964 | 28.12.2011 | 198,30 | 11 | 31.12.2021 | 245,00 | 400,00 | 37:15:030225:309 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Фурмановскому муниципальному району |  |  | x | x | 889,60 | 49 | x | 1500,70 | 6589,00 | x | x |
| 71 | Фурмановское городское поселение | г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 12 | 1936 | 18.10.2012 | 864,00 | 46 | 25.12.2022 | 1200,00 | 6078,00 | 37:27:011309:2 | Сформирован под одним домом |
| 72 | Фурмановское городское поселение | г. Фурманов, ул. Чайковского, д. 12 | 1961 | 30.05.2013 | 25,60 | 3 | 31.12.2022 | 300,70 | 511,00 | 37:27:010104:3 | Сформирован под одним домом |

## Приложение 2

к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года, по способам переселения

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.05.2024 N 200-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: |  | 21534,02 | 806579277,86 | 5675,85 | 5330,69 | 154777876,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,16 | 0,00 | 15858,17 | 18257,20 | 651801401,51 | 2070,80 | 191367091,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16186,40 | 460434310,10 | 0,00 | 10602,04 | 0,00 | 0,00 | 7655,16 |
| Всего по этапу 2019 года |  | 2692,31 | 76326079,93 | 1444,13 | 1222,97 | 37156837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,16 | 0,00 | 1248,18 | 1484,40 | 39169242,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1484,40 | 39169242,44 | 0,00 | 1484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Иваново | 908,70 | 30151505,19 | 633,60 | 575,60 | 18761098,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 275,10 | 310,40 | 11390406,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,40 | 11390406,70 | 0,00 | 310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Кинешма | 1360,01 | 40552110,49 | 493,33 | 473,37 | 14835681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 0,00 | 866,68 | 1055,60 | 25716429,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1055,60 | 25716429,49 | 0,00 | 1055,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Тейково | 24,20 | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Шуя | 44,50 | 1184018,00 | 44,50 | 44,50 | 1184018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | 94,90 | 786656,25 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 0,00 | 64,70 | 68,70 | 786656,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 786656,25 | 0,00 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Новоталицкому сельскому поселению Ивановского муниципального района | 171,20 | 3651790,00 | 129,50 | 129,50 | 2376040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 49,70 | 1275750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 1275750,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Наволокскому городскому поселению Кинешемского муниципального района | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года |  | 4746,65 | 246460923,50 | 583,10 | 583,10 | 4644071,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4163,55 | 5213,90 | 241816851,68 | 1819,30 | 168125434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3394,60 | 73691417,37 | 0,00 | 2372,00 | 0,00 | 0,00 | 2841,90 |
| 1 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | 46,50 | 283000,00 | 46,50 | 46,50 | 283000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Пучежскому городскому поселению Пучежского муниципального района | 3109,75 | 72163589,19 | 536,60 | 536,60 | 4361071,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2573,15 | 3108,10 | 67802517,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3108,10 | 67802517,37 | 0,00 | 1382,70 | 0,00 | 0,00 | 1725,40 |
| 3 | Итого по Родниковскому городскому поселению Родниковского муниципального района | 1392,10 | 168125434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1392,10 | 1819,30 | 168125434,31 | 1819,30 | 168125434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,80 | 0,00 | 0,00 | 1116,50 |
| 4 | Итого по Филисовскому сельскому поселению Родниковского муниципального района | 198,30 | 5888900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,30 | 286,50 | 5888900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 5888900,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года |  | 1655,66 | 55038071,61 | 276,80 | 244,30 | 1674794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 1378,86 | 1645,10 | 53363277,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645,10 | 53363277,61 | 0,00 | 352,50 | 0,00 | 0,00 | 1292,60 |
| 1 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | 99,50 | 275014,00 | 99,50 | 67,00 | 275014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Родниковскому городскому поселению Родниковского муниципального района | 1556,16 | 54763057,61 | 177,30 | 177,30 | 1399780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1378,86 | 1645,10 | 53363277,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645,10 | 53363277,61 | 0,00 | 352,50 | 0,00 | 0,00 | 1292,60 |
| Всего по этапу 2022 года |  | 12439,40 | 428754202,82 | 3371,82 | 3280,32 | 111302173,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 0,00 | 9067,58 | 9913,80 | 317452029,78 | 251,50 | 23241657,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9662,30 | 294210372,68 | 0,00 | 6393,14 | 0,00 | 0,00 | 3520,66 |
| 1 | Итого по городскому округу Иваново | 176,10 | 12885750,00 | 176,10 | 176,10 | 12885750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Кинешма | 4792,72 | 168035576,31 | 2767,14 | 2675,64 | 92929878,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 0,00 | 2025,58 | 2179,20 | 75105697,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2179,20 | 75105697,97 | 0,00 | 2119,44 | 0,00 | 0,00 | 59,76 |
| 3 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | 1660,70 | 42826939,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1660,70 | 1812,00 | 42826939,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1812,00 | 42826939,25 | 0,00 | 1812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Наволокскому городскому поселению Кинешемского муниципального района | 2859,30 | 93875710,54 | 292,40 | 292,40 | 3966111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2566,90 | 2873,30 | 89909599,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2873,30 | 89909599,54 | 0,00 | 1158,50 | 0,00 | 0,00 | 1714,80 |
| 5 | Итого по Пучежскому городскому поселению Пучежского муниципального района | 1107,80 | 25620406,50 | 94,80 | 94,80 | 954444,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013,00 | 1091,90 | 24665962,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091,90 | 24665962,30 | 0,00 | 171,40 | 0,00 | 0,00 | 920,50 |
| 6 | Итого по Родниковскому городскому поселению Родниковского муниципального района | 953,18 | 52520882,59 | 41,38 | 41,38 | 565989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,80 | 1016,00 | 51954893,09 | 251,50 | 23241657,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,50 | 28713235,99 | 0,00 | 190,40 | 0,00 | 0,00 | 825,60 |
| 7 | Итого по Фурмановскому городскому поселению Фурмановского муниципального района | 889,60 | 32988937,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,60 | 941,40 | 32988937,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,40 | 32988937,63 | 0,00 | 941,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 3

к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.05.2024 N 200-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: |  | 1239 | 550 | 304 | 246 | 21534,02 | 11674,94 | 9859,08 | 806579277,86 | 639858257,05 | 71906141,37 | 94814879,44 | 11523895,14 | 0,00 | 11523895,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2019 года |  | 170 | 66 | 29 | 37 | 2692,31 | 1231,73 | 1460,58 | 76326079,93 | 70824807,67 | 715402,08 | 4785870,18 | 7194113,64 | 0,00 | 7194113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Иваново | 43 | 16 | 10 | 6 | 908,70 | 575,60 | 333,10 | 30151505,19 | 26555431,55 | 268236,68 | 3327836,96 | 1886682,00 | 0,00 | 1886682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Кинешма | 101 | 40 | 16 | 24 | 1360,01 | 482,13 | 877,88 | 40552110,49 | 39529800,70 | 399290,91 | 623018,88 | 649278,84 | 0,00 | 649278,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Тейково | 1 | 1 | 0 | 1 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787201,80 | 0,00 | 787201,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Шуя | 4 | 1 | 1 | 0 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 1184018,00 | 1160456,04 | 11721,77 | 11840,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | 6 | 3 | 0 | 3 | 94,90 | 0,00 | 94,90 | 786656,25 | 0,00 | 0,00 | 786656,25 | 982375,80 | 0,00 | 982375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Новоталицкому сельскому поселению Ивановского муниципального района | 7 | 3 | 2 | 1 | 171,20 | 129,50 | 41,70 | 3651790,00 | 3579119,38 | 36152,72 | 36517,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Наволокскому городскому поселению Кинешемского муниципального района | 8 | 2 | 0 | 2 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2888575,20 | 0,00 | 2888575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года |  | 256 | 127 | 77 | 50 | 4746,65 | 2816,25 | 1930,40 | 246460923,50 | 137083612,04 | 66783666,10 | 42593645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | 2 | 1 | 1 | 0 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 283000,00 | 0,00 | 0,00 | 283000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Пучежскому городскому поселению Пучежского муниципального района | 165 | 84 | 53 | 31 | 3109,75 | 1894,25 | 1215,50 | 72163589,19 | 70727534,36 | 714419,51 | 721635,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Родниковскому городскому поселению Родниковского муниципального района | 78 | 37 | 23 | 14 | 1392,10 | 875,50 | 516,60 | 168125434,31 | 62362714,24 | 66028909,58 | 39733810,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Филисовскому сельскому поселению Родниковского муниципального района | 11 | 5 | 0 | 5 | 198,30 | 0,00 | 198,30 | 5888900,00 | 3993363,44 | 40337,01 | 1855199,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года |  | 71 | 39 | 32 | 7 | 1655,66 | 1311,48 | 344,18 | 55038071,61 | 40065390,22 | 453104,13 | 14519577,26 | 1057192,50 | 0,00 | 1057192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | 4 | 3 | 2 | 1 | 99,50 | 67,00 | 32,50 | 275014,00 | 0,00 | 0,00 | 275014,00 | 1057192,50 | 0,00 | 1057192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Родниковскому городскому поселению Родниковского муниципального района | 67 | 36 | 30 | 6 | 1556,16 | 1244,48 | 311,68 | 54763057,61 | 40065390,22 | 453104,13 | 14244563,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года |  | 742 | 318 | 166 | 152 | 12439,40 | 6315,48 | 6123,92 | 428754202,82 | 391884447,12 | 3953969,06 | 32915786,64 | 3272589,00 | 0,00 | 3272589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Иваново | 4 | 2 | 2 | 0 | 176,10 | 176,10 | 0,00 | 12885750,00 | 6173055,00 | 62354,00 | 6650341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Кинешма | 356 | 136 | 81 | 55 | 4792,72 | 2735,40 | 2057,32 | 168035576,31 | 163205223,43 | 1648537,59 | 3181815,29 | 3272589,00 | 0,00 | 3272589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | 74 | 37 | 0 | 37 | 1660,70 | 0,00 | 1660,70 | 42826939,25 | 41974683,18 | 424103,57 | 428152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Наволокскому городскому поселению Кинешемского муниципального района | 146 | 70 | 43 | 27 | 2859,30 | 1677,60 | 1181,70 | 93875710,54 | 92007658,33 | 929370,11 | 938682,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Пучежскому городскому поселению Пучежского муниципального района | 66 | 23 | 20 | 3 | 1107,80 | 950,40 | 157,40 | 25620406,50 | 25110735,15 | 253643,80 | 256027,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Родниковскому городскому поселению Родниковского муниципального района | 47 | 24 | 20 | 4 | 953,18 | 775,98 | 177,20 | 52520882,59 | 32369042,41 | 322383,76 | 19829456,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Фурмановскому городскому поселению Фурмановского муниципального района | 49 | 26 | 0 | 26 | 889,60 | 0,00 | 889,60 | 32988937,63 | 31044049,62 | 313576,23 | 1631311,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 4

к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.05.2024 N 200-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Нумерация граф дана в соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Ивановской области от 08.05.2024 N 200-п. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: |  | 2048,54 | 888,57 | 5164,53 | 12120,57 | 1311,81 | 21534,02 | 117 | 66 | 273 | 686 | 97 | 1239 |
| Всего по этапу 2019 года |  | 2048,54 | 643,77 | x | x | x | 2692,31 | 117 | 53 | x | x | x | 170 |
| 1 | Итого по городскому округу Иваново | 600,60 | 308,10 | x | x | x | 908,70 | 23 | 20 | x | x | x | 43 |
| 2 | Итого по городскому округу Кинешма | 1066,04 | 293,97 | x | x | x | 1360,01 | 72 | 29 | x | x | x | 101 |
| 3 | Итого по городскому округу Тейково | 24,20 | x | x | x | x | 24,20 | 1 | x | x | x | x | 1 |
| 4 | Итого по городскому округу Шуя | 44,50 | x | x | x | x | 44,50 | 4 | x | x | x | x | 4 |
| 5 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | 94,90 | x | x | x | x | 94,90 | 6 | x | x | x | x | 6 |
| 6 | Итого по Новоталицкому сельскому поселению Ивановского муниципального района | 129,50 | 41,70 | x | x | x | 171,20 | 3 | 4 | x | x | x | 7 |
| 7 | Итого по Наволокскому городскому поселению Кинешемского муниципального района | 88,80 | x | x | x | x | 88,80 | 8 | x | x | x | x | 8 |
| Всего по этапу 2020 года |  | x | 244,80 | 4501,85 | x | x | 4746,65 | x | 13 | 243 | x | x | 256 |
| 1 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | x | 46,50 | x | x | x | 46,50 | x | 2 | x | x | x | 2 |
| 2 | Итого по Пучежскому городскому поселению Пучежского муниципального района | x | x | 3109,75 | x | x | 3109,75 | x | x | 165 | x | x | 165 |
| 3 | Итого по Родниковскому городскому поселению Родниковского муниципального района | x | x | 1392,10 | x | x | 1392,10 | x | x | 78 | x | x | 78 |
| 4 | Итого по Филисовскому сельскому поселению Родниковского муниципального района | x | 198,30 | x | x | x | 198,30 | x | 11 | x | x | x | 11 |
| Всего по этапу 2021 года |  | x | x | 662,68 | 992,98 | x | 1655,66 | x | x | 30 | 41 | x | 71 |
| 1 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | x | x | 99,50 | x | x | 99,50 | x | x | 4 | x | x | 4 |
| 2 | Итого по Родниковскому городскому поселению Родниковского муниципального района | x | x | 563,18 | 992,98 | x | 1556,16 | x | x | 26 | 41 | x | 67 |
| Всего по этапу 2022 года |  | x | x | x | 11127,59 | 1311,81 | 12439,40 | x | x | x | 645 | 97 | 742 |
| 1 | Итого по городскому округу Иваново | x | x | x | 176,10 | x | 176,10 | x | x | x | 4 | x | 4 |
| 2 | Итого по городскому округу Кинешма | x | x | x | 4216,56 | 576,16 | 4792,72 | x | x | x | 299 | 57 | 356 |
| 3 | Итого по Заволжскому городскому поселению Заволжского муниципального района | x | x | x | 1660,70 | x | 1660,70 | x | x | x | 74 | x | 74 |
| 4 | Итого по Наволокскому городскому поселению Кинешемского муниципального района | x | x | x | 2390,50 | 468,80 | 2859,30 | x | x | x | 120 | 26 | 146 |
| 5 | Итого по Пучежскому городскому поселению Пучежского муниципального района | x | x | x | 1107,80 | x | 1107,80 | x | x | x | 66 | x | 66 |
| 6 | Итого по Родниковскому городскому поселению Родниковского муниципального района | x | x | x | 766,73 | 186,45 | 953,18 | x | x | x | 36 | 11 | 47 |
| 7 | Итого по Фурмановскому городскому поселению Фурмановского муниципального района | x | x | x | 809,20 | 80,40 | 889,60 | x | x | x | 46 | 3 | 49 |

## Приложение 5

к Программе

Распределение

субсидий бюджетам муниципальных образований

Ивановской области на обеспечение мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

в 2019 году и плановом периоде 2020 - 2021 годов

|  |  | Список изменяющих документов (введено Постановлением Правительства Ивановской области от 15.07.2019 N 280-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.08.2019 N 342-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  |  | 2020 год (плановый период) |  |  | 2021 год (плановый период) |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | средства Фонда | средства областного бюджета |  | средства Фонда | средства областного бюджета |  | средства Фонда | средства областного бюджета |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Городской округ Иваново | 29321477,00 | 29028263,00 | 293214,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Кинешма | 41755330,00 | 41337776,00 | 417554,00 | 0 | 0 | 0 | 15892531,0 | 15733606,0 | 158925,00 |
| 3 | Городской округ Шуя | 1433065,00 | 1418734,00 | 14331,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ивановский муниципальный район | 4234788,00 | 4192440,00 | 42348,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.08.2019 N 342-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 69903306,0 | 69204273,0 | 699033,00 | 61618580,0 | 61002393,0 | 616187,00 |
| 6 | Родниковский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 7480922,0 | 7406113,00 | 74809,00 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 22.08.2019 N 342-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 76744660,00 | 75977213,00 | 767447,00 | 77384228,0 | 76610386,0 | 773842,0 | 77511111,0 | 76735999,0 | 775112,0 |