Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2018 г. N 22-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2018 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области  от 11.12.2018 [N 361-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=134371&dst=100005), от 14.10.2019 [N 408-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=143008&dst=100005), от 12.11.2020 [N 562-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=153045&dst=100005),  от 23.12.2020 [N 656-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=154662&dst=100005), от 28.01.2021 [N 23-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=155204&dst=100005), от 31.03.2022 [N 138-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=166144&dst=100005),  от 29.12.2022 [N 803-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=173579&dst=100005), от 18.08.2023 [N 381-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=179337&dst=100005)) |  |

В соответствии с Жилищным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287293) Российской Федерации, [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=123673) Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области от 31.12.2013 [N 579-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=124726) "Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", от 30.04.2014 [N 164-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=114352) "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить краткосрочный [план](#P38) реализации региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=114352&dst=100008) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2018 - 2020 годы (прилагается).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области обеспечить размещение настоящего постановления на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области не позднее 15 дней со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Ивановской области

С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Приложение

к постановлению

Правительства

Ивановской области

от 24.01.2018 N 22-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2018 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=179337&dst=100005) Правительства Ивановской области  от 18.08.2023 N 381-п) |  |

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика

многоквартирных домов, расположенных на территории

Ивановской области, в отношении которых в 2018 - 2020 годах

планируется проведение капитального ремонта общего имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | | | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Предельная стоимость услуги (или) работ по капитальному ремонту (руб.) |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 10 | 1973 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4628,6 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2604823,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 3А | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 1 | 4212,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 9967092,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 29 | 1971 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3561,5 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 8427577,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 58 | 1966 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3547,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2417033,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 13 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6462,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4775524,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 60 | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3538,2 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 4682736,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фрунзе | 23 | 1999 | нет данных | кирпичные | 10 | 2 | 6088 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 23590817,36 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Авиационная | 7/14 | 1960 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 307,5 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 1191553,28 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 35 | 1970 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3424,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2347961,18 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 17 | 1984 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5442,5 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2572452,06 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 36 | 1991 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 3737,5 | 2019 | капитальный ремонт подвальных помещений | 559877,50 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 36 | 1991 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 3737,5 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 14482700,38 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 9 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5956,8 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 7883705,66 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 7 | 1972 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5298,3 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2535159,17 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 9 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4673,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2555674,99 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 25 | 1999 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 7883,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3319256,34 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Ивановская | 14 | 1993 | нет данных | панельные | 5 | 8 | 8294,8 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2513901,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 18 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 4035,4 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 5340771,19 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 19 | 1985 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5190 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2558159,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 15 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 5148,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2238993,06 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 7 | 1972 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5298,3 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 7012194,08 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 24 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 4839,7 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 6405246,16 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 21 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 801,2 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 3104601,93 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 3-а | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3813 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9898929,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 16 | 1932 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1367,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5450251,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Фабричный двор N 1 | 7 | 1907 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 298,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1566429,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 36 | 1938 | нет данных | кирпичные | 3 | 5 | 2621,1 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 10156605,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 19 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 830,9 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 3219687,65 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинская | 16 | 1927 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 811,8 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2107514,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинская | 27 | 1910 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 996,0 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 5221430,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 4 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 335,8 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 871770,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 6 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 296,9 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 770782,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 25 | 1949 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 529,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2773754,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Крутицкая | 35 | 1960 | нет данных | кирпичные | 9 | 3 | 6071,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5152056,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Союзная | 2/6 | 2007 | нет данных | кирпичные | 6 | 4 | 9595 | 2018 | капитальный ремонт фундамента | 7958476,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 4 | 2010 | нет данных | кирпичные | 7 | 1 | 6408,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 8859110,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 15 | 1971 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3081 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2614598,22 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 75 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2858,6 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 9816146,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 175 | 1959 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3157,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5004617,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 4-А | 1971 | нет данных | панель | 5 | 6 | 5183,96 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2866867,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Сосневская | 135 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 768,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2607711,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 2/19 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 382,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1639730,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Набережная | 5 | 1960 | 2009 | кирпичные | 5 | 2 | 6900,6 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 6813451,72 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Зверева | 16 | 1960 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3223,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5347731,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чапаева | 87 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 856,2 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3666590,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Стрелковая | 4 | 1969 | нет данных | панель | 5 | 3 | 2599,4 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8314700,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Меланжевая | 12 | 1968 | нет данных | панель | 5 | 4 | 4860,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4124717,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Энергетическая | 15а | 1951 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 489,20 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 9387280,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 9 | 1961 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1528,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 6546504,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 38 | 1958 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1760,6 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 6045724,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Льва Толстого | 4 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 2554,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 8771210,77 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 92 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 877,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3756093,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 11 | 1972 | нет данных | панель | 5 | 4 | 2967 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2040662,07 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 83А | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3807,6 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5614534,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 2 | 1959 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2659 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 9130740,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Самойлова | 5 | 1956 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 3195,2 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10220486,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирова | 18/2 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 862,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3691857,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 12 | 1958 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 6776,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5563317,41 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Энергетическая | 6 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 471,8 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2020436,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 83 | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3054,2 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9769469,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 7 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1577,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2546208,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Летчика Захарова | 13 | 1958 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1845,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 7902740,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 13 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 734,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2008749,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 42/32 | 1941 | 2012 | кирпичные | 4 | 6 | 4656,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 8937287,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Коммунальный | 22 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 390,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1671420,72 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Петрозаводская | 16 | 1985 | 2009 | кирпичные | 5 | 6 | 5754,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4883214,07 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Радищева | 21 | 1960 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1651,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 7070670,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Чапаева | 15 | 1964 | нет данных | панель | 5 | 3 | 2575,2 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8237292,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Интернационала | 33 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 451,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1934360,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демьяна Бедного | 126 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3367 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2343012,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Меланжевая | 6 | 1967 | нет данных | панель | 5 | 4 | 4924,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2084994,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 45 | 1961 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1728,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2677909,27 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Самойлова | 15 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1271,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4366890,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Чапаева | 17 | 1964 | нет данных | панель | 5 | 3 | 2588,3 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8279195,21 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 40 | 1966 | 2009 | кирпичные | 5 | 2 | 1605,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2670885,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 23 | 1965 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2529,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4492741,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 36 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 5346,6 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5048517,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 42 | 1965 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 4565,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5004617,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тверская | 17 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3374,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2863668,19 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | площадь Революции | 8 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3771,1 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 10113977,07 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Радищева | 15 | 1966 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1255 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4309544,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 28 | 1972 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 3212,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2726191,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Окуловой | 68 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 461,8 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1977612,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 65 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3228,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5045005,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 32 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3198,6 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5086183,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 55 | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1636,8 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2590108,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Лебедева | 17 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 444,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1902670,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 78 | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1119,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4793718,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 47 | 1960 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5470,2 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8066138,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 50 | 1950 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 533,2 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2283375,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Самойлова | 13 | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 1604,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5510379,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 39-А | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 1680,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5769295,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 68 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1796,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1219050,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Спортивный | 3 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4718,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 6958006,27 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 19 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3131,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4477815,49 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 40 | 1965 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4594,2 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5180217,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Меланжевая | 5 | 1970 | нет данных | панель | 4 | 4 | 4591 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6769704,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 1 | 1961 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1380,6 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4740842,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирова | 14 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 657,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2817390,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 39 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 328,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1407624,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Земляная | 4/2 | 1955 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1932,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 7046852,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 21 | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 1918,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4631466,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 29 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3105,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4433915,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 54 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 7971 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 7484975,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 25 | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 5749,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5268018,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 50 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 8369,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 6677213,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 16 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 268,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1511974,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 123 | 1965 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3555,4 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 2120085,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 27 | 1965 | нет данных | панель | 5 | 4 | 2870,00 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 1711381,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 84 | 1965 | нет данных | панель | 5 | 4 | 4331,40 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3675712,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 86 | 1965 | 2013 | панель | 5 | 4 | 3571,80 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3031100,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 39А | 1985 | нет данных | панель | 5 | 8 | 5730,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3925001,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 12-й Проезд | 6 | 1970 | нет данных | панель | 5 | 6 | 3568,90 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5755921,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 9 | 1973 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4387 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 5806106,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 2 | 1967 | нет данных | н/д | 5 | 4 | 3578,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3548782,07 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Юношеская | 13 | 1960 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1095,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4693082,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 147 | 1960 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2721,2 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2716602,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 15 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1771,5 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5666497,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жугина | 1 | 1961 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1397,8 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4799905,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 44 | 1966 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3895,6 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5744295,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 56 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 8161,5 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12034621,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демьяна Бедного | 117-А | 1963 | нет данных | панель | 5 | 3 | 2598,2 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1759213,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 58 | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 7278,8 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10733027,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 7 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 634,5 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2717182,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 52 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 8507,7 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12545114,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чайковского | 4 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3406 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5022351,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 62 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2924,20 | 2019 | капитальный ремонт фундамента | 1937282,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 52 | 1968 | 2008 | кирпич | 4 | 4 | 4324,40 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5633375,91 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 8 | 1961 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3701,2 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3140912,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 14 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1207,9 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 5172710,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 3 | 1937 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3573,8 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 9584824,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 18 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 919 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3935525,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 62 | 1960 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1286,7 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4418399,13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 64 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1759 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5626513,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 33 | 1971 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4626,3 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 10652934,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Попова | 26 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4666,4 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6880886,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 1-А | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1256,38 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5017425,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 87 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2668 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8534131,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 94 | 1962 | нет данных | панель | 5 | 3 | 2580,6 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3598704,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 35 | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 1593,7 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10432601,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Конспиративный | 8 | 1940 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1976,9 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6323510,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 30 | 1917 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 646,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2827169,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 1 | 1936 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3295,4 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 6719113,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сосновая | 1/12 | 1935 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3021,2 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 10374498,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 49 | 1929 | нет данных | кирпичные | 6 | 6 | 5878,44 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 9751626,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 102 | 1930 | нет данных | кирпичные | 5 | 26 | 15343,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 22411027,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 5 | 1935 | нет данных | кирпичные | 6 | 6 | 4479,3 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 7017808,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Торфяной | 2 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 304,9 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2569868,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Первомайская | 3 | 1969 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3573 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5597890,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Любимова | 8 | 1971 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4360,00 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7726850,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 1А | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3173,5 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10151074,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Спортивный | 1 | 1969 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2930,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 10064074,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Чапаева | 19 | 1964 | нет данных | панель | 5 | 3 | 3345,2 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10700291,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 167 | 1958 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1985,7 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4104664,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 141 | 1973 | нет данных | кирпичные | 4 | 8 | 9194,5 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 13557841,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Окуловой | 57 | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2059,40 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 8819174,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 25 | 1964 | нет данных | панель | 5 | 2 | 2588,4 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8279515,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 22 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5502,2 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8113324,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 18 | 1968 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3548 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5354240,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Большая Воробьевская | 26 | 1996 | нет данных | кирпичные | 9 | 3 | 13253,2 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 17914085,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 5 | 1965 | 2013 | кирпич | 5 | 5 | 4279 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4093308,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фрунзе | 23 | 1999 | нет данных | н/д | н/д | 2 | 6088 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4836327,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 117 | 1965 | нет данных | н/д | н/д | 4 | 3558,2 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9155462,09 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Родниковская | 52 | 1975 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4349,5 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 3596819,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 52 | 1974 | нет данных | н/д | 9 | 6 | 4507,49 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4469807,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 15 | 1971 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3081 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 4077641,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 28 | 2003 | нет данных | н/д | н/д | 3 | 10449,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 10362043,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фрунзе | 17а | 1968 | нет данных | н/д | 2 | 3 | 2538,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 5845148,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 9 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4467,2 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7136083,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 94 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2546 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5049614,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 24 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2116,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9192760,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Лагерная | 20 | 1965 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3588,10 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4854289,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демьяна Бедного | 113 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3144,6 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5150130,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 5А | 1957 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1629,9 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5213561,13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павла Большевикова | 9 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3232,6 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10340117,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Октябрьская | 10/68 | 1941 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1871,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 6426543,85 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 8 | 1936 | нет данных | кирпичные | 4 | 5 | 6030,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5935300,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Вольная | 5 | 1963 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1519 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5216094,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 50 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 4071,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 6233821,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 5-А | 1964 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1261 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2230127,72 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 5 | 1950 | нет данных | кирпичные | 4 | 5 | 2603,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 8939815,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 19-я Линия | 1 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3208,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4730535,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | площадь Вокзальная | 1 | 1958 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 5025,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 7410696,19 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 33 | 1951 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1233,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2234517,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 23 | 1928 | нет данных | кирпич | 5 | 11 | 10651,50 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 30851262,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Станко | 10 | 1917 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 555,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1368935,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Рабфаковский | 1-А | 1967 | нет данных | крупноблочные | 5 | 3 | 1803,10 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6461374,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Некрасова | 53 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 604,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2588282,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Нефедова | 7 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 444,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1189748,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 180 | 1968 | 2009 | панель | 5 | 5 | 3472,8 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6827802,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 15 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 7017,3 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10347429,89 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Шахтинский проезд | 91 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 665,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2851221,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 27 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3150,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5065879,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 20 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2209,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5088254,09 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Московская | 38А | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 267,1 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 854372,77 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лебедева-Кумача | 9 | 1939 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 726,6 | 2020 | капитальный ремонт фундамента | 481372,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 47 | 1964 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1348,1 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 3064346,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пролетарская | 1 | 1959 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4912,80 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7244218,37 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 13 | 1960 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1258,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5391113,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 5 | 1961 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 986,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4225015,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 29 | 1961 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1101,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4715350,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Спортивный | 1 | 1972 | нет данных | кирпичные | 4 | 6 | 4882,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 7199834,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Спортивный | 6 | 1969 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2897,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 9950412,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Земляная | 12 | 1960 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1450,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2555427,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 46 | 1967 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2540,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5188997,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 48 | 1967 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2550,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5193387,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 11-я Сосневская | 68 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 706,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3026372,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 165 | 1957 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2064,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4192464,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 7 | 1951 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 813,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3484588,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 200 | 1971 | нет данных | панель | 5 | 5 | 3469,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2944626,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9 Января | 5 | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1580,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3081790,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 92-А | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 2404,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3907113,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Станко | 19/10 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 634,23 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2716026,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Пограничный | 32 | 1971 | 2012 | кирпичные | 5 | 4 | 4378,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6456213,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 93/2 | 1940 | нет данных | кирпичные | 4 | 8 | 7472,9 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12683603,71 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Инженерная | 2Д | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1988,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3476892,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мира | 5 | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3182 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10178263,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 18 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 883 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2824452,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Степанова | 10 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 763,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3270897,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Майорова | 53 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 743 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3181823,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чайковского | 6 | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3095,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4451475,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 48 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 739,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3168547,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 38 | 1963 | 2012 | кирпичные | 5 | 4 | 5304,6 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7821950,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 95 | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3006,3 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9616251,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 134а | 1960 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1562,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2546208,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 27А | 1971 | нет данных | панель | 5 | 7 | 6257,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9226911,74 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 20 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 6031,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5372939,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 39 | 1960 | 2009 | кирпичные | 4 | 2 | 1387,9 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4439475,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 28-А | 1965 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 443,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1897959,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 40/9 | 1958 | нет данных | кирпичные | 4 | 5 | 4233,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 7542724,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Зверева | 35 | 1969 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 3236,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5666715,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 20 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 7 | 5355,9 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8884795,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 20 | 1965 | 2009 | кирпичные | 5 | 2 | 1408,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8987023,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 9 | 1941 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1587,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 6797881,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поселковая | 121 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 321,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1028062,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поселковая | 119 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 399 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1276281,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Майорова | 28 | 1971 | нет данных | панель | 5 | 6 | 5038,8 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7023684,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Торфяной | 61 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 741,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3173686,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 89 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 933,77 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 6154195,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Энергетическая | 2 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 477 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2042704,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 5 | 1953 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1095 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4689228,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 126 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 8665 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12777062,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Лагерная | 55 | 1963 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1261,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4331521,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 12 | 1966 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2285,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4451475,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 4 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 2329,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1712105,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 33 | 1971 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4626,3 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 6122815,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Межевая | 9 | 1977 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4365,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3704650,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Попова | 1А | 1998 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2761,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2343124,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тимирязева | 43 | 2003 | нет данных | кирпичные | 7 | 3 | 4836,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4104520,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 173Б | 1969 | нет данных | панель | 5 | 3 | 3207,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2721778,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 175А | 1970 | нет данных | панель | 5 | 3 | 3202,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10243516,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 47 | 1977 | нет данных | панель | 5 | 4 | 2125,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1803741,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 111 | 1965 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3537,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3002078,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 16 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2863,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 9831942,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 32а | 1975 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4399 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3733079,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 60 | 1966 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3538,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3002587,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сосновая | 9А | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3327,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10643354,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 127 | 1969 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3554 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3015995,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 3А | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3173,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10166748,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 90 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 520,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2227276,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Варгинский | 4 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 283,2 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 759533,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 74 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 5516,70 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8134705,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Свободный | 2 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3314,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2812581,27 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Окуловой | 62 | 1969 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1277,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4386463,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Варенцовой | 17/1 | 1948 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1924,9 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4952883,19 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 7 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 887,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3801486,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 5 | 1935 | нет данных | дерево | 1 | 1 | 223,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1674454,01 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 25 | 1938 | нет данных | дерево | 2 | 2 | 492,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2142146,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 44 | 1931 | нет данных | дерево | 2 | 2 | 476,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1859221,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сосновая | 4 | 1930 | нет данных | дерево | 2 | 2 | 551,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2211434,09 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Первомайская | 29 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 374,6 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 1004665,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Некрасова | 100Б | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 730,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3129577,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 68 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3218 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4745134,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шевченко | 5 | 1936 | нет данных | блочный | 2 | 2 | 497,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1809575,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 14 | 1951 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1341,1 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1977532,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 140 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3877,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 8927759,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 142 | 1965 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 8029,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 11839979,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 17 | 1960 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1610,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2853509,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 3 | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1892,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4411965,27 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Варенцовой | 12/3 | 1954 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1179 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2714871,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 40 | 1958 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1883,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2251965,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Стрелочная | 9 | 1917 | нет данных | дерево | 1 | 3 | 198,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 850912,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шевченко | 3 | 1936 | нет данных | дерево | 2 | 2 | 477,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2045702,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 5-й Северный | 16 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 276,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1183655,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чайковского | 8 | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3541 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4140398,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 7 | 1953 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1293,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5540569,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 59А | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1971,2 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5072015,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 109 | 1957 | нет данных | кирпичные | 4 | 10 | 4862,3 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7169753,09 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 10 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4511,1 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7760671,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 176 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3153,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3016555,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Ульяновский | 15 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 1484,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 10855081,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Торфяной | 57 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 713,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3056348,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 5Б | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3162,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10116528,49 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 7Б | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3145,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1786594,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Мебельщиков | 12 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 306,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 980401,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 3 | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1587 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1897663,19 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 31 | 1961 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1227,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5254933,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 78 | 1960 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 857 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3670016,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 27 | 1961 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 977,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4184761,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 34 | 1972 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4567,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3876411,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 34А | 1971 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4451 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3777207,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 18 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3139,6 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10042638,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 120 | 1937 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 2305,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 9874786,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 171/2 | 1958 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1865,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4675366,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 15 | 1971 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 2215,1 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 5940831,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 9 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1560,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2301345,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 24 | 1965 | нет данных | кирпичные | 6 | 6 | 6577,3 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9698623,49 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 11 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 349,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1498411,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 59 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 576,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2470088,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Любимова | 6 | 1972 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3051,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9760833,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 58 | 1971 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3057,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9780025,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 60 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3285,2 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10508369,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 23 Линия | 8-Б | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 309,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1324974,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Земледельческая | 9 | 1964 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3244,6 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10378502,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Воронина | 1 | 1960 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1560,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2445493,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Воронина | 9 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 1683,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2482274,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 4 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3901,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6683800,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 4а | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3680,00 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3122921,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 10 | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3177,3 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8175383,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Строительная | 11 | 1991 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1710,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5873685,95 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 4 | 1969 | 2017 | кирпичные | 5 | 6 | 5501,8 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4668937,52 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Окружная | 62-А | 1972 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 552,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1272236,23 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Жуковская | 4 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 217,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 931422,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Григория Королева | 5 | 1970 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 1045,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4477249,20 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 6 | 1969 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 2627,2 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 7046071,58 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Авиационная | 4 | 1933 | нет данных | смешанный | 2 | 3 | 627,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2686777,76 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гражданская | 5 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 926,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3969356,56 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Островского | 12 | 1962 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 737,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3159126,48 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 11 | 1972 | 2009 | панель | 5 | 6 | 4362 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 2601060,60 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Краснофлотская | 5 | 1962 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 1019,2 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4364622,08 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пожарского | 10 | 1972 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 1025,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4389888,24 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Рылеевская | 12/2 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 565,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2419984,24 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Островского | 14 | 1961 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 753,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3228501,36 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 3 | 1962 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 734,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3146279,28 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Смольная | 42-Б | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 407,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1744649,76 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Социалистическая | 30 | 1903 | нет данных | смешанный | 2 | 2 | 340,6 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1458585,44 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Социалистическая | 28 | 1903 | нет данных | смешанный | 2 | 2 | 232,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 995658,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Волжский бульвар | 3 | 1917 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 1 | 627,40 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2841380,80 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Дунаевского | 3 | 1967 | нет данных | бревенчатые | 2 | 2 | 1303,50 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 2162350,08 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 7-А | 1988 | нет данных | панель | 5 | 10 | 8600,8 | 2018 | капитальный ремонт подвальных помещений | 797783,10 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 42-А | 1974 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1152,9 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 2715240,91 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 51 | 1961 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 948,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4063141,12 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 4 | 1972 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 3182,6 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2106007,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 1 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4551,2 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 11710510,67 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Жуковская | 2/13 | 1891 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 640,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2742448,96 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 59 | 1955 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 1008,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3173119,87 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 47/39 | 1957 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 969,5 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3049504,08 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ванцетти | 36 | 1969 | 2010 | кирпичные | 5 | 4 | 3407,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 5024415,74 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Социалистическая | 36 | 1917 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 372,1 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1190236,27 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 1 | 1962 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 737,5 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3158270,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 12 | 1961 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 808,1 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3460607,44 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица 50-летия Комсомола | 19 | 1967 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1361,8 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3503993,11 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гражданская | 1/17 | 1954 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1831,91 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 7844971,38 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Краснофлотская | 18/46 | 1948 | нет данных | смешанный | 2 | 2 | 392,3 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1233956,11 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гоголя | 9 | 1965 | нет данных | камень/кирпич | 5 | 9 | 3094,8 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9899336,76 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | поселок Красноволжец | 13 | 1925 | нет данных | кирпич/дерево | 3 | 1 | 376,6 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1501071,11 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 14 | 1989 | нет данных | панель | 5 | 8 | 6214 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 6162050,96 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красноветкинская | 15 | 1990 | нет данных | кирпич | 9 | 3 | 6380,7 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 6327357,35 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Некрасова | 8 | 1967 | нет данных | камень/кирпич | 5 | 2 | 1782,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 6120583,36 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Социалистическая | 39 | 1951 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 3 | 946 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3025970,20 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ванцетти | 43 | 1972 | 2013 | кирпичные | 5 | 6 | 4520,5 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 12123845,39 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 74 | 1931 | 2015 | кирпичные | 3 | 3 | 1621,37 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 4348465,70 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 57 | 1954 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 3 | 804,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3445619,04 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 2/66 | 1965 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2506,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 8606726,96 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 14 | 1960 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 769,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3294450,32 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 4 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1878,53 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 8044616,87 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 8 | 1963 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1923,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 8235911,68 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Бредихина | 10 | 1960 | 2008 | кирпичные | 4 | 3 | 3199,8 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10235200,26 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 45 | 1958 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 914,9 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1433392,13 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | проезд Квартальный | 8 | 1955 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 815,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3494010,16 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Островского | 18 | 1968 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3122,57 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4604416,82 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 5 | 1961 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 679,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2909462,56 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 43 | 1958 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 736,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1222262,78 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 4 | 1960 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 630,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2698768,48 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 11-А | 1961 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 682,31 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2921924,34 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 132 | 1960 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 533,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2285088,64 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 10 | 1962 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 482,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2066686,24 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | проезд 1-й Вичугский | 1 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 640,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2743305,44 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Южская | 6 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3998,5 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 10723857,05 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ванцетти | 49 | 1961 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 582 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2492356,80 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 14-А | 1955 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 530,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1696590,48 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Семенова | 20-А | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 1594,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 6829571,52 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ванцетти | 47 | 1959 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 652,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1503196,03 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Комсомольская | 30 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 941 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5295007,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 27 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 328,70 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1723176,88 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 23 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 300,2 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1573768,48 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 38/2 | 1975 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 2834,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2181387,96 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 32 | 1996 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 2 | 4603,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 10893735,31 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 31 | 1996 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 2 | 19470,60 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 28710567,94 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 69/1 | 1997 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 3 | 2935,7 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6839266,62 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 69/3 | 1997 | нет данных | железобетонные панели | 6 | 3 | 3029,2 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6868603,79 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 27 | 1972 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4358,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 10313518,55 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 30 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5370,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 7919714,30 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 19 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3086,5 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9872787,55 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 34 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4491,90 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8473103,32 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 49 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4392,3 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 10395155,90 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 25 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4306,5 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6350192,64 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 51 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4367,20 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10471313,34 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Курортная | 6 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4354,9 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 3601284,55 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 38 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3401,6 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 8153086,65 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 31 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4380,50 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 10365577,15 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 63 | 1992 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4711,86 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 6947920,28 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 38/1 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4476,40 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 10592505,32 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 58 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3074,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 7272823,05 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 37 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 442,40 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2319237,76 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 24/2 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1384,7 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 5365670,96 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 56 | 1972 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3061 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9791220,70 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 18 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 5683,60 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 8380809,22 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 40 | 1987 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 3 | 3149 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 4235930,09 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 33 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 7 | 15337,50 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 22616064,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 46 | 1961 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3031,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 7173675,08 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 24 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4386,50 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 10379774,95 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 18 | 1976 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3028,50 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7529431,50 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 8 Марта | 13 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2885,80 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3198679,88 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 1 | 1900 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1998,00 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3328924,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 8 Марта | 14 | 1969 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 2890,50 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2765063,86 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Футбольная | 2/6 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4863,60 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 8012754,25 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Октябрьская | 24 | 1932 | 2009 | кирпичные | 4 | 10 | 5864,19 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 8647100,01 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Красноармейская 1-я | 74 | 1966 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 334,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1876779,20 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 37А | 1969 | нет данных | панель | 5 | 4 | 4583,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 10846409,31 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Комсомольская | 3 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 7 | 6419,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 9466232,83 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 107 | 1965 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3481,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5133385,73 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Горбатова | 13 | 1971 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 5173,2 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 7628193,79 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 43 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3189,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 7547077,22 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 102 | 1972 | нет данных | панель | 5 | 6 | 5163,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 7613300,74 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Ленина | 9 | 1956 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 2217 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1881390,54 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Горбатова | 32 | 1969 | нет данных | панель | 5 | 6 | 5150 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 7593984,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 117 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3493,8 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 8267378,94 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 23 | 1963 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1537,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 6129838,72 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 36Б | 1990 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1384,10 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1372528,92 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 1Б | 1984 | нет данных | панель | 5 | 6 | 3860,50 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3828226,22 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 37 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3118,70 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3092627,67 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 15 | 1976 | нет данных | панель | 5 | 6 | 3839,00 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 3174661,05 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 1 | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2596,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 6144807,84 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 106 | 1970 | нет данных | панель | 5 | 4 | 4819,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 7107084,29 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Ленина | 6 | 1966 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2245,1 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 8948631,84 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 9, корп. N 1 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 321,2 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1027422,44 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 31 | 1968 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2777,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4096032,77 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кохомская | 10 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 449 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2353837,60 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 113 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 5245 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 7734067,20 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 109 | 1965 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4882,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 7199391,74 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 75 | 1954 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1968,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 10319140,16 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Северная | 12 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 325,1 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1704304,24 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Московская | 25 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3145,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4638081,02 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 6 | 1955 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2026,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 10624247,84 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 7 | 1955 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1734,2 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5547185,54 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 11 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 669,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3509786,80 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Ленина | 3 | 1932 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1078,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5651831,44 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Первомайская | 4а | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 368,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1929727,44 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 9а | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 348 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1824355,20 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 55 | 1963 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 999,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5241875,76 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 65 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 509,26 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2669744,62 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Северный тракт | 24 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 323,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1698013,36 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 33 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2890,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 6839553,52 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 7, корп. N 1 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 390,4 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 1047041,09 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 15 | 1929 | нет данных | дерево | 3 | 1 | 423 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2217535,20 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 6 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 713,4 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 2764403,60 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Северный тракт | 14 | 1959 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 432,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2268386,48 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 17 | 1959 | нет данных | дерево | 3 | 1 | 405,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2124220,48 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 20, корп. N 1 | 1961 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1013,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5314220,88 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Дубковская | 9 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 294,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1542314,08 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 9 | 1958 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1277,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4086978,99 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Северный тракт | 20 | 1960 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 292,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1532353,52 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 9, корп. N 2 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1043,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5469920,16 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 11 | 1963 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1380,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4416445,09 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 32 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 307,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1613610,72 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 30 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 300,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1575865,44 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 34 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 301,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1580583,60 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Металлистов | 11 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 384,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2017799,76 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 35 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 295,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1547556,48 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 39 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 301,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1582156,32 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 45 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 312 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1635628,80 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 43 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 311,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1633531,84 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 29 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 319,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1675471,04 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 33 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 293,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1540741,36 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 31 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 291,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1527635,36 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 41 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 297,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1559614,00 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Строителей | 14 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 351,6 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1460405,80 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Строителей | 8 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 161 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1222819,80 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Строителей | 13 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 726,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3017175,00 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Строителей | 7 | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 316,7 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1315445,10 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Новая | 1 | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4729,92 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4690377,87 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Мытское сельское поселение, с. Мыт | улица Восточная | 40 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 478,08 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 749017,50 |
| Вичугский муниципальный район | Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово | улица Коминтерна | 5 | 1930 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 280 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 952924,00 |
| Вичугский муниципальный район | Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга | улица Кооперативная | 4 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 370,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1262283,97 |
| Вичугский муниципальный район | Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга | улица Кооперативная | 8 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 385,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1311291,49 |
| Вичугский муниципальный район | Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга | улица Писарева | 4 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 518 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1762909,40 |
| Вичугский муниципальный район | Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга | улица Советская | 5 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 498 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1694843,40 |
| Вичугский муниципальный район | Каменское городское поселение, п. Каменка | улица 1-я Полевая | 35 | 1971 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1277,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3485479,00 |
| Вичугский муниципальный район | Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово | улица Новая | 3 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 812 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2763479,60 |
| Вичугский муниципальный район | Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово | улица Нагорная | 2 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 314 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1251556,90 |
| Вичугский муниципальный район | Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово | улица Лесная | 7 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 469 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1596147,70 |
| Вичугский муниципальный район | Сунженское сельское поселение, д. Чертовищи | улица Парковая | 5 | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 441,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2316616,56 |
| Вичугский муниципальный район | Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово | улица Лесная | 4 | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 450 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1531485,00 |
| Вичугский муниципальный район | Сунженское сельское поселение, д. Семигорье | улица Волжская | 2 | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 365,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1914000,24 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 8 | 1939 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 2688,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 5181063,92 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Юбилейная | 5 | 1964 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2798,7 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4126851,07 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Юбилейная | 3 | 1967 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3578,5 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5276712,96 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 2 | 1935 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 2677,9 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 5280145,28 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Лизы Болотиной | 38 | 1968 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 368,2 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 58528,07 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 10 | 1941 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 2675,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 6161768,17 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 14 | 1957 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2251,9 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9732919,18 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Красноармейская | 2 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2250,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4993910,24 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 22/44 | 1957 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2838,8 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4883644,42 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 30 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 949,1 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1772399,67 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Строителей | 4 | 1965 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 2044 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2026912,16 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 2 | 1972 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4445,3 | 2018 | капитальный ремонт подвальных помещений | 616340,85 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 6А | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3164,6 | 2018 | капитальный ремонт подвальных помещений | 438771,79 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 8 | 1968 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 3417 | 2018 | капитальный ремонт фундамента | 2246130,78 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 13 | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5251,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5207399,13 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 16 | 1960 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1553,3 | 2018 | капитальный ремонт подвальных помещений | 215365,05 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 80 | 1980 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3382,1 | 2018 | капитальный ремонт подвальных помещений | 468928,17 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Фрунзе | 57 | 1979 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 3327,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3299285,44 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Садовая | 3 | 1961 | нет данных | кирпич | 4 | 3 | 1909 | 2019 | капитальный ремонт подвальных помещений | 264682,85 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 8 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 453,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1447919,62 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 18 | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2422,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4464414,72 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 2 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 436 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2517459,64 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | улица 3-я Яковлевская | 4 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 438,6 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2538246,01 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево | без улицы | 21 | 1984 | нет данных | панель | 5 | 6 | 5866,7 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 1186246,74 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево | без улицы | 8 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 874,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5051663,86 |
| Ивановский муниципальный район | Богданихское сельское поселение, д. Богданиха | без улицы | 8 | 1980 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3386,5 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 4936501,05 |
| Ивановский муниципальный район | Богданихское сельское поселение, д. Богданиха | без улицы | 9 | 1980 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4372 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 6373064,40 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево | без улицы | 19 | 1976 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4430 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 2629802,26 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | улица Школьная | 10 | 1986 | нет данных | панель | 5 | 6 | 3878,8 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 11636012,12 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Центральная | 52 | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 495,2 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2859279,85 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Центральная | 53 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 487,1 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2812510,53 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Коммунальная | 50 | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 495,3 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2859857,25 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | улица 3-я Яковлевская | 10 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 640,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3699972,80 |
| Ивановский муниципальный район | Озерновское сельское поселение, с. Озерный | улица Дорожная | 3 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 703,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4061424,57 |
| Ивановский муниципальный район | Озерновское сельское поселение, с. Озерный | улица Дорожная | 5 | 1975 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 708,5 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4457913,47 |
| Ивановский муниципальный район | Озерновское сельское поселение, с. Озерный | улица Дорожная | 8 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 516,9 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3361039,58 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, д. Голчаново | без улицы | 1 | 1977 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 4207,4 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 6204063,74 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | улица Радужная | 15 | 1976 | нет данных | панель | 5 | 4 | 4625,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 6820429,82 |
| Ивановский муниципальный район | Подвязновское сельское поселение, с. Железнодорожный | улица Сосновая | 15 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1957 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2885713,92 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Парковая | 54 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3874,2 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5712740,35 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево | без улицы | 16 | 1976 | нет данных | панель | 5 | 6 | 5505,6 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7072105,39 |
| Ивановский муниципальный район | Коляновское сельское поселение, д. Коляново | улица Загородная | 15 | 1981 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1569,1 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5019080,17 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево | без улицы | 20 | 1982 | нет данных | панель | 3 | 4 | 3088,3 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 8048881,88 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | улица 3-я Яковлевская | 9 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 404,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1053450,30 |
| Ивановский муниципальный район | Чернореченское сельское поселение, с. Чернореченский | улица Прифермская | 8 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 413 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2283035,65 |
| Ивановский муниципальный район | Коляновское сельское поселение, д. Востра | без улицы | 6 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 397,9 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 1067155,86 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, д. Светлый Луч | без улицы | 16 | 1983 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1524,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7133373,72 |
| Ивановский муниципальный район | Коляновское сельское поселение, д. Коляново | улица Загородная | 17 | 1983 | нет данных | н/д | 2 | 3 | 1582,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4071610,14 |
| Ивановский муниципальный район | Чернореченское сельское поселение, с. Чернореченский | улица Прифермская | 4 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 667,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4529117,76 |
| Ивановский муниципальный район | Озерновское сельское поселение, с. Бибирево | улица Центральная | 20 | 1977 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2748,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4052828,16 |
| Ивановский муниципальный район | Коляновское сельское поселение, д. Коляново | улица Садовая | 20 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 585,9 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 2500562,61 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Клубная | 8 | 1982 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1538,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2268905,47 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Клубная | 7 | 1983 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1880,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2773204,99 |
| Ивановский муниципальный район | Подвязновское сельское поселение, с. Подвязновский | без улицы | 5 | 1976 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 904,8 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9284111,96 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Центральная | 16 | 1982 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 605,6 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 2584640,24 |
| Ивановский муниципальный район | Балахонковское сельское поселение, с. Буньково | улица Лесная | 13 | 1983 | нет данных | панель | 2 | 2 | 650,5 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 962810,85 |
| Ивановский муниципальный район | Озерновское сельское поселение, с. Озерный | улица Дорожная | 9 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 999,6 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3197420,52 |
| Ивановский муниципальный район | Подвязновское сельское поселение, с. Подвязновский | без улицы | 7 | 1982 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3429,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5057298,43 |
| Ивановский муниципальный район | Богданихское сельское поселение, д. Кочорский | улица Спортивная | 6 | 1982 | нет данных | панель | 2 | 2 | 590,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3407808,90 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 2 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3951,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3352982,48 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Школьная | 7 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 945,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4048152,72 |
| Кинешемский муниципальный район | Горковское сельское поселение, д. Осташево | улица Новая | 14 | 1978 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 662,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2836661,76 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Молодежная | 9 | 1977 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2584,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 8874914,55 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Школьная | 9 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 902,8 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3866150,72 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Молодежная | 3 | 1982 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2415,8 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7727419,46 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Промышленная | 2 | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1525,11 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3033291,28 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий поселок | 4 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 804,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2157913,06 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Станко | без улицы | 1 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 307,4 | 2020 | капитальный ремонт фундамента | 1028090,08 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, с. Решма | улица Совхозная | 18 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 359,6 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1150252,52 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, с. Решма | улица Совхозная | 13 | 1980 | 2013 | кирпичные | 2 | 3 | 748 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2981415,80 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 24 | 1967 | 2008 | кирпичные | 4 | 2 | 1714,8 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5638714,42 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Школьный переулок | 1 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 310,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 987729,85 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Ленина | 28 | 1949 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 469,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2067497,71 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 11 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 447,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1877617,98 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Ленина | 22 | 1950 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 628,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2768563,86 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Торговый переулок | 4 | 1931 | нет данных | кирпичные | 3 | 5 | 2509,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4385791,84 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Станционная | 8а | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 912 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3920266,72 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 2 | 1957 | 1957 | кирпич | 3 | 3 | 2109,50 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3888230,40 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 14 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 279,6 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 1230915,52 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Советская | 4 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 673,2 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2965958,51 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Комсомольская | 2 | 1931 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 2018 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6634097,20 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Привокзальная | 1 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 437,1 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1925758,27 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Привокзальная | 3 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 996 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4388141,35 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 13 | 1952 | 1952 | кирпичные | 2 | 1 | 378,9 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1191807,22 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 6а | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1531,5 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5034747,22 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 7 | 1955 | нет данных | кирпич | 3 | 4 | 1344,90 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 3606981,45 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Свердлова | 11 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 329,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1782415,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица 40 лет Октября | 12а | 1971 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1465,60 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 3805220,54 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Ленина | 23 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 715,4 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2340982,03 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Торговый переулок | 3 | 1931 | нет данных | кирпичные | 3 | 5 | 2084,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4800417,84 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 12 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 393,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1731040,48 |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Заводская | 1 | 1938 | нет данных | дерево | 2 | 2 | 418,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1848470,24 |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Фрунзе | 2 | 1955 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1218,60 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5218532,64 |
| Палехский муниципальный район | Майдаковское сельское поселение, с. Майдаково | улица Заводская | 17 | 1939 | нет данных | н/д | н/д | н/д | 342,3 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 1031668,24 |
| Палехский муниципальный район | Майдаковское сельское поселение, с. Майдаково | улица Заводская | 21 | 1971 | нет данных | н/д | н/д | н/д | 742,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3180966,72 |
| Палехский муниципальный район | Майдаковское сельское поселение, с. Майдаково | улица Заводская | 16 | 1939 | нет данных | н/д | н/д | н/д | 194,2 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 585305,21 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Чкалова | 10 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 504,6 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2160899,04 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Л. Толстого | 1а | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 397,8 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1537334,90 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 129 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1632,50 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1385372,15 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 23 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 507,4 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 1360831,58 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Льнянщиков | 17 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4154,90 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 6126649,34 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Корнилова | 5а | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 502,8 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 959601,91 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица 1-я Волжская | 11 | 1983 | нет данных | н/д | 6 | 4 | 3054,5 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1445572,67 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Дружбы | 2 | 1971 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2686,3 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9224485,57 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 25 | 1963 | нет данных | камень/кирпич | 4 | 2 | 1738,6 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 5970178,54 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Дружбы | 3 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2384 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 8186417,60 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 30 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1937,40 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 6652837,86 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 5 | 1988 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3084,3 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3058515,25 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 28 | 1933 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1182,20 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5062653,28 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Лесная | 20 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4050 | 2020 | капитальный ремонт подвальных помещений | 324000,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Юрьевская | 2 | до 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 388 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1661571,20 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Советская | 27 | до 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 324,3 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 869762,87 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Советская | 45 | до 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 206,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 884315,60 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 21 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1023,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4383464,64 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Ф. Энгельса | 16 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1904,70 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 6540549,33 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Юрьевская | 10 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 254,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1089442,56 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 5 | 1966 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 492,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2108225,52 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 8 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 496,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2127924,56 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 10 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 532,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2278665,04 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Коминтерновская | 71 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 588,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2519335,92 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 1 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 427,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1829013,04 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 3 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 434 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1858561,60 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Первомайская | 5 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 505 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 862231,95 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 1 | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 436 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1867126,40 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Свободы | 32а | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 349,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 596562,07 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 2 | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 430,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1842288,48 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Свободы | 23 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 349,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 596562,07 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Железнодорожная | 19 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3905,20 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5758451,71 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 7 | 1984 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6678,20 | 2020 | капитальный ремонт подвальных помещений | 534256,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Железнодорожная | 21 | 1991 | нет данных | панель | 5 | 2 | 2167,00 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5575821,02 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Павла Зарубина | 11 | 1967 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1363,6 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2032783,50 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Павла Зарубина | 9 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 1020,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 4927856,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Приволжская | 6 | 1967 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1567 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7084127,18 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 50 лет ВЛКСМ | 12 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 588 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 2421988,80 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 4 | 1966 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2181,9 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8240991,98 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 45/1 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 324 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 1693361,89 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Павла Зарубина | 13 | 1965 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1373,30 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2357630,28 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 9 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 409,2 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 2073108,95 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 38 | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 401,1 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 2073108,95 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 46 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 419,5 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 2073108,95 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 15 | 1999 | нет данных | панель | 5 | 5 | 5451,55 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 5405975,04 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, д. Мальчиха | улица Почтовая | 49 | 1980 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 780,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1252953,52 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 7 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3197,8 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4715347,97 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 5 | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2031 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10225996,86 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 3 | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1989,6 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10264236,10 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Техническая | 1А | 1960 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1510,1 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 5115745,71 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Советская | 10а | 1983 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 2585,7 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8270878,59 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 9 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3173,1 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4678926,34 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 6 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 810,6 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2485679,61 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Талалихина | 1А | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 458,8 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2843124,82 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Любимова | 36 | 1935 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1556,3 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7925692,91 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Любимова | 15 | 1929 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1431,2 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7796857,98 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Трудовая | 6 | 1957 | нет данных | кирпичные | 1 | 1 | 220 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1178124,84 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Маяковского | 1 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3146,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4639703,04 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Социалистическая | 21 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3056,3 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4506697,73 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 8 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1783,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7594609,31 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 10 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3351,2 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4992345,63 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 15 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3285,2 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4844224,51 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 17 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3143 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4634542,08 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Марии Ульяновой | 5 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3201,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4721098,75 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 9 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3193 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4708270,08 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 2 | 1988 | нет данных | панель | 9 | 3 | 5711,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5664049,35 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 3 | 1989 | нет данных | панель | 9 | 3 | 6122,48 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 6071296,07 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 4 | 1987 | нет данных | панель | 9 | 3 | 5601,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 5554671,46 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 16 | 1987 | нет данных | панель | 9 | 4 | 7663,34 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 7599274,48 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 5а | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 480,9 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3519144,87 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Юдинка | без улицы | 16 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 296 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 697121,44 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Кирова | 14 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 827,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4157265,14 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | переулок Аптечный | 2 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 461,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2406694,02 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | переулок Школьный | 3 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 816,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4278846,88 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 57 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 568,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1788182,64 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 8 | 1958 | нет данных | шлакоблочные | 2 | 1 | 415,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1305672,14 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 18 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 982,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3090394,80 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 10 | 1953 | нет данных | шлакоблочные | 2 | 2 | 420,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1322028,43 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 14 | 1926 | нет данных | комбинированный | 2 | 1 | 223,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1677600,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красина | 2/20 | 1926 | нет данных | комбинированный | 3 | 1 | 387,6 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1415475,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красина | 4 | 1926 | нет данных | комбинированный | 3 | 1 | 379 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1310625,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красина | 6 | 1926 | нет данных | комбинированный | 3 | 1 | 387,7 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1310625,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красина | 8/61 | 1926 | нет данных | комбинированный | 3 | 1 | 387,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1310625,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 45 | 1926 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 279,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1520325,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 47 | 1926 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 388,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1520325,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 53 | 1926 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 407,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1520325,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Острецовская | 12 | 1928 | нет данных | комбинированный | 2 | 1 | 289 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 645317,21 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 40 | 1971 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5092 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7508459,52 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 3 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6547,2 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9654239,23 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Пролетарская | 5 | 1982 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 4287,30 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6321881,09 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 23 | 1993 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4415,90 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4378983,08 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 45 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 661,6 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3145500,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 47 | 1970 | нет данных | панель | 2 | 3 | 1152,6 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3145500,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 49 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5092 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 4980375,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 51 | 1970 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 796,7 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3145500,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 59 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 691,9 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 2778525,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Трудящихся 1-я | 1 | 1972 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 171 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 3040650,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Северная | 2 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 367,1 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1215032,81 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 22 | 1972 | нет данных | панель | 5 | 5 | 4123,6 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9736454,59 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 44 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 349,8 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1021312,21 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Нижний Двор | 32 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 746,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 4718250,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 18 | 1963 | нет данных | н/д | н/д | н/д | 1680,4 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3869440,28 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 11 | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2144,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2354956,03 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 5 | 1966 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 3186,7 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8523960,14 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 24 | 1976 | 2008 | панель | 5 | 5 | 4839,7 | 2020 | капитальный ремонт подвальных помещений | 387176,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 2 | 1975 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 3457,7 | 2020 | капитальный ремонт подвальных помещений | 126803,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 17 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3393,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1845714,00 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, с. Сергеево | без улицы | 23 | 1970 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 776,2 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1997209,17 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 80 | 1966 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 1 | 318,6 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1019105,82 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 376,1 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1610610,64 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47а | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 377,1 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1614893,04 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 86 | 1967 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 380,2 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1628168,48 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 91 | 1967 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 426,9 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1365525,03 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 93 | 1970 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 430,6 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1377360,22 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 39 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 364,4 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1560506,56 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 6 | 1965 | нет данных | н/д | 2 | н/д | 308,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1320263,92 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 82 | 1966 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 445 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1423421,50 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 2 | 1936 | нет данных | бревенчатые | 2 | 2 | 426,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1826871,84 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 9 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 461,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1974614,64 |
| Шуйский муниципальный район | Васильевское сельское поселение, с. Васильевское | улица Фрунзе | 2 | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 347,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1488562,24 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 1 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 371,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1589626,88 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 4/2 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 - 3 | 2 | 334,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1433319,28 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Арсеньевка | 1 | 1965 | нет данных | камень/кирпич | 4 | 2 | 1366,01 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4249414,72 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 10 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 769,8 | 2019 | капитальный ремонт фасада | 1812986,77 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Советская | 16 | 1972 | нет данных | камень/кирпич | 5 | 4 | 3399,2 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5012324,35 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Стандартные дома | 5 | 1933 | нет данных | каркасно-засыпные | 2 | 2 | 519,1 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 2825137,28 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Текстильщиков | 11 | 1917 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 311,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1017025,60 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Текстильщиков | 12 | 1925 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 311,7 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1027510,40 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Текстильщиков | 15 | 1917 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 309,2 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1033801,28 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Текстильщиков | 9 | 1917 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 220,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 807329,60 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Мугреевский | улица Советская | 13 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 797,5 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1050573,09 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Мугреевский | улица Школьная | 2 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 526,8 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 605419,61 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Глушицкий | 2 | 1969 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4466,20 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6585679,87 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Дача | 14 | 1957 | нет данных | деревянные | 2 | 4 | 249,6 | 2020 | капитальный ремонт фундамента | 165360,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Речная | 10 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 508,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2362749,68 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Школьный | 6 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 370,2 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 992865,29 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 1 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 422,9 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 623591,42 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Серова | 10 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 458,7 | 2020 | капитальный ремонт фасада | 1080302,72 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Советская | 124 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 356,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1528388,56 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 32 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 774 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 3314577,60 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Свободы | 22а | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 458,9 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1965193,36 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 18 | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 379,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1625170,80 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 30 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 333,4 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1427752,16 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 19 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 449,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1923225,84 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 22 | 1963 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1330,42 | 2018 | капитальный ремонт фасада | 3521624,44 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Социалистический | 4 | 1932 | нет данных | рубленые | 2 | 1 | 248,3 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1063319,92 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Текстильная | 26 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 307,5 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1316838,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Ленина | 4 | 1930 | нет данных | рубленые | 2 | 2 | 246,1 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1053898,64 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 4 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 360,8 | 2018 | капитальный ремонт крыши | 1545089,92 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 11 | 1977 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 293,6 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1257312,64 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Школьная | 17 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 464,9 | 2019 | капитальный ремонт крыши | 1990887,76 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Ленина | 42 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 432,1 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1850425,04 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 12 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 308,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1322405,12 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Свободы | 24 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 450,6 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1929649,44 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 34 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 515,8 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 2208861,92 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 10 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 316,3 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1779820,10 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица 25 Октября | 73 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 399,5 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1710818,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Батурина | 17 | 1929 | 2008 | кирпичные | 6 | 10 | 7703,20 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 305814,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 100 | 1958 | нет данных | кирпичные | 5 | 11 | 17556,90 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 216022,83 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 2 | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3019,10 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 191771,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 21 | 1939 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 4895,70 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1201568,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 98А | 1958 | нет данных | кирпичные | 5 | 7 | 6189,40 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 3399323,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 31/20 | 1957 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 9868,70 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1335608,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 42 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3118,80 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 825354,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Конспиративная | 4 | 1925 | 1980 | кирпичные | 5 | 5 | 3454,40 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1432910,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 85А | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3151,30 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1293753,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 85Д | 1963 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 3157,30 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1287686,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 85Г | 1965 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3125,90 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 965972,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Багаева | 25/1 | 1955 | 2009 | кирпичные | 4 | 7 | 5388,90 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 101305,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Октябрьская | 11 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2573,70 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 370521,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 61 | 1959 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 5854,70 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 36349,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 32 | 1953 | 2002 | кирпичные | 4 | 4 | 2290,90 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 101341,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 88 | 1960 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 5543,80 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 108743,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 130 | 1963 | 2006 | кирпичные | 5 | 4 | 3600,70 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1276837,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пролетарская | 44 | 1928 | 2007 | кирпичные | 3 | 5 | 1632,40 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 86946,83 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Земляная | 10 | 1956 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2358,20 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 44217,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Воронина | 4 | 1962 | 1994 | кирпичные | 4 | 4 | 3220,10 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1520123,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 82 | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1133,60 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 555240,74 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 5 | 1962 | 1992 | кирпичные | 5 | 4 | 3210,80 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1324352,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Балахнина | 24 | 1971 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3191,80 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 109754,31 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 108 | 1963 | 1989 | кирпичные | 5 | 4 | 3178,60 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1327236,41 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 122-А | 1965 | 2006 | кирпичные | 5 | 4 | 3190,00 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 81305,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 75 | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1492,90 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 651484,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Станкостроителей | 6 | 1982 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 4776,50 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 813089,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 6 | 1937 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 3269,40 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 135755,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 40 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1608,50 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 414078,74 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Арсения | 22/14 | 1932 | 2005 | кирпичные | 5 | 6 | 3699,60 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 118939,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демидова | 10 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3412,70 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1179624,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 30 | 1958 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1335,10 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 74798,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 50 | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2197,90 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1168480,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 9/27 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 2170,10 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 750454,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 17 | 1951 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1057,20 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 596942,99 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица 50-летия Комсомола | 29 | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2797,00 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 231004,92 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Спортивная | 8 | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 385,00 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 324906,31 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Вокзальный пер. | 4 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 650,00 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 477061,62 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 24 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 416,30 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 309162,16 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 1 | 1961 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1170,30 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 76198,98 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 3 | 1961 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1165,30 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 83696,99 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 9 | 1972 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1672,50 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 84425,33 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Комсомольская | 3 | 1930 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 2180,10 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 113222,14 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Вокзальный пер. | 2 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 642,70 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 57900,96 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица 40 лет Октября | 14 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 655,30 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 477798,67 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 1 | 1952 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 393,50 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 53931,01 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 6 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 391,20 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 58718,90 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Советская | 8 | 1930 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1781,70 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 109785,46 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Советская | 6 | 1930 | 2009 | кирпичные | 3 | 4 | 1770,80 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 133317,72 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 3 | 1971 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2343,70 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 935373,40 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 13 | 1964 | 2009 | кирпичные | 4 | 3 | 2633,00 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1200458,78 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 4 | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1642,30 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 802919,07 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Арсеньевка | 5 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 712,90 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 526503,20 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Советский | 7 | 1917 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1989,20 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 79625,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Торфмаша | 10-А | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3164,40 | 2020 | капитальный ремонт крыши | 1377055,95 |
| Итого | 803 дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3398621648,22 |

Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов,

расположенных на территории Ивановской области, в отношении

которых в 2018 - 2020 годах планируется проведение

капитального ремонта общего имущества по видам работ

по капитальному ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | | | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе | | | | | | | | | | |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом | всего | ремонта или замены внутридомовых инженерных систем | ремонта или замены лифтового оборудования | | ремонта крыши | | утепления и ремонта фасада | | ремонта фундамента | | ремонта подвала |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 10 | 2604823,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,80 | 2604823,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 3А | 9967092,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4212,1 | 9967092,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 29 | 8427577,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3561,5 | 8427577,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 58 | 2417033,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021,44 | 2417033,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 13 | 4775524,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018,14 | 4775524,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 60 | 4682736,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3538,20 | 4682736,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фрунзе | 23 | 23590817,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6088,00 | 23590817,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Авиационная | 7/14 | 1191553,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,50 | 1191553,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 35 | 2347961,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,25 | 2347961,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 17 | 2572452,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,12 | 2572452,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 36 | 559877,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559877,50 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 36 | 14482700,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3737,50 | 14482700,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 9 | 7883705,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5956,80 | 7883705,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 7 | 2535159,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1071,36 | 2535159,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 9 | 2555674,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,03 | 2555674,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 25 | 3319256,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402,72 | 3319256,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Ивановская | 14 | 2513901,00 | 2513901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 18 | 5340771,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4035,40 | 5340771,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 19 | 2558159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081,08 | 2558159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 15 | 2238993,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,20 | 2238993,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 7 | 7012194,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5298,30 | 7012194,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 24 | 6405246,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4839,70 | 6405246,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 21 | 3104601,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,20 | 3104601,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 3-а | 9898929,00 | 9898929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 16 | 5450251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,20 | 5450251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Фабричный двор N 1 | 7 | 1566429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,80 | 1566429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 36 | 10156605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2621,10 | 10156605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 19 | 3219687,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,90 | 3219687,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинская | 16 | 2107514,00 | 2107514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинская | 27 | 5221430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760,60 | 5221430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 4 | 871770,00 | 871770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 6 | 770782,00 | 770782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 25 | 2773754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2967,00 | 2773754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Крутицкая | 35 | 5152056,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6071,10 | 5152056,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Союзная | 2/6 | 7958476,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9595,00 | 7958476,80 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 4 | 8859110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6408,50 | 8859110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 15 | 2614598,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,10 | 2614598,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 75 | 9816146,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2858,60 | 9816146,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 175 | 5004617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,80 | 5004617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 4-А | 2866867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5183,96 | 2866867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Сосневская | 135 | 2607711,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577,30 | 2607711,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 2/19 | 1639730,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1845,40 | 1639730,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Набережная | 5 | 6813451,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,50 | 6813451,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Зверева | 16 | 5347731,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4656,70 | 5347731,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чапаева | 87 | 3666590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,30 | 3666590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Стрелковая | 4 | 8314700,78 | 8314700,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Меланжевая | 12 | 4124717,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1651,10 | 4124717,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Энергетическая | 15а | 9387280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,20 | 9387280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 9 | 6546504,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,70 | 6546504,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 38 | 6045724,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3367,00 | 6045724,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Льва Толстого | 4 | 8771210,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4924,50 | 8771210,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 92 | 3756093,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1728,90 | 3756093,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон 30-й | 11 | 2040662,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1271,70 | 2040662,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 83А | 5614534,66 | 5614534,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 2 | 9130740,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1605,30 | 9130740,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Самойлова | 5 | 10220486,24 | 10220486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирова | 18/2 | 3691857,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5346,60 | 3691857,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 12 | 5563317,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4565,50 | 5563317,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Энергетическая | 6 | 2020436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3374,50 | 2020436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 83 | 9769469,54 | 9769469,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 7 | 2546208,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1255,00 | 2546208,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Летчика Захарова | 13 | 7902740,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3212,50 | 7902740,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 13 | 2008749,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,80 | 2008749,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 42/32 | 8937287,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3228,90 | 8937287,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Коммунальный | 22 | 1671420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3198,60 | 1671420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Петрозаводская | 16 | 4883214,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1636,80 | 4883214,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Радищева | 21 | 7070670,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,30 | 7070670,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Чапаева | 15 | 8237292,24 | 8237292,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Интернационала | 33 | 1934360,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,70 | 1934360,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демьяна Бедного | 126 | 2343012,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,20 | 2343012,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Меланжевая | 6 | 2084994,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1604,70 | 2084994,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 45 | 2677909,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1680,10 | 2677909,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Самойлова | 15 | 4366890,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1796,90 | 4366890,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Чапаева | 17 | 8279195,21 | 8279195,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 40 | 2670885,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3131,90 | 2670885,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 23 | 4492741,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4594,20 | 4492741,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 36 | 5048517,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5346,60 | 5048517,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 42 | 5004617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1380,60 | 5004617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тверская | 17 | 2863668,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,90 | 2863668,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | площадь Революции | 8 | 10113977,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3771,10 | 10113977,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Радищева | 15 | 4309544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1932,90 | 4309544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 28 | 2726191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1918,40 | 2726191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Окуловой | 68 | 1977612,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3105,40 | 1977612,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 65 | 5045005,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7971,00 | 5045005,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 32 | 5086183,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5749,40 | 5086183,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 55 | 2590108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8369,50 | 2590108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Лебедева | 17 | 1902670,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,70 | 1902670,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 78 | 4793718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119,40 | 4793718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 47 | 8066138,11 | 8066138,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 50 | 2283375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4331,40 | 2283375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Самойлова | 13 | 5510379,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3571,80 | 5510379,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 39-А | 5769295,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5730,30 | 5769295,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Полевая | 68 | 1219050,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1796,90 | 1219050,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Спортивный | 3 | 6958006,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4718,70 | 6958006,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 19 | 4477815,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3578,70 | 4477815,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 40 | 5180217,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4594,20 | 5180217,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Меланжевая | 5 | 6769704,96 | 6769704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 1 | 4740842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2721,20 | 4740842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирова | 14 | 2817390,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,90 | 2817390,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 39 | 1407624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,70 | 1407624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Земляная | 4/2 | 7046852,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1932,90 | 7046852,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 21 | 4631466,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1918,40 | 4631466,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 29 | 4433915,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2598,20 | 4433915,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 54 | 7484975,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7971,00 | 7484975,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 25 | 5268018,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,50 | 5268018,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 50 | 6677213,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8369,50 | 6677213,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 16 | 1511974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,70 | 1511974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 123 | 2120085,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3555,40 | 2120085,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 27 | 1711381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2870,00 | 1711381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 84 | 3675712,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3701,20 | 3675712,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 86 | 3031100,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3571,80 | 3031100,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 39А | 3925001,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207,90 | 3925001,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 12-й Проезд | 6 | 5755921,92 | 5755921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 9 | 5806106,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4387,00 | 5806106,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 2 | 3548782,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1286,70 | 3548782,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Юношеская | 13 | 4693082,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1095,80 | 4693082,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 147 | 2716602,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4626,30 | 2716602,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 15 | 5666497,05 | 5666497,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жугина | 1 | 4799905,42 | 4799905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 44 | 5744295,94 | 5744295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 56 | 12034621,44 | 12034621,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демьяна Бедного | 117-А | 1759213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3021,20 | 1759213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 58 | 10733027,33 | 10733027,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 7 | 2717182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15343,40 | 2717182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 52 | 12545114,11 | 12545114,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чайковского | 4 | 5022351,36 | 5022351,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 62 | 1937282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2924,20 | 1937282,50 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 52 | 5633375,91 | 5633375,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 8 | 3140912,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3701,20 | 3140912,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 14 | 5172710,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207,90 | 5172710,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 3 | 9584824,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3573,80 | 9584824,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 18 | 3935525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 3935525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 62 | 4418399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2059,40 | 4418399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 64 | 5626513,30 | 5626513,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 33 | 10652934,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4626,30 | 10652934,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Попова | 26 | 6880886,78 | 6880886,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 1-А | 5017425,53 | 5017425,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 87 | 8534131,60 | 8534131,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 94 | 3598704,23 | 3598704,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 35 | 10432601,47 | 10432601,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Конспиративный | 8 | 6323510,03 | 6323510,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 30 | 2827169,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4279,00 | 2827169,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 1 | 6719113,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3295,40 | 6719113,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сосновая | 1/12 | 10374498,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3021,20 | 10374498,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 49 | 9751626,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5878,44 | 9751626,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 102 | 22411027,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4507,49 | 22411027,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 5 | 7017808,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4479,30 | 7017808,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Торфяной | 2 | 2569868,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10449,40 | 2569868,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Первомайская | 3 | 5597890,56 | 5597890,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Любимова | 8 | 7726850,00 | 7726850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 1А | 10151074,45 | 10151074,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Спортивный | 1 | 10064074,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2930,80 | 10064074,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Чапаева | 19 | 10700291,24 | 10700291,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 167 | 4104664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1985,70 | 4104664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 141 | 13557841,92 | 13557841,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Окуловой | 57 | 8819174,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2059,40 | 8819174,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 25 | 8279515,08 | 8279515,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 22 | 8113324,03 | 8113324,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 18 | 5354240,00 | 5354240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Большая Воробьевская | 26 | 17914085,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13253,20 | 17914085,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 5 | 4093308,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1871,50 | 4093308,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фрунзе | 23 | 4836327,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6030,70 | 4836327,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 117 | 9155462,09 | 9155462,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Родниковская | 52 | 3596819,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4349,50 | 3596819,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 52 | 4469807,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1261,00 | 4469807,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 15 | 4077641,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3081,00 | 4077641,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 28 | 10362043,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3208,10 | 10362043,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фрунзе | 17а | 5845148,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5025,70 | 5845148,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 9 | 7136083,97 | 7136083,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 94 | 5049614,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10651,50 | 5049614,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 24 | 9192760,99 | 9192760,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Лагерная | 20 | 4854289,57 | 4854289,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демьяна Бедного | 113 | 5150130,29 | 5150130,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 5А | 5213561,13 | 5213561,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павла Большевикова | 9 | 10340117,62 | 10340117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Октябрьская | 10/68 | 6426543,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1871,50 | 6426543,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 8 | 5935300,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,80 | 5935300,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Вольная | 5 | 5216094,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1519,00 | 5216094,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 50 | 6233821,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2209,70 | 6233821,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 5-А | 2230127,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1261,00 | 2230127,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 5 | 8939815,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2603,40 | 8939815,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 19-я Линия | 1 | 4730535,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3208,10 | 4730535,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | площадь Вокзальная | 1 | 7410696,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5025,70 | 7410696,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 33 | 2234517,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1258,90 | 2234517,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 23 | 30851262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,60 | 30851262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Станко | 10 | 1368935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1101,10 | 1368935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Рабфаковский | 1-А | 6461374,00 | 6461374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Некрасова | 53 | 2588282,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2897,70 | 2588282,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Нефедова | 7 | 1189748,70 | 1189748,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 180 | 6827802,62 | 6827802,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 15 | 10347429,89 | 10347429,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Шахтинский проезд | 91 | 2851221,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,70 | 2851221,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 27 | 5065879,42 | 5065879,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 20 | 5088254,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,70 | 5088254,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Московская | 38А | 854372,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,10 | 854372,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лебедева-Кумача | 9 | 481372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,60 | 481372,50 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 47 | 3064346,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348,10 | 3064346,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пролетарская | 1 | 7244218,37 | 7244218,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 13 | 5391113,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1258,90 | 5391113,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 5 | 4225015,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,60 | 4225015,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 29 | 4715350,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1988,10 | 4715350,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Спортивный | 1 | 7199834,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4882,70 | 7199834,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Спортивный | 6 | 9950412,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2897,70 | 9950412,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Земляная | 12 | 2555427,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,80 | 2555427,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 46 | 5188997,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,00 | 5188997,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 48 | 5193387,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3095,80 | 5193387,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 11-я Сосневская | 68 | 3026372,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,90 | 3026372,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 165 | 4192464,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2064,80 | 4192464,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 7 | 3484588,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,70 | 3484588,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 200 | 2944626,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1562,60 | 2944626,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9 Января | 5 | 3081790,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1580,90 | 3081790,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 92-А | 3907113,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6031,40 | 3907113,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Станко | 19/10 | 2716026,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,23 | 2716026,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Пограничный | 32 | 6456213,50 | 6456213,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 93/2 | 12683603,71 | 12683603,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Инженерная | 2Д | 3476892,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3236,20 | 3476892,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мира | 5 | 10178263,40 | 10178263,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 18 | 2824452,10 | 2824452,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Степанова | 10 | 3270897,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1587,40 | 3270897,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Майорова | 53 | 3181823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,00 | 3181823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чайковского | 6 | 4451475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3095,80 | 4451475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 48 | 3168547,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,90 | 3168547,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 38 | 7821950,98 | 7821950,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 95 | 9616251,81 | 9616251,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 134а | 2546208,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 2546208,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 27А | 9226911,74 | 9226911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 20 | 5372939,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6031,40 | 5372939,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 39 | 4439475,73 | 4439475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 28-А | 1897959,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2285,20 | 1897959,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 40/9 | 7542724,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2329,60 | 7542724,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Зверева | 35 | 5666715,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3236,20 | 5666715,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 20 | 8884795,39 | 8884795,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 20 | 8987023,98 | 8987023,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 9 | 6797881,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4836,70 | 6797881,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поселковая | 121 | 1028062,18 | 1028062,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поселковая | 119 | 1276281,30 | 1276281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Майорова | 28 | 7023684,10 | 7023684,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Торфяной | 61 | 3173686,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3537,60 | 3173686,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 89 | 6154195,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2863,20 | 6154195,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Энергетическая | 2 | 2042704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4399,00 | 2042704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 5 | 4689228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3538,20 | 4689228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 126 | 12777062,40 | 12777062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Лагерная | 55 | 4331521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3554,00 | 4331521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Якова Гарелина | 12 | 4451475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2285,20 | 4451475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 4 | 1712105,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,10 | 1712105,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 33 | 6122815,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4626,30 | 6122815,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Межевая | 9 | 3704650,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4365,50 | 3704650,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Попова | 1А | 2343124,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3314,30 | 2343124,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тимирязева | 43 | 4104520,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4836,70 | 4104520,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 173Б | 2721778,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1277,40 | 2721778,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 175А | 10243516,88 | 10243516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Красных Зорь | 47 | 1803741,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,70 | 1803741,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 111 | 3002078,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,10 | 3002078,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 16 | 9831942,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,60 | 9831942,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 32а | 3733079,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,60 | 3733079,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 60 | 3002587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,40 | 3002587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сосновая | 9А | 10643354,38 | 10643354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 127 | 3015995,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,80 | 3015995,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 3А | 10166748,08 | 10166748,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 90 | 2227276,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,20 | 2227276,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Варгинский | 4 | 759533,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,20 | 759533,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 74 | 8134705,15 | 8134705,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Свободный | 2 | 2812581,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3314,30 | 2812581,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Окуловой | 62 | 4386463,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1892,10 | 4386463,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Варенцовой | 17/1 | 4952883,19 | 4952883,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 7 | 3801486,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1883,30 | 3801486,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 5 | 1674454,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,70 | 1674454,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 25 | 2142146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,70 | 2142146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 44 | 1859221,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,40 | 1859221,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сосновая | 4 | 2211434,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3541,00 | 2211434,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Первомайская | 29 | 1004665,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,60 | 1004665,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Некрасова | 100Б | 3129577,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,80 | 3129577,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 68 | 4745134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3218,00 | 4745134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шевченко | 5 | 1809575,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,20 | 1809575,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 14 | 1977532,42 | 1977532,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 140 | 8927759,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1484,60 | 8927759,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 142 | 11839979,52 | 11839979,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 17 | 2853509,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,40 | 2853509,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 3 | 4411965,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3145,90 | 4411965,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Варенцовой | 12/3 | 2714871,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1179,00 | 2714871,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 40 | 2251965,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1587,00 | 2251965,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Стрелочная | 9 | 850912,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227,10 | 850912,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шевченко | 3 | 2045702,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 | 2045702,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Переулок 5-й Северный | 16 | 1183655,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,20 | 1183655,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чайковского | 8 | 4140398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4567,90 | 4140398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 7 | 5540569,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4451,00 | 5540569,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 59А | 5072015,87 | 5072015,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 109 | 7169753,09 | 7169753,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 10 | 7760671,50 | 7760671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 176 | 3016555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3153,40 | 3016555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Ульяновский | 15 | 10855081,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1484,60 | 10855081,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Торфяной | 57 | 3056348,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,70 | 3056348,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 5Б | 10116528,49 | 10116528,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 7Б | 1786594,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,80 | 1786594,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Мебельщиков | 12 | 980401,55 | 980401,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 3 | 1897663,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1587,00 | 1897663,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 31 | 5254933,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227,10 | 5254933,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 78 | 3670016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 | 3670016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 27 | 4184761,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,20 | 4184761,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 34 | 3876411,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1560,90 | 3876411,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Володарского | 34А | 3777207,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4451,00 | 3777207,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 18 | 10042638,52 | 10042638,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 120 | 9874786,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3680,00 | 9874786,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 171/2 | 4675366,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1865,30 | 4675366,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 15 | 5940831,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2215,10 | 5940831,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 9 | 2301345,79 | 2301345,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 24 | 9698623,49 | 9698623,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 11 | 1498411,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,50 | 1498411,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 59 | 2470088,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045,50 | 2470088,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Любимова | 6 | 9760833,05 | 9760833,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 58 | 9780025,25 | 9780025,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 60 | 10508369,24 | 10508369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 23 Линия | 8-Б | 1324974,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,70 | 1324974,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Земледельческая | 9 | 10378502,02 | 10378502,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Воронина | 1 | 2445493,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019,20 | 2445493,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Воронина | 9 | 2482274,30 | 2482274,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 4 | 6683800,00 | 6683800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 4а | 3122921,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,90 | 3122921,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 10 | 8175383,54 | 8175383,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Строительная | 11 | 5873685,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,40 | 5873685,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 4 | 4668937,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,60 | 4668937,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Окружная | 62-А | 1272236,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,50 | 1272236,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Жуковская | 4 | 931422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,40 | 931422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Григория Королева | 5 | 4477249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045,50 | 4477249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 6 | 7046071,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2627,20 | 7046071,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Авиационная | 4 | 2686777,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,40 | 2686777,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гражданская | 5 | 3969356,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,80 | 3969356,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Островского | 12 | 3159126,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3182,60 | 3159126,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 11 | 2601060,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4362,00 | 2601060,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Краснофлотская | 5 | 4364622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,40 | 4364622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пожарского | 10 | 4389888,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008,80 | 4389888,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Рылеевская | 12/2 | 2419984,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,50 | 2419984,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Островского | 14 | 3228501,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3407,40 | 3228501,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 3 | 3146279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,70 | 3146279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Смольная | 42-Б | 1744649,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,50 | 1744649,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Социалистическая | 30 | 1458585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,10 | 1458585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Социалистическая | 28 | 995658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,50 | 995658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Волжский бульвар | 3 | 2841380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1831,91 | 2841380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок Дунаевского | 3 | 2162350,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1303,50 | 2162350,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 7-А | 797783,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797783,10 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 42-А | 2715240,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,90 | 2715240,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 51 | 4063141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6214,00 | 4063141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Юрия Горохова | 4 | 2106007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6380,70 | 2106007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 1 | 11710510,67 | 11710510,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Жуковская | 2/13 | 2742448,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1782,40 | 2742448,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 59 | 3173119,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008,80 | 3173119,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 47/39 | 3049504,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,50 | 3049504,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ванцетти | 36 | 5024415,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3407,40 | 5024415,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Социалистическая | 36 | 1190236,27 | 1190236,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 1 | 3158270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2506,40 | 3158270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 12 | 3460607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,30 | 3460607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица 50-летия Комсомола | 19 | 3503993,11 | 3503993,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гражданская | 1/17 | 7844971,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1923,20 | 7844971,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Краснофлотская | 18/46 | 1233956,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,30 | 1233956,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гоголя | 9 | 9899336,76 | 9899336,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | поселок Красноволжец | 13 | 1501071,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,90 | 1501071,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 14 | 6162050,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3122,57 | 6162050,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красноветкинская | 15 | 6327357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,40 | 6327357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Некрасова | 8 | 6120583,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,80 | 6120583,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Социалистическая | 39 | 3025970,20 | 3025970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ванцетти | 43 | 12123845,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4520,50 | 12123845,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 74 | 4348465,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1621,37 | 4348465,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 57 | 3445619,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,70 | 3445619,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 2/66 | 8606726,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,60 | 8606726,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 14 | 3294450,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,60 | 3294450,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 4 | 8044616,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,60 | 8044616,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пионерская | 8 | 8235911,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1923,20 | 8235911,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Бредихина | 10 | 10235200,26 | 10235200,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 45 | 1433392,13 | 1433392,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | проезд Квартальный | 8 | 3494010,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594,80 | 3494010,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Островского | 18 | 4604416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,80 | 4604416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 5 | 2909462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 | 2909462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 43 | 1222262,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,70 | 1222262,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 4 | 2698768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2834,50 | 2698768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 11-А | 2921924,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4603,70 | 2921924,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 132 | 2285088,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,60 | 2285088,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 10 | 2066686,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,60 | 2066686,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | проезд 1-й Вичугский | 1 | 2743305,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4358,50 | 2743305,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Южская | 6 | 10723857,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3998,50 | 10723857,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ванцетти | 49 | 2492356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 | 2492356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 14-А | 1696590,48 | 1696590,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Семенова | 20-А | 6829571,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4392,30 | 6829571,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ванцетти | 47 | 1503196,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,80 | 1503196,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Комсомольская | 30 | 5295007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 | 5295007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 27 | 1723176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,70 | 1723176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 23 | 1573768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3401,60 | 1573768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 38/2 | 2181387,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4380,50 | 2181387,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 32 | 10893735,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4711,86 | 10893735,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 31 | 28710567,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4476,40 | 28710567,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 69/1 | 6839266,62 | 6839266,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 69/3 | 6868603,79 | 6868603,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 27 | 10313518,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4358,50 | 10313518,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 30 | 7919714,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5370,90 | 7919714,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 19 | 9872787,55 | 9872787,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 34 | 8473103,32 | 8473103,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 49 | 10395155,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3866,20 | 10395155,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 25 | 6350192,64 | 6350192,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 51 | 10471313,34 | 10471313,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Курортная | 6 | 3601284,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4354,90 | 3601284,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 38 | 8153086,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3401,60 | 8153086,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 31 | 10365577,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2885,80 | 10365577,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 63 | 6947920,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1998,00 | 6947920,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 38/1 | 10592505,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2890,50 | 10592505,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 58 | 7272823,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4863,60 | 7272823,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 37 | 2319237,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5864,19 | 2319237,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 24/2 | 5365670,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,70 | 5365670,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 56 | 9791220,70 | 9791220,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 18 | 8380809,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6419,70 | 8380809,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 40 | 4235930,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3149,00 | 4235930,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 33 | 22616064,00 | 22616064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 46 | 7173675,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5163,10 | 7173675,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 24 | 10379774,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2217,00 | 10379774,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 18 | 7529431,50 | 7529431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 8 Марта | 13 | 3198679,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3493,80 | 3198679,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 1 | 3328924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1537,90 | 3328924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 8 Марта | 14 | 2765063,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,10 | 2765063,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Футбольная | 2/6 | 8012754,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3860,50 | 8012754,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Октябрьская | 24 | 8647100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3118,70 | 8647100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Красноармейская 1-я | 74 | 1876779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,20 | 1876779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 37А | 10846409,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596,80 | 10846409,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Комсомольская | 3 | 9466232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6419,70 | 9466232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 107 | 5133385,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4819,80 | 5133385,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Горбатова | 13 | 7628193,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2245,10 | 7628193,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 43 | 7547077,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3189,40 | 7547077,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 102 | 7613300,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2777,80 | 7613300,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Ленина | 9 | 1881390,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 1881390,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Горбатова | 32 | 7593984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5245,00 | 7593984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 117 | 8267378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4882,40 | 8267378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 23 | 6129838,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1968,40 | 6129838,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 36Б | 1372528,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,10 | 1372528,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 1Б | 3828226,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3145,40 | 3828226,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 37 | 3092627,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026,60 | 3092627,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 15 | 3174661,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3839,00 | 3174661,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 1 | 6144807,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,50 | 6144807,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 106 | 7107084,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1078,10 | 7107084,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Ленина | 6 | 8948631,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,10 | 8948631,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 9, корп. N 1 | 1027422,44 | 1027422,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 31 | 4096032,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,90 | 4096032,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кохомская | 10 | 2353837,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,26 | 2353837,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 113 | 7734067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,90 | 7734067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 109 | 7199391,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2890,40 | 7199391,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 75 | 10319140,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1968,40 | 10319140,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Северная | 12 | 1704304,24 | 1704304,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Московская | 25 | 4638081,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3145,40 | 4638081,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 6 | 10624247,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,70 | 10624247,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 7 | 5547185,54 | 5547185,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 11 | 3509786,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013,70 | 3509786,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Ленина | 3 | 5651831,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | 5651831,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Первомайская | 4а | 1929727,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,10 | 1929727,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 9а | 1824355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,30 | 1824355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 55 | 5241875,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1043,40 | 5241875,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 65 | 2669744,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,26 | 2669744,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Северный тракт | 24 | 1698013,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,80 | 1698013,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 33 | 6839553,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,60 | 6839553,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 7, корп. N 1 | 1047041,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,40 | 1047041,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 15 | 2217535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,90 | 2217535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 6 | 2764403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,40 | 2764403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Северный тракт | 14 | 2268386,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,80 | 2268386,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 17 | 2124220,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 2124220,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 20, корп. N 1 | 5314220,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,60 | 5314220,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Дубковская | 9 | 1542314,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,60 | 1542314,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 9 | 4086978,99 | 4086978,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Северный тракт | 20 | 1532353,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,40 | 1532353,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 9, корп. N 2 | 5469920,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,50 | 5469920,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 11 | 4416445,09 | 4416445,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 32 | 1613610,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 1613610,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 30 | 1575865,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,40 | 1575865,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 34 | 1580583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,70 | 1580583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Металлистов | 11 | 2017799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4729,92 | 2017799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 35 | 1547556,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,08 | 1547556,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 39 | 1582156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 1582156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 45 | 1635628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,90 | 1635628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 43 | 1633531,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,30 | 1633531,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 29 | 1675471,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 1675471,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 33 | 1540741,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 1540741,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 31 | 1527635,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1277,20 | 1527635,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 41 | 1559614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 1559614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Строителей | 14 | 1460405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 1460405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Строителей | 8 | 1222819,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 1222819,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Строителей | 13 | 3017175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,90 | 3017175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Строителей | 7 | 1315445,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1315445,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех | улица Новая | 1 | 4690377,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,10 | 4690377,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | Мытское сельское поселение, с. Мыт | улица Восточная | 40 | 749017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2688,40 | 749017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово | улица Коминтерна | 5 | 952924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 952924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга | улица Кооперативная | 4 | 1262283,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,90 | 1262283,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга | улица Кооперативная | 8 | 1311291,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2677,90 | 1311291,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга | улица Писарева | 4 | 1762909,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 1762909,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга | улица Советская | 5 | 1694843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2675,90 | 1694843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Каменское городское поселение, п. Каменка | улица 1-я Полевая | 35 | 3485479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1277,20 | 3485479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово | улица Новая | 3 | 2763479,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2250,90 | 2763479,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово | улица Нагорная | 2 | 1251556,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2838,80 | 1251556,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово | улица Лесная | 7 | 1596147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 1596147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Сунженское сельское поселение, д. Чертовищи | улица Парковая | 5 | 2316616,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2044,00 | 2316616,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово | улица Лесная | 4 | 1531485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1531485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вичугский муниципальный район | Сунженское сельское поселение, д. Семигорье | улица Волжская | 2 | 1914000,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,10 | 1914000,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 8 | 5181063,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2688,40 | 5181063,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Юбилейная | 5 | 4126851,07 | 4126851,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Юбилейная | 3 | 5276712,96 | 5276712,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 2 | 5280145,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2677,90 | 5280145,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Лизы Болотиной | 38 | 58528,07 | 58528,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 10 | 6161768,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2675,90 | 6161768,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 14 | 9732919,18 | 9732919,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Красноармейская | 2 | 4993910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2422,10 | 4993910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 22/44 | 4883644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 4883644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 30 | 1772399,67 | 1772399,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | переулок Строителей | 4 | 2026912,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,60 | 2026912,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 2 | 616340,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616340,85 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 6А | 438771,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438771,79 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Герцена | 8 | 2246130,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3417,00 | 2246130,78 | 0,00 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 13 | 5207399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5251,30 | 5207399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 16 | 215365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215365,05 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 80 | 468928,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468928,17 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Фрунзе | 57 | 3299285,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,20 | 3299285,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Садовая | 3 | 264682,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264682,85 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Социалистическая | 8 | 1447919,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,30 | 1447919,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г.. Заволжск | улица Мира | 18 | 4464414,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,80 | 4464414,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 2 | 2517459,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,40 | 2517459,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | улица 3-я Яковлевская | 4 | 2538246,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,90 | 2538246,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево | без улицы | 21 | 1186246,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5866,70 | 1186246,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево | без улицы | 8 | 5051663,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4625,40 | 5051663,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богданихское сельское поселение, д. Богданиха | без улицы | 8 | 4936501,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3386,50 | 4936501,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богданихское сельское поселение, д. Богданиха | без улицы | 9 | 6373064,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4372,00 | 6373064,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево | без улицы | 19 | 2629802,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4430,00 | 2629802,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | улица Школьная | 10 | 11636012,12 | 11636012,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Центральная | 52 | 2859279,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3088,30 | 2859279,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Центральная | 53 | 2812510,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,20 | 2812510,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Коммунальная | 50 | 2859857,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 2859857,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | улица 3-я Яковлевская | 10 | 3699972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,80 | 3699972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Озерновское сельское поселение, с. Озерный | улица Дорожная | 3 | 4061424,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,40 | 4061424,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Озерновское сельское поселение, с. Озерный | улица Дорожная | 5 | 4457913,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,50 | 4457913,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Озерновское сельское поселение, с. Озерный | улица Дорожная | 8 | 3361039,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,20 | 3361039,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, д. Голчаново | без улицы | 1 | 6204063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4207,40 | 6204063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | улица Радужная | 15 | 6820429,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4625,40 | 6820429,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Подвязновское сельское поселение, с. Железнодорожный | улица Сосновая | 15 | 2885713,92 | 2885713,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Парковая | 54 | 5712740,35 | 5712740,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево | без улицы | 16 | 7072105,39 | 7072105,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Коляновское сельское поселение, д. Коляново | улица Загородная | 15 | 5019080,17 | 5019080,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево | без улицы | 20 | 8048881,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3088,30 | 8048881,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы | улица 3-я Яковлевская | 9 | 1053450,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,20 | 1053450,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Чернореченское сельское поселение, с. Чернореченский | улица Прифермская | 8 | 2283035,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 2283035,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Коляновское сельское поселение, д. Востра | без улицы | 6 | 1067155,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,90 | 1067155,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, д. Светлый Луч | без улицы | 16 | 7133373,72 | 7133373,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Коляновское сельское поселение, д. Коляново | улица Загородная | 17 | 4071610,14 | 4071610,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Чернореченское сельское поселение, с. Чернореченский | улица Прифермская | 4 | 4529117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,40 | 4529117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Озерновское сельское поселение, с. Бибирево | улица Центральная | 20 | 4052828,16 | 4052828,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Коляновское сельское поселение, д. Коляново | улица Садовая | 20 | 2500562,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,90 | 2500562,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Клубная | 8 | 2268905,47 | 2268905,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Клубная | 7 | 2773204,99 | 2773204,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Подвязновское сельское поселение, с. Подвязновский | без улицы | 5 | 9284111,96 | 9284111,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богородское сельское поселение, с. Богородское | улица Центральная | 16 | 2584640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,60 | 2584640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Балахонковское сельское поселение, с. Буньково | улица Лесная | 13 | 962810,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,50 | 962810,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Озерновское сельское поселение, с. Озерный | улица Дорожная | 9 | 3197420,52 | 3197420,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Подвязновское сельское поселение, с. Подвязновский | без улицы | 7 | 5057298,43 | 5057298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановский муниципальный район | Богданихское сельское поселение, д. Кочорский | улица Спортивная | 6 | 3407808,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,90 | 3407808,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 2 | 3352982,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,50 | 3352982,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Школьная | 7 | 4048152,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,70 | 4048152,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Горковское сельское поселение, д. Осташево | улица Новая | 14 | 2836661,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,70 | 2836661,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Молодежная | 9 | 8874914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2509,90 | 8874914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Школьная | 9 | 3866150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 3866150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Молодежная | 3 | 7727419,46 | 7727419,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Промышленная | 2 | 3033291,28 | 3033291,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий поселок | 4 | 2157913,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,20 | 2157913,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Станко | без улицы | 1 | 1028090,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,4 | 1028090,08 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, с. Решма | улица Совхозная | 18 | 1150252,52 | 1150252,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, с. Решма | улица Совхозная | 13 | 2981415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 2981415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 24 | 5638714,42 | 5638714,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Школьный переулок | 1 | 987729,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,90 | 987729,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Ленина | 28 | 2067497,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,50 | 2067497,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 11 | 1877617,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,80 | 1877617,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Ленина | 22 | 2768563,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,70 | 2768563,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Торговый переулок | 4 | 4385791,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2509,90 | 4385791,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Станционная | 8а | 3920266,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2084,70 | 3920266,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 2 | 3888230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,10 | 3888230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 14 | 1230915,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,60 | 1230915,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Советская | 4 | 2965958,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1218,60 | 2965958,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Комсомольская | 2 | 6634097,20 | 6634097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Привокзальная | 1 | 1925758,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,80 | 1925758,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Привокзальная | 3 | 4388141,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 4388141,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 13 | 1191807,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,60 | 1191807,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 6а | 5034747,22 | 5034747,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 7 | 3606981,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1344,90 | 3606981,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Свердлова | 11 | 1782415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,80 | 1782415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица 40 лет Октября | 12а | 3805220,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1465,60 | 3805220,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Ленина | 23 | 2340982,03 | 2340982,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Торговый переулок | 3 | 4800417,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3054,50 | 4800417,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 12 | 1731040,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,10 | 1731040,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Заводская | 1 | 1848470,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1738,60 | 1848470,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Фрунзе | 2 | 5218532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2384,00 | 5218532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Палехский муниципальный район | Майдаковское сельское поселение, с. Майдаково | улица Заводская | 17 | 1031668,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,30 | 1031668,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Палехский муниципальный район | Майдаковское сельское поселение, с. Майдаково | улица Заводская | 21 | 3180966,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3084,30 | 3180966,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Палехский муниципальный район | Майдаковское сельское поселение, с. Майдаково | улица Заводская | 16 | 585305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | 585305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Чкалова | 10 | 2160899,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,60 | 2160899,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Л. Толстого | 1а | 1537334,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 1537334,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 129 | 1385372,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1632,50 | 1385372,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 23 | 1360831,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,40 | 1360831,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Льнянщиков | 17 | 6126649,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,60 | 6126649,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Корнилова | 5а | 959601,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1904,70 | 959601,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица 1-я Волжская | 11 | 1445572,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,40 | 1445572,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Дружбы | 2 | 9224485,57 | 9224485,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 25 | 5970178,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,90 | 5970178,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Дружбы | 3 | 8186417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,10 | 8186417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 30 | 6652837,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,30 | 6652837,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 5 | 3058515,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,10 | 3058515,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 28 | 5062653,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 5062653,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Лесная | 20 | 324000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324000,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Юрьевская | 2 | 1661571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 1661571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Советская | 27 | 869762,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,30 | 869762,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Советская | 45 | 884315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,20 | 884315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 21 | 4383464,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,40 | 4383464,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Ф. Энгельса | 16 | 6540549,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1904,70 | 6540549,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Юрьевская | 10 | 1089442,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,40 | 1089442,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 5 | 2108225,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,30 | 2108225,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 8 | 2127924,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1363,60 | 2127924,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 10 | 2278665,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,90 | 2278665,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Коминтерновская | 71 | 2519335,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,30 | 2519335,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 1 | 1829013,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 1829013,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 3 | 1858561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 1858561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Первомайская | 5 | 862231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 862231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 1 | 1867126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1373,30 | 1867126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Свободы | 32а | 596562,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,40 | 596562,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 2 | 1842288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,20 | 1842288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Свободы | 23 | 596562,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,40 | 596562,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Железнодорожная | 19 | 5758451,71 | 5758451,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 7 | 534256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534256,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Железнодорожная | 21 | 5575821,02 | 5575821,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Павла Зарубина | 11 | 2032783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1363,60 | 2032783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Павла Зарубина | 9 | 4927856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,90 | 4927856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Приволжская | 6 | 7084127,18 | 7084127,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 50 лет ВЛКСМ | 12 | 2421988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 2421988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 4 | 8240991,98 | 8240991,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 45/1 | 1693361,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 1693361,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Павла Зарубина | 13 | 2357630,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1373,30 | 2357630,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 9 | 2073108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,20 | 2073108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 38 | 2073108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,10 | 2073108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 46 | 2073108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,50 | 2073108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 15 | 5405975,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5451,55 | 5405975,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, д. Мальчиха | улица Почтовая | 49 | 1252953,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,40 | 1252953,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 7 | 4715347,97 | 4715347,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 5 | 10225996,86 | 10225996,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 3 | 10264236,10 | 10264236,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Техническая | 1А | 5115745,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1510,10 | 5115745,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Советская | 10а | 8270878,59 | 8270878,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 9 | 4678926,34 | 4678926,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 6 | 2485679,61 | 2485679,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Талалихина | 1А | 2843124,82 | 2843124,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Любимова | 36 | 7925692,91 | 7925692,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Любимова | 15 | 7796857,98 | 7796857,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Трудовая | 6 | 1178124,84 | 1178124,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Маяковского | 1 | 4639703,04 | 4639703,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Социалистическая | 21 | 4506697,73 | 4506697,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 8 | 7594609,31 | 7594609,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 10 | 4992345,63 | 4992345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 15 | 4844224,51 | 4844224,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 17 | 4634542,08 | 4634542,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Марии Ульяновой | 5 | 4721098,75 | 4721098,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 9 | 4708270,08 | 4708270,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 2 | 5664049,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,70 | 5664049,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 3 | 6071296,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,60 | 6071296,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 4 | 5554671,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 5554671,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 16 | 7599274,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,70 | 7599274,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Рябикова | 5а | 3519144,87 | 3519144,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Юдинка | без улицы | 16 | 697121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 697121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Кирова | 14 | 4157265,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,30 | 4157265,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | переулок Аптечный | 2 | 2406694,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,90 | 2406694,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | переулок Школьный | 3 | 4278846,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,20 | 4278846,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 57 | 1788182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,50 | 1788182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 8 | 1305672,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,10 | 1305672,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 18 | 3090394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,50 | 3090394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 10 | 1322028,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4415,90 | 1322028,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 14 | 1677600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,60 | 1677600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красина | 2/20 | 1415475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,60 | 1415475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красина | 4 | 1310625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5092,00 | 1310625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красина | 6 | 1310625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,70 | 1310625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красина | 8/61 | 1310625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,90 | 1310625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 45 | 1520325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 1520325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 47 | 1520325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,30 | 1520325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 53 | 1520325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,90 | 1520325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Острецовская | 12 | 645317,21 | 645317,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 40 | 7508459,52 | 7508459,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 3 | 9654239,23 | 9654239,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Пролетарская | 5 | 6321881,09 | 6321881,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 23 | 4378983,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4415,90 | 4378983,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 45 | 3145500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,60 | 3145500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 47 | 3145500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,60 | 3145500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 49 | 4980375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5092,00 | 4980375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 51 | 3145500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,70 | 3145500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д. Бедного | 59 | 2778525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,90 | 2778525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Трудящихся 1-я | 1 | 3040650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 3040650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Северная | 2 | 1215032,81 | 1215032,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 22 | 9736454,59 | 9736454,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 44 | 1021312,21 | 1021312,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Нижний Двор | 32 | 4718250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,80 | 4718250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 18 | 3869440,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1680,40 | 3869440,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 11 | 2354956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2144,30 | 2354956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 5 | 8523960,14 | 8523960,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 24 | 387176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387176,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 2 | 126803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126803,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 17 | 1845714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3393,60 | 1845714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, с. Сергеево | без улицы | 23 | 1997209,17 | 1997209,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 80 | 1019105,82 | 1019105,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47 | 1610610,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,10 | 1610610,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47а | 1614893,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,10 | 1614893,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 86 | 1628168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,20 | 1628168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 91 | 1365525,03 | 1365525,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 93 | 1377360,22 | 1377360,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 39 | 1560506,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,40 | 1560506,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 6 | 1320263,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,30 | 1320263,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Китовское сельское поселение, с. Китово | улица Центральная | 82 | 1423421,50 | 1423421,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 2 | 1826871,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,60 | 1826871,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 9 | 1974614,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,10 | 1974614,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Васильевское сельское поселение, с. Васильевское | улица Фрунзе | 2 | 1488562,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,60 | 1488562,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 1 | 1589626,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,20 | 1589626,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 4/2 | 1433319,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 1433319,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Арсеньевка | 1 | 4249414,72 | 4249414,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 10 | 1812986,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,80 | 1812986,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Советская | 16 | 5012324,35 | 5012324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Стандартные дома | 5 | 2825137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,10 | 2825137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Текстильщиков | 11 | 1017025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,50 | 1017025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Текстильщиков | 12 | 1027510,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,70 | 1027510,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Текстильщиков | 15 | 1033801,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,20 | 1033801,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Текстильщиков | 9 | 807329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,80 | 807329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Мугреевский | улица Советская | 13 | 1050573,09 | 1050573,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Мугреевский | улица Школьная | 2 | 605419,61 | 605419,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Глушицкий | 2 | 6585679,87 | 6585679,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Дача | 14 | 165360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,60 | 165360,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Речная | 10 | 2362749,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,80 | 2362749,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Школьный | 6 | 992865,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,20 | 992865,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 1 | 623591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,90 | 623591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Серова | 10 | 1080302,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,70 | 1080302,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Советская | 124 | 1528388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,90 | 1528388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 32 | 3314577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 | 3314577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Свободы | 22а | 1965193,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,90 | 1965193,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 18 | 1625170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,50 | 1625170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 30 | 1427752,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,40 | 1427752,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 19 | 1923225,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,10 | 1923225,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 22 | 3521624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1330,42 | 3521624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Социалистический | 4 | 1063319,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,30 | 1063319,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Текстильная | 26 | 1316838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,50 | 1316838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Ленина | 4 | 1053898,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,10 | 1053898,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 4 | 1545089,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,80 | 1545089,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 11 | 1257312,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,60 | 1257312,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Школьная | 17 | 1990887,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,90 | 1990887,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Ленина | 42 | 1850425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,10 | 1850425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 12 | 1322405,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,80 | 1322405,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Свободы | 24 | 1929649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,60 | 1929649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 34 | 2208861,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,80 | 2208861,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 10 | 1779820,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,30 | 1779820,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица 25 Октября | 73 | 1710818,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,50 | 1710818,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Батурина | 17 | 305814,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7703,20 | 305814,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 100 | 216022,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17556,90 | 216022,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 2 | 191771,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3019,10 | 191771,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 21 | 1201568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4895,70 | 1201568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 98А | 3399323,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6189,40 | 3399323,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 31/20 | 1335608,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9868,70 | 1335608,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 42 | 825354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3118,80 | 825354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Конспиративная | 4 | 1432910,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3454,40 | 1432910,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 85А | 1293753,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3151,30 | 1293753,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 85Д | 1287686,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3157,30 | 1287686,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 85Г | 965972,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3125,90 | 965972,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Багаева | 25/1 | 101305,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5388,90 | 101305,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Октябрьская | 11 | 370521,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2573,70 | 370521,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 61 | 36349,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5854,70 | 36349,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 32 | 101341,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2290,90 | 101341,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 88 | 108743,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5543,80 | 108743,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 130 | 1276837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,70 | 1276837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пролетарская | 44 | 86946,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1632,40 | 86946,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Земляная | 10 | 44217,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2358,20 | 44217,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Воронина | 4 | 1520123,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3220,10 | 1520123,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 82 | 555240,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,60 | 555240,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 5 | 1324352,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3210,80 | 1324352,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Балахнина | 24 | 109754,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3191,80 | 109754,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 108 | 1327236,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3178,60 | 1327236,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 122-А | 81305,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3190,00 | 81305,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 75 | 651484,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1492,90 | 651484,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Станкостроителей | 6 | 813089,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4776,50 | 813089,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 6 | 135755,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3269,40 | 135755,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 40 | 414078,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1608,50 | 414078,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Арсения | 22/14 | 118939,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3699,60 | 118939,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Демидова | 10 | 1179624,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3412,70 | 1179624,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 30 | 74798,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1335,10 | 74798,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 50 | 1168480,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2197,90 | 1168480,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 9/27 | 750454,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2170,10 | 750454,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 17 | 596942,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1057,20 | 596942,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица 50-летия Комсомола | 29 | 231004,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2797,00 | 231004,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Спортивная | 8 | 324906,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 324906,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Вокзальный пер. | 4 | 477061,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 477061,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 24 | 309162,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,30 | 309162,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 1 | 76198,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170,30 | 76198,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 3 | 83696,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1165,30 | 83696,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 9 | 84425,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1672,50 | 84425,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Комсомольская | 3 | 113222,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2180,10 | 113222,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Вокзальный пер. | 2 | 57900,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,70 | 57900,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица 40 лет Октября | 14 | 477798,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,30 | 477798,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 1 | 53931,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,50 | 53931,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Люлина | 6 | 58718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,20 | 58718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Советская | 8 | 109785,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1781,70 | 109785,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Советская | 6 | 133317,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1770,80 | 133317,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 3 | 935373,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2343,70 | 935373,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 13 | 1200458,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2633,00 | 1200458,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 4 | 802919,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1642,30 | 802919,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Арсеньевка | 5 | 526503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,90 | 526503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Советский | 7 | 79625,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1989,20 | 79625,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Торфмаша | 10-А | 1377055,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3164,40 | 1377055,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 803 |  | 3398621648,22 | 1106260044,48 | 0,00 | 0,00 | 1081243,06 | 1993759483,62 | 146586,99 | 280051423,16 | 16912,40 | 13816712,66 | 4733984,30 |