Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 октября 2020 г. N 487-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 - 2023 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 01.04.2021 N 162-п, от 19.08.2021 N 386-п, от 29.12.2021 N 715-п, от 27.01.2022 N 41-п, от 22.04.2022 N 184-п, от 18.08.2022 N 453-п, от 28.09.2022 N 544-п, от 29.12.2022 N 805-п, от 18.08.2023 N 382-п, от 22.12.2023 N 654-п, от 29.10.2024 N 523-п, от 20.11.2025 N 469-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области от 31.12.2013 N 579-п "Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области" и от 30.04.2014 N 164-п "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2021 - 2023 годы (прилагается).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области обеспечить размещение настоящего постановления на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области не позднее 15 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области

С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

# Приложение

к постановлению

Правительства

Ивановской области

от 05.10.2020 N 487-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 - 2023 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 29.10.2024 N 523-п, от 20.11.2025 N 469-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Таблица 1. Адресный перечень и характеристика

многоквартирных домов, расположенных на территории

Ивановской области, в отношении которых в 2021 - 2023 годах

планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Предельная стоимость услуги (или) работ по капитальному ремонту (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 29 | 1974 | нет данных | кирпич | 6 | 13 | 14373,60 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 21947548,74 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 32 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3392,30 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4828546,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9 Января | 30 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2095,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4837138,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Ключевая | 3 | 1984 | нет данных | панельный | 6 | 6 | 4427,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5588913,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Косякова | 1 | 1983 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3799,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5365529,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 22 | 1977 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 5372,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2074900,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 3 | 1981 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 5113,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4214238,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 49 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3177,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6964227,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 26 | 1961 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1294,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2997093,12 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 17 | 1971 | нет данных | кирпичный | 5 | 2 | 5518,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 8172319,21 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Союзная | 2/6 | 2007 | нет данных | кирпичные | 6 | 4 | 11852,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 10417460,50 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 6 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 2 | 2 | 593 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 490381,35 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 7 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 2 | 1246,9 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 1031123,96 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 6 | 1981 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4897,5 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 11534298,15 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 7 | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3603,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4729741,86 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Заречная | 2 | 1972 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1786,40 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4900327,43 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 3 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 8 | 4 | 8501,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6886263,58 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 24 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4600,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4852689,37 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жугина | 11 | 1959 | 1959 | кирпич силикатный | 2 | 2 | 536,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2784130,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 72 | 1958 | 1958 | кирпич силикатный | 2 | 2 | 538,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2828172,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 74 | 1959 | 1959 | кирпич силикатный | 2 | 2 | 540,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2848464,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 70 | 1959 | 1959 | кирпич силикатный | 2 | 2 | 535,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2813788,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 11 | 1960 | 1960 | кирпич силикатный | 2 | 2 | 635,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3529277,85 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Лебедева | 12 | 1962 | 1962 | кирпич силикатный | 3 | 2 | 959,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3066501,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Депутатская | 2 | 1965 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 466,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2574679,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Окружная | 19 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 294,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1596665,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Окружная | 23 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 297,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1615620,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пятой Ударной Армии | 4 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 810,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4230829,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинцева | 61 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 379,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2777328,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 2-а | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 278,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1450211,74 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Собинова | 55 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 546,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2910123,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шувандиной | 81 | 1950 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 279 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1407396,13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шувандиной | 83 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 271,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1382030,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шувандиной | 87 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 488,45 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2651000,22 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 5 | 1961 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 632 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2999323,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гнедина | 8 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 518,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2570442,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Динамовская | 4 | 1968 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 663,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3375297,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Коллективная | 26 | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 905,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4777174,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 27 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 398,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2274579,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 8 | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 528,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2371249,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Международная | 23 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 528 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2670401,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 63 А | 1962 | нет данных | кирпичный | 2 | 11 | 429,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2463291,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 71 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 391,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2154879,85 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 90 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 490,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2636951,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Молодых рабочих | 6 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 656,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3471580,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Молодых рабочих | 8 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 656,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3489695,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Музыкальная | 2 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 641,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3462155,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Музыкальная | 1 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 615,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3201656,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Солнечная | 5 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 278,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1527536,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Спортивная | 19 | 1958 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 915,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2993431,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Спортивная | 5 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 485,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2164362,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Спортивная | 12 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 377,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1871399,22 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шестернина | 10 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 383 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2289408,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 100 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 480,50 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2605341,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дзержинского | 45/6 | 1950 | нет данных | кирпич | 4 | 7 | 6874,10 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 2339920,13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 114 | 1964 | нет данных | кирпич | 5 | 3 | 2883,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 300000,00 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Щорса | 13-А | 1988 | нет данных | панельный | 5 | 4 | 3071 | 2022 | капитальный ремонт подвальных помещений | 425794,15 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Григория Королева | 1/33 | 1958 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 1251,2 | 2023 | капитальный ремонт подвальных помещений | 173478,88 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 14 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3256,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5086641,91 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 25 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4306,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 6957537,60 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 51 | 1934 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 950,42 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1850883,40 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок 4-й Лежневский | 11 | 1958 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 798,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4602121,23 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Набережная | 33 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 791,6 | 2023 | капитальный ремонт фундамента | 520350,34 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Правда | 13 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 568,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2753579,30 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 14 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3413,62 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9364003,43 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 14 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3413,62 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 2822893,06 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Совхозная | 2 | 1978 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 601,2 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 497162,34 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 9 | 1983 | нет данных | панельные | 9 | 2 | 11560,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 9108297,17 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | проезд Станционный | 4 | 1989 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 6116,6 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 14405449,32 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Глушицкий | 12 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 498,26 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2584156,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 68 | 1968 | нет данных | панельные | 5 | 7 | 6153,40 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 16879576,14 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Урицкого | 20 а | 1992 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5436,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5489078,07 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ульяновская | 12 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4584,8 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 10797845,87 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ульяновская | 32 | 1973 | нет данных | панель | 6 | 4 | 3271,9 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 2705697,71 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Глуховская | 9/47 | 1979 | 2008 | кирпичные | 5 | 10 | 7163,9 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 16871987,45 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Филиппенковская | 4 | 1976 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3505,7 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 2899038,62 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 19 в | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1906,3 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 4489603,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 31 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 413,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2211582,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Радищева | 18 | 1963 | 2009 | кирпичный | 5 | 4 | 3110,6 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8532780,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 122 | 1963 | 2006 | кирпичный | 5 | 4 | 3109,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6143594,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 124 | 1963 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 3074,1 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8432655,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лебедева-Кумача | 2 | 1971 | нет данных | кирпичный | 5 | 2 | 3138,5 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8609313,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 23 | 1964 | 2005 | панельный | 5 | 2 | 3530 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4201866,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Вольная | 12 | 1970 | нет данных | кирпичный | 10 | 2 | 2154 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5908702,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 58А | 1969 | нет данных | кирпичный | 5 | 3 | 1786,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4900327,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 59 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 1569,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3243505,91 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Плетневая | 20 | 1961 | 2012 | кирпичные | 3 | 3 | 1052,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2886870,01 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 76 | 1966 | нет данных | панельные | 6 | 2 | 4718 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12942087,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9 Января | 3 | 1970 | 1970 | кирпичный | 5 | 2 | 1602,2 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4395042,89 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 79 | 1972 | 1972 | кирпичный | 5 | 2 | 3183,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4135624,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Коммунальный | 17 | 1950 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 1213 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4656198,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 92 | 1971 | 2005 | кирпичный | 6 | 4 | 3166,5 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8686121,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 88 | 1968 | нет данных | панельные | 6 | 2 | 3444,6 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9448985,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 58 | 1956 | нет данных | кирпичный | 4 | 3 | 1827,8 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5013893,01 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рабфаковская | 8 к7 | 1917 | нет данных | кирпичный | 2 | 6 | 430,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5227073,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 173а | 1957 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 590,46 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1619708,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 52 | 1966 | нет данных | панельные | 6 | 2 | 4713,9 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12930840,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 54 | 1966 | нет данных | панельные | 6 | 2 | 4277,5 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 11733738,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 104 | 1967 | нет данных | панельные | 6 | 4 | 3847,4 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10553918,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 1 | 1967 | нет данных | панельный | 5 | 3 | 4462,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5528170,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 80 | 1970 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 3492,2 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9579558,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 86 | 1967 | нет данных | панельные | 6 | 2 | 3822,1 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10484517,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Минеевский | 16 | 1960 | 1987 | кирпичные | 4 | 6 | 885,8 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 2086183,01 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пятой Ударной Армии | 2/7 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 820,85 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4310551,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 113-Б | 1970 | нет данных | панельные | 6 | 2 | 3578,6 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9816565,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 7 | 1967 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 4246,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 11648427,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 14 | 1968 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 5196,8 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 14255497,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 1А | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1766,1 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4844641,89 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 13 | 1917 | нет данных | деревянные, каркасные | 3 | 2 | 529 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2538832,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 15 | 1969 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3603,3 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9884320,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 18 | 1970 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 4349,1 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 11930146,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 40 | 1965 | нет данных | панельные | 6 | 2 | 3556,1 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9754844,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 84 | 1965 | нет данных | панельные | 6 | 3 | 3580,1 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9820679,71 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Ленина | 73 | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 1359,9 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3730382,49 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Седова | 13-А | 1963 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1273,9 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 3000212,85 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 7 | 1965 | 2009 | кирпичные | 4 | 2 | 1710,5 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4482123,87 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 3 | 1966 | нет данных | кирпич | 4 | 1 | 2557,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7015280,66 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Советской Армии | 3 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3889,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3694439,60 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Гвардейская | 6 | 1964 | нет данных | панель | 5 | 1 | 3859 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4309907,46 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | д. Семигорье | улица Волжская | 5 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 745,6 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2045277,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, д. Морозово | улица Гусева | 3 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1089,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4959587,02 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 12 | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 3868,5 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10611798,41 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 13 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 4624,9 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12686701,94 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 12 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 4546,5 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12471640,55 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий поселок | 6 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 772,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5396551,60 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий поселок | 8 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 788 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4008556,30 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Заводская | 10 | 1968 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 2607,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 8112667,24 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Марии Ульяновой | 5а | 1981 | нет данных | панель | 5 | 1 | 3032,5 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 2507725,88 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Постнинский | улица Невская | 13 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 4 | 502,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3399047,02 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Каминский | улица 8 Марта | 1 | 1977 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 740,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3853015,19 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Каминский | улица Комсомольская | 1 | 1981 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1281,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3020161,41 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Каминский | улица Кирова | 10 | 1979 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 1197,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2835267,60 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Каминский | улица Кирова | 3 | 1980 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1287,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2818513,75 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 13 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 2692 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3301798,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 6/2 | 1973 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 2437,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3630216,49 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 21 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4136,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4653404,43 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 20 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4457,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12227227,66 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 28 | 1975 | нет данных | панель | 5 | 2 | 4735,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3942310,72 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 17 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4349,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4445270,01 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 19 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4368,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4265788,98 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Ивановская | 2 | 1983 | нет данных | панель | 5 | 1 | 5441,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4665303,96 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Крестьянская | 7 | 1981 | нет данных | панель | 5 | 1 | 5942 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5036552,18 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 37 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 8108 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 22241298,04 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 18 | 1974 | нет данных | панель | 5 | 2 | 5066,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4258056,43 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 2 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3578,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4447031,31 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 4 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 5981,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5677623,37 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинская | 10 | 1954 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2633,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5250487,91 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 9 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 826,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4054549,64 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 11 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 837,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4053434,65 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Виноградовых | 4 | 1959 | нет данных | дерево/кирпич | 2 | 2 | 602,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2739418,93 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 48 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 827,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3896388,30 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ульяновская | 26/5 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4397,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5305345,42 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ульяновская | 24/1 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3518,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5560176,38 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинская | 4 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1220,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2970054,61 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 36 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 336,6 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 949205,16 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинская | 23 | 1964 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1476,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3604483,92 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 24 | 1930 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1267,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3530058,34 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 18 | 1932 | нет данных | кирпичные | 3 - 4 | 4 | 3033,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5731048,60 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинская | 30 | 1933 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 993 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2698275,80 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Виноградовых | 6 | 1937 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 582,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2708087,71 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Больничная | 3 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1796,2 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 4230302,47 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Большая Пролетарская | 14 | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1381,3 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 3253154,88 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 22 | 1932 | нет данных | кирпичные | 3 - 4 | 3 | 1781,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4047413,70 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 43В | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 539,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3567968,00 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Парковая | 19 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 773,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3272495,65 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 5 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 843,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2933817,44 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | переулок Мухина | 4 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 318,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1594435,70 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 68 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2978 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 54202,21 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 4 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 6840,5 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 16110335,17 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 58 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3645,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4991789,32 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Глуховская | 24 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6505,7 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 15321834,30 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 50 лет Октября | 14 | нет данных | 2016 | кирпичные | 5 | 6 | 4840,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 6508227,90 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Ленинградская | 27 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3800,5 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 8950709,57 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Володарского | 104 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3682,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4450425,04 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | переулок Пятницкий | 2 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3462,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4497765,42 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 26 а | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5319,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5377729,38 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Богдана Хмельницкого | 10 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4264,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5352641,56 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Кинешемская | 43 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4370,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4888688,68 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 50 лет Октября | 33 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 7044,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 7917269,98 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | переулок Пятницкий | 14 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3461 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4221842,33 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Покровского | 26 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 7797,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 12303343,04 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Советская | 41 а | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3990 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5245245,06 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Василевского А.М. | 13 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3490,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5404914,03 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 2-я Библиотечная | 2 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3602,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3624245,25 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 2-я Библиотечная | 4 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3551,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3585152,92 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Баумана | 13 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5920,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6469565,16 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Филиппенковская | 6 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4354,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4480581,98 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица 1-я Аншутинская | 19 | 1975 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 959,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4302188,92 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Глуховская | 22 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5148,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5700606,22 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Советская | 41 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 8 | 6143,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 9064868,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 87 | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3821,6 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10483145,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ермака | 47 | 1917 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 862,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3227896,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Запрудная 2-я | 50 | 2000 | нет данных | н/д | 5 - 6 | 4 | 5891,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 9566614,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Фигурный | 3 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 574,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2936995,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Карьерная | 57 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 3 | 2002,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3286332,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поселковая | 14 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 825,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4084431,37 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жиделева | 16 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 592,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2295206,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Станко | 17 | 1936 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 767,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1654031,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 54 | 1971 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 2850,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4115433,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 54 | 1971 | нет данных | кирпич | 6 | 4 | 2850,5 | 2021 | капитальный ремонт подвальных помещений | 395221,83 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 34/45 | 1952 | нет данных | кирпичные | 5 | 9 | 9416,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 19356226,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Палехская | 14 | 1935 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 2574,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5007531,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 15 | 1933 | нет данных | кирпичные | 5 | 16 | 10094,88 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 20257695,82 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Лебедева | 8 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 635,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3289722,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генкиной | 60 | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3109,4 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 7323072,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 5-й Проезд | 19 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1021,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2774596,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Попова | 22 | 1956 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 1990,2 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 4687199,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Станко | 34 | 1917 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 777,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2207122,71 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Радищева | 7 | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1548,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3331534,37 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 18 | 1956 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 5577,3 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 15299258,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 21 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 7751,4 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 5095305,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гагарина | 13 | 1972 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 3118,8 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 7345210,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 124 | 1960 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3397,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5937321,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Косарева | 5 | 1940 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 2526,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4609145,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 67 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3132,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5887147,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Соликамская | 26 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1512,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3790464,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9 Января | 4 | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 3939 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6012270,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 20 | 1951 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 6076,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6788226,37 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 82 | 1960 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 5383,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6095650,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 15/16 | 1952 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2975,71 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 7008213,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 67 | 1934 | нет данных | кирпичные | 4 | 7 | 3914 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 9014694,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 6 | 1954 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 2264,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3758073,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Стефенсона | 69 | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 2021,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2907670,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 28 | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1037,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2681550,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Степана Халтурина | 4 | 1971 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 8275 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5232090,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сарментовой | 9 | 1934 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1346,68 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3581626,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 4а | 1952 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 2626,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 7091001,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Спортивный | 8 | 1965 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3237,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6201016,89 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Стефенсона | 71 | 1965 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1915,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2263144,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 144 | 1967 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2746,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5555549,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Бубнова | 74 | 1963 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1637,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2884479,13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 76 | 1951 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1233,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2813788,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 134 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1573,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3591440,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Воронина | 6 | 1963 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3046,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6948969,89 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Воронина | 2 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3821,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 8763426,31 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 60 | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 7116,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 8512948,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 98 | 1957 | 2012 | кирпичные | 5 | 2 | 2265 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 501081,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мархлевского | 34/45 | 1952 | нет данных | кирпичные | 5 | 9 | 9416,9 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 22178117,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Театральная | 13 | 1962 | 2007 | кирпичные | 4 | 2 | 1254 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 39913,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колесанова | 3 | 1967 | нет данных | панель | 5 | 4 | 4387,4 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 45015,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 187 | 1970 | 2012 | панель | 5 | 5 | 3141,1 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 2597532,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 92 | 1941 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2827,1 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 6658216,29 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 30 | 1963 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1378,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2574679,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 93 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 379,7 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1009173,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Театральная | 19 | 1969 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1546,7 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 4838053,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лебедева-Кумача | 6 | 1941 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 596,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2291304,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 2 | 1938 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2816 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6407847,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рабфаковская | 24/2 | 1924 | нет данных | каркасно-щитовой | 2 | 2 | 313,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2153435,94 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 8 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1366,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 7481582,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гагарина | 2 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3149,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5858045,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Товарная | 17 | 1971 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 5692,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6383317,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 11 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3159,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6221644,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 2 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1570,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2949148,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 26 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3130,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6107747,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 31 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5501,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 7259811,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 30 | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5530,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 7899704,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 6-й Проезд | 55 | 1958 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1612,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4601563,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8 Марта | 27 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3347,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5790979,31 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 63 | 1952 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3066,55 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 2015765,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Коммунальный | 19 | 1950 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 607,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2138495,07 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 10-й Проезд | 18 | 1964 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1609 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2848799,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Фабричный проезд | 3 | 1917 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 683,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2239736,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Пограничный | 37 | 1927 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 538,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2653676,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Некрасова | 43 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 616,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3009692,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жугина | 19 | 1960 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1369,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2968660,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 8 | 1964 | 1994 | кирпичные | 5 | 4 | 3136,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 57428,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 102 | 1930 | нет данных | кирпичные | 5 | 26 | 15343,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1083685,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Земляная | 10 | 1956 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2358,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5987496,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шувандиной | 107 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1370,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 89420,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 136 | 1960 | 2006 | кирпичные | 4 | 4 | 2131,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1575340,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 51 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3942,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1539265,27 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 80 | 1960 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1521,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 659365,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 25 | 1965 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1353,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3071351,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Педагогический | 4 | 1999 | нет данных | кирпичные | 6 | 5 | 6701,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 14322046,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Арсения | 42 | 1958 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1377 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3333820,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Торфяной | 59 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 708,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3951245,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 163 | 1972 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1128,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3260565,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 90 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3589,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6077364,49 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жугина | 9 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 608,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2901371,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жугина | 10 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1152,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3502239,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жугина | 12 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1191,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3419005,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Домостроителей | 33 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 434,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3375297,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 12-я Санаторная | 1А | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3774,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4149800,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 19 | 2002 | нет данных | кирпичный | 15 | 1 | 9127,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6259068,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 83 | 2004 | нет данных | кирпичные | 4 - 5 | 6 | 5800 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 13223781,40 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гнедина | 6 | 1938 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 474,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2285729,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пушкина | 5 | 1928 | 2007 | кирпичные | 2 | 2 | 692 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1629756,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 62 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1837 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5039129,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 59 | 1966 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3285,2 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 7737105,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 18 | 1965 | 1989 | панель | 6 | 4 | 3574,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4202983,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 99 | 1961 | нет данных | железобетонные | 5 | 4 | 3550,5 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9739483,07 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Спортивная | 24 | 1964 | 1990 | кирпичные | 4 | 4 | 2337,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6132445,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 123 | 1967 | 1967 | кирпичный | 4 | 4 | 2533,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5290627,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 124 | 1960 | 1960 | кирпичный | 4 | 4 | 2571,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5747773,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободная | 17 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3203,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5797948,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Приречный | 1 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1578,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2574400,41 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Силикатный | 46 | 1957 | 1957 | кирпич силикатный | 2 | 2 | 676,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3803509,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Силикатный | 48 | 1957 | 1957 | кирпич силикатный | 2 | 2 | 676,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4141072,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 23 | 1960 | 1960 | кирпич силикатный | 3 | 2 | 937,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3042807,71 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Домостроителей | 34 | 1962 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 426,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2331499,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 1 | 1961 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 3882,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5535925,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 26 | 1964 | 2009 | панельный | 5 | 4 | 3493 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5069114,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Спортивная | 26 | 1964 | нет данных | кирпичный | 5 | 2 | 1258,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3140425,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шестернина | 1 | 1962 | 1962 | кирпичный | 5 | 2 | 1722,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2843224,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 28 | 1949 | нет данных | кирпичный | 4 | 3 | 1450 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4331736,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куконковых | 82 | 1964 | нет данных | панельный | 5 | 4 | 4349 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2463291,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 177 | 1959 | 2007 | кирпичный | 4 | 2 | 1246,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2521605,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 126 | 1963 | 2009 | кирпичный | 5 | 4 | 3076,8 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8440062,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 7 | 1927 | нет данных | кирпичный | 3 | 2 | 941,1 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2581559,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Диановых | 22 | 1961 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 557,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2761830,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 92 | 1963 | 2009 | кирпичный | 3 | 2 | 967 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2982598,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 117-А | 1969 | нет данных | панельные | 5 | 7 | 6180,5 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 16953914,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 137 | 1954 | нет данных | кирпичный | 3 | 3 | 1506,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3448552,57 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 93-А | 1961 | 1961 | кирпичный | 5 | 4 | 3205,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5770073,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 78 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 557,6 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 1313226,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 18 | 1962 | 1962 | кирпич силикатный | 3 | 2 | 962,5 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2640262,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чайковского | 24 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 308,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1594993,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Афанасьева | 13 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 404,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1925810,73 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Пограничный | 11 | 1956 | нет данных | кирпичный | 3 | 1 | 760,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2194913,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Собинова | 51 | 1955 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 760,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3959775,49 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Собинова | 56 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 842,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4482259,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Собинова | 60 | 1955 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 812,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4128250,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Собинова | 61 | 1957 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 890,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4143302,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Собинова | 37 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 397,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1991372,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Собинова | 53 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 810,89 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4139233,13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Станиславского | 5 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 303,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1684248,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шувандиной | 91 | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1484,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4590971,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шувандиной | 101 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 949,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4254244,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шувандиной | 103 | 1956 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 911,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5057594,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шувандиной | 93А | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 793,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4289924,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 57 | 1953 | нет данных | кирпичный | 4 | 4 | 4373,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 8813995,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 7-й Авдотьинский | 20 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 301,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1642937,77 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9 Января | 28 | 1955 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1099,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3333820,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Авдотьинская | 18 А | 1963 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 308,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1741391,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Авдотьинская | 8 | 1948 | нет данных | каменные-деревянные | 2 | 2 | 367,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1969406,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 29/13 | 1956 | нет данных | оштукатуренный, кирпичный | 3 | 3 | 1587,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3654599,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 2 А | 1959 | 1959 | кирпичный | 3 | 3 | 1686,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5296202,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 2 | 1955 | нет данных | кирпичный | 3 | 3 | 2069,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5831397,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 3 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 611,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2997873,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гнедина | 13/2 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 490 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2629146,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гнедина | 12 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 397,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2214370,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гнедина | 15 | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 493,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1983785,19 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дюковская | 50 В | 1963 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 305,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1906632,90 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дюковская | 50 | 1961 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 308,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1773447,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Калинина | 52 | 1953 | нет данных | кирпичный | 5 | 7 | 5554 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 8889425,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Коллективная | 13 | 1958 | нет данных | кирпичный | 3 | 2 | 1316,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5613974,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Коллективная | 9 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 464,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2267722,41 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Коллективная | 11 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 728,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3395144,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кольчугинская | 1/3 | 1955 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1988,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6121295,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кольчугинская | 5 А | 1960 | нет данных | кирпичный | 3 | 3 | 1510,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5017455,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кольчугинская | 5 | 1958 | нет данных | кирпичный | 3 | 3 | 1360,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5340802,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кольчугинская | 3 А | 1956 | нет данных | кирпичный | 3 | 3 | 2002,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 6238647,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кольчугинская | 2 А | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 387,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1964067,19 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 167 | 1958 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1985,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5445165,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 9 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1560,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4282186,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 140 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3877,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6083552,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Полетная | 2 | 2011 | нет данных | кирпичные | 10 | 3 | 6506,92 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4510653,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кольчугинская | 8 А | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 395,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2542177,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Ленина | 73 | 1958 | нет данных | кирпичный | 4 | 5 | 4515,59 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 10620279,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 14 | 1962 | нет данных | кирпичный | 3 | 3 | 1513,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4844631,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 10 | 1955 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 1215,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5012660,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Международная | 1 | 1959 | нет данных | кирпичный | 4 | 1 | 956,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2006982,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 106 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 315 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1741056,89 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 108 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 315 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1708722,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 94 | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 826,63 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4495639,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 102 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 315 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1727677,01 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 104 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 315 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1740387,89 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Октябрьская | 18 | 1965 | нет данных | кирпичный | 4 | 1 | 1458 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2787475,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Октябрьская | 14 | 1953 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 968,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3333820,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Октябрьская | 16 | 1956 | нет данных | кирпичный | 4 | 4 | 1465,02 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3266920,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Октябрьская | 12 | 1950 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1097,1 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 2583824,09 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Пограничный | 68 | 1955 | нет данных | кирпичный | 4 | 2 | 1474,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2847126,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 77 | 1967 | нет данных | кирпичный | 5 | 2 | 2608,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4734024,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Полка "Нормандия-Неман" | 51 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 502,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1730968,83 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Попова | 24 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 424,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2295151,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Попова | 28 | 1963 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 457,2 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1254159,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Степана Халтурина | 19 А | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1004,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3099114,71 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Спортивная | 21/18 | 1960 | нет данных | кирпичный | 3 | 3 | 956,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3177721,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Спортивная | 4 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 869,7 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 2048265,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тимирязева | 56 | 1947 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 4459 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 10001460,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тимирязева | 4 | 1947 | нет данных | кирпичный | 4 | 4 | 3206,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6020031,71 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фрунзе | 11/2 | 1949 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 1507,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 7013844,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фурманова | 26 | 1960 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 3206,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3017664,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шестернина | 2 | 1929 | нет данных | кирпичный | 6 | 6 | 5102,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6910708,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 42 | 1917 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 335,8 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 921143,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 12 | 1957 | 2009 | кирпичный | 3 | 2 | 1680,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4839056,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Андрианова | 2 | 1957 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 1383 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2970667,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 50 | 1975 | нет данных | кирпичные | 9 | 8 | 14794,40 | 2021 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 18504522,72 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Белороссова | 2 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 4 | 7960,00 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5235579,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Танкиста Белороссова | 1 | 1988 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 5841,20 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 7518957,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Майорова | 23 | 1989 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4545,60 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5593811,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 12 | 1990 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 7 | 13695,70 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 9039262,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 9 | 1982 | нет данных | железобетонные панели | 10 | 2 | 3872,50 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2946100,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 10 | 1973 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 4628,60 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 3042563,92 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 107 | 1964 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 4267,00 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 3528595,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 96 | 1938 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1844 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5703452,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 13 | 1991 | нет данных | железобетонные панели | 9 | 3 | 5803,1 | 2022 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6939196,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Мебельщиков | 10 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 302,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1773447,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Палехская | 13 | 1930 | 1992 | кирпичные | 5 | 4 | 3886,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6396140,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 7 | 1940 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2688,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5613974,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Зверева | 9А | 1990 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 2428,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 9505624,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 15-й Проезд | 5 | 1951 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1120 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 4361986,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Постышева | 58 | 1969 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 4106,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5841599,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фурманова | 4 | 1930 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1929,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 6402946,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Некрасова | 41 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 600,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3068006,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 13 | 1934 | нет данных | кирпичные | 6 | 2 | 8825,3 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 20784817,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 12 | 1971 | нет данных | кирпичные | 9 | 1 | 2319,8 | 2022 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 2771743,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 132 | 1961 | 2009 | кирпичный | 5 | 3 | 3143,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5716888,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 48 | 1961 | нет данных | кирпичный | 4 | 2 | 1278,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3295408,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10 Августа | 65 | 1956 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 1197,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3473411,91 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 10 | 1928 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3830,1 | 2022 | составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 82916,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шошина | 14 | 1974 | нет данных | кирпичный | 5 | 3 | 2592,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2528797,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 91 | 1960 | 1980 | кирпичные | 6 | 3 | 1912,1 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 4503263,19 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 6 | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 392 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2184822,91 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 4 | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 386,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2047647,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жугина | 7 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 308,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1576986,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 85 | 1956 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 395,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2090048,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 1-я Мебельщиков | 3 | 1963 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 303,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1757447,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 89 | 1957 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1569,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5017455,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Тимирязева | 39 | 1939 | нет данных | кирпичный | 5 | 1 | 3495,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5775648,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 19-А | 1959 | нет данных | кирпичный | 5 | 1 | 4014,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1895483,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Благова | 17 | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 381,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2012278,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кузнецова | 96 | 1964 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 1613 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2986221,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Жаворонкова | 25 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 1385,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6928547,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 16/50 | 1951 | нет данных | кирпичный | 4 | 2 | 3809 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10448582,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 66 | 1966 | 1966 | кирпичный | 4 | 3 | 1296,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3239045,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Смирнова | 93 | 1960 | 1988 | кирпичные | 6 | 1 | 1847,9 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 4352063,21 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 4-й Летный | 8 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 372,5 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 877289,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 76 | 1955 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 376,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2098411,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9 Января | 9 | 1959 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 1271,1 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 2993618,45 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 12 | 1967 | нет данных | панельные | 5 | 3 | 3962,3 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10869104,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шевченко | 7 | 1953 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 1429,94 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4170062,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 16 | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 1135,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 6947279,69 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Весенняя | 3 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 777 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3935914,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дружбы | 5 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 728,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3472246,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Радищева | 5 | 1957 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 510,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2528797,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 3 | 1962 | 2000 | кирпичный | 4 | 2 | 1275,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4221352,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 15 | 1958 | 1992 | дерево/кирпич | 2 | 1 | 446 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 1050392,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Энтузиастов | 3 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 730,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3429151,75 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 15 | 1957 | 1988 | кирпичные | 2 | 5 | 612,3 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 1442052,22 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 26 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1102,8 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 2597248,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовского | 9 | 1960 | 1992 | кирпичные | 3 | 6 | 663,3 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 1562164,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 40 | 1950 | 1998 | кирпичные | 2 | 4 | 416,5 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 980915,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 25 | 1952 | 1991 | кирпичные | 2 | 2 | 407,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2188167,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 23 | 1953 | 1991 | кирпичные | 2 | 4 | 493,5 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 1162261,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 92 | 1954 | 1995 | кирпичные | 2 | 4 | 1585,8 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 3734781,01 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 75 | 1953 | 1997 | кирпичные | 2 | 5 | 388,4 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 914736,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 73 | 1953 | 2001 | кирпичные | 2 | 2 | 385,4 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 907670,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Молодых рабочих | 4 | 1959 | 1992 | кирпичные | 3 | 2 | 635,2 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 1495984,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 31 | 1961 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 460,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2578358,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 33 | 1961 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 476,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2518818,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 34 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 876,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4963935,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 35 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 452,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2621675,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 39 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 409 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2135707,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 39А | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 301 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1605195,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 41 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 438,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2382120,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 43 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 294,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1631787,87 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 45 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 289,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1645892,49 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 47 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 307,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1839064,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 49 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 429,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2251499,31 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чайковского | 30 | 1962 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 310 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1635021,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шувандиной | 89 | 1957 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 491 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2664547,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шувандиной | 97 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 489,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2482803,98 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Окружная | 25 | 1962 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 306,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1704596,71 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Ульяновский | 12а | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 806 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4414691,41 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пятой Ударной Армии | 1 | 1957 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 807 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4367973,33 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пятой Ударной Армии | 3 | 1957 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 835,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4364238,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пятой Ударной Армии | 5 | 1957 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 840,88 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4170062,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пятой Ударной Армии | 8 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 825,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4342328,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 49 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 554,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2533814,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 55А | 1961 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 539,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3013260,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Собинова | 62 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 825,54 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4221352,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Керченская | 1 | 1955 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 386,56 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2347053,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Керченская | 3 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 416,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2207680,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Керченская | 3А | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 417,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2207680,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 2А | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 860 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4151553,77 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 9 | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 794,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4225812,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 9А | 1955 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 791,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4154157,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 29 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 557,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3010473,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 31Б | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 818,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4622748,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 33 | 1957 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 804 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4455500,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 33А | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 824,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4477688,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Академическая | 40 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 814,57 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4353088,21 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Афанасьева | 14 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 402,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1893253,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Депутатская | 1 | 1965 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 466,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2557842,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 32 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 797,12 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4294941,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 33 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 3 | 447,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2568156,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 34/2 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 815,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4213714,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 13 | 1963 | 2010 | кирпичный | 4 | 2 | 1985,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4670247,11 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 102 | 1963 | нет данных | кирпичный | 4 | 1 | 1262,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3093707,00 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Сосневская | 87 | 1957 | нет данных | кирпичный | 2 | 10 | 276,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2257185,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Ноздрина | 7 | 1967 | 1991 | кирпичные | 6 | 2 | 3637,9 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 8567763,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дружбы | 6А | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 8 | 815,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4252237,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 68 | 1959 | 1959 | кирпичный | 2 | 2 | 540,6 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1482936,08 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Коляновская | 68 | 1969 | нет данных | панельные | 4 | 6 | 5180,4 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 14210510,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 14 | 1965 | нет данных | панельные | 6 | 4 | 3561,6 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9769931,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кудряшова | 127 | 1969 | нет данных | панель | 5 | 4 | 3554 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3737398,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 88 | 1956 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 848,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4736477,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Сосневская | 109 | 1952 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1092,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4437158,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 39 | 1960 | 2009 | кирпичные | 4 | 2 | 1387,9 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3807190,13 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 33 | 1971 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4626,3 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12690542,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 20 | 1958 | 2002 | кирпичный | 3 | 2 | 1501,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5042542,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 9 | 1967 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 2581,2 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7080567,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 38 | 1966 | нет данных | панельный | 5 | 3 | 3442,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5582476,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 70 | 1967 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 3537,1 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9702725,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 3 | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3535,1 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9697238,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 10 | 1966 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 3535,1 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9697238,86 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 4-А | 1962 | нет данных | кирпичный | 3 | 4 | 890,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2937441,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 55 | 1962 | 1962 | кирпичный | 3 | 1 | 966 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3273164,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 14 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 1379,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6809857,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Гаражная | 13 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 392 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2177909,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Юношеская | 7 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 4 | 271,1 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 638478,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Лебедева | 6 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 5 | 384,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2231540,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 12 | 1965 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 3503,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9611104,58 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фрунзе | 21 | 1963 | 1963 | кирпичный | 4 | 1 | 1256,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3088522,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Лебедева | 4 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 379,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2038090,22 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Лагерная | 42 | 1955 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 508,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2754582,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Лагерная | 49 | 1953 | нет данных | кирпичные | 1 | 2 | 507,6 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 1195469,06 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 58-А | 1968 | нет данных | кирпичный | 8 | 1 | 2244,3 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6156406,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рабфаковская | 2/1 | 1917 | нет данных | кирпичный | 3 | 4 | 673 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2212140,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 10 | 1959 | нет данных | кирпичный | 3 | 4 | 2002,6 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5493392,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 4 | 1965 | нет данных | кирпичный | 4 | 2 | 3169,6 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8694624,85 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Инженерный | 5 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 931 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 2192635,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Павленко | 1 | 1960 | 1988 | кирпичные | 4 | 2 | 1503,6 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 4197280,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 96 | 1959 | нет данных | кирпичный | 3 | 2 | 928,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3299255,41 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 6 | 1964 | нет данных | кирпичный | 5 | 2 | 3168,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6143594,90 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 120 | 1963 | нет данных | кирпичный | 5 | 2 | 3216,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5842547,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 44-Б | 1971 | нет данных | кирпичный | 5 | 4 | 3177,3 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8715746,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Ульяновский | 12 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 814,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4221296,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Коммунальный | 13-А | 1954 | нет данных | кирпичный | 3 | 4 | 1217,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4750470,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 65 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 976,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4554734,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Нефедова | 15 | 1956 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 273,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1452274,48 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 6 | 1957 | 2006 | кирпичный | 3 | 2 | 909,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2494602,42 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 8 | 1957 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 901,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2473480,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Пятой Ударной Армии | 12 | 1956 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 866,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4337311,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Арсения | 20 | 1957 | 1991 | кирпичные | 5 | 1 | 2327,8 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 5482294,89 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Новая | 11/6 | 1955 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 567,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3096104,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 136а | 1964 | 1988 | кирпичные | 6 | 2 | 3476,1 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 8186702,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 117-Б | 1972 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 3713,8 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10187436,19 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Фролова | 15 | 1961 | нет данных | кирпичный | 4 | 2 | 1296 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3023964,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Ульяновский | 14 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 959,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4870276,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 10-й Проезд | 8 | 1954 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 2586,8 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 6092276,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 2 | 1960 | 2001 | кирпичные | 3 | 2 | 1245 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 590827,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Советская | 10 | 1948 | нет данных | кирпичный | 4 | 1 | 2202,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4522399,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 5 | 1961 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1260 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 2967476,40 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ломоносова | 8 | 1951 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 850,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4331736,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 40а | 1967 | нет данных | кирпичный | 5 | 1 | 2856,5 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7835750,85 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 10-А | 1967 | нет данных | кирпичный | 5 | 1 | 2847,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7811611,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 8 | 1957 | нет данных | кирпичный | 3 | 1 | 1069,8 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2934600,47 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 3 | 1939 | нет данных | кирпичный | 4 | 2 | 3710,9 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10179481,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирова | 16 | 1954 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 682,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3090752,28 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 42А | 1968 | нет данных | кирпичный | 5 | 1 | 3439,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5415729,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 109-А | 1969 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 2580,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7079195,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 52/23 | 1968 | нет данных | кирпичный | 5 | 2 | 1563,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4289432,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дзержинского | 51 | 1961 | нет данных | кирпичный | 4 | 6 | 1427,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3232913,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 44-А | 1967 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 2594,3 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7116502,16 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 22 | 1952 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 856,5 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2349490,85 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | микрорайон ТЭЦ-3 | 51 | 1979 | нет данных | кирпичный | 6 | 1 | 1584,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6589590,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Молодых Рабочих | 10 | 1993 | нет данных | железобетонные | 3 | 2 | 1415,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2147930,00 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Ленина | 69 | 1963 | нет данных | камень/кирпич | 5 | 4 | 1716,1 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 4041655,75 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 44 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 4 | 448,5 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 472855,93 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица 50-летия Комсомола | 14/11 | 1969 | нет данных | камень/кирпич | 5 | 4 | 1624,8 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 3936659,14 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Веснина | 3 | 1972 | 2012 | кирпичные | 4 | 4 | 2728,7 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 7252920,70 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Елены Павловской | 5 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 4 | 672,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3734659,01 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Виноградова | 20 | 1949 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1174 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4776617,16 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Виноградова | 21 | 1957 | 2009 | кирпичные | 3 | 4 | 1864,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3824415,70 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Фабричный двор | 16 | 1935 | нет данных | смешанные | 2 | 4 | 602,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2526009,85 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Виноградова | 23 | 1954 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 2419,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2189273,74 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Аристарха Макарова | 76 | 1930 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 3178,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1216765,19 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Социалистическая | 25 | 1957 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 2060,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 717564,01 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гражданская | 7 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 882,37 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 32521,29 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени М. Горького | 127 | 1966 | нет данных | камень/кирпич | 5 | 2 | 1777,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3425249,28 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Мира | 2/61 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 714,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3361694,85 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 16/20 | 1960 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 1 | 517,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2598205,45 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Никитина | 8 | 1961 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 462,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2469591,35 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Красный Металлист | 14(2) | 1990 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 8951,7 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 21082506,74 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гагарина | 17 | 1980 | нет данных | стены из несущих панелей | 5 | 2 | 3050,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3025295,31 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Дзержинского | 26 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 683 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1572737,27 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица 2-я Львовская | 32 | 1967 | нет данных | камень/кирпич | 5 | 2 | 3739 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 8805868,46 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Молодежная | 12/26 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 822,9 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 1938044,71 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | проезд Квартальный | 3 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2,3 | 2 | 829,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3374517,23 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Краснофлотская | 11 | 1963 | нет данных | камень/кирпич | 4 | 2 | 1433,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3066222,50 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Менделеева | 76/51 | 1962 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 1032,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2619501,76 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Советская | 6 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 368,88 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2190063,35 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Высоковольтная | 41 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 346,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1643160,76 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Котовского | 13 | 1953 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 398,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2254509,78 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Парковая | 2 | 1962 | нет данных | кирпич | 4 | 1 | 1262,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3027197,85 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Ленина | 71 | 1967 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1260,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3212007,44 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Смольная | 16 | 1936 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 493,9 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1217991,97 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пушкина | 8 | 1956 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 913,58 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4028514,62 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Елены Павловской | 1/7 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 694,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3410810,16 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Пушкина | 6 | 1954 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 994,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4347847,76 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Седова | 5 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 280,9 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 770545,22 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гражданская | 3 | 1953 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 423,78 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1162483,63 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 16 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 391,5 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 514415,34 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гоголя | 3 | 1951 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 384,37 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2115470,53 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Кирпичная | 1-А | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3611,1 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 8504646,05 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Елены Павловской | 7 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 582,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2852478,92 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Седова | 9 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 301,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1500107,55 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Спортивная | 7-А | 1963 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1491,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3315701,51 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Веснина | 2 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 1473,32 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4041508,29 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Волжский бульвар | 1 | 1917 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 308,2 | 2022 | составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 49750,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Виноградова | 4 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 610,23 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3172704,05 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 182 | 1959 | нет данных | шлакоблочный | 2 | 4 | 308,5 | 2022 | капитальный ремонт фундамента | 202789,39 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Бредихина | 4 | 1960 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 1505,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 6712239,80 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Пирогова | 55 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 309,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1839733,50 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Вичугская | 172 | 1964 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 978,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3181345,22 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Пирогова | 60 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 317,46 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2062731,50 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица 2-я Львовская | 21 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 422,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1159521,05 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Елены Павловской | 3 | 1956 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 645,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3441360,89 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Пархоменко | 16 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 406,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3051727,63 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | проезд 2-й Вичугский | 10 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 314,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 863263,01 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 39 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 626,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3068117,98 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 20 | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 1 | 4433,5 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 3666282,83 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 32 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 1 | 4359 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6307868,99 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 4 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 534,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 428580,79 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 3/7 | 1961 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 932,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 756682,49 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 39 | 1979 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3062 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3917824,32 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 8 | 1975 | нет данных | ж/б панели | 5 | 4 | 3769,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3507011,23 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Октябрьская | 64 | 1978 | нет данных | кирпич | 6 | 2 | 4981,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4399390,23 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 28/3 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2862,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4455236,41 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 17 | 1972 | нет данных | ж/б панели | 5 | 2 | 2671 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3258409,81 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 40/2 | 1983 | нет данных | кирпич | 5 | 3 | 5232,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1662497,82 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 2 | 1977 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 2 | 7592,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 8900592,33 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 26 | 1991 | нет данных | ж/б панели | 5 | 2 | 4235,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4768404,60 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Московская | 21 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 299,4 | 2022 | составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 46765,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 12 | 1978 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 2915 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3110202,64 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Владимирская | 26 | 1988 | нет данных | ж/б панели | 5 | 1 | 4373,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5070747,23 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Кочетовой | 42 | 1985 | нет данных | ж/б панели | 5 | 1 | 3020 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3711623,04 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 28 | 1987 | нет данных | ж/б панели | 5 | 4 | 4381,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4768404,60 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 8 Марта | 4/8 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 3433,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6054395,70 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 8 Марта | 5/10 | 1960 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 814,8 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2235102,32 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 4 | 1953 | нет данных | кирпич | 2 | 5 | 868,41 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4037211,54 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Станционная | 15 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 335,9 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 401283,38 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Станционная | 19 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 311,2 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 408904,35 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Шестагинская | 76 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 338,2 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 834024,87 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Октябрьская | 12 | 1962 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1654,75 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3410754,41 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 2 | 1968 | нет данных | панель | 5 | 2 | 3077,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3750285,78 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 4 | 1969 | нет данных | панель | 5 | 1 | 3079,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3926416,04 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Гвардейская | 4 | 1968 | нет данных | панель | 5 | 1 | 3083 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4905956,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица им. Героя России А.В. Тарасова | 5 | 1969 | нет данных | панель | 5 | 2 | 3009,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3887753,30 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 1 | 1977 | нет данных | панель | 5 | 2 | 4287,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4510653,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Гвардейская | 11 | 1975 | нет данных | панель | 5 | 2 | 4300,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4639528,80 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Советской Армии | 1 | 1975 | нет данных | панель | 5 | 2 | 4241,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4467694,40 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Советской Армии | 5 | 1970 | нет данных | панель | 5 | 2 | 2944,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3459026,47 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 2 | 1963 | нет данных | панель | 5 | 1 | 3858,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4742629,44 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Гвардейская | 10 | 1964 | нет данных | панель | 5 | 1 | 3854 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5094889,96 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Новоженова | 4 | 1963 | нет данных | панель | 5 | 2 | 3818,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4288857,75 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Гвардейская | 7 | 1965 | нет данных | панель | 5 | 2 | 3728,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4819954,92 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Гвардейская | 9 | 1964 | нет данных | панель | 5 | 2 | 3728,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4819954,92 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 47 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 476,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2538943,73 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 26 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 522,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2955726,99 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Победа | 36 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 250,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1711509,65 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 7 | 1957 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 481,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2618777,01 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Северная | 37 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 295,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1568902,43 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Лежневская | 1 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 345,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1790325,65 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 14 | 1953 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 2524,8 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 5946257,47 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок 3-й Лежневский | 7 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 455,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2390259,81 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 44А | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 230,5 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 542859,77 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 25 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 618,1 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 2373693,62 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 16 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 993,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3937370,48 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Московский | 7 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4384,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4347548,09 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Милиционный | 5 | 1985 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 4336,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4300544,35 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Северный тракт | 26 | 1960 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 314,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 724656,54 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 57 | 1960 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 301,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 694973,27 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 152 | 1990 | нет данных | стены из несущих панелей | 5 | 1 | 6854,6 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 5668411,47 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 80 | 1971 | 2015 | кирпичные | 5 | 1 | 3323,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4442606,58 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 3 | 1958 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 700,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1613955,42 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 7 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 299,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 690116,19 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 53 | 1988 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4778,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4738254,25 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кохомская | 12 | 1932 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 294,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 678372,47 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 104А | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4521,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4483501,93 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 119 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4576,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3994977,97 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Стрелецкая | 11 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 362,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 834955,39 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Учебный городок | 3 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4692,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4652973,21 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Учебный городок | 4 | 1988 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3828,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3796097,08 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 12А | 1993 | нет данных | стены из несущих панелей | 5 | 1 | 4062,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4028240,01 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южное шоссе | 6А | 1993 | нет данных | стены из несущих панелей | 5 | 1 | 1751 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4032010,19 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Северная | 18 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 571,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1616735,50 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 5 | 1912 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1066,1 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2924450,89 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 14, корп. N 2 | 1962 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 960,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2591070,17 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 1 | 1929 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 433 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1439113,10 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Ленина | 58 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 331,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1442351,06 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 111 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2552,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5937321,75 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Фабричный | 8 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 302,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1532665,25 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 11 | 1964 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1039,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2531027,30 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Бульварный | 13 | 1962 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 1034,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2531027,30 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 18, корп. N 1 | 1962 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1261,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2497613,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 23 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 469,7 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 1106209,26 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 14, корп. N 1 | 1962 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 959,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2364999,81 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 26 | 1934 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 2818,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4639528,80 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 13 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 330,01 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1906632,90 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 25 | 1954 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 462,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2430566,70 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 30 | 1951 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 395,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2203777,74 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 4 | 1913 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1031,6 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2829812,91 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 13 | 1958 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 442,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2352628,90 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 50 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 453 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2698275,80 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Ленина | 1 | 1917 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 474,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2072322,86 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 2 | 1958 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 5961,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 12302353,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Правда | 3 | 1933 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 428,2 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1174608,27 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Кохомский | 13/3 | 1928 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 403,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1620080,47 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 12 | 1958 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 670,2 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1578414,83 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 3 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 6 | 810,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2878226,20 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 13 | 1958 | нет данных | кирпич | 2 | 6 | 324,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1691105,33 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 7 | 1917 | нет данных | кирпич | 3 | 6 | 380,8 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1044583,90 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Нагорная | 67 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 5 | 466,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1929768,94 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Металлистов | 16 | 1955 | нет данных | дерево | 2 | 1 | 427,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2088487,75 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 8 | 1959 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2557,4 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7015280,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 18, корп. N 3 | 1964 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 978,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3121972,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Ленина | 30 | 1917 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1736,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4032640,08 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 22 | 1962 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 6754,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 24027477,01 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 11А | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 713,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4355150,94 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Костромская | 13 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 260,5 | 2022 | составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 46765,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Победа | 34 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 309,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1589418,25 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 21 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 287,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1566560,95 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Победа | 40 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 297 | 2022 | составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 46765,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кирова | 31 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 308,1 | 2022 | капитальный ремонт фундамента | 202526,45 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 24 | 1963 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1682,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2531027,30 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок 4-й Лежневский | 3 | 1960 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 593,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2999267,35 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 5 | 1955 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 582,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2023920,72 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Заводская | 9 | 1957 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 633,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2991685,42 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Васильевская | 6 | 1947 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 2100,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3884067,67 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок 5-й Лежневский | 5 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 460,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1657313,01 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 27 | 1968 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 461,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1721244,29 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок 4-й Лежневский | 10 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 455,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1772943,91 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок 5-й Лежневский | 4 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 438,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2427890,73 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок 5-й Лежневский | 8 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 434,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1594103,47 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 9-я Северная | 14 | 1968 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 365,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1703694,53 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 66 | 1960 | нет данных | дерево | 2 | 2 | 199,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1016870,88 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 12 | 1949 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 2202,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6557033,19 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Строителей | 14 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 351,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3428594,25 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Новая | 3 | 1992 | нет данных | панель | 5 | 4 | 2985,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1855637,88 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Лесная | 1 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 464 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2441828,10 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Лесная | 3 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 456 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2341479,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Писарева | 6 | 1950 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 495,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2376656,93 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | д. Чертовищи | улица Парковая | 6 | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 441,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2542065,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Аптечная | 12 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 451 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 555415,52 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Лесная | 2 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 471 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2402803,45 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Набережная | 5 | 1952 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 609 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2838318,54 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Лесная | 6 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 521 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2792492,46 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Северная | 14 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 713,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3658003,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Папанина | 37 | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 497,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2419528,30 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Лесная | 8 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 527 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2887824,10 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Фрунзе | 2 | 1983 | 2009 | панельный | 5 | 6 | 4494,4 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 3716644,08 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Фрунзе | 2 | 1983 | 2009 | панельный | 5 | 6 | 4494,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 7409108,55 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Фрунзе | 1 | 1987 | 2009 | панель | 5 | 4 | 2964,5 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 2451493,28 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Советская | 9 | 1990 | нет данных | кирпич | 5 | 12 | 8743,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 10670959,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Юбилейная | 7 | 1972 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2528 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5748888,44 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | улица Лизы Болотиной | 42А | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 815,1 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1919674,61 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Осановецкое сельское поселение, с. Осановец | без улицы | 59 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 533,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3063992,52 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад | 1-й Набережный переулок | 15 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 492,1 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 1158964,39 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Мира | 20/65 | 1958 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1493,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 916671,38 |
| Заволжский муниципальный район | Заволжское городское поселение, г. Заволжск | улица Октябрьская | 5 | 1952 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 391,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2635836,36 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица 3-я Яковлевская | 11 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 4 | 401,9 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 947757,56 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 5 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 4 | 673,9 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1848595,31 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 16 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 4648,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3037473,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 6 | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 5789 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4816432,31 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Садовая | 9 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 5 | 3207,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3627596,02 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 2 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 521,6 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1386317,45 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Клубная | 4 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 745,6 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1755992,38 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Голчаново | без улицы | 2 | 1977 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 4232,6 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 9968365,56 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Железнодорожный | улица Сосновая | 10 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 652,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3520023,43 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Светлый Луч | без улицы | 16 | 1983 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 1524,4 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 308383,51 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 5 | 1982 | нет данных | панель | 2 | 2 | 592 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1623932,96 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Балахонки | улица Полевая | 16 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 363,9 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 857035,45 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 7 | 1982 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 590,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2144493,31 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 8 | 1982 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 590 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1652617,34 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 6 | 1978 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 739,3 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1741155,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Богданиха | без улицы | 10 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 3375 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3117290,81 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Загородная | 16 | 1983 | нет данных | панель | 2 | 4 | 681,6 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 563649,12 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Чернореченский | улица Ленина | 5 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 3104,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3599930,68 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 22 | 1983 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 1628,1 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4466089,95 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 4 | 1975 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 895,6 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 2109263,38 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 1 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1330,5 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3649734,47 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 4 | 1980 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 591,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1650469,41 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Совхозная | 4 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 591,6 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 1393300,82 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Садовая | 19 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 594,8 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1631613,72 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Озерный | улица Садовая | 66/1 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 835,4 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2291610,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Автодоровская | 5 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 1018,26 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2793219,55 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Загородная | 14 | 1979 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 831,5 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2280912,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Крутово | без улицы | 1А | 1980 | нет данных | каменный | 3 | 1 | 1121,9 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3077517,55 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 13 | 1998 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3821 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10481499,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 12 | 1994 | нет данных | железобетонные панели | 3 | 2 | 647,00 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1839143,58 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 15 | 1984 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3015,00 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8270536,95 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 13 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3030,00 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8311683,90 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 12 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 5 | 4868,50 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 4026006,08 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 3 | 1961 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 276,5 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 758475,45 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 21 | 1984 | нет данных | панель | 5 | 2 | 5866,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 11558397,96 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 11 | 1993 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 5608,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4961718,30 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 10 | 1982 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3356,8 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9208138,78 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 14 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 4626,4 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 3825801,48 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 17 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 4602,7 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12625804,45 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 11 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 3336,6 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9152727,56 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 9 | 1981 | нет данных | панельные | 2 | 3 | 879,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2985622,70 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 3 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 769,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1772380,49 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Автодоровская | 6 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 872,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3171031,56 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 8 | 1983 | нет данных | панель | 2 | 4 | 811,6 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 671152,62 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 2 | 1977 | нет данных | панельные | 2 | 4 | 900,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4210871,23 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Богородское | улица Центральная | 6А | 1982 | нет данных | бетон | 2 | 4 | 944,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2405681,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Автодоровская | 4 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 436,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3759021,54 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 18 | 1980 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 6278,8 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 17223564,64 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 20 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 6200,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4424735,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 18 | 1977 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 1537,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3379939,69 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 19 | 1981 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 6246,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4639528,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Михалево | без улицы | 17 | 1976 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 1500,5 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 3533887,57 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 8 | 1987 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 5401,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5249540,92 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 1А | 1989 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 2498,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2728644,35 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Богданиха | без улицы | 15 | 1991 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 7487 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4338689,72 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 7 | 1987 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 5424,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5792108,04 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 7 | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 3969,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3402321,12 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 71 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 481,8 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1321640,03 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 80 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 717,7 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 471772,92 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 78 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 704,2 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 462898,83 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 67 | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 452,9 | 2021 | составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 25000,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Горковское сельское поселение, д. Осташево | улица Центральная | 3 | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 401,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2142620,53 |
| Кинешемский муниципальный район | Луговское сельское поселение, д. Луговое | улица Луговая | 11 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 310,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1726004,52 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Горковское сельское поселение, д. Новинки | улица Парковая | 5 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 775,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2327067,36 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий поселок | 5 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 824 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2260339,12 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | поселок Лесное | 5 | 1969 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 2176,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3188645,04 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, с. Станко | без улицы | 1 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 307,4 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 723970,04 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | переулок Аптечный | 6 | 1917 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 1631 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 6741922,68 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Ульянова | 24 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 479 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2624184,71 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Ульянова | 26 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 4 | 407 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2022870,61 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий поселок | 2 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 835,6 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 1967954,98 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, д. Дьячево | микрорайон санаторий "Решма" | 2 | 1987 | нет данных | кирпичные | 9 | 3 | 4595,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2474415,36 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица 8-е Марта | 14 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 309,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1973532,30 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Советская | 6 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 703,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2815740,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Советская | 1 | 1935 | 1935 | кирпичные | 2 | 1 | 1197,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 42328,42 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 32 | 1953 | 1953 | кирпичные | 2 | 2 | 402,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 57550,70 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 34 | 1953 | 1953 | кирпичные | 2 | 2 | 416 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 317881,85 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Чкалова | 1 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3114,7 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8544027,01 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Ивановская | 32 | 1978 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 812,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3406294,45 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица 1-я Комсомольская | 7 | 1882 | 2012 | смешанные | 2 | 2 | 224,4 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 814276,65 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Садовая | 30А | 1970 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 457,1 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 300470,11 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Садовая | 34А | 1970 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 450,5 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 296131,67 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Садовая | 28А | 1966 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 481,1 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 316246,27 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Ивановская | 34 | 1970 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 794,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2960298,45 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица 1-я Комсомольская | 2а | 1917 | 2013 | кирпичные | 2 | 2 | 986,2 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 2322639,07 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское городское поселение, п. Лежнево | улица Садовая | 32А | 1970 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 511,3 | 2023 | капитальный ремонт фундамента | 336097,94 |
| Лежневский муниципальный район | Шилыковское сельское поселение, с. Шилыково | без улицы | 8 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 1010,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4108738,15 |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 2 | 1963 | 2004 | кирпичные | 2 | 2 | 346,6 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 816291,52 |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 3 | 1963 | 2004 | кирпичные | 2 | 6 | 346,2 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 815349,47 |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 4 | 1963 | 2004 | кирпич | 2 | 4 | 344,9 | 2023 | капитальный ремонт фундамента | 226716,57 |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 5 | 1963 | 2004 | кирпич | 2 | 3 | 348,2 | 2023 | капитальный ремонт фундамента | 228885,79 |
| Лежневский муниципальный район | Сабиновское сельское поселение, с. Кукарино | без улицы | 6 | 1963 | 2004 | кирпич | 2 | 1 | 343 | 2023 | капитальный ремонт фундамента | 225467,62 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, д. Клементьево | без улицы | 7 | 1957 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 412,4 | 2023 | капитальный ремонт фундамента | 271087,02 |
| Лежневский муниципальный район | Лежневское сельское поселение, д. Телегино | без улицы | 95 | 1968 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 545,7 | 2023 | капитальный ремонт фундамента | 358710,44 |
| Лухский муниципальный район | Лухское городское поселение, п. Лух | улица Школьная | 5 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 391,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2519877,40 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Восточная | 10 | 1970 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 1 | 975,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2946100,79 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Восточная | 7 | 1968 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 1 | 935,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2931022,32 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Зубковых | 1 | 1972 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 1 | 2366,1 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 5572496,75 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Л. Толстого | 1 | 1988 | нет данных | стены из слоистых железобетонных панелей | 3 | 1 | 2367,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4864478,37 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Некрасова | 15 | 1987 | нет данных | стены из слоистых железобетонных панелей | 4 | 1 | 2570,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3425690,60 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Зиновьева | 40 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 730 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2002484,90 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Баканова | 21 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 367,7 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 241703,92 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Мира | 2 | 1971 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1376,5 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3775918,45 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Гагарина | 43 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 519,7 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1405783,05 |
| Пестяковский муниципальный район | Нижнеландеховское сельское поселение, с. Нижний Ландех | улица Ульяновская | 49 | 1964 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 376,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2134090,86 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Гагарина | 29 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 309,4 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 728680,32 |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Мира | 4 | 1967 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 453,9 | 2022 | капитальный ремонт фундамента | 298366,63 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 21 | 1959 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 432,2 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1041887,83 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 22а | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 354,5 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 908682,38 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 18 | 1959 | нет данных | кирпич | 6 | 6 | 5381,12 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2695402,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Восточная | 3 | 1960 | 2012 | кирпичные, оштукатуренные | 2 | 1 | 664,6 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1823084,20 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Корнилова | 40а | 1985 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 792,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2934931,55 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Ф. Энгельса | 18 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 476,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2267778,16 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Корнилова | 42 | 1985 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 504 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1382537,52 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Железнодорожная | 20 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4129,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4100699,08 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Льнянщиков | 18 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3576,6 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9811078,76 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Дружбы | 7 | 1975 | 2013 | кирпичные | 5 | 2 | 3376,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5385959,20 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фурманова | 16 | 1983 | 2010 | кирпичные | 5 | 1 | 8515,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 9021306,00 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Островского | 11 | 1978 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 764,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2096848,57 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Льнянщиков | 19 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 3914 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5346934,55 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 112 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 5240,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5719118,21 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 21 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 440,5 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1365903,73 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 44 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 421 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1510714,11 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 36/8 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 421,5 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1574301,48 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 23 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 897,3 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 2437356,13 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Приволжская | 8 | 1969 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1596,9 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4380504,30 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 50 лет ВЛКСМ | 8 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 571,1 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1566601,54 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 6/5 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 407 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 958541,98 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Советская | 12 | 1985 | нет данных | кирпичные | 5 | 7 | 6218,4 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 4087603,06 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 16-а | 1991 | нет данных | панель | 5 | 2 | 5088,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5650645,37 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Заречная | 40 | 1962 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 338,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 778769,76 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | переулок Советский | 6 | 1992 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 4845,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5842369,60 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 4 | 1959 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 332,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 765644,43 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Пригородное | Вичугский проезд | 15 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 449,9 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1317203,39 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Любимова | 15 | 1929 | нет данных | кирпичные | 3 | 1 | 1431,2 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 259251,03 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 1 | 1990 | нет данных | стены из слоистых железобетонных панелей | 10 | 2 | 5593,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3903003,60 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 5 | 1987 | нет данных | стены из слоистых железобетонных панелей | 9 | 2 | 6062,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2699962,20 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 12 | 1991,199 | нет данных | панель | 9 | 2 | 8753,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6680062,30 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 3 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3286,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3259322,35 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Южный | 9 | 1990 | нет данных | стены из слоистых железобетонных панелей | 6 | 1 | 3009,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3694439,60 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Трудовая | 1 | 1987 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4003 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3738449,97 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Филисово | улица Центральная | 2 | 1983 | нет данных | панель | 2 | 2 | 607,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 602123,81 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Филисово | улица Школьная | 3 | 1991 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 579 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 574159,56 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Народная | 9 | 1947 | 2012 | кирпичные | 3 | 6 | 4022,4 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1223200,08 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 24 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1489,2 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4085069,20 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Марии Ульяновой | 7 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 1307,77 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3587383,12 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 19 | 1972 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 1989,3 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5456908,51 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 20 | 1970 | нет данных | кирпичные | 4 | 1 | 1999,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5484614,12 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Машиностроитель | 11 | 1993 | нет данных | панель | 9 | 1 | 8757,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 6088178,71 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Постнинский | улица Школьная | 22 | 1976 | нет данных | кирпичные | 2 | 4 | 530,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3373959,74 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, д. Мальчиха | улица Трудовая | 2 | 1980 | нет данных | кирпичные | 2 | 4 | 513,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3488413,46 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, д. Малышево | улица Центральная | 4 | 1980 | нет данных | кирпичные | 2 | 5 | 768 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2345024,06 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, д. Мальчиха | улица Трудовая | 1 | 1980 | нет данных | кирпичные | 2 | 5 | 713,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3738449,97 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 4 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3358,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4391271,05 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Шагова | 5 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3342,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4243321,63 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон 60 лет Октября | 5 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3264,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4552623,55 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Каминский | улица Кирова | 4 | 1973 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 855 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2973465,42 |
| Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Постнинский | улица Солнечная | 26 | 1978 | нет данных | панель | 2 | 2 | 380,2 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 314406,39 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, д. Ситьково | улица Лагерная | 1 | 1986 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 632,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2467112,40 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Каминский | улица Кирова | 8 | 1975 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 853,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2945499,37 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | улица Ленина | 7 | 1923 | нет данных | смешанные | 2 | 2 | 183,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1314851,96 |
| Савинский муниципальный район | Архиповское сельское поселение, с. Архиповка | улица Советская | 12 | 1963 | 1963 | кирпич | 2 | 6 | 380,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2591236,76 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинский муниципальный район | Вознесенское сельское поселение, с. Агрофенино | улица Центральная | 3 | 1970 | 1970 | кирпичный | 2 | 6 | 291,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1683634,90 |
| Савинский муниципальный район | Вознесенское сельское поселение, с. Агрофенино | улица Центральная | 5 | 1968 | 1968 | кирпичные | 2 | 6 | 296,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1697516,53 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 39 | 1978 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 882,2 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 2526855,96 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 24 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 844,9 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 2847113,22 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 27 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 857,8 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 3174420,13 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 30 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 873,6 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 2759461,94 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 37 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 848,1 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 2381532,49 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 38 | 1971 | нет данных | панель | 5 | 5 | 4568,2 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12531166,47 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 10а | 1960 | 2009 | кирпичные | 3 | 1 | 1651,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 871938,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 15 | 1986 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 6736,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 7159050,69 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 19 | 1985 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5190 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 4291870,50 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 12 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 5200,2 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 12247199,03 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 22 | 1979 | нет данных | панель | 5 | 6 | 5694,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4768404,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 30 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 7612,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 8600956,10 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 32 | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 12 | 7313,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 7159351,40 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 16 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4484,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4929155,68 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 18 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 6058,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6020218,20 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 20 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3468 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4135882,17 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 22 | 1974 | нет данных | крупнопанельный | 5 | 3 | 4826,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4090775,64 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 13 | 1990 | нет данных | кирпичные | 10 | 5 | 12822,6 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 35174058,74 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 29 | 1991 | нет данных | кирпичные | 5 | 7 | 5017,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 9441097,44 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 18 | 1963 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1857,1 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5094266,72 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 27 | 1988 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 6246,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5427217,69 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Ивановская | 12 | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 6217,5 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 5141561,63 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 21 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 5258 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4590040,49 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 21 | 1986 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 5258 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 4348103,10 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 45 | 1987 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 6353,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4795124,85 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 28 | 1987 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 6719,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 7481582,90 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 21 | 1974 | нет данных | крупнопанельный | 5 | 1 | 4751,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4011474,07 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 11 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 432,3 | 2022 | капитальный ремонт подвальных помещений | 69152,50 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 32 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 296,2 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 697592,47 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Крестьянская | 2 | 1980 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4397,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4652072,71 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Нижний Двор | 35 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 2401,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2256830,05 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 5 | 1975 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 4109,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3889944,19 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 19 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 1 | 4177,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4480109,44 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 37 | 1979 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 4690,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4075568,30 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 39 | 1978 | нет данных | железобетонные блоки | 5 | 2 | 4673,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4283487,92 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 41 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4922 | 2023 | капитальный ремонт подвальных помещений | 682435,30 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 41 | 1982 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4922 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 11591999,08 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 10 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 4617,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3721933,10 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 3 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 3323,4 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9116518,24 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 2 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 3 | 3327 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9126393,51 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 18 | 1980 | нет данных | панель | 5 | 2 | 4035,4 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 11069626,80 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 11 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 4008,7 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10996385,23 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Белова | 34 | 1990 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 5081,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4963178,89 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 56 | 1962 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 3832,4 | 2023 | составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 102816,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 8 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 3824,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3607233,64 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 9 | 1974 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 5787,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4813339,30 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 5 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 5271,5 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 14460409,80 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 22 | 1983 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 5205,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 14279088,90 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 13 | 1978 | нет данных | панель | 5 | 2 | 5709,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 15662449,36 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 17 | 1979 | нет данных | панель | 5 | 6 | 5717,9 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 15684943,03 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 16 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5779,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 15853645,52 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 15 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 5148,6 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 4257634,77 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 54 | 1967 | нет данных | кирпичные | 6 | 6 | 4451,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3737398,20 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 4 | 1978 | нет данных | панельные | 5 | 2 | 5192,6 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 14243976,84 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 24 | 1961 | 2009 | кирпичные | 2 | 6 | 641,6 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 1528751,77 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Центральный | без улицы | 149 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 9 | 306,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1391858,64 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Центральный | без улицы | 150 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 6 | 337,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2196043,63 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22, корп. 3 | 1978 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 1164,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3194923,51 |
| Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д. Остапово | улица Центральная | 16 | 1990 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 532,8 | 2023 | капитальный ремонт фундамента | 350230,75 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 16 | 1974 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 497,4 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 1171446,64 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Гагарина | 2 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 872 | 2021 | капитальный ремонт фундамента | 573200,48 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Арсеньевка | 3 | 1963 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 997,75 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2736957,96 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | проезд Глушицкий | 10 | 1969 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 379,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1833043,56 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Дачная | 7 | 1961 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 373,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2388308,58 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Мугреевский | улица Советская | 5 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 642,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3362252,35 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Школьная | 6 | 1962 | нет данных | щитовой | 1 | 2 | 327,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2508727,50 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Гагарина | 4 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 888 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3851175,46 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Чапаева | 1 | 1966 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 451,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2816130,24 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица 40 лет ВЛКСМ | 35 | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 293 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1812973,74 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Чернышевского | 48 | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 452,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2320851,69 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Чернышевского | 56 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 380,7 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 896601,80 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Суворова | 28 | 1960 | нет данных | деревянные | 2 | 2 | 403 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 84561,95 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Чернышевского | 62 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 385,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 939379,08 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Елнатское сельское поселение, д. Лобаны | улица Волжская | 2 | 1980 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 336,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 252327,06 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 11 | 1977 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 293,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 676069,78 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Ленина | 79а | 1936 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 323,04 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 16209,25 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Юных Пионеров | 8 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 900,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 250200,03 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Юных Пионеров | 4 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 858,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 12395,64 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Юных Пионеров | 6 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1048,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 772459,71 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Козлова | 17 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 768,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 9165,33 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Козлова | 2а | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 524,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5033,57 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Школьная | 17 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 464,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1070520,58 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Фрунзе | 4-б | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 394,3 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1051600,45 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Фрунзе | 2-б | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 390,5 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 1436515,15 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Юных Пионеров | 2 | 1988 | нет данных | панельные | 2 | 3 | 1324,85 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 414678,87 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Чернышевского | 56а | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 571,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 189004,22 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Елнатское сельское поселение, д. Пелевино | улица Центральная | 12 | 1972 | 1972 | кирпич | 2 | 1 | 434,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2981483,26 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Фурманова | 45 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 785,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3387841,37 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Фурманова | 37 | 1989 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 1586,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 718456,06 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Титова | 10 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3506,94 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 144008,95 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Титова | 18 | 1993 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 650,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 656168,33 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Титова | 14 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3865,23 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 276477,79 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Титова | 26 | 1997 | нет данных | кирпич | 3 | 1 | 1014,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 430814,46 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Соболевское сельское поселение, с. Соболево | улица Советская | 1 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 514 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2147930,00 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Свободы | 18 | 1984 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 987,17 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 925011,56 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Свободы | 20 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 770,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 979669,39 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Свободы | 28 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 864,75 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 477256,56 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Пушкина | 43 | 1979 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3540,99 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 763557,60 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Орджоникидзе | 15 | 1993 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 961,08 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 207238,08 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Соболевское сельское поселение, с. Соболево | улица Молодежная | 12 | 1985 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 594 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 778329,53 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Соболевское сельское поселение, с. Соболево | улица Молодежная | 8 | 1978 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 848 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 508909,01 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Кинешемская | 22 | 1985 | нет данных | кирпич | 2 | 4 | 249,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 484992,26 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Елнатское сельское поселение, с. Елнать | улица Зеленая | 10 | 1985 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 926,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 478165,95 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Заводская | 3а | 1990 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 662,14 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 121366,83 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Заводская | 4 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 848,74 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3906924,96 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Заводская | 9 | 1987 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 968,91 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5104424,22 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Заводская | 11 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 980 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 318880,26 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Заводская | 2б | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 781,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 178196,71 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Елнатское сельское поселение, д. Лобаны | улица Волжская | 1 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 747,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 471939,78 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 24 | 1987 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 1007,22 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 484014,57 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | проспект Мира | 30 | 1988 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 2130,46 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1068151,76 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Красный | 2 | 1979 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 814,24 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 19894,97 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Красный | 4 | 1982 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 971,82 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 245568,15 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Соболевское сельское поселение, с. Обжериха | без улицы | 1 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 789,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4167005,96 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Урицкого | 19 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 990,98 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 221301,43 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Текстильная | 24а | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 815,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 223542,94 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Текстильная | 32 | 1980 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 984,93 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 213785,02 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Советская | 107 | 1974 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3543,46 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 5491325,75 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Промышленная | 4 | 1979 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 843,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 991839,60 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Промышленная | 10 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 488,21 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 32322,62 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Промышленная | 2 | 1984 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 947,31 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 629097,01 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица Козлова | 19 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 844,48 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 14674,61 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | улица 40 лет ВЛКСМ | 76 | 1992 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 603,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3331590,12 |
| Юрьевецкий муниципальный район | Елнатское сельское поселение, д. Пелевино | улица Центральная | 12 | 1972 | 1972 | кирпич | 2 | 1 | 434,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2981483,26 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Шекшовское сельское поселение, с. Бородино | без улицы | 5 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1680,2 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 309518,38 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, с. Липовая Роща | улица Юбилейная | 2 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 1288,6 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 237379,71 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 13 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1651,7 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 311198,78 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 9 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 1289,5 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 237545,50 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Шекшовское сельское поселение, с. Бородино | без улицы | 6 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1358,5 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 250256,35 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Жаворонкова | 17 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 1376,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 259253,81 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 18 | 1960 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2464,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 464282,88 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 7 | 1965 | 2009 | кирпичные | 4 | 2 | 1710,50 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Октябрьская | 22 | 1965 | 2009 | кирпичные | 3 | 3 | 1850,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | площадь 50 лет Октября | 1 | 1967 | 2009 | кирпичные | 4 | 3 | 2232,90 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Западная | 1 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 410,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 42000,00 |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 74 | 1980 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 725,80 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 136748,85 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Зайцева | 5 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 289,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Ленина | 17 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 599,80 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Станционная | 2а | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 915,80 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Заводская | 8 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 335,40 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 61785,78 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Ленина | 31 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 624,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Ленина | 27 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 245,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 45169,57 |
| Комсомольский муниципальный район | Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский | улица Спортивная | 2 | 1972 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 350,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 64493,74 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, д. Коромыслово | без улицы | 1 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 377,30 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 69504,39 |
| Комсомольский муниципальный район | Подозерское сельское поселение, с. Подозерский | улица Станционная | 4А | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 735,60 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 132961,78 |
| Комсомольский муниципальный район | Марковское сельское поселение, с. Марково | улица Цеховская | 5 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 356,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 65580,61 |
| Лежневский муниципальный район | Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки | улица Советская | 17 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 397,90 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 73299,23 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Революционная | 171 | 1966 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1738,50 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 320258,13 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 27 | 1964 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1720,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 316886,99 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Техническая | 12 | 1970 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 465,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 85696,91 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 6 | 1965 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 446,50 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 82252,09 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 9 | 1967 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 503,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 92697,09 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | переулок Фрунзе | 8 | 1967 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1058,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 194899,68 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 4 | 1965 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 531,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 97855,11 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | переулок Фрунзе | 4 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 1027,80 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 189336,38 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 13а | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 288,60 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 53164,51 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 2 | 1962 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 420,40 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 77444,07 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 7 | 1967 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 322,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 59335,72 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Советская | 25 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 307,40 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 56627,75 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 24а | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 351,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 66132,33 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Коминтерновская | 69 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 762,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 140390,40 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица 1-я Запрудная | 29 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 358,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 65967,46 |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Ингарь | переулок Спортивный | 3 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 404,80 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 74570,31 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица К. Маркса | 6 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 343,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 88765,00 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | переулок Ф. Энгельса | 7 | 1993 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 2546,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 469030,32 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Соколова | 16 | 1994 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 1200,30 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 226149,96 |
| Фурмановский муниципальный район | Дуляпинское сельское поселение, с. Дуляпино | улица Первомайская | 1 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 773,70 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 43 | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 682,60 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 125745,30 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 53 | 1982 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 692,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 127495,34 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 61 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 673,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 124013,67 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 63 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 374,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 68914,91 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 65/1 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 1309,60 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 241248,23 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 27 | 1958 | нет данных | н/д | 2 | 2 | 299,50 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 55172,45 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 29 | 1960 | 1987 | кирпичные | 2 | 1 | 315,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 58064,63 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 31 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 316,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 58248,85 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 34 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 346,40 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 63812,15 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 36 | 1961 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 346,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 63775,30 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 38 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 340,80 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 62780,54 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 40 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 346,30 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 63793,72 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 42 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 331,60 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 61085,76 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 52 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 503,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 92678,67 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Колосова | 60 | 1968 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 315,50 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 58119,90 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 50 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 518,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 95460,32 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 52 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 408,40 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 75233,49 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Красноармейская | 54 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 425,70 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 78420,41 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Крестьянская | 4 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 879,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 161925,16 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Крестьянская | 5 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 882,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 162496,23 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Лесная | 6 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 530,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 97634,06 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 14 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 693,80 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 127808,51 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Наримановская | 8 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 341,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 62835,80 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистический поселок | 11 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 429,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 79046,74 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистический поселок | 2 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 512,40 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 94391,87 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистический поселок | 5 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 432,90 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 79746,76 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистический поселок | 6 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 421,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 77554,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистический поселок | 7 | 1953 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 441,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 81238,90 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 42 | 1956 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1619,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 259750,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 5 | 1960 | 2009 | кирпичные | 3 | 2 | 1112,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 44 | 1955 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1648,60 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 16 | 1963 | нет данных | кирпичные | 3 | 2 | 1031,70 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 25 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 523,30 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 98049,19 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 38 | 1954 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 531,30 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 100102,87 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 23 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 519,40 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 97860,78 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 26 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 515,90 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 97144,81 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 32 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 509,90 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 96070,87 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 28 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 504,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 94959,24 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Хлебникова | 29 | 1951 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 502,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на фасад | 94582,42 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Наримановская | 16 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 561,50 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 103436,83 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 18 | 1973 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 1530,40 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Жуковского | 26 | 1976 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4758,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Пролетарская | 2 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4999,40 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 19 | 1974 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 787,50 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 20 | 1976 | 2009 | кирпичные | 2 | 3 | 1511,90 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 21 | 1978 | 2009 | кирпичные | 2 | 3 | 1009,60 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 22 | 1980 | 2009 | панель | 2 | 2 | 991,50 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 182649,37 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 23 | 1980 | 2010 | панель | 2 | 2 | 987,50 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 24 | 1985 | нет данных | панель | 2 | 2 | 980,20 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 42000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 25 | 1985 | нет данных | панель | 2 | 2 | 662,30 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 122005,73 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 26 | 1981 | нет данных | панель | 2 | 2 | 655,66 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 27 | 1987 | нет данных | панель | 2 | 2 | 982,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Иванковское сельское поселение, д. Иванково | без улицы | 28 | 1988 | нет данных | панель | 2 | 2 | 983,70 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Крестьянская | 3 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 2600,00 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | 206261,12 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | поселок Грозилово | 46 | 1972 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 555,25 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 55 | 1972 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 661,10 | 2021 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 210000,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 1-й Курьяновский | 14 | 1960 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 313,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1800820,35 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ванцетти | 41 | 1957 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 728,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3935914,70 |
| Верхнеландеховский муниципальный округ | п. Верхний Ландех | улица Строителей | 13 | 1971 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 726,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4459960,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Лесная | 4 | 1965 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 450 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2610303,09 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Ново-Писцово | улица Лесная | 7 | 1966 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 469 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2675976,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Писарева | 4 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 518 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2794332,19 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | п. Старая Вичуга | улица Кооперативная | 8 | 1955 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 385,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1970744,83 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 2 | 1935 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 2677,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4886387,93 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Школьная | 8 | 1939 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 2688,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4884994,19 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Войкова | 40 | 1966 | 2009 | кирпичные | 5 | 2 | 1605,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3036062,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Земледельческая | 9 | 1964 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 3244,6 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8900359,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 4 | 1964 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3901,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10702870,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 5 | 1965 | 2013 | кирпич | 5 | 5 | 4279 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 8250368,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Окуловой | 57 | 1959 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 2059,40 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6033935,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 14 | 1958 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 1207,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6702762,39 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Садовая | 30 | 1917 | нет данных | кирпичные | 3 | 4 | 646,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3788178,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Свободный | 2 | 1967 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3314,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4339677,77 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | переулок 2-й Спортивный | 1 | 1969 | нет данных | кирпичные | 4 | 4 | 2930,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5328537,21 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 7 Б | 1970 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3145,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4222744,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-е Почтовое Отделение | 176 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3153,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4189107,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 18 | 1957 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 919 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4660658,20 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гражданская | 1/17 | 1954 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1831,91 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6643221,92 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | поселок Красноволжец | 13 | 1925 | нет данных | кирпич/дерево | 3 | 1 | 376,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1969183,84 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Краснофлотская | 18/46 | 1948 | нет данных | смешанный | 2 | 2 | 392,3 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2020083,13 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 43 | 1958 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 736,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3766213,22 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 47/39 | 1957 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 969,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4374663,27 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ванцетти | 47 | 1959 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 2 | 652,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3440803,39 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Воеводы Боборыкина | 59 | 1955 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 1008,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4961705,50 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 1 | 1962 | нет данных | камень/кирпич | 3 | 2 | 737,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2550539,63 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Сеченова | 12 | 1961 | нет данных | камень/кирпич | 2 | 3 | 808,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3903579,99 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Окружная | 62-А | 1972 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 552,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3344970,00 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 8 Марта | 14 | 1969 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 2890,50 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5057594,64 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 34 | 1963 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 301,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1700694,25 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 45 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 312 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1703035,73 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 29 | 1959 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 319,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1661335,10 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Северная | 32 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 307,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1671927,51 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 75 | 1954 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1968,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6454677,11 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | площадь Ленина | 6 | 1966 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 2245,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5463451,00 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 3-я Металлистов | 11 | 1956 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 384,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2452978,00 |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий поселок | 4 | 1952 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 804,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3721279,13 |
| Кинешемский муниципальный район | Решемское сельское поселение, с. Решма | улица Совхозная | 13 | 1980 | 2013 | кирпичные | 2 | 3 | 748 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4042897,99 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | Торговый переулок | 3 | 1931 | нет данных | кирпичные | 3 | 5 | 2084,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6772728,01 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 2 | 1957 | 1957 | кирпич | 3 | 3 | 2109,50 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6132445,00 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Свердлова | 11 | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 329,8 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 1756583,04 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фрунзе | 25 | 1963 | нет данных | камень/кирпич | 4 | 2 | 1738,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2908451,42 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Дружбы | 3 | 1968 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 2384 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2481804,24 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Ф. Энгельса | 16 | 1972 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 1904,70 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2400268,82 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Фабричная | 10 | 1970 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 532,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2437535,39 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Свободы | 23 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 349,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2285729,50 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Павла Зарубина | 11 | 1967 | нет данных | кирпичные | 4 | 2 | 1363,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3512218,50 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Техническая | 1А | 1960 | нет данных | кирпичные | 3 | 3 | 1510,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5057594,64 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Кирова | 14 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 3 | 827,4 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4682958,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 59 | 1962 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 691,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3400719,50 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 45 | 1964 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 661,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3529389,35 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 47 | 1970 | нет данных | панель | 2 | 3 | 1152,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5605667,97 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 49 | 1961 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5092 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5873154,08 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 51 | 1970 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 796,7 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4130257,46 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 17 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3393,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3609338,61 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Механизаторов | 1 | 1969 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 422,9 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 2166648,57 |
| Городской округ Вичуга | город Вичуга | улица Урицкого | 18/2 | 1972 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3861,6 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 9094608,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 29 | 1960 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 456,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2776325,10 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 5 | 1965 | нет данных | железобетонные панели | 4 | 2 | 1239,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 9161315,34 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | переулок Ивановский | 5/1 | 1968 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1245,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 5240453,00 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Спортивная | 1 | 1959 | нет данных | кирпич | 3 | 3 | 1595 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 4375292,35 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица 8 Марта | 11 | 1973 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2577,1 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 6069431,29 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Ленина | 4 | 1942 | нет данных | дерево | 1 | 9 | 420 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2132418,38 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Школьная | 3 | 1963 | нет данных | дерево | 1 | 6 | 313 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1979107,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Станко | 36 | 1996 | нет данных | кирпичные | 14 | 4 | 10173,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 7040914,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9-я Южная | 23 | 1973 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5310,80 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 5103481,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Герцена | 7 | 1991 | нет данных | панельные | 10 | 4 | 8433,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6155967,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 17а | 1988 | нет данных | панельные | 9 | 3 | 6382,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4837138,36 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 5 | 1984 | нет данных | панельные | 9 | 3 | 5849,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4012333,24 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Комсомольская | 35 | 1978 | нет данных | кирпичные | 6 | 4 | 2620,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3471054,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 46 | 1974 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 2245,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2074900,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 75 | 1976 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 2322,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1632426,80 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 74-А | 1979 | нет данных | кирпичные | 10 | 1 | 2201,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1572284,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Генерала Хлебникова | 12 | 1983 | нет данных | панельные | 9 | 3 | 6348,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4583682,62 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 122 | 1980 | нет данных | кирпичные | 6 | 2 | 2273,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2826675,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8-я Минеевская | 67 | 1976 | нет данных | кирпичные | 6 | 4 | 3189,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3896345,02 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8-я Минеевская | 69 | 1981 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 4244,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 7693885,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9 Января | 20 | 1974 | нет данных | кирпичные | 5 | 5 | 4647,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 7015139,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Стефенсона | 69-А | 1977 | нет данных | кирпичные | 6 | 1 | 1720,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2285397,52 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Наговицыной-Икрянистовой | 4-А | 2007 | нет данных | кирпичные | 12 | 2 | 7999,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3672960,30 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Чайковского | 1 | 1973 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3096,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4166984,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 14-й Проезд | 6 | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4829,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4506357,14 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Шереметевский | 72В | 1989 | нет данных | кирпичные | 14 | 1 | 4077,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2470119,50 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Седова | 4 | 1975 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 8 | 5648,5 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 6624216,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Кохомское шоссе | 9 | 1987 | нет данных | кирпич | 9 | 5 | 13515,2 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 9102927,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Крутицкая | 35 | 1960 | нет данных | кирпичные | 9 | 3 | 6071,1 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3877013,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Революционная | 8 | 1999 | нет данных | кирпич | 10 | 6 | 6357 | 2023 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 5140145,20 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Победы | 42-А | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3902,8 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3782332,90 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | 10-й Проезд | 51 | 1985 | нет данных | кирпич | 9 | 2 | 4996,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 7483388,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 45-А | 1994 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 3533 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3443990,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 41-А | 1989 | нет данных | кирпич | 10 | 1 | 3269,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2772548,04 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 45 | 1993 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1319 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 1938549,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сарментовой | 6 | 1983 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 1813,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1749875,61 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Дунаева | 17 | 1985 | нет данных | кирпич | 9 | 1 | 2897,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3483598,79 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 65 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 2 | 4386,8 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4730643,99 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 8-я Сосневская | 129 | 1977 | нет данных | кирпичные | 5 | 4 | 3290 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4110107,01 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Сакко | 3 | 1978 | нет данных | кирпичные | 5 | 6 | 5438,9 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 9978045,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 45Б | 1995 | нет данных | кирпичные | 7 | 1 | 2840,00 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3363314,71 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 3-я Полетная | 2 | 2011 | нет данных | кирпичные | 10 | 3 | 6506,92 | 2023 | капитальный ремонт подвальных помещений | 902184,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кольчугинская | 12 А | 1970 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2582,20 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3733274,17 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 27 | 1951 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3535,50 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3654917,69 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Маршала Василевского | 23-А | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4735,80 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12990915,05 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 19 | 1974 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 4 | 3086,5 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8466670,75 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Ивановская | 38 | 1975 | нет данных | кирпичные | 5 | 3 | 3401,6 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4510653,00 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Приволжская | 6 | 1967 | нет данных | кирпичные | 4 | 3 | 1567 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 3690504,38 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Павла Зарубина | 13 | 1965 | нет данных | кирпич | 4 | 2 | 1373,30 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 3234313,76 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 22 | 1979 | нет данных | панель | 5 | 6 | 5694,7 | 2021 | капитальный ремонт фасада | 4709232,17 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 23 | 1993 | нет данных | панель | 5 | 6 | 4415,90 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 3651728,51 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 24 | 1981 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 6082,2 | 2022 | капитальный ремонт подвальных помещений | 843297,03 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Минская | 65 | 1954 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 534,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4125463,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 46/1 | 1949 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 415,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2508727,50 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 2-я Московская | 23 | 1970 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 1762,40 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4372098,79 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Спортивная | 18 | 1970 | 2009 | кирпичные | 5 | 2 | 1972,00 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4589856,34 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Вихрева | 70А | 1983 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 4408,30 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4371446,61 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Красноказарменная | 3 | 1995 | нет данных | кирпич | 5 | 8 | 6676,00 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6620188,64 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Генерала Белова | 107 | 1970 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3292,70 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 7247435,00 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Победа | 39 | 1982 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 4306,10 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 3866274,00 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Кооперативная | 51 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 4762,00 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 421847,20 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 125а | 1980 | нет данных | железобетонные панели | 5 | 6 | 5960,90 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4940239,00 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Красноказарменная | 5 | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 6499,70 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 6445362,51 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Совхозная | 15 | 1982 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 978,10 | 2023 | капитальный ремонт фундамента | 3623717,50 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рязанская | 9 | 1982 | нет данных | панельные | 9 | 6 | 1784,30 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 8591720,00 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий Поселок | 7 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3501,50 | 2023 | капитальный ремонт крыши | 4295860,00 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица 1-я Волжская | 10 | 1977 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4194,90 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4159830,64 |
| (абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Парижской Коммуны | 143Б | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 725,5 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР фасада | 54061,67 |
| Вичугский муниципальный округ | д. Семигорье | улица Молодежная | 3 | 1981 | нет данных | панель | 2 | 2 | 700,8 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вичугский муниципальный округ | д. Семигорье | улица Молодежная | 4 | 1981 | нет данных | панель | 2 | 2 | 606,8 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Острецово | улица Молодежная | 1 | 1978 | нет данных | панель | 2 | 1 | 301,2 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 54061,67 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Острецово | улица Молодежная | 5 | 1981 | нет данных | панель | 2 | 2 | 602,4 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 66001,66 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Острецово | улица Школьная | 3 | 1975 | нет данных | панель | 2 | 1 | 309,6 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 54061,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 3 | 1961 | 1961 | кирпичный | 3 | 1 | 969,6 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 42121,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Жугина | 17 | 1959 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 270,5 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Поэта Лебедева | 34 | 1958 | нет данных | стены кирпичные | 2 | 2 | 272,3 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 3А | 1958 | нет данных | кирпичный | 3 | 2 | 980,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 42121,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 48 | 1950 | нет данных | кирпичный | 2 | 2 | 393,8 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 42121,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | станция Горино | 5 | 1962 | нет данных | каменные-бетонные | 2 | 2 | 320 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Радищева | 12а | 1962 | 2009 | кирпичный | 3 | 2 | 925,4 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 42121,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Панина | 16 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 4 | 655,3 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 42121,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Жаворонкова | 19 | 1958 | нет данных | кирпичный | 2 | 1 | 860,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 42121,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 81 | 1954 | 1954 | кирпичный | 2 | 2 | 381,1 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 42121,67 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | переулок 3-й Ильинский | 9 | 1972 | нет данных | деревянные | 2 | 1 | 344 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР фундамента | 42121,67 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | переулок Фабричный | 2А | 1963 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 316,3 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Правда | 9 | 1956 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 413,6 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 54061,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Тезинская Гора | 1 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 135,2 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 26 | 1927 | нет данных | кирпич | 2 | 4 | 213,1 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 36 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 4 | 344,2 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Арсения | 27 | 1927 | нет данных | кирпич | 2 | 4 | 207 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Фрунзе | 12 | 1917 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 180,8 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Аникина | 35 | 1949 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 333,2 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,66 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | Петровское городское поселение, п. Петровский | улица Чкалова | 45 | 1971 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 373,7 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 77941,66 |
| Заволжский муниципальный район | Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево | улица Молодежная | 9 | 1967 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 587,4 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Заволжский муниципальный район | Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево | улица Молодежная | 10 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 587,4 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Заволжский муниципальный район | Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево | улица Молодежная | 11 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 587,4 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Заволжский муниципальный район | Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево | улица Молодежная | 12 | 1969 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 587,4 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Заволжский муниципальный район | Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево | улица Молодежная | 13 | 1970 | нет данных | кирпич | 2 | 3 | 590,8 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Заволжский муниципальный район | Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево | улица Молодежная | 14 | 1972 | нет данных | кирпич | 2 | 4 | 574,6 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Заволжский муниципальный район | Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево | улица Молодежная | 7 | 1966 | нет данных | кирпич | 2 | 4 | 503 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Ивановский муниципальный округ | д. Лебяжий Луг | без улицы | 7 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 876,8 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР инженерных сетей | 54061,66 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский муниципальный район | Ингарское сельское поселение, с. Толпыгино | улица Просторная | 7 | 1983 | нет данных | панельные | 2 | 1 | 1045,4 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 77941,66 |
| Родниковский муниципальный район | Каминское сельское поселение, с. Острецово | улица Молодежная | 4 | 1981 | нет данных | кирпичные | 2 | 1 | 602,4 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 66001,66 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 1 | 1975 | нет данных | панель | 2 | 2 | 296,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 2 | 1975 | нет данных | панель | 2 | 2 | 296,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 4 | 1976 | нет данных | панель | 2 | 2 | 296,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 5 | 1976 | нет данных | панель | 2 | 2 | 296,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 6 | 1976 | нет данных | панель | 2 | 2 | 296,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 7 | 1975 | нет данных | панель | 2 | 2 | 296,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 8 | 1975 | нет данных | панель | 2 | 2 | 296,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 10 | 1977 | нет данных | панель | 2 | 2 | 296,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 11 | 1977 | нет данных | панель | 2 | 2 | 296,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Родниковский муниципальный район | Парское сельское поселение, с. Сосновец | Поселок Новый | 12 | 1977 | нет данных | панель | 2 | 2 | 296,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 54061,67 |
| Шуйский муниципальный район | Введенское сельское поселение, с. Чернцы | улица Фабричный Двор | 8 | 1979 | нет данных | кирпичные | 2 | 2 | 852,4 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР фундамента | 66001,66 |
| Южский муниципальный район | Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Талицы | улица Техническая | 1 | 1963 | нет данных | бревенчатый | 1 | 2 | 274,9 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР крыши | 42121,67 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Осипенко | 4 | 1963 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 352,3 | 2023 | Оценка технического состояния и разработка проектной документации по КР фасада | 66001,66 |
| Итого по Ивановской области 1316 МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4803977735,73 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей с разбивкой по видам инженерных сетей приведена в таблице 1.1.

## Таблица 1.1. Предельная стоимость услуг и (или) работ

по капитальному ремонту инженерных сетей

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год проведения капитального ремонта | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей (руб.) | в том числе предельная стоимость капитального ремонта по видам инженерных сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Заречная | 2 | 2022 | 4900327,43 | 847753,98 | 2058129,30 | 494939,98 | 494939,98 | 700751,13 | 303813,05 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 14 | 2022 | 9364003,43 | 1619967,51 | 3932865,74 | 945777,56 | 945777,56 | 1339060,72 | 580554,35 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 68 | 2023 | 16879576,14 | 2920157,50 | 7089393,67 | 1704861,00 | 1704861,00 | 2413794,22 | 1046508,74 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Радищева | 18 | 2023 | 8532780,18 | 1476166,34 | 3583753,37 | 861822,84 | 861822,84 | 1220195,06 | 529019,74 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 124 | 2023 | 8432655,93 | 1458844,90 | 3541701,35 | 851710,15 | 851710,15 | 1205877,21 | 522812,19 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лебедева-Кумача | 2 | 2023 | 8609313,51 | 1489406,56 | 3615897,23 | 869552,81 | 869552,81 | 1231139,40 | 533764,70 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Вольная | 12 | 2023 | 5908702,02 | 1022202,24 | 2481644,94 | 596787,24 | 596787,24 | 844949,58 | 366330,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 58А | 2023 | 4900327,43 | 847753,98 | 2058129,30 | 494939,98 | 494939,98 | 700751,13 | 303813,05 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Плетневая | 20 | 2023 | 2886870,01 | 499426,94 | 1212480,56 | 291577,94 | 291577,94 | 412824,95 | 178981,67 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 76 | 2022 | 12942087,34 | 2238974,08 | 5435654,98 | 1307169,08 | 1307169,08 | 1850729,86 | 802390,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 9 Января | 3 | 2023 | 4395042,89 | 760340,03 | 1845910,64 | 443905,53 | 443905,53 | 628494,99 | 272486,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | Бакинский проезд | 92 | 2023 | 8686121,15 | 1502694,24 | 3648156,32 | 877310,49 | 877310,49 | 1242122,96 | 538526,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 88 | 2022 | 9448985,60 | 1634669,38 | 3968558,11 | 954360,88 | 954360,88 | 1351213,24 | 585823,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 58 | 2023 | 5013893,01 | 867400,77 | 2105826,66 | 506410,27 | 506410,27 | 716991,11 | 310853,95 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 173а | 2023 | 1619708,54 | 280208,70 | 680274,87 | 163592,85 | 163592,85 | 231619,74 | 100419,53 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 52 | 2022 | 12930840,51 | 2237028,38 | 5430931,33 | 1306033,13 | 1306033,13 | 1849121,55 | 801692,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 54 | 2022 | 11733738,58 | 2029930,40 | 4928150,53 | 1185124,15 | 1185124,15 | 1677934,93 | 727474,43 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 104 | 2022 | 10553918,36 | 1825822,14 | 4432628,01 | 1065960,64 | 1065960,64 | 1509219,60 | 654327,32 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 80 | 2022 | 9579558,59 | 1657258,43 | 4023398,54 | 967548,93 | 967548,93 | 1369885,29 | 593918,45 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 86 | 2022 | 10484517,17 | 1813815,78 | 4403479,63 | 1058951,03 | 1058951,03 | 1499295,17 | 650024,55 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 113-Б | 2022 | 9816565,02 | 1698260,42 | 4122940,85 | 991486,92 | 991486,92 | 1403777,42 | 608612,50 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 7 | 2023 | 11648427,23 | 2015171,58 | 4892319,90 | 1176507,58 | 1176507,58 | 1665735,33 | 722185,25 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 14 | 2023 | 14255497,98 | 2466193,41 | 5987285,25 | 1439825,41 | 1439825,41 | 2038548,74 | 883819,78 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 1А | 2023 | 4844641,89 | 838120,42 | 2034741,47 | 489315,67 | 489315,67 | 692788,05 | 300360,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 15 | 2023 | 9884320,33 | 1709982,05 | 4151397,96 | 998330,30 | 998330,30 | 1413466,49 | 612813,23 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 18 | 2023 | 11930146,68 | 2063908,90 | 5010641,60 | 1204961,65 | 1204961,65 | 1706021,46 | 739651,44 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 40 | 2022 | 9754844,59 | 1687582,82 | 4097018,37 | 985253,07 | 985253,07 | 1394951,35 | 604785,93 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 84 | 2022 | 9820679,71 | 1698972,26 | 4124669,01 | 991902,51 | 991902,51 | 1404365,83 | 608867,61 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица имени Ленина | 73 | 2023 | 3730382,49 | 645354,14 | 1566754,39 | 376773,89 | 376773,89 | 533447,97 | 231278,19 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 7 | 2023 | 4482123,87 | 775404,99 | 1882484,51 | 452700,83 | 452700,83 | 640947,65 | 277885,05 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Социалистическая | 3 | 2023 | 7015280,66 | 1213639,74 | 2946406,11 | 708553,24 | 708553,24 | 1003191,30 | 434937,02 |
| Вичугский муниципальный округ | д. Семигорье | улица Волжская | 5 | 2022 | 2045277,73 | 353831,94 | 859013,22 | 206575,94 | 206575,94 | 292476,51 | 126804,19 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 12 | 2022 | 10611798,41 | 1835835,36 | 4456937,54 | 1071806,61 | 1071806,61 | 1517496,50 | 657915,80 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 13 | 2023 | 12686701,94 | 2194792,54 | 5328393,54 | 1281374,79 | 1281374,79 | 1814209,52 | 786556,74 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 12 | 2023 | 12471640,55 | 2157587,04 | 5238068,12 | 1259653,29 | 1259653,29 | 1783455,56 | 773223,26 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 20 | 2023 | 12227227,66 | 2115303,74 | 5135415,11 | 1234967,24 | 1234967,24 | 1748504,30 | 758070,02 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Социалистическая | 37 | 2023 | 22241298,04 | 3847732,48 | 9341307,88 | 2246402,48 | 2246402,48 | 3180525,16 | 1378927,56 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 87 | 2021 | 10483145,61 | 1813578,50 | 4402903,58 | 1058812,50 | 1058812,50 | 1499099,03 | 649939,51 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 18 | 2021 | 15299258,95 | 2646763,49 | 6425663,10 | 1545246,74 | 1545246,74 | 2187807,47 | 948531,41 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колесанова | 3 | 2021 | 45015,00 | 0,00 | 22507,50 | 0,00 | 22507,50 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Велижская | 62 | 2021 | 5039129,81 | 871766,72 | 2116426,07 | 508959,22 | 508959,22 | 720599,99 | 312418,59 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 99 | 2021 | 9739483,07 | 1684925,28 | 4090566,56 | 983701,53 | 983701,53 | 1392754,64 | 603833,54 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Лежневская | 126 | 2021 | 8440062,38 | 1460126,21 | 3544812,05 | 852458,21 | 852458,21 | 1206936,34 | 523271,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 7 | 2021 | 2581559,64 | 446608,42 | 1084250,72 | 260741,17 | 260741,17 | 369165,30 | 160052,88 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 117-А | 2021 | 16953914,97 | 2933018,08 | 7120615,86 | 1712369,33 | 1712369,33 | 2424424,74 | 1051117,64 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Третьего Авиаотряда | 18 | 2021 | 2640262,63 | 456764,00 | 1108905,88 | 266670,25 | 266670,25 | 377559,88 | 163692,38 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Куликова | 9 | 2023 | 4282186,23 | 740645,79 | 1798098,08 | 432407,54 | 432407,54 | 612215,79 | 266411,49 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Попова | 28 | 2021 | 1254159,04 | 216968,83 | 526744,69 | 126671,83 | 126671,83 | 179345,84 | 77756,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 42 | 2021 | 921143,05 | 159357,25 | 386878,54 | 93036,75 | 93036,75 | 131724,27 | 57109,51 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 16/50 | 2022 | 10448582,17 | 1807599,04 | 4388386,99 | 1055321,54 | 1055321,54 | 1494156,43 | 647796,63 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 12 | 2022 | 10869104,00 | 1880349,09 | 4565005,45 | 1097794,84 | 1097794,84 | 1554291,42 | 673868,36 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Ташкентская | 68 | 2022 | 1482936,08 | 256547,14 | 622830,67 | 149778,64 | 149778,64 | 212061,16 | 91939,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 5-я Коляновская | 68 | 2022 | 14210510,65 | 2458410,62 | 5968390,64 | 1435281,62 | 1435281,62 | 2032115,51 | 881030,63 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 14 | 2022 | 9769931,81 | 1690192,90 | 4103354,98 | 986776,90 | 986776,90 | 1397108,83 | 605721,31 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Колотилова | 39 | 2023 | 3807190,13 | 658641,82 | 1599013,47 | 384531,57 | 384531,57 | 544431,53 | 236040,15 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 33 | 2023 | 12690542,32 | 2195456,93 | 5330006,49 | 1281762,68 | 1281762,68 | 1814758,70 | 786794,84 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Маршала Василевского | 9 | 2023 | 7080567,16 | 1224934,27 | 2973826,33 | 715147,27 | 715147,27 | 1012527,32 | 438984,68 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 70 | 2023 | 9702725,12 | 1678566,18 | 4075128,28 | 979988,93 | 979988,93 | 1387498,22 | 601554,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 3 | 2023 | 9697238,86 | 1677617,06 | 4072824,06 | 979434,81 | 979434,81 | 1386713,68 | 601214,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 10 | 2023 | 9697238,86 | 1677617,06 | 4072824,06 | 979434,81 | 979434,81 | 1386713,68 | 601214,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Строителей | 12 | 2023 | 9611104,58 | 1662715,87 | 4036647,81 | 970735,12 | 970735,12 | 1374396,40 | 595874,26 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 58-А | 2023 | 6156406,66 | 1065055,01 | 2585680,47 | 621805,76 | 621805,76 | 880371,56 | 381688,10 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 10 | 2023 | 5493392,14 | 950353,86 | 2307215,49 | 554840,36 | 554840,36 | 785559,90 | 340582,18 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кавалерийская | 4 | 2023 | 8694624,85 | 1504165,38 | 3651727,86 | 878169,38 | 878169,38 | 1243338,99 | 539053,87 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 44-Б | 2023 | 8715746,95 | 1507819,49 | 3660599,10 | 880302,74 | 880302,74 | 1246359,47 | 540363,41 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 6 | 2023 | 2494602,42 | 431564,86 | 1047728,83 | 251958,36 | 251958,36 | 356730,34 | 154661,66 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Мякишева | 8 | 2023 | 2473480,32 | 427910,75 | 1038857,59 | 249825,00 | 249825,00 | 353709,86 | 153352,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 117-Б | 2023 | 10187436,19 | 1762420,93 | 4278706,12 | 1028945,43 | 1028945,43 | 1456812,33 | 631605,97 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Люлина | 2 | 2022 | 590827,20 | 590827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 40а | 2023 | 7835750,85 | 1355580,64 | 3291002,22 | 791421,89 | 791421,89 | 1120519,26 | 485804,96 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шубиных | 10-А | 2023 | 7811611,30 | 1351404,51 | 3280863,65 | 788983,76 | 788983,76 | 1117067,28 | 484308,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Громобоя | 8 | 2023 | 2934600,47 | 507684,29 | 1232527,28 | 296398,79 | 296398,79 | 419650,45 | 181940,89 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Суворова | 3 | 2023 | 10179481,12 | 1761044,70 | 4275365,00 | 1028141,95 | 1028141,95 | 1455674,74 | 631112,76 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 109-А | 2023 | 7079195,59 | 1224696,99 | 2973250,28 | 715008,74 | 715008,74 | 1012331,19 | 438899,65 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Каравайковой | 52/23 | 2023 | 4289432,38 | 742069,47 | 1801554,41 | 433238,72 | 433238,72 | 613392,60 | 265938,46 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | проспект Текстильщиков | 44-А | 2023 | 7116502,16 | 1231151,01 | 2988918,97 | 718776,76 | 718776,76 | 1017666,06 | 441212,60 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Санаторная | 22 | 2023 | 2349490,85 | 406460,64 | 986782,22 | 237301,89 | 237301,89 | 335979,26 | 145664,96 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Смольная | 16 | 2021 | 1217991,97 | 234385,18 | 569027,13 | 0,00 | 136839,93 | 193742,15 | 83997,57 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Ивана Седова | 5 | 2021 | 770545,22 | 133303,90 | 323627,70 | 77826,15 | 77826,15 | 110188,64 | 47772,66 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Гражданская | 3 | 2021 | 1162483,63 | 201109,04 | 488241,18 | 117412,49 | 117412,49 | 166236,18 | 72072,26 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Правды | 16 | 2021 | 514415,34 | 185790,24 | 0,00 | 0,00 | 108468,99 | 153573,71 | 66582,41 |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Веснина | 2 | 2022 | 4041508,29 | 699178,74 | 1697426,71 | 408198,04 | 408198,04 | 577939,24 | 250567,53 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | проезд 2-й Вичугский | 10 | 2023 | 863263,01 | 149344,03 | 362569,02 | 87190,78 | 87190,78 | 123447,37 | 53521,03 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица 8 Марта | 5/10 | 2021 | 2235102,32 | 386671,49 | 938739,23 | 225748,49 | 225748,49 | 319621,60 | 138573,04 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Станционная | 15 | 2021 | 401283,38 | 144930,62 | 0,00 | 0,00 | 84614,12 | 119799,26 | 51939,38 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Станционная | 19 | 2021 | 408904,35 | 147683,07 | 0,00 | 0,00 | 86221,07 | 122074,42 | 52925,78 |
| Городской округ Тейково | город Тейково | улица Шестагинская | 76 | 2021 | 834024,87 | 160496,19 | 389643,60 | 0,00 | 93701,69 | 132665,71 | 57517,67 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 5 | 2023 | 2924450,89 | 505928,42 | 1228264,47 | 295373,67 | 295373,67 | 418199,05 | 181311,63 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 4 | 2021 | 2829812,91 | 489556,10 | 1188516,68 | 285815,10 | 285815,10 | 404665,73 | 175444,21 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | поселок Правда | 3 | 2021 | 1174608,27 | 203206,59 | 493333,50 | 118637,09 | 118637,09 | 167970,01 | 72823,97 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | улица Свердлова | 7 | 2021 | 1044583,90 | 180712,45 | 438723,49 | 105504,45 | 105504,45 | 149376,42 | 64762,66 |
| Городской округ Шуя | город Шуя | Южный городок | 8 | 2022 | 7015280,66 | 1213639,74 | 2946406,11 | 708553,24 | 708553,24 | 1003191,30 | 434937,02 |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 5 | 2021 | 1848595,31 | 319805,98 | 776406,93 | 186710,73 | 186710,73 | 264350,75 | 114610,17 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Светлый Луч | без улицы | 16 | 2021 | 308383,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308383,51 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Кочорский | улица Спортивная | 5 | 2021 | 1623932,96 | 280939,52 | 682049,12 | 164019,52 | 164019,52 | 232223,84 | 100681,44 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 22 | 2021 | 4466089,95 | 772631,14 | 1875750,29 | 451081,39 | 451081,39 | 638654,79 | 276890,97 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Школьная | 1 | 2021 | 3649734,47 | 631402,08 | 1532882,36 | 368628,33 | 368628,33 | 521915,24 | 226278,14 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Садовая | 19 | 2021 | 1631613,72 | 282268,29 | 685275,03 | 164795,29 | 164795,29 | 233322,20 | 101157,64 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Озерный | улица Садовая | 66/1 | 2021 | 2291610,80 | 396447,42 | 962472,69 | 231455,92 | 231455,92 | 327702,36 | 142076,48 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Автодоровская | 5 | 2022 | 2793219,55 | 483225,47 | 1173147,53 | 282119,12 | 282119,12 | 399432,85 | 173175,48 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Коляново | улица Загородная | 14 | 2021 | 2280912,60 | 394596,64 | 957979,47 | 230375,39 | 230375,39 | 326172,51 | 141413,21 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | д. Крутово | без улицы | 1А | 2021 | 3077517,55 | 532408,86 | 1292552,21 | 310833,61 | 310833,61 | 440087,71 | 190801,53 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Садовая | 13 | 2021 | 10481499,73 | 1813293,76 | 4402212,31 | 1058646,26 | 1058646,26 | 1498863,67 | 649837,47 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 15 | 2022 | 8270536,95 | 1430798,40 | 3473611,65 | 835335,90 | 835335,90 | 1182694,05 | 512761,05 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 13 | 2022 | 8311683,90 | 1437916,80 | 3490893,30 | 839491,80 | 839491,80 | 1188578,10 | 515312,10 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | 1-я Линия | 3 | 2022 | 758475,45 | 131215,84 | 318558,42 | 76607,09 | 76607,09 | 108462,66 | 47024,36 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 10 | 2022 | 9208138,78 | 1593003,01 | 3867402,85 | 930035,01 | 930035,01 | 1316771,94 | 570890,98 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 17 | 2022 | 12625804,45 | 2184257,31 | 5302816,70 | 1275224,06 | 1275224,06 | 1805501,13 | 782781,19 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Подвязновский | без улицы | 11 | 2022 | 9152727,56 | 1583416,90 | 3844130,23 | 924438,40 | 924438,40 | 1308848,08 | 567455,56 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский муниципальный округ | с. Ново-Талицы | улица Радужная | 18 | 2023 | 17223564,64 | 2979667,33 | 7233868,27 | 1739604,33 | 1739604,33 | 2462984,88 | 1067835,52 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильинский муниципальный район | Ильинское городское поселение, п. Ильинское-Хованское | улица Советская | 71 | 2021 | 1321640,03 | 228643,01 | 555086,60 | 133487,51 | 133487,51 | 188995,69 | 81939,73 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинешемский муниципальный район | Наволокское городское поселение, г. Наволоки | улица Рабочий поселок | 5 | 2021 | 2260339,12 | 391037,44 | 949338,64 | 228297,44 | 228297,44 | 323230,48 | 140137,68 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Чкалова | 1 | 2021 | 8544027,01 | 1478112,03 | 3588477,02 | 862958,78 | 862958,78 | 1221803,37 | 529717,03 |
| Палехский муниципальный округ | п. Палех | улица Зиновьева | 40 | 2021 | 2002484,90 | 346428,80 | 841040,30 | 202253,80 | 202253,80 | 286357,10 | 124151,10 |
| (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пестяковский муниципальный район | Пестяковское городское поселение, п. Пестяки | улица Мира | 2 | 2021 | 3775918,45 | 653231,84 | 1585879,42 | 381373,09 | 381373,09 | 539959,66 | 234101,36 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Восточная | 3 | 2021 | 1823084,20 | 315392,58 | 765692,31 | 184134,08 | 184134,08 | 260702,64 | 113028,52 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Корнилова | 42 | 2022 | 1382537,52 | 239178,24 | 580663,44 | 139638,24 | 139638,24 | 197704,08 | 85715,28 |
| Приволжский муниципальный район | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Льнянщиков | 18 | 2023 | 9811078,76 | 1697311,30 | 4120636,63 | 990932,80 | 990932,80 | 1402992,88 | 608272,36 |
| Приволжский муниципальный район | Плесское городское поселение, г. Плес | улица Островского | 11 | 2023 | 2096848,57 | 362753,66 | 880672,88 | 211784,66 | 211784,66 | 299851,19 | 130001,51 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Приволжская | 8 | 2021 | 4380504,30 | 757824,86 | 1839804,46 | 442437,11 | 442437,11 | 626415,96 | 271584,78 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 50 лет ВЛКСМ | 8 | 2021 | 1566601,54 | 271021,22 | 657970,02 | 158228,97 | 158228,97 | 224025,40 | 97126,98 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Любимова | 15 | 2021 | 259251,03 | 259251,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Народная | 9 | 2021 | 1223200,08 | 211612,95 | 513741,98 | 123544,93 | 123544,93 | 174918,69 | 75836,59 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 24 | 2021 | 4085069,20 | 706714,75 | 1715722,21 | 412597,75 | 412597,75 | 584168,48 | 253268,24 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | улица Марии Ульяновой | 7 | 2022 | 3587383,12 | 620615,33 | 1506694,89 | 362330,76 | 362330,76 | 512998,94 | 222412,44 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 19 | 2022 | 5456908,51 | 944042,21 | 2291892,42 | 551155,46 | 551155,46 | 780342,71 | 338320,25 |
| Родниковский муниципальный район | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 20 | 2022 | 5484614,12 | 948835,26 | 2303528,73 | 553953,76 | 553953,76 | 784304,64 | 340037,96 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Демьяна Бедного | 38 | 2021 | 12531166,47 | 2167884,99 | 5263068,90 | 1265665,49 | 1265665,49 | 1791967,81 | 776913,77 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Возрождения | 13 | 2021 | 35174058,74 | 6085093,06 | 14773045,69 | 3552629,56 | 3552629,56 | 5029921,30 | 2180739,58 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Мичурина | 18 | 2021 | 5094266,72 | 881305,38 | 2139583,48 | 514528,13 | 514528,13 | 728484,62 | 315837,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 3 | 2022 | 9116518,24 | 1577152,70 | 3828922,37 | 920781,20 | 920781,20 | 1303670,12 | 565210,64 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 2 | 2022 | 9126393,51 | 1578861,12 | 3833069,97 | 921778,62 | 921778,62 | 1305082,29 | 565822,89 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 18 | 2022 | 11069626,80 | 1915039,42 | 4649224,69 | 1118047,92 | 1118047,92 | 1582966,36 | 686300,48 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 11 | 2022 | 10996385,23 | 1902368,67 | 4618463,36 | 1110650,42 | 1110650,42 | 1572492,75 | 681759,61 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 5 | 2023 | 14460409,80 | 2501643,04 | 6073347,87 | 1460521,79 | 1460521,79 | 2067851,31 | 896524,01 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 22 | 2023 | 14279088,90 | 2470274,62 | 5997193,39 | 1442208,12 | 1442208,12 | 2041922,26 | 885282,38 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 13 | 2023 | 15662449,36 | 2709595,23 | 6578202,47 | 1581929,48 | 1581929,48 | 2239744,02 | 971048,68 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 17 | 2023 | 15684943,03 | 2713486,62 | 6587649,77 | 1584201,37 | 1584201,37 | 2242960,63 | 972443,25 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Тимирязева | 16 | 2023 | 15853645,52 | 2742672,06 | 6658504,53 | 1601240,56 | 1601240,56 | 2267085,24 | 982902,56 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 4 | 2023 | 14243976,84 | 2464200,26 | 5982446,39 | 1438661,76 | 1438661,76 | 2036901,20 | 883105,48 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22, корп. 3 | 2023 | 3194923,51 | 552720,03 | 1341862,52 | 322691,78 | 322691,78 | 456876,87 | 198080,53 |
| Южский муниципальный район | Южское городское поселение, г. Южа | улица Арсеньевка | 3 | 2021 | 2736957,96 | 473492,24 | 1149517,75 | 276436,62 | 276436,62 | 391387,39 | 169687,34 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица 10-я Земледельческая | 9 | 2023 | 8900359,60 | 1539757,38 | 3738136,11 | 898948,88 | 898948,88 | 1272759,24 | 551809,12 |
| Городской округ Иваново | город Иваново | улица Кирякиных | 4 | 2023 | 10702870,32 | 1851590,75 | 4495187,59 | 1081005,00 | 1081005,00 | 1530519,86 | 663562,12 |
| Комсомольский муниципальный район | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Спортивная | 1 | 2022 | 4375292,35 | 756923,20 | 1837615,45 | 441910,70 | 441910,70 | 625670,65 | 271261,65 |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абзац исключен. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2025 N 469-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Кинешма | город Кинешма | улица Маршала Василевского | 23-А | 2023 | 12990915,05 | 2247421,25 | 5456162,54 | 1312100,75 | 1312100,75 | 1857712,27 | 805417,51 |
| Городской округ Кохма | город Кохма | улица Машиностроительная | 19 | 2021 | 8466670,75 | 1464729,44 | 3555987,52 | 855145,69 | 855145,69 | 1210741,36 | 524921,06 |